Приложение 6

к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА

«Дорожное хозяйство Георгиевского городского округа Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Дорожное хозяйство Георгиевского городского округа Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Дорожное хозяйство Георгиевского городского округа Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – УЖКХ ГГО СК) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие дорожную деятельность |
| Задачи Подпрограммы | реконструкция автомобильных дорог общего пользования ГГО СК; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения; капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов ГГО СК; текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и инженерных сооружений дорог; создание благоприятных условий для проживания в ГГО СК |
| Показатели решения задач Подпрограммы | доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяжённости дорог с твёрдым покрытием; доля отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием; доля длины дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог; увеличение количества автобусных остановок, расположенных на улично-дорожной сети ГГО СК, полностью оборудованных «заездными карманами», тротуарами, павильонами в соответствии с ГОСТ; увеличение количества пешеходных спусков, на которых выполнен ремонт; увеличение протяжённости линий уличного освещения на улицах, проездах, переулках ГГО СК |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019 – 2024 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объём финансового обеспечения Подпрограммы составит 341 820,74 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 53 019,77 тыс. рублей; в 2020 году – 53 943,54 тыс. рублей; в 2021 году – 54 857,43 тыс. рублей; в 2022 году – 60 000,00 тыс. рублей; в 2023 году – 60 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 60 000,00 тыс. рублей; в том числе бюджет Георгиевского городского округа Ставропольского края составит 341 820,74 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 53 019,77 тыс. рублей; в 2020 году – 53 943,54 тыс. рублей; в 2021 году – 54 857,43 тыс. рублей; в 2022 году – 60 000,00 тыс. рублей; в 2023 году – 60 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 60 000,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения за счёт средств краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; местного бюджета – 341 820,74 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 53 019,77 тыс. рублей; в 2020 году – 53 943,54 тыс. рублей; в 2021 году – 54 857,43 тыс. рублей; в 2022 году – 60 000,00 тыс. рублей; в 2023 году – 60 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 60 000,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | выполнение реконструкции улично-дорожной сети – 10,0 км; осуществление ремонта дорог общего значения – 25,0 км; осуществление ремонта внутриквартальных дорог и проездов – 100 000,00 квадратных метров; выполнение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения – 809,9 км; ремонт пешеходных спусков – 9 шт.; |

- Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

- В ГГО СК общая протяженность улиц и проездов составляет 809,9 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 233 км. Увеличение количества транспорта на дорогах ГГО СК в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения, морально устаревшим оборудованием светофорных объектов требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту улично-дорожной сети, совершенствованию организации дорожного движения.

- Значительная часть автомобильных дорог практически исчерпала свою пропускную способность и работает в режиме перегрузки. Наблюдается постоянный рост транспортных потоков.

- Основным недостатком уличной сети является отсутствие хороших связей жилой застройки с промышленным районом, наличие большого количества перекрестков, уменьшающих пропускную способность магистралей, недостаточная ширина проезжих частей улиц, отсутствие на значительном количестве улиц благоустроенных тротуаров.

- Подпрограммой предусмотрена реализация основного мероприятия «Развитие дорожного хозяйства», в рамках которого предполагается:

- реконструкция автомобильных дорог общего пользования на территории ГГО СК;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории ГГО СК;

- увеличение общего количества автобусных остановок;

- увеличение протяжённости внутриквартальных проездов;

- ремонт пешеходных спусков;

- увеличение протяжённости уличного освещения.

- В период с 2019 по 2024 годы в рамках реализация основного мероприятия подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» предполагается следующее:

- 1) реконструкция дорог общего пользования муниципального значения, в рамках которого предполагается:

- реконструкция ул. Октябрьской в г. Георгиевске от ул. Гагарина до съезда на городское кладбище;

- реконструкция ул. Вехова в г. Георгиевске от ул. Гагарина до ул. Чугурина;

- реконструкция ул. Бойко в г. Георгиевске от путепровода до ул. Тюленина;

- реконструкция ул. Тимирязева в г. Георгиевске от ул. Гастелло до ул. Кирова;

- реконструкция ул. Гастелло в г. Георгиевске от ул. Калинина до ул. Гагарина;

- реконструкция пер. Комсомольский в ст. Александрийской от ул. Грейдерная до ул. Гагарина;

- реконструкция пер. Кумского в ст. Александрийской от ул. Грейдерная до ул. Гагарина;

- реконструкция ул. Гагарина в ст. Александрийской от пер. Комсомольского до пер. Кумского. Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет улучшение качества покрытия автодорог и всех элементов обустройства дорог в соответствие с разработанными проектами;

- 2) ремонт дорог общего пользования муниципального значения, в рамках которого предполагается ремонт:

- ул. Ермолова в г. Георгиевске от ул. Чехова до ул. Володкина; ул. Октябрьской в г. Георгиевске от ул. Горийской до ул. Гагарина; ул. Дружбы в г. Георгиевске от ул. Калинина до ул. Быкова; ул. Пионерская в г. Георгиевске от ул. Горийской до ул. Красноармейской; ул. Пушкина в г. Георгиевске от ул. Красноармейской до ул. Ломоносова; ул. Герцена в г. Георгиевске; ул. Красноармейская в г. Георгиевске; ул. Однобокова; ул. Чернышевского; ул. Тимирязева; ул. Маяковского; ул. Арсенальная от ул. Пушкина до ул. Пионерской; ул. Советская в ст. Георгиевской; ул. Ленина в ст. Георгиевской; пер. Милозовского в  ст. Георгиевской; ул. Ленина в ст. Незлобной; пер. Ахметский в п. Шаумянском; автодорога Александрийская – Ульяновка; автодорога Ульяновка – Крутоярский. Непосредственным результат реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет приведение покрытия автодорог в соответствие с требованием ГОСТ;

- 3) содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, в рамках которого предполагается:

- текущий ремонт автомобильных дорог отдельными местами (ямочный ремонт);

- содержание гравийных дорог ГГО СК (грейдирование), в рамках которого предполагается выполнение ремонтной профилировки гравийных дорог;

- содержание существующих и строительство новых ливнеотводных сооружений;

- ремонт тротуаров, устройство новых тротуаров и пешеходных дорожек;

- ежегодное обновление осевой разметки на автомобильных дорогах, разметки на пешеходных переходах;

- замена и ремонт повреждённых плоских дорожных знаков, содержание существующих плоских дорожных знаков. Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет выполнение содержания и ремонта, автомобильных дорог на всем протяжении автомобильных дорог ГГО СК в местах, где возникает необходимость в проведении данных работ;

- 4) улучшение условий проживания жителей ГГО СК, в рамках которого предполагается:

- оборудование автобусных остановок, расположенных на улично-дорожной сети ГГО СК заездными карманами, тротуарами и павильонами;

- ремонт пешеходных спусков;

- строительство новых линий уличного освещения на улицах, проездах, переулках. Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет: выполнение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения – 809,9 км.

- Сведения об индикаторах достижения целей Подпрограммы и показателях решения задач Подпрограммы и их значениях, перечень основных мероприятий и целей Подпрограммы, объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы приведены в приложении 9 к Программе «Сведения о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края».

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Подпрограммы, задачам Подпрограммы приведены в приложении 10 к Программе «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края».