Приложение 7

к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА

«Безопасность дорожного движения в Георгиевском городском округе                 Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Безопасность дорожного движения в Георгиевском городском округе Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Георгиевском городском округе Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – УЖКХ ГГО СК) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие дорожную деятельность |
| Задачи Подпрограммы | обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения |
| Показатели решения задач Подпрограммы | увеличение протяжённости леерных ограждений после ремонта или новой установки; увеличение количества новых светофорных объектов; увеличение количества переоборудованных светофорных объектов с заменой секций светофоров с лампами накаливания на светодиодные источники света, с установкой режима работы светофорного объекта, предусматривающего задержку красного сигнала светофора по всем направлениям и с применением других средств оптимизации светофорного регулирования |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019 – 2024 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объём финансового обеспечения Подпрограммы составит 24 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2020 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2021 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2022 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2023 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 4 000,00 тыс. рублей; в том числе бюджет Георгиевского городского округа Ставропольского края составит 24 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2020 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2021 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2022 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2023 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 4 000,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения за счёт средства местного бюджета 24 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2020 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2021 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2022 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2023 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 4 000,00 тыс. рублей, |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | оборудование пешеходных переходов леерными ограждениями – 200 погонных метров; переоборудование действующих светофорных объектов с заменой секций светофоров с лампами накаливания на светодиодные источники света, с установкой режима работы светофорного объекта, предусматривающего задержку красного сигнала светофора по всем направлениям и с применением других средств оптимизации светофорного регулирования – 12 шт. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Увеличение количества личного транспорта граждан в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния внутриквартальных дорог, организации пешеходного движения требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по организации безопасности дорожного движения в ГГО СК.

Уровень аварийности на дорогах ГГО СК по данным ОГИБДД МО МВД России «Георгиевский» представлен в таблице 1.

Таблица 1–

Аварийность на дорогах города Георгиевска

| ДТП | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество | 83 | 72 | 84 | 70 |
| Погибло | 7 | 4 | 2 | 4 |
| Ранено | 126 | 95 | 104 | 94 |

Подпрограммой предусмотрена реализация основного мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения в Георгиевском городском округе Ставропольского края» поручений органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации Президента Российской Федерации В.В. Путина от 20.02.2015 № Пр-287, поручений Губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова от 14 05.2016 № 21136 по внедрению новых национальных стандартов по обустройству улично-дорожной сети, применение методов успокоения движения, в рамках которых предполагается:

ликвидация транзитного движения в поселениях ГГО СК;

перепрофилирование улиц населенных пунктов в тупиковые, петлевые и кольцевые;

оборудование пешеходных переходов леерными ограждениями на перекрестках с интенсивным движением транспорта и пешеходных маршрутов, в близи учебных заведений;

установка новых светофорных объектов в том числе оборудование пешеходных переходов светофорами Т-7;

обустройство пешеходных переходов вблизи учебных заведений и в местах интенсивного движения транспорта светофорами Т-7;

обеспечение освещением пешеходных переходов;

оборудование перекрёстков и пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения с их дальнейшим содержанием;

переоборудование действующих светофорных объектов с заменой секций светофоров с лампами накаливания на светодиодные источники света, с установкой режима работы светофорного объекта, предусматривающего задержку красного сигнала светофора по всем направлениям и с применением других средств оптимизации светофорного регулирования.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут оборудование пешеходных переходов леерными ограждениями – 200 погонных метров; переоборудование действующих светофорных объектов с заменой секций светофоров с лампами накаливания на светодиодные источники света, с установкой режима работы светофорного объекта, предусматривающего задержку красного сигнала светофора по всем направлениям и с применением других средств оптимизации светофорного регулирования – 12 шт.; установка искусственных неровностей - 20 шт.

- Сведения об индикаторах достижения целей Подпрограммы и показателях решения задач Подпрограммы и их значениях, перечень основных мероприятий и целей Подпрограммы, объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы приведены в приложении 9 к Программе «Сведения о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края».

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Подпрограммы, задачам Подпрограммы приведены в приложении 10 к Программе «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края».