- Приложение  2

- к муниципальной программе города Георгиевска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

- ПЕРЕЧЕНЬ

- основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы  города Георгиевска

| № п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание) |  | Связь с целевыми индикаторами и показателями программы (подпрограммы программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  | 1. Подпрограмма 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных формирований | МКУ «Управление ГОЧС г. Георгиевска» | 2014 |  | 2017 |  | обеспечение готовности сил и средств Георгиевского городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ставропольского края (далее – ТП РСЧС СК) к выполнению задач по предназначению; качественное решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Георгиевска; увеличение количества населения города, подготовленного способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; увеличение количества должностных лиц городского звена ТП РСЧС СК, подготовленных к действиям по предназначению | доля спасенных людей от общего количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях, происшествиях и пожарах на территории города; доля подготовленного населения способам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время; доля предприятий и организаций города Георгиевска, которым оказана методическая помощь в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций; доля подготовленных должностных лиц городского звена ТП РСЧС СК к действиям по предназначению |
| 2 | Мероприятия, направленные на обеспечение общественной безопасности населения города Георгиевска | Администрация | 2015 |  | 2015 |  | повышение эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | установка системы видеонаблюдения по ул. Калинина |
|  | 2. Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 |  | 2017 |  | Проведение выборочно капитального ремонта общего имущества в 33 МКД | количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт |
| 4. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Георгиевске | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 |  | 2017 |  | обеспечение безопасного проживания граждан, снос аварийных домов | число переселённых граждан в результате реализации Программы; число аварийных многоквартирных домов полностью расселённых в результате реализации Программы |
| 5 | Содержание муниципального жилищного фонда | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 |  | 2017 |  | содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством | не предусмотрено |
| 6 | Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 |  | 2017 |  |  | не предусмотрено |
| 7 | Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 |  | 2014 |  | ремонт муниципального жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт |
| 8 | Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда (муниципальной собственности) | КУМИ | 2014 |  | 2014 |  | ремонт муниципального жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт |
| 9 | Обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 |  | 2015 |  | обеспечение безопасного проживания граждан, снос аварийных домов | число переселённых граждан в результате реализации Программы; число аварийных многоквартирных домов полностью расселённых в результате реализации Программы |
| 10 | Обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 |  | 2014 |  | обеспечение мероприятий по отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета | Экономия топливно-энергетических ресурсов на территории города Георгиевска |
|  | 3. Подпрограмма 3 «Развитие коммунального хозяйства города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Предоставление субсидии на покрытие убытков юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим банные услуги | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 |  | 2017 |  | поддержка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих банные услуги | увеличение количества посещений городской муниципальной бани |
| 12 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 |  | 2017 |  | уменьшение затрат на потребляемые топливно-энергетические ресурсы | экономия топливно-энергетических ресурсов на территории города Георгиевска |
| 12.1 | Модернизация котельной № 2 Георгиевского МУП «Теплосеть» с заменой старых отечественных насосов на насосы DAB итальянского производства соответствующей мощности по адресу: г. Георгиевск, ул. Пушкина, 35, используемой для теплоснабжения жилых домов, бюджетных и прочих потребителей | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 |  | 2014 |  | уменьшение затрат на потребляемые топливно-энергетические ресурсы | экономия топливно-энергетических ресурсов на территории города Георгиевска |
| 12.2 | Модернизация котельной № 3 Георгиевского МУП «Теплосеть» с заменой старых отечественных насосов на насосы DAB итальянского производства соответствующей мощности по адресу: г. Георгиевск, ул. Пушкина, 48, используемой для теплоснабжения жилых домов, бюджетных и прочих потребителей | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 |  | 2014 |  | уменьшение затрат на потребляемые топливно-энергетические ресурсы | экономия топливно-энергетических ресурсов на территории города Георгиевска |
| 12.3 | Техническое перевооружение существующей котельной № 14 Георгиевского МУП «Теплосеть», расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Мира ,12/5, с устройством индивидуальной блочной котельной мощностью 1,7 МВт для теплоснабжения потребителей тепловой энергии микрорайона расположенного по ул. Калинина ,150-152. | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 |  | 2014 |  | уменьшение затрат на потребляемые топливно-энергетические ресурсы | экономия топливно-энергетических ресурсов на территории города Георгиевска |
| 12.4 | Модернизация и реконструкция систем уличного освещения в городе Георгиевске с установкой энергоэффективных газоразрядных и светодиодных источников света (светильников) и систем управления освещением | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 |  | 2017 |  | уменьшение затрат на потребляемые топливно-энергетические ресурсы | экономия топливно-энергетических ресурсов на территории города Георгиевска |
| 12.5 | Приобретение и монтаж котельной по адресу: г. Георгиевск, ул. Советская, 18 | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2016 |  | 2016 |  | ввод в эксплуатацию котельной по адресу: г. Георгиевск, ул. Советская, 18; уменьшение затрат на потребляемые топливно-энергетические ресурсы | экономия топливно-энергетических ресурсов на территории города Георгиевска |
| 13 | Мероприятие, направленные на комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Георгиевска | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2015 |  | 2015 |  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Георгиевска | экономия топливно-энергетических ресурсов на территории города Георгиевска |
|  | 4. Подпрограмма 4 « Благоустройство города Георгиевска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сбор и удаление твёрдых отходов, поддержание города в надлежащем санитарном состоянии | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 |  | 2017 |  | надлежащие санитарное состояние улиц города Георгиевска, уменьшение количества случайных свалок | не предусмотрено |
| 15. | Организация работы уличного освещения | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 |  | 2017 |  | улучшение освещённости улиц города в тёмное время суток | снижения процента негорения светильников уличного освещения |
| 16. | Озеленение города Георгиевска | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 |  | 2017 |  | улучшение архитектурно – планировочного облика города Георгиевска | уменьшение количества аварийных деревьев на территории города |
| 17 | Организация и содержание мест захоронения | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 |  | 2017 |  | надлежащие состояние мест общего захоронения города Георгиевска | не предусмотрено |
| 18 | Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 |  | 2017 |  |  | не предусмотрено |
| 5. Подпрограмма 5 «Обеспечение жильём молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 |  | 2017 |  | предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных кредитных займов (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета города Георгиевска |
|  | 6. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Обеспечение деятельности по реализации программы, расходы на руководство и управление в сфере установленных функций | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 |  | 2017 |  | повышение эффективности использования финансовых средств выделяемых на реализацию программы | доля работников Управления ЖКХ администрации г. Георгиевска, соответствующих квалификационным требованиям |
| 21 | Обеспечение деятельности по реализации программы, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области жилищно-коммунального хозяйства | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 |  | 2014 |  | повышение эффективности использования финансовых средств выделяемых на реализацию программы | не предусмотрено |
|  | 7. Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Энергоэффективность от внедрения энергосберегающих устройств т.ч. | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2015 |  | 2015 |  | уменьшение затрат на потребляемые топливно-энергетические ресурсы | экономия топливно-энергетических ресурсов на территории города Георгиевска |
| 22.1 | Подготовка проектно сметной документации на устройство автоматизации блочной котельной адресу: г. Георгиевск, пер. Казачий, 3 | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2015 |  | 2015 |  | Подготовка проектно-сметной документации по котельной по адресу: г. Георгиевск, пер. Казачий, 3; уменьшение затрат на потребляемые топливно-энергетические ресурсы | экономия топливно-энергетических ресурсов на территории города Георгиевска |
| 22.2 | Замена приборов учёта электрической энергии и трансформаторов тока в узлах учёта на уличное освещение | Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2015 |  | 2015 |  | уменьшение затрат на потребляемые энергетические ресурсы | экономия топливно-энергетических ресурсов на территории города Георгиевска |
| 23 | Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных организациях города Георгиевска | управление образования | 2015 |  | 2015 |  | создание безопасных условий для пребывания детей в образовательных учреждениях | доля образовательных учреждений, требующих замены оконных блоков |

- .