- Приложение 3

к отчёту о ходе реализации Программы социально-экономического развития

города Георгиевска на 2012-2015 годы за 2014 год

ОТЧЁТ

о ходе реализации социальных проектов, реализуемых на территории города Георгиевска до 2015 года,

за 2014 год

| № п/п | Наименование социального проекта | Прогнозируемая потребность в финансировании, всего, тысяч рублей | В том числе: |  |  |  | Эффективность мероприятий или причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации | бюджет Ставропольского края | бюджет города Георгиевска | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Строительство многоквартирных жилых домов |  |  |  |  |  | Завершено строительство двух многоквартирных домов обществом с ограниченной ответственностью «Ударник Холдинг». |
|  | Утверждённый план, год | 194 740,00 | – | – | – | 194 740,00 |  |
|  | Фактически исполнено | 194 740,00 | – | – | – | 194 740,00 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год | 194 740,00 | – | – | – | 194 740,00 |  |
|  | Фактически исполнено | 194 740,00 | – | – | – | 194 740,00 |  |