- Приложение 2

к отчёту о ходе реализации Программы социально-экономического развития

города Георгиевска на 2012-2015 годы за 2014 год

ОТЧЁТ

о ходе реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Георгиевска, за 2014 год

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Потребность в финансировании, всего, тысяч рублей | В том числе: |  |  |  | Эффективность мероприятий или причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации | бюджет Ставропольского края | бюджет города Георгиевска | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Региональный индустриальный парк на территории города Георгиевска |  |  |  |  |  | Продолжалась работа по созданию промышленного кластера в региональном индустриальном парке города Георгиевска. Инвестиционную деятельность осуществляли 3 резидента. Создано 82 новых рабочих места. |
|  | Утверждённый план, год | 38 900,00 | – | – | – | 38 900,00 |  |
|  | Фактически исполнено | 38 900,00 | – | – | – | 38 900,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство комплекса по переработке зерновых и бобовых культур обществом с ограниченной ответственностью «АгроПродукт» |  |  |  |  |  | Получены технические условия на электроэнергию, водоснабжение, водоотведение, канализацию, связь. Создано 21 новое рабочее место. |
|  | Утверждённый план, год | 6 700,00 | – | – | – | 6 700,00 |  |
|  | Фактически исполнено | 6 700,00 | – | – | – | 6 700,00 |  |
|  | строительство кластера по производству высокотехнологичных керамических изделий обществом с ограниченной ответственностью «Георгиевский комбинат строительных материалов» |  |  |  |  |  | Выполнены земельные и железо-бетонные работы, приобретён, смонтирован и введён в эксплуатацию растворный бетонный завод. Создано 61 новое рабочее место. |
|  | Утверждённый план, год | 30 300,00 | – | – | – | 30 300,00 |  |
|  | Фактически исполнено | 30 300,00 | – | – | – | 30 300,00 |  |
|  | строительство завода по глубокой переработке сои обществом с ограниченной ответственностью «АгроЮг» |  |  |  |  |  | Заключён договор аренды земельного участка под строительство завода, произведена топографическая съёмка участка, оформлены заявки на технологическое присоединение завода к электрическим сетям, на газоснабжение, на водоотведение промышленных стоков, проведено геологическое испытание грунтов на площадке строительства, велась разработка проектно-сметной документации. |
|  | Утверждённый план, год | 1 900,00 | – | – | – | 1 900,00 |  |
|  | Фактически исполнено | 1 900,00 | – | – | – | 1 900,00 |  |
| 2. | Реконструкция и техническое перевооружение в открытом акционерном обществе «Специнструмент» |  |  |  |  |  | Произведена оплата лизинга по приобретению оборудования. |
|  | Утверждённый план, год | 2 309,00 | – | – | – | 2 309,00 |  |
|  | Фактически исполнено | 2 309,00 | – | – | – | 2 309,00 |  |
| 3. | Замена технологического оборудования Георгиевской площадкой открытого акционерного общества «Макфа» |  |  |  |  |  | Приобретено технологическое оборудование, проведены проектные работы на новую мельницу. Произведена реконструкция приёмного устройства зерна, склада с пристройкой. |
|  | Утверждённый план, год | 5 000,00 | – | – | – | 5 000,00 |  |
|  | Фактически исполнено | 23 400,00 | – | – | – | 23 400,00 |  |
| 4. | Строительство швейного цеха индивидуального предпринимателя А.Н. Шупикова |  |  |  |  |  | Завершено строительство двух новых швейных цехов. Создано 90 новых рабочих мест. |
|  | Утверждённый план, год | 10 500,00 | – | – | – | 10 500,00 |  |
|  | Фактически исполнено | 10 500,00 | – | – | – | 10 500,00 |  |
| 5. | Развитие высокотехнологичного производства пластических масс общества с ограниченной ответственностью «Метак» |  |  |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта завершена в 2013 году. |
|  | Утверждённый план, год | – | – | – | – | – |  |
|  | Фактически исполнено | – | – | – | – | – |  |
| 6. | Расширение промышленного производства сухих продуктов детского и диетического питания в закрытом акционерном обществе «Хайнц-Георгиевск» |  |  |  |  |  | Приобретено технологическое оборудование. |
|  | Утверждённый план, год | 1 156,00 | – | – | – | 1 156,00 |  |
|  | Фактически исполнено | 1 156,00 | – | – | – | 1 156,00 |  |
| 7. | Приобретение технологического оборудования обществом с ограниченной ответственностью «Винзавод «Надежда» |  |  |  |  |  | Приобретено технологическое оборудование. |
|  | Утверждённый план, год | 42 100,00 | – | – | – | 42 100,00 |  |
|  | Фактически исполнено | 42 100,00 | – | – | – | 42 100,00 |  |
| 8. | Реконструкция газонаполнительной станции СУГ в г. Георгиевске по ул. Октябрьской, 167, строительство нефтяной базы открытого акционерного общества «НК «Роснефть» - Ставрополье» г. Георгиевск |  |  |  |  |  | В 2014 году в связи с международными санкциями в отношении открытого акционерного общества «Роснефть» финансирование реализации инвестиционного проекта приостановлено. |
|  | Утверждённый план, год | – | – | – | – | – |  |
|  | Фактически исполнено | – | – | – | – | – |  |
| 9. | Строительство торгового комплекса по улице Мира |  |  |  |  |  | Заключён договор аренды земельного участка от 04 июня 2013 г. №3.2013-23 до 02 июня 2016 года. Арендатор Гусев Сергей Васильевич арендную плату вносит своевременно, задолженности не имеет. |
|  | Утверждённый план, год | 20 000,00 | – | – | – | 20 000,00 |  |
|  | Фактически исполнено | – | – | – | – | – |  |
| 10. | Реконструкция торговой сети общественного питания открытого акционерного общества «Исток» |  |  |  |  |  | Произведён ремонт торговой сети общественного питания. Приобретена недвижимость. |
|  | Утверждённый план, год | 4 000,00 | – | – | – | 4 000,00 |  |
|  | Фактически исполнено | 7 995,00 | – | – | – | 7 995,00 |  |
| 11. | Организация парка по улице Калинина-Батакская |  |  |  |  |  | В 2013 году утверждён проект планировки территории парка. Ведётся поиск инвесторов. |
|  | Утверждённый план, год | – | – | – | – | – |  |
|  | Фактически исполнено | – | – | – | – | – |  |
| 12. | Открытие логистического центра обществом с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Олимпия» |  |  |  |  |  | Открылся логистический комплекс. Автоматизирован складской комплекс с применением роботизированной техники, аналогов которому нет в Ставропольском крае. Комплекс включает в себя цех упаковки, роботизированный гравитационный склад и участок одновременной отгрузки с нескольких портов. Расширено производство сырокопчёных колбас, что позволит увеличить выпуск продукции в 3 раза. Дополнительно создано 4 новых рабочих места. |
|  | Утверждённый план, год | 25 000,00 | – | – | – | 25 000,00 |  |
|  | Фактически исполнено | 25 000,00 | – | – | – | 25 000,00 |  |
| 13. | Приобретение технологического оборудования обществом с ограниченной ответственностью «Даниил» |  |  |  |  |  | Приобретено технологическое оборудование. |
|  | Утверждённый план, год | 3 500,00 | – | – | – | 3 500,00 |  |
|  | Фактически исполнено | 3 500,00 | – | – | – | 3 500,00 |  |
| 14. | Строительство и промышленное внедрение осетрового рыбоводного предприятия по инновационной индустриальной технологии обществом с ограниченной ответственностью «Витязь» |  |  |  |  |  | Срок исполнения – 2015 год. |
|  | Утверждённый план, год | – | – | – | – | – |  |
|  | Фактически исполнено | – | – | – | – | – |  |
| 15. | Реконструкция элеватора, увеличение производственной мощности хранения зерна открытым акционерным обществом «Зерно» |  |  |  |  |  | Произведена топографическая съёмка земельного участка. |
|  | Утверждённый план, год | 700,00 | – | – | – | 700,00 |  |
|  | Фактически исполнено | 700,00 | – | – | – | 700,00 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждённый план, год | 153 165,00 | – | – | – | 153 165,00 |  |
|  | Фактически исполнено | 155 560,00 | – | – | – | 155 560,00 |  |