ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 августа 2024 г.                          г. Георгиевск                                         № 2664

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в целях повышения эффективности организации взаимодействия органов местного самоуправления Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, индивидуальных предпринимателей, российских или иностранных юридических лиц либо действующих без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двух и более указанных юридических лиц при подготовке, заключении, исполнении, изменении и прекращении концессионных соглашений на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, на основании пунктов 179-181 части 1 статьи 49 Устава Георгиевского муниципального округа Ставропольского края администрация Георгиевского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Порядок межведомственного взаимодействия структурных подразделений администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края на этапе разработки, рассмотрения, принятия решения о заключении концессионного соглашения, инициатором которого является структурное подразделение администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края.

1.2. Порядок рассмотрения предложений лиц, выступивших с инициативой заключения концессионного соглашения.

1.3. Порядок формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.

2. Определить управление экономического развития и торговли администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края ответственным органом, уполномоченным на рассмотрение предложений о заключении концессионных соглашений с Георгиевским муниципальным округом Ставропольского края, поступивших от лиц, выступающих с инициативой заключения таких концессионных соглашений.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края:

от 23 октября 2017 г. № 1820 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края»;

от 21 марта 2018 г. № 705 «О внесении изменений в некоторые постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края Феодосиади А.Е.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт Георгиевского муниципального округа Ставропольского края».

Глава

Георгиевского муниципального округа

Ставропольского края                                                                            А.В.Зайцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Георгиевского муниципального

округа Ставропольского края

от 15 августа 2024 г. № 2664

# ПОРЯДОК

межведомственного взаимодействия структурных подразделений

администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края

на этапе разработки, рассмотрения, принятия решения о заключении

концессионного соглашения, инициатором которого является структурное

подразделение администрации Георгиевского муниципального округа

Ставропольского края

- Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее –Федеральный закон), пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует взаимодействие структурных подразделений администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края на этапе разработки, рассмотрения и принятия решений о заключении Георгиевским муниципальным округом Ставропольского края концессионных соглашений (в том числе на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств), инициаторами которых являются структурные подразделения администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, наделенные специальной компетенцией в установленной законодательством в сфере деятельности, в которой планируется реализация концессионного соглашения (далее – инициатор проекта).

2. Концедентом по концессионному соглашению является муниципальное образование Георгиевский муниципальный округ Ставропольского края (далее – ГМО СК), от имени которого выступает администрация Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация ГМО СК).

3. Решение концедента о заключении концессионного соглашения принимается в форме постановления администрации ГМО СК.

4. Объектом концессионного соглашения является создаваемое и (или) реконструируемое имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, за исключением случаев, если концессионное соглашение заключается в отношении объекта, предусмотренного пунктом 21 части 1 статьи 4 Федерального закона), соответствующее статье 4 Федерального закона, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Георгиевскому муниципальному округу Ставропольского края (далее – объект концессионного соглашения).

5. Инициатор проекта обеспечивает разработку предложения о создании и (или) реконструкции имущества в рамках концессионного соглашения (далее – Предложение), которое должно содержать следующую информацию:

1) сведения об объекте концессионного соглашения и его существенные характеристики;

2) адрес (место нахождения) предлагаемого к созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения;

3) предполагаемый срок передачи концедентом во владение и в пользование концессионера объекта концессионного соглашения и (или) иного имущества, принадлежащего концеденту на праве собственности, образующего единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) предназначенного для использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением (далее - иное передаваемое имущество);

4) наличие либо отсутствие проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта концессионного соглашения;

5) предполагаемые существенные условия концессионного соглашения в соответствии со статьями 10 и 42 Федерального закона;

6) предполагаемые критерии конкурса на право заключения концессионного соглашения (далее - конкурс) и параметры критериев конкурса в соответствии со статьями 24 и 47 Федерального закона;

7) краткое описание актуальности, целей и задач предлагаемого к реализации проекта концессионного соглашения, включая проблемы, на решение которых он направлен;

8) сметная стоимость создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения на этапе создания и (или) реконструкции, использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения с указанием расходов на каждом из указанных этапов, разбивкой на источники финансирования (собственные, заемные средства, средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с указанием бюджета, по годам реализации).

6. Одновременно с подготовкой Предложения инициатор проекта осуществляет подготовку проекта концессионного соглашения в соответствии с требованиями Федерального закона.

7. Инициатор проекта направляет Предложение и проект концессионного соглашения в следующие структурные подразделения администрации ГМО СК:

1) в управление экономического развития и торговли администрации ГМО СК (далее – уполномоченный орган) – для оценки Предложения на предмет его социально-экономической эффективности, а также соответствия Предложения целям Федерального закона и документам стратегического планирования ГМО СК;

2) в управление имущественных и земельных отношений администрации ГМО СК – для оценки Предложения на предмет:

а) наличия или отсутствия ограничений права или обременений объекта концессионного соглашения;

б) наличия или отсутствия у концедента права собственности на объект концессионного соглашения;

в) наличия или отсутствия прав третьих лиц в отношении объекта концессионного соглашения;

3) в финансовое управление администрации ГМО СК – для оценки Предложения на предмет наличия (отсутствия) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения (в случае, если такие расходы указаны в Предложении);

4) в правовое управление администрации ГМО СК – для проведения юридической экспертизы проекта концессионного соглашения;

5) в региональную тарифную комиссию Ставропольского края – для оценки предложения  о заключении концессионного соглашения на предмет согласования условий концессионного соглашения, указанных в пункте 6.5  части 1 статьи 10 и пунктах 1, 4, 5 и 7 части 1 статьи 42 Федерального закона.

8. В целях рассмотрения Предложения уполномоченным органом образуется рабочая группа.

9. Управление имущественных и земельных отношений администрации ГМО СК, финансовое управление администрации ГМО СК и правовое управление администрации ГМО СК в срок, не превышающий 30 дней со дня получения Предложения и проекта концессионного соглашения, направляют в уполномоченный орган и инициатору проекта свои заключения, которые должны содержать выводы в соответствии с предметом оценки, определенным пунктом 7 настоящего Порядка, а также выводы о целесообразности (нецелесообразности) заключения концессионного соглашения.

10. Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня поступления заключений от структурных подразделений администрации ГМО СК о целесообразности заключения концессионного соглашения или о нецелесообразности заключения концессионного соглашения в случае необходимости корректировки условий концессионного соглашения, организует заседание рабочей группы.

11. По результатам рассмотрения заключений, поступивших от структурных подразделений администрации ГМО СК и от рабочей группы о целесообразности заключения концессионного соглашения или нецелесообразности заключения концессионного соглашения, уполномоченный орган в течение 14 дней принимает одно из следующих решений в форме заключения уполномоченного органа:

- о признании реализации Предложения возможной и целесообразной;

- о признании реализации Предложения невозможной и нецелесообразной на представленных инициатором проекта условиях.

12. В течение 30 дней со дня принятия решения о признании реализации Предложения возможной и целесообразной инициатор проекта осуществляет:

1) подготовку проекта постановления администрации ГМО СК о заключении концессионного соглашения в соответствии со статьей 22 Федерального закона;

2) разработку проекта конкурсной документации для проведения конкурса в соответствии со статьей 23 Федерального закона.

13. Подготовка, заключение, исполнение, изменение и прекращение концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем осуществляется в порядке, определенном главой 4 Федерального закона.

____________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Георгиевского муниципального

округа Ставропольского края

от 15 августа 2024 г. № 2664

ПОРЯДОК

рассмотрения предложений лиц, выступивших с инициативой

заключения концессионного соглашения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру рассмотрения предложений лиц, выступивших с частной инициативой заключения концессионного соглашения, о заключении концессионного соглашения в отношении объекта, право собственности на который принадлежит или будет принадлежать Георгиевскому муниципальному округу Ставропольского края (далее – ГМО СК), по форме, утверждаемой Правительством Российской Федерации, с приложением проекта концессионного соглашения, включающего в себя существенные условия, предусмотренные статьями 10 и 42 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон), и иные не противоречащие законодательству Российской Федерации условия, а также принятия решения о заключении концессионного соглашения, в том числе на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Частными инициаторами могут выступать лица, указанные в пункте 2 части 1 статьи 5 Федерального закона и отвечающие требованиям, предусмотренным частью 4.11 статьи 37 Федерального закона.

2. Управление экономического развития и торговли администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее – уполномоченный орган) в течение 30 дней со дня поступления предложения о заключении концессионного соглашения организует рассмотрение такого предложения и подготовку заключения о возможности (невозможности, возможности на иных условиях) заключения концессионного соглашения.

3. В целях предварительного рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения уполномоченным органом образуется рабочая группа.

4. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня поступления предложения о заключении концессионного соглашения направляет копию такого предложения с приложением проекта концессионного соглашения для его согласования в следующие структурные подразделения администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация ГМО СК):

1) структурное подразделение администрации ГМО СК, наделенное специальной компетенцией в установленной законодательством в сфере деятельности, в которой планируется реализация концессионного соглашения (далее - отраслевой орган), для оценки предложения частного инициатора о заключении концессионного соглашения на предмет:

а) определения потребности в строительстве и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения;

б) определения допустимости осуществления деятельности с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения частным инициатором в соответствии с действующим законодательством;

в) согласования условий концессионного соглашения, содержащихся в предложении частного инициатора о заключении концессионного соглашения;

г) согласования обязательств частного инициатора в отношении не включенного в казну ГМО СК иного передаваемого имущества по его модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества;

2) управление имущественных и земельных отношений администрации ГМО СК - для оценки предложения частного инициатора о заключении концессионного соглашения на предмет:

а) наличия или отсутствия ограничений права или обременений объекта концессионного соглашения;

б) наличия или отсутствия у концедента права собственности на объект концессионного соглашения;

в) наличия или отсутствия прав третьих лиц в отношении объекта концессионного соглашения;

3) финансовое управление администрации ГМО СК –для оценки предложения частного инициатора о заключении концессионного соглашения на предмет наличия (отсутствия) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения (в случае, если такие расходы указаны в предложении);

4) в правовое управление администрации ГМО СК – для проведения юридической экспертизы проекта концессионного соглашения;

5) в региональную тарифную комиссию Ставропольского края – для оценки предложения о заключении концессионного соглашения на предмет согласования условий концессионного соглашения, указанных в пункте 6.5  части 1 статьи 10 и пунктах 1, 4, 5 и 7 части 1 статьи 42 Федерального закона.

5. Структурные подразделения администрации ГМО СК, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, в течение 10 календарных дней со дня получения копии предложения частного инициатора о заключении концессионного соглашения с приложением проекта концессионного соглашения рассматривают их и направляют в уполномоченный орган свои заключения, которые должны содержать выводы в соответствии с предметом оценки, определенным пунктом 4 настоящего Порядка, и информацию о целесообразности (нецелесообразности) заключения концессионного соглашения.

6. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня поступления информации от структурных подразделений администрации ГМО СК о целесообразности заключения концессионного соглашения или о нецелесообразности заключения концессионного соглашения организует заседание рабочей группы.

7. По результатам рассмотрения информации, поступившей от структурных подразделений администрации ГМО СК и от рабочей группы о целесообразности заключения концессионного соглашения или нецелесообразности заключения концессионного соглашения, уполномоченный орган принимает одно из следующих решений в форме заключения уполномоченного органа (далее – решения уполномоченного органа):

- о возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретного объекта концессионного соглашения на условиях, представленных в предложении о заключении концессионного соглашения;

- о возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретного объекта концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено частным инициатором;

- о невозможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретного объекта концессионного соглашения с указанием основания для отказа в соответствии с частью 4.6 статьи 37 Федерального закона.

В решении о возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретного объекта концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором заключения концессионного соглашения, указывается срок и порядок проведения переговоров в форме совместных совещаний с частным инициатором в целях обсуждения условий концессионного соглашения.

8. Копия решения уполномоченного органа направляется инициатору заключения концессионного соглашения в течение 10 календарных дней со дня принятия указанного решения.

9. В случае принятия уполномоченным органом решения о возможности заключения концессионного соглашения на условиях, предложенных частным инициатором, уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня принятия такого решения размещает на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, такое решение и предложение о заключении концессионного соглашения одновременно с проектом концессионного соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, определенных в этом проекте концессионного соглашения, в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым к концессионеру в соответствии с Федеральным законом, а также требованиям, предъявляемым в соответствии с частью 4.1 статьи 37 Федерального закона к лицу, выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения (далее – заявка о готовности к участию в конкурсе).

10. В случае принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено частным инициатором, уполномоченный орган организует проведение переговоров в форме совместных совещаний с частным инициатором в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования по результатам переговоров.

В течение 10 календарных дней после окончания переговоров частный инициатор представляет в уполномоченный орган измнененное предложение о заключении концессионного соглашения и измененный проект концес-сионного соглашения, которые подлежат рассмотрению уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней.

В случае если в результате переговоров стороны не достигли согласия  по условиям концессионного соглашения либо частный инициатор отказался от ведения переговоров по изменению предложенных условий концессионного соглашения, уполномоченный орган в течение 10 календарных дней принимает решение о невозможности заключения концессионного соглашения в соответствии с частями 4.4 и 4.6 статьи 37 Федерального закона и направляет копию такого решения инициатору заключения концессионного соглашения.

11. В случае согласования уполномоченным органом измененного предложения о заключении концессионного соглашения и измененного проекта концессионного соглашения уполномоченный орган принимает решение о возможности заключения концессионного соглашения на условиях, предусмотренных измененным предложением о заключении концессионного соглашения и измененным проектом концессионного соглашения, и в течение 10 календарных дней со дня принятия данного решения размещает данное решение и предложение о заключении концессионного соглашения одновременно с измененным проектом концессионного соглашения на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе.

12. В случае несогласования уполномоченным органом измененного предложения о заключении концессионного соглашения и (или) измененного проекта концессионного соглашения уполномоченный орган принимает соответствующее  решение, предусмотренное частью 4.8-2 статьи 37 Федерального закона.

13. В случае, если в течение 45 дней со дня размещения предложения о заключении концессионного соглашения на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов поступили заявки о готовности к участию в конкурсе, уполномоченный орган и отраслевой орган в течение 10  рабочих дней после истечения срока, установленного настоящим пунктом, рассматривают такие заявки на предмет их соответствия требованиям,  предъявляемым к форме такой заявки, а также соответствия лиц, предоставивших такие заявки, требованиям, предъявляемым в соответствии с Федеральным законом, и по результатам их рассмотрения составляют протокол рассмотрения заявок о готовности к участию в конкурсе (далее - протокол).

Протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 4.9 статьи 37 Федерального закона. Протокол размещается уполномоченным органом на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.

14. В случае, если уполномоченным органом по результатам рассмотрения заявок о готовности к участию в конкурсе установлено, что хотя бы одно лицо, представившее такую заявку, соответствует требованиям, предъявляемым в соответствии с Федеральным законом, и представленная им заявка о готовности к участию в конкурсе соответствует требованиям, предъявляемым к форме такой заявки, уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта решение о заключении концессионного соглашения на конкурсной основе в соответствии со статьей 22 Федерального закона.

15. В случае если в течение 45 дней со дня размещения на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов предложения о заключении концессионного соглашения не поступило заявок о готовности к участию в конкурсе, либо по результатам рассмотрения заявок установлено несоответствие лиц, представивших такие заявки, требованиям, предъявляемым в соответствии с Федеральным законом и (или) установлено несоответствие представленных этими лицами заявок о готовности к участию в конкурсе требованиям, предъявляемым к форме такой заявки, концессионное соглашение заключается на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения и проекте концессионного соглашения (проекте концессионного соглашения с внесенными изменениями), без проведения конкурса в порядке, установленном Федеральным законом.

В этом случае уполномоченный орган в течение 3 календарных дней информирует частного инициатора о заключении концессионного соглашения без проведения конкурса и необходимости представления информации об источниках финансирования деятельности по исполнению концессионного соглашения и подтверждения возможности их получения. После получения указанной информации уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта решения о заключении концессионного соглашения, предусмотренного статьей 22 Федерального закона.

Решение о заключении концессионного соглашения принимается в форме постановления администрации ГМО СК в течение 30 календарных дней после истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

16. Проект концессионного соглашения в течение 5 рабочих дней после принятия решения о заключении концессионного соглашения направляется уполномоченным органом концессионеру с установлением срока для подписания этого соглашения, который не может превышать 1 месяц.

17. Контроль за исполнением концессионного соглашения осуществляется уполномоченным органом, а также отраслевым органом в лице их представителей, которые на основании концессионного соглашения имеют право беспрепятственного доступа на объект концессионного соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

18. Порядок осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения устанавливается концессионным соглашением.

19. Заключение концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, по инициативе частного инвестора осуществляется в порядке, определенном главой 4 Федерального закона.

_______________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Георгиевского муниципального

округа Ставропольского края

от 15 августа 2024 г. № 2664

ПОРЯДОК

формирования и утверждения перечня объектов, в отношении

которых планируется заключение концессионных соглашений

- Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования и утверждения перечня объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Георгиевскому муниципальному округу Ставропольского края (далее – объекты), в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (далее – Перечень).

- Формирование Перечня осуществляется управлением экономического развития и торговли администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление) ежегодно до 31 декабря года, предшествующего году утверждения Перечня, на основании сведений, представляемых структурными подразделениями администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее – подразделения) в соответствии с отраслевой принадлежностью объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на основании пункта 3 настоящего Порядка.

- Для формирования Перечня подразделения ежегодно до 1 декабря года, предшествующего году утверждения Перечня, представляют в управление:

- сведения об объектах, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, по форме согласно приложению к настоящему  Порядку (далее – сведения об объектах);

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, подтверждающую право собственности Георгиевского муниципального округа Ставропольского края на объекты, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, или копии документов, подтверждающих наличие объектов незавершенного строительства (далее – правоустанавливающие документы), при наличии.

- В случае включения в перечень объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, подразделение, представившее предложение в Перечень, одновременно с предложением в перечень направляет в управление сведения о порядке получения копии подготовленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере теплоснабжения, сфере водоснабжения и водоотведения отчета о техническом обследовании имущества, предлагаемого к включению в объект концессионного соглашения (далее – копия отчета о техническом обследовании имущества).

- Управление рассматривает документы, представленные подразделениями в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего Порядка, и включает сведения об объектах в Перечень, за исключением случаев, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

- Сведения об объектах не включаются управлением в Перечень в случаях, если:

- объект не относится к объектам, указанным в статье 4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»          (далее – Федеральный закон);

- подразделениями не представлены или представлены не в полном объеме сведения и документы, указанные в пунктах 3, 4 настоящего Порядка.

- В целях подтверждения права собственности Георгиевского муниципального округа Ставропольского края на объекты, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, управление вправе запрашивать правоустанавливающие документы в управлении имущественных и земельных отношений администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края. Срок подготовки и направления ответа на указанный запрос не может превышать 15 дней со дня его поступления на рассмотрение в управление имущественных и земельных отношений администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края.

- Перечень носит информационный характер. Отсутствие в Перечне какого-либо объекта не является препятствием для заключения концессионного соглашения с лицами, выступающими с инициативой заключения концессионного соглашения согласно части 4.1 статьи 37 и статьи 52 Федерального закона.

- Перечень утверждается постановлением администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края до 1 февраля текущего календарного года.

- Перечень и копия отчета о техническом обследовании имущества (при наличии в Перечне объектов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка) в течение 30 календарных дней со дня издания постановления администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края об утверждении Перечня подлежат размещению управлением на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте Георгиевского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Управление вправе направить в адрес министерства экономи-ческого развития Ставропольского края копию постановления об утверждении Перечня, а также электронную ссылку на указанный Перечень, размещенный на официальном сайте Российской Федерации в информа-ционно - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

_____________

Приложение

к Порядку формирования и утвер-ждения перечня объектов, в отно-шении которых планируется за-ключение концессионных соглаше-ний

# СВЕДЕНИЯ

об объектах, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Вид работ в рамках концессионного соглашения (создание и (или) реконструкция) | Предполагаемая мощность объекта | Планируемая сфера применения объекта | Оценочный объем требуемых инвестиций, млн рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |