ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04 марта 2019 г.                           г. Георгиевск                                             № 628

Об утверждении адресной инвестиционной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 17 октября 2017 г. № 1789 «Об утверждении Правил формирования адресной инвестиционной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края», статьями 57, 61 Устава Георгиевского городского округа Ставропольского края, администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую адресную инвестиционную программу Георгиевского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края Донец Ж.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Георгиевского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

Георгиевского городского округа

Ставропольского края                                                                          М.В.Клетин

Проект вносит первый заместитель главы администрации

Ж.А.Донец

Проект визируют:

управляющий делами администрации                                          Н.Е.Филиппова

заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации                                                                              И.И.Дубовикова

начальник отдела общего делопроизводства

и протокола администрации                                                             С.А.Воробьев

начальника правового управления

администрации                                                                                        И.В.Кельм

Проект подготовлен управлением экономического развития и торговли администрации                                                                                      Ю.С.Дзиова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Георгиевского городского

округа Ставропольского края

от 04 марта 2019 г. № 628

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Георгиевского городского округа Ставропольского края

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства | Ответственный исполнитель | Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу в эксплуатацию | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (срок подготовки проектной документации) | Источники финансирования | Объем финансирования, тысяч рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Строительство (реконструкция) объектов дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (строительство детского сада на 160 мест в г. Георгиевске по ул. Быкова, 12/2) | управление образования и молодёжной политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – администрация) | 160 мест | 2020 год | бюджет Российской Федерации (далее – федеральный) | – | – | - |
|  |  |  |  |  | бюджет Ставропольского края (далее – краевой) | – | – | – |
|  |  |  |  |  | бюджет Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – местный) | 1 070,00 | – | – |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  | 1 070,00 | – | – |
| 2. | Строительство (реконструкция) общеобразовательных организаций (строительство пристройки МОУ СОШ № 1) | управление образования и молодёжной политики администрации | 725 мест | 2021 год | федеральный бюджет | – | – | – |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | – | 253 604,21 | 253 604,21 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | 13 347,59 | 13 347,59 |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  | – | 266 951,80 | 266 951,80 |
| 3. | Строительство (реконструкция) общеобразовательных организаций (строительство школы в селе Краснокумском) | управление образования и молодёжной политики администрации | 775 мест | 2021 год | федеральный бюджет | – | – | – |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | – | – | 297 503,81 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | – | – | 15 658,09 |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  | – | – | 313 161,90 |
| 4. | Реконструкция объектов спорта МБУ «Спортивно-развлекательный комплекс по адресу: РФ, Ставропольский край, Георгиевский городской округ, г. Георгиевск, ул. Гагарина, 66» | комитет по физической культуре и спорту администрации | пропускная способность – 100 человек | 2020 год | федеральный бюджет | – | – | – |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 64 884,04 | – | – |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 16 221,01 | – | – |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  | 81 105,05 |  | – |
| 5. | Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (распределительный газопровод среднего и низкого давления с установкой ГРПШ по ул. Раздольной с. Краснокумском Георгиевского городского округа Ставропольского края) | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации | 0,5 км | 2019 год | федеральный бюджет | 682,80 | – | – |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 2 167,20 | – | – |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 150,00 | – | – |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  | 3 000,00 | – | – |
|  | Всего по программе: |  |  |  | федеральный бюджет | 682,80 | – | – |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 67 051,24 | 253 604,21 | 551 108,02 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 17 441,01 | 13 347,59 | 29 005,68 |
|  |  | Итого: |  |  |  | 85 175,05 | 266 951,80 | 580 113,70 |

Управляющий делами администрации

Георгиевского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                               Н.Е.Филиппова