АКТ

18  марта 2011 г.                                                                     г.Георгиевск

На основании удостоверения № 3 от 14.03.2011 г., выданного заместителем главы администрации города - начальником финансового управления администрации города Георгиевска Гавриленко Н.П. и в соответствии с письмом Георгиевской межрайонной прокуратуры № 7-16-2011 от 11.03.2011 г., мною, ведущим специалистом отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля финансового управления администрации города Георгиевска Неупокоевой Ю.В., с ведома главного врача Щербак О.В. в присутствии главного бухгалтера Шумаковой Л.М., проведена документальная проверка расходования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт зданий в муниципальном учреждении здравоохранения «Георгиевская центральная поликлиника». Юридический адрес:  357820, Ставропольский край,  г. Георгиевск, ул. Октябрьская,56

Проверка начата: 14 марта 2011 г.

Проверка окончена: 18  марта 2011 г.

Проверка проведена за период 2009 г. - I квартал 2011 года.  В результате выявлено следующее.

На 2009 год муниципальному учреждению здравоохранения «Георгиевская центральная поликлиника» по бюджетной росписи первоначально было предусмотрено на капитальный ремонт зданий 3500500,00 руб., в том числе 1205000,00 руб. за счет средств бюджета города Георгиевска, 2295500,00 руб. за счет средств краевого бюджета. Бюджетная роспись с учетом изменений составила 812000,00 руб. за счет средств бюджета города Георгиевска.

Изменение расходов в сторону уменьшения произведено в соответствии с Законом Ставропольского края от 16 июля 2009 года № 47 – кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2009 год», исключены субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов, выделенные местным бюджетам в 2009 году на проведение капитального ремонта, а также внесены изменения по другим субвенциям и субсидиям.

Кассовый расход составил 316000,00 руб., которые были освоены следующим образом:

| № п/п | Подрядчик | №, дата контракта (договора), наименование объекта | стоимость контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Волна» | Муниципальный контракт № 100 от 29.06.2009 г., капитальный ремонт вентиляции в здании МУЗ «ГЦП» по ул. Калинина, 129-131 | 62000,00 |
| 2. | ИП Толмачев И.А. | Муниципальный контракт № 99 от 29.06.2009 г., выполнение работ по устройству полов мозаичных в здании МУЗ «ГЦП» по ул. Калинина, 129-131 | 254000,00 |
|  | Итого |  | 316000,00 |

На 2010 год муниципальному учреждению здравоохранения «Георгиевская центральная поликлиника» по бюджетной росписи первоначально было предусмотрено на капитальный ремонт зданий 500000,00 руб. Бюджетная роспись с учетом изменений составила 2670000,00 руб. за счет средств бюджета города Георгиевска.

Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено необходимостью завершения  капитального ремонта филиала центральной поликлиники и произошло за счет перераспределения ассигнований МУЗ «Георгиевская центральная городская больница» и других ГРБС.

Кассовый расход составил 2670000,00  руб., которые были освоены следующим образом:

| № п/п | Подрядчик | №, дата контракта (договора), наименование объекта | стоимость контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Туяна» | Муниципальный контракт № 121 от 27.07.2010 г., выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли в здании МУЗ «ГЦП» по ул. Калинина, 129-131 | 397400,00 |
| 2. | ООО «Туяна» | Договор № 22 от 01.10.2010 г., выполнение капитального ремонта мягкой кровли здания МУЗ «ГЦП» по ул. Калинина, 129-131 | 48701,00 |
| 3. | ООО «Волна» | Муниципальный контракт № 119 от 07.07.2010 г., капитальный ремонт правого крыла здания МУЗ «ГЦП» по ул. Калинина, 129-131 | 1900000,00 |
| 4. | ИП Толмачев И.А. | Муниципальный контракт № 133 от 06.02.2010 г., выполнение работ по устройству перегородок в здании МУЗ «ГЦП» по ул. Калинина, 129-131 | 134353,00 |
| 5. | ООО СМПМК «Георгиевская-2» | Договор №18 от 20.07.2010 г., выполнение капитального ремонта электроосвещения правого крыла здания МУЗ «ГЦП» по ул. Калинина, 129-131 | 95000,00 |
| 6. | ООО СМПМК «Георгиевская-2» | Договор №40 от 08.11.2010 г., выполнение капитального ремонта электроснабжения здания МУЗ «ГЦП» по ул. Калинина, 129-131 | 94546,00 |
|  | Итого |  | 2670000,00 |

На 2011 год муниципальному учреждению здравоохранения «Георгиевская центральная поликлиника» по бюджетной росписи первоначально было предусмотрено на капитальный ремонт зданий 500000,00 руб., за счет средств бюджета города Георгиевска. Бюджетная роспись с учетом изменений составила 1300000,00 руб. за счет средств бюджета города Георгиевска.

Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено необходимостью завершения  капитального ремонта

На I квартал 2011 года по бюджетной росписи на капитальный ремонт предусмотрено 400000,00 руб. (средства бюджета города Георгиевска).   Кассовый расход не производился.

МУЗ «Георгиевская центральная поликлиника» с ИП Толмачев И.А. заключен муниципальный контракт № 137 от 09.03.2011 г. на сумму 348200,00 руб., на выполнение общестроительных работ в здании МУЗ «ГЦП» по ул. Калинина, 129-131. Срок выполнения работ до 25.04.2011 г.

Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета,

отчетности и контроля финансового управления

администрации города Георгиевска                                            Неупокоева Ю.В.

От  МУЗ «ГЦП»:

Главный врач	 Щербак О.В.

Главный  бухгалтер                                                                   Шумакова Л.М.

Один экземпляр акта получен:

«___» марта  2011 г.                                ____________   _________________

подпись	   Ф.И.О.