- Приложение 5

- к муниципальной программе города Георгиевска «Обеспечение безопасности дорожного движения»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы города Георгиевска за счет средств бюджета города Георгиевска

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Целевая статья расходов |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы | Расходы по годам (тысяч рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа | Подпро-грамма | Направление расходов |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2107 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1. | Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения», всего | 05 | 0 | 0000 |  | - 21150,15 | - 20116,50 | 20116,50 | 20319,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | yправление ЖКХ адми- нистрации г. Георгиевска | - 21150,15 | - 20116,50 | 20116,50 | 20319,00 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения», всего | 05 | 1 | 0000 | управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | - 20861,47 - 20861,47 | - 19209,00 - 19209,00 | 19209,00 19209,00 | 19209,00 19209,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования на территории города Георгиевска (ул.Гагарина, Ленина, Речная, Ермолова), в том числе: ул. Гагарина ул. Ленина ул. Речная ул. Ермолова | 05 | 1 | 2148 | управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 3976,56 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| 2.2. 2.3 | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования муниципального значения: ул. Ленина в пределах от ул. Советская до ул.Гагарина; ул. Гагарина в пределах от ул. Советская до ул.Бойко; ул. Вехова от ул. Гагарина до ул. Чугурина; ул. Дружбы в пределах от ул. Калинина до ул. Быкова; ул. Пионерская в пределах от ул. Герцена до ул. Калинина; ул. Пятигорская в пределах от ул. Калинина до ул. Ленина; ул. Герцена; ул. Красноармейская; ул. Однобокова; ул. Чернышевского; ул. Тимирязева; ул. Маяковского, ул. Пушкина Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и инженерных сооружений вдоль них, в том числе: текущий ремонт автомобильных дорог отдельными местами (ямочный ремонт); содержание гравийных дорог города Георгиевска (грейдирование); ежегодное обновление осевой разметки на автомобильных дорогах, разметки на пешеходных переходах; обрезка молодой поросли деревьев, травы и веток деревьев, загораживающих обзор на подъезде к перекрёсткам улиц, вблизи плоских дорожных знаков, замена повреждённых плоских дорожных знаков, содержание существующих и строительство новых ливнеотоводных сооружений, ремонт тротуаров, обустройство мест парковок автотранспорта Разработка проектов ремонта ул. Красноармейской, реконструкции ул. Речная | 05 05 | 1 1 | 2149 2125 | управление ЖКХ администрации г. Георгиевска управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 0,00 15265,08 | 1601,00 13448,00 | 1601,00 13448,00 | 1601,00 13448,00 |
| 2.4. 2.5 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе: 2014 год: дворовой территории многоквартирных домов по ул. Бойко, 106, 108 – 1000 квадратных метров; дворовой территории многоквартирных домов по ул. Калинина, 142/1, 148/1 – 1600 квадратных метров; дворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина, 121, ул. Пушкина, 58 – 1614 квадратных метров; дворовой территории многоквартирного дома по ул. Мира 12/4 - 2200 квадратных метров; дворовой территории многоквартирного дома по ул. Осенняя, 21 - 1500 квадратных метров; дворовой территории многоквартирного дома по ул. Салогубова, 5 – 4600 квадратных метров; дворовой территории многоквартирного дома по ул. Сеченова,3 (проезд к дому №1) – 300 квадратных метров; внутриквартального проезда и дворовой территории многоквартирного дома по ул. Тронина, 12 – 300 квадратных метров; дворовой территории многоквартирного дома по ул. Филатова, 62 (проезд к контейнерной площадке – 600 квадратных метров; 2015 год: Калинина 131/1 -1350 м2. Калинина 146.1 – 490 м2. Кочубея 28 – 380 м2. Кочубея 5 – 450 м2. Ленинградская 70 – 1330 м2. Мира 12 – 2900 м2. Моисеенко 3 – 440 м2. проезд Бойко 110 – 1330 м2. проезд к МКД Мира3 – 2900 м2. Филатова 60 – 800 м2. Тронина 8.1 – 1720 м2. Пушкина 29-33 – 700 м2. Тронина 2 – 960 м2. 2016 год: внутриквартального проезда ул. Филатова, 54/2 – 1400м2; внутриквартального проезда ул. Филатова, 7 – 590 м2; внутриквартального проезда ул. Филатова, 9 – 350 м2; внутриквартального проезда ул. Филатова, 15/1 – 410м2; внутриквартального проезда ул. Филатова, 15 – 550м2; внутриквартального проезда ул. Филатова, 13 – 870м2; внутриквартального проезда ул. Быкова, 83 – 2100м2; внутриквартального проезда ул. Батакская, 10 – 750м2; внутриквартального проезда ул. Тронина, 2 – 1065м2; внутриквартального проезда ул. Тронина, 2/1 – 1900м2; внутриквартального проезда ул. Тронина, 4 – 910м2; внутриквартального проезда ул. Калинина, 146/3 – 450м2; внутриквартального проезда ул. Тургенева, 12 – 610м2; внутриквартального проезда ул. Тургенева, 14 – 630м2; внутриквартального проезда ул. Калинина, 146 – 510м2; внутриквартального проезда ул. Октябрьская, 71 – 560м2; внутриквартального проезда ул. Маяковского, 173-179 – 1316м2; внутриквартального проезда ул. Кирова, 166-174 – 1268м2. Внутриквартального проезда ул. Воровского, 9 – 450 м2 Внутриквартального проезда ул. Лермонтова, 59 – 700 м2 2017 год: внутриквартального проезда ул. Калинина, 119/3 – 270м2; внутриквартального проезда ул. Мира, 16 – 1048м2; внутриквартального проезда ул. Мира,7 – 772 м2; внутриквартального проезда ул. Салогубова, 3 – 1500м2; внутриквартального проезда ул. К.Маркса, 19 – 530 м2; дворовой территории многоквартирного дома по ул. Тургенева, 15 – 586м2; дворовой территории многоквартирного дома по ул. Тургенева, 13 – 572м2; внутриквартального проезда ул. Тургенева, 5 – 490м2; внутриквартального проезда ул. Тургенева, 11 – 607 м2; внутриквартального проезда ул. Тронина, 7 – 1500м2 внутриквартального проезда ул. Горийская, 1 – 1300м2 внутриквартального проезда ул. Кочубея, 7 /2– 1100м2 внутриквартального проезда ул. Калинина 121/1– 1000м2 внутриквартального проезда ул. Мира, 12 – 2000м2 внутриквартального проезда ул. Мира, 12 – 2000м2 внутриквартального проезда ул. Моисеенко, 14 – 200м2 внутриквартального проезда ул. Салогубова, 3/1 – 800м2 Благоустройство окраин города Георгиевска, в том числе: устройство пешеходных дорожек - 600 м2; благоустройство контейнерных площадок-10 шт. новые линии уличного освещения в переулках и проездах – 2250 погонных метров м-он «Ивушки» ул. Первого Мая ул. Комсомольская восстановление опор на ул. Октябрьской, Маяковского, 8-го марта, привокзальной площади проезд Коллективный ремонт пешеходных спусков - 5шт. ул. Шоссейная пер. Солдатский ул. Пушкина перекрёсток улиц Красноармейская и Ессентукская ул. Ессентукская устройство заездных карманов и павильонов автобусных остановок - 8 шт; остановка на ул.Воровского, 2 остановка на ул. Калинина,121 остановки по ул. Гагарина ремонт оборудования детских и спортивных площадок- 4шт; | 05 05 | 1 1 | 2126 2150 | управление ЖКХ администрации г. Георгиевска управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 643,65 976,18 | 660,00 1000,00 | 660,00 1000,00 | 660,00 1000,00 |
| 3. 3.1 | Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» Повышение безопасности дорожного движения на территории города Георгиевска, в том числе: | 05 | 2 | 2127 | управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 288,68 288,68 | 907,50 300,00 | 907,50 300,00 | 1110,00 300,00 |
|  | установка новых дорожных знаков на улично-дорожной сети города Георгиевска – 200 штук; оборудование пешеходных переходов леерными ограждениями – 30 погонных метров; оборудование автобусных остановок, расположенных на улично-дорожной сети города Георгиевска, «заездными карманами», тротуарами – 170 м2; устройство искусственных неровностей из асфальтобетонной смеси, совмещённых с пешеходным переходом – 90 м2; перенос площадок для установки контейнеров, предназначенных для сбора твёрдых бытовых отходов из треугольников видимости для обеспечения безопасности дорожного движения – 3 площадки Разработка проектов организации безопасности дорожного движения - 100 шт Разработка проекта на установку нового светофорного объекта на перекрёстке улиц Ленина - Ермолова Обустройство нового светофорного объекта на пересечении улиц Ленина и Ермолова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятия, направленные на формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах: приобретение оборудования для дошкольных образовательных организаций, позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дорогах (макеты, стенды и др. оборудование) |  |  |  | управление образования и молодежной политики администрации города Георгиевска |  | 607,5 | 607,5 | 810,0 |