Приложение 7

к муниципальной программе города Георгиевска «Обеспечение безопасности дорожного движения»

ПОДПРОГРАММА

«Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности

дорожного движения»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы Соисполнители Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска (далее – управление ЖКХ администрации г. Георгиевска) нет |
| Цели Подпрограммы | комплексное развитие улично-дорожной сети города Георгиевска, соответствующей нормативным требованиям, улучшение условий проживания жителей г. Георгиевска на окраинах города. |
| Задачи Подпрограммы | реконструкция автомобильных дорог общего пользования г. Георгиевска; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения; капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Георгиевска; содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения благоустройство окраин города Георгиевска |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяжённости дорог с твёрдым покрытием; доля отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием; доля отремонтированных внутриквартальных дорог и проездов к общей площади внутриквартальных дорог и проездов с твёрдым покрытием устройство новых пешеходных дорожек обустройство существующих контейнерных площадок строительство новых линий уличного освещения на улицах, проездах, переулках на окраине г. Георгиевска. ремонт пешеходных спусков обустройство автобусных остановок заездными карманами и павильонами ремонт оборудования детских и спортивных площадок |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объёмы финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы составят – 128451,77 тысяч рублей, в том числе по годам: 2014 год – 70824,77тысяч рублей; 2015 год – 19209,00 тысяч рублей; 2016 год – 19209,00 тысяч рублей; 2017 год – 19209,00 тысяч рублей за счёт средств: бюджетных ассигнований бюджета города Георгиевска – 78488,47 тысяч рублей, в том числе по годам: 2014 год – 20861,47 тысяч рублей; 2015 год – 19209,00тысяч рублей; 2016 год – 19209,00 тысяч рублей; 2017 год – 19209,00 тысяч рублей Прогнозная оценка привлечённых средств на реализацию Программы составит – 49963,30 тысяч рублей за счёт средств краевого бюджета, в том числе по годам: 2014 год – 49963,30 тысяч рублей; 2015 год – 0,00 тысяч рублей; 2016 год – 0,00 тысяч рублей; 2017 год – 0,00 тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | осуществление ремонта городских дорог общего значения – 15,157 км; выполнение реконструкции улично-дорожной сети города – 11,902 км; осуществление ремонта внутриквартальных дорог и проездов – 62068 квадратных метров; выполнение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения – 230,1 км устройство пешеходных дорожек 600 квадратных метров; благоустройство контейнерных площадок-10 шт.; устройство заездных карманов и павильонов автобусных остановок - 8 шт.; ремонт оборудования детских и спортивных площадок- 4шт.; ремонт пешеходных спусков 5шт новые линии уличного освещения в переулках и проездах – 2250 погонных метров. |

- Раздел 1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

- Подпрограмма разработана в соответствии с распоряжением администрации города Георгиевска Ставропольского края от 18 декабря 2013 г. № 694-р «О внесении изменения в приложение к распоряжению администрации города Георгиевска от 30 сентября 2013г № 537-р «О перечне муниципальных программ города Георгиевска, принимаемых к разработке в 2013 году», постановлениями администрации города Георгиевска Ставропольского края от 30 сентября 2013 г. № 1709 № «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Георгиевска», от 30 сентября 2013 г. № 1710 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города Георгиевска».

В городе Георгиевске общая протяженность автомобильных дорог, проездов, внутриквартальных дорог общего пользования составляет 230,1 км, в том числе с твёрдым  покрытием – 156,6 км. Среди них протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения 122,509 км, из которых 84,15км – дороги с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием. Общая площадь внутриквартальных дорог и проездов составляет 555,61 тысяч квадратных метров, включая ответвления дорог к подъездам многоквартирных домов.  При проводимых обследованиях внутриквартальных проездов обнаружено  неудовлетворительное состояние 65,33 процентов площади покрытий проездов – 363000 квадратных метров. Увеличение количества транспорта на улицах города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения, морально устаревшим оборудованием светофорных объектов и т.д. требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по реконструкции улиц и дорог, совершенствования организации дорожного движения.

Дорожная сеть города в настоящее время не в полной мере соответствует социальным, экономическим потребностям жителей города.  Протяжённость дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 68,93 км. Из них в реконструкции   нуждаются 32,9 км, в ремонте нуждаются 36,03 км дорог. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям и нуждающихся в ремонте, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием в границах г. Георгиевска составляет 44,02 процента.

Значительная часть автомобильных дорог практически исчерпала свою пропускную способность и работает в режиме перегрузки. Наблюдается постоянный рост транспортных потоков, что зачастую создает «пробки» на ул. Калинина, ул. Ермолова, ул. Октябрьская, ул. Ленина и других.

Качество дорожных покрытий большинства улиц не соответствует эксплуатационным требованиям, так как капитальный ремонт и реконструкция многих улиц не производилась десятки лет.

Условия проживания жителей г. Георгиевска на окраинных территориях гораздо хуже чем в центре города: переулки и тупиковые окончания улиц не имеют уличного освещения, контейнеры для сбора твёрдых бытовых отходов не ограждены и содержимое контейнеров порывами ветра разносится по территории улиц, остановки общественного транспорта не имеют павильонов, лестничные марши пешеходных спусков в низинную часть г. Георгиевска имеют разрушенные ступени и представляют реальную опасность для пешеходов в гололёд и ветреную погоду.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит улучшить состояние 23,477 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, 47654 квадратных метров внутриквартальных дорог и проездов, повысить безопасность движения и сократить количество дорожно-транспортных происшествий на улицах города Георгиевска, улучшить условия проживания жителей г. Георгиевска на окраинах города.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе Георгиевске государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели (при необходимости), задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы и сроки ее реализации

Приоритетами реализуемой в городе Георгиевске государственной политики в сфере реализации Подпрограммы являются:

улучшение состояния дорожной сети города;

повышение безопасности дорожного движения на улицах города;

улучшение условий проживания жителей г. Георгиевска на окраинах города.

Целями Подпрограммы являются:

комплексное развитие улично-дорожной сети города Георгиевска, соответствующей нормативным требованиям;

улучшение условий проживания жителей г. Георгиевска на окраинах города.

Для достижения указанных целей Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

реконструкция автомобильных дорог общего пользования г. Георгиевска;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Георгиевска;

содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;

благоустройство окраин г. Георгиевска.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы  и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

По прогнозным оценкам, к концу  2017 года:

будут отремонтированы городские дороги общего значения –   15,157 км;

выполнена реконструкция улично-дорожной сети города – 11,902 км;

выполнен ремонт внутриквартальных дорог и проездов – 62068 квадратных метров;

выполнены мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения – 230,1 км;

выполнено пешеходных дорожек и тротуаров 600 квадратных метров;

благоустройство контейнерных площадок 10 шт.;

устройство заездных карманов и павильонов автобусных остановок 8 шт.;

ремонт оборудования детских и спортивных площадок 4 шт.;

ремонт пешеходных спусков  5шт

новые линии уличного освещения в переулках и проездах 2250 погонных метров.

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

отвечает за реализацию Подпрограммы в целом;

представляет в установленном порядке отчёт о ходе финансирования и реализации Подпрограммы.

Срок реализации Подпрограммы  – 2014-2017 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Достижение целей и решение задач Подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий, сгруппированных в основные мероприятия:

- Реконструкция автомобильных дорог общего пользования на территории города Георгиевске, в том числе по годам:

ул. Гагарина 2014 год,

ул. Ленина  2015 год,

ул. Речная   2016 год,

ул. Ермолова 2017 год.

- Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования муниципального значения

ул. Ленина в пределах от ул. Советская до ул.Гагарина;

ул. Гагарина в пределах от ул. Советская до ул.Бойко;

ул. Вехова от ул. Гагарина до ул. Чугурина;

ул. Дружбы в пределах от ул. Калинина до ул. Быкова;

ул. Пионерская  в пределах от ул. Герцена до ул. Калинина;

ул. Пятигорская в пределах от ул. Калинина до ул. Ленина;

ул. Герцена; ул. Красноармейская; ул. Однобокова; ул. Чернышевского;

ул. Тимирязева; ул. Маяковского, ул. Пушкина

- Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и инженерных сооружений вдоль них, в том числе:

текущий ремонт автомобильных дорог отдельными местами (ямочный ремонт);

содержание гравийных дорог города Георгиевска (грейдирование);

ежегодное  обновление осевой разметки на автомобильных дорогах, разметки на пешеходных переходах;

обрезка молодой поросли деревьев, травы и веток деревьев, загораживающих обзор на подъезде к перекрёсткам улиц, вблизи плоских дорожных знаков, замена повреждённых плоских дорожных знаков, содержание существующих и строительство новых ливнеотоводных сооружений, ремонт тротуаров, обустройство мест парковок автотранспорта

Разработка проектов ремонта ул. Красноармейской, реконструкции ул. Речная

- Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе:

2014 год – 13714 м2:

дворовой территории многоквартирных домов по ул. Бойко, 106, 108 – 1000 квадратных метров;

дворовой территории многоквартирных домов по ул. Калинина, 142/1, 148/1 – 1600 квадратных метров;

дворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина, 121, ул. Пушкина, 58 – 1614 квадратных метров;

дворовой территории многоквартирного дома по ул. Мира 12/4 - 2200 квадратных метров;

дворовой территории многоквартирного дома по ул. Осенняя, 21 - 1500 квадратных метров;

дворовой территории многоквартирного дома по ул. Салогубова, 5 – 4600 квадратных метров;

дворовой территории многоквартирного дома по ул. Сеченова,3 (проезд к дому №1) –  300 квадратных метров;

внутриквартального проезда и дворовой территории многоквартирного дома по ул. Тронина, 12 – 300 квадратных метров;

дворовой территории многоквартирного дома по ул. Филатова, 62 (проезд к контейнерной площадке – 600 квадратных метров;

2015 год – 14690 м2:

Калинина 131/1 -1350 м2

Калинина 146.1 – 490 м2

Кочубея 28 – 380 м2

Кочубея 5 – 450 м2

Ленинградская 70 – 1330 м2

Мира 12 – 2900 м2

Моисеенко 3 – 440 м2

проезд Бойко 110 – 1330 м2

проезд к МКД Мира3 – 2900 м2

Филатова 60 – 800 м2

Тронина 8.1 – 1720 м2

Пушкина 29-33 – 700 м2

Тронина 2 – 960 м2

2016 год – 17389 м2

внутриквартального проезда ул. Филатова, 54/2 – 1400м2;

внутриквартального проезда ул. Филатова, 7 – 590 м2;

внутриквартального проезда ул. Филатова, 9 – 350 м2;

внутриквартального проезда ул. Филатова, 15/1 – 410м2;

внутриквартального проезда ул. Филатова, 15 – 550м2;

внутриквартального проезда ул. Филатова, 13 – 870м2;

внутриквартального проезда ул. Быкова, 83 – 2100м2;

внутриквартального проезда ул. Батакская, 10 – 750м2;

внутриквартального проезда ул. Тронина, 2 – 1065м2;

внутриквартального проезда ул. Тронина, 2/1 – 1900м2;

внутриквартального проезда ул. Тронина, 4 – 910м2;

внутриквартального проезда ул. Калинина, 146/3 – 450м2;

внутриквартального проезда ул. Тургенева, 12 – 610м2;

внутриквартального проезда ул. Тургенева, 14 –  630м2;

внутриквартального проезда ул. Калинина, 146 – 510м2;

внутриквартального проезда ул. Октябрьская, 71 –  560м2;

внутриквартального проезда ул. Маяковского, 173-179  – 1316м2;

внутриквартального проезда ул. Кирова, 166-174 – 1268м2.

Внутриквартального проезда ул. Воровского, 9 – 450 м2

Внутриквартального проезда ул. Лермонтова, 59 – 700 м2

2017 год – 16275 м2

внутриквартального проезда ул. Калинина, 119/3  –  270м2;

внутриквартального проезда ул. Мира, 16  – 1048м2;

внутриквартального проезда ул. Мира,7                                –  772 м2;

внутриквартального проезда ул. Салогубова, 3 – 1500м2;

внутриквартального проезда ул. К.Маркса, 19 – 530 м2;

дворовой территории многоквартирного дома по ул. Тургенева, 15 – 586м2;

дворовой территории многоквартирного дома по ул. Тургенева, 13  –  572м2;

внутриквартального проезда ул. Тургенева, 5  –  490м2;

внутриквартального проезда ул. Тургенева, 11  –  607 м2;

внутриквартального проезда ул. Тронина, 7 – 1500м2

внутриквартального проезда ул. Горийская, 1 – 1300м2

внутриквартального проезда ул. Кочубея, 7 /2– 1100м2

внутриквартального проезда ул. Калинина 121/1– 1000м2

внутриквартального проезда ул. Мира, 12 – 2000м2

внутриквартального проезда ул. Мира, 12 – 2000м2

внутриквартального проезда ул. Моисеенко, 14 – 200м2

внутриквартального проезда ул. Салогубова, 3/1 – 800м2

- Благоустройство окраин города Георгиевска, в том числе:

выполнение пешеходных дорожек и тротуаров                 -   600 квадратных метров;

благоустройство контейнерных площадок                              -     10 шт;

устройство заездных карманов и павильонов автобусных остановок- 8 шт;

ремонт оборудования детских и спортивных площадок                      - 4 шт;

ремонт пешеходных спусков                                                                  -  5шт;

строительство новых линий уличного освещения  на улицах, проездах, переулках -2250мп.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведён в приложении 2 к Программе.

Раздел 4. Информация об участии государственных внебюджетных фондов, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы

Государственные внебюджетные фонды, общественные, научные и иные организаций в реализации Подпрограммы не участвуют.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счёт средств бюджета города Георгиевска приведено в приложении 5 к Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная оценка)  расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города Георгиевска и юридических лиц на реализацию Подпрограммы приведено в приложении 6 к Программе.