- Приложение 2

- к муниципальной программе города Георгиевска «Обеспечение безопасности дорожного движения»

- ПЕРЕЧЕНЬ

- основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы  города Георгиевска

| № п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание) | Связь с целевыми индикаторами и показателями программы (подпрограммы программы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
|  | 1. Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования на территории города Георгиевска (ул. Гагарина, Ленина, Речная, Ермолова), в том числе: ул. Гагарина ул. Ленина ул. Речная ул. Ермолова | управление ЖКХ администрации г. Георгиевска -/- -/- -/- -/- | 2015 2014 2015 2016 2017 | 2017 2014 2015 2016 2017 | выполнение реконструкции улично-дорожной сети города – 11,902 км 3,16 км 3,082 км 2,00 км 3,66 км |  | доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяжённости дорог с твёрдым покрытием |  |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования муниципального значения: ул. Ленина в пределах от ул. Советская до ул.Гагарина; ул. Гагарина в пределах от ул. Советская до ул.Бойко; ул. Вехова от ул. Гагарина до ул. Чугурина; ул. Дружбы в пределах от ул. Калинина до ул. Быкова; ул. Пионерская в пределах от ул. Герцена до ул. Калинина; ул. Пятигорская в пределах от ул. Калинина до ул. Ленина; ул. Герцена; ул. Красноармейская; ул. Однобокова; ул. Чернышевского; ул. Тимирязева; ул. Маяковского, ул. Пушкина | управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 | 2017 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 | осуществление ремонта городских дорог общего значения – 15,157 км |  | доля отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием |  |
| 3. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и инженерных сооружений вдоль них, в том числе: текущий ремонт автомобильных дорог отдельными местами (ямочный ремонт); содержание гравийных дорог города Георгиевска (грейдирование); ежегодное обновление осевой разметки на автомобильных дорогах, разметки на пешеходных переходах; обрезка молодой поросли деревьев, травы и веток деревьев, загораживающих обзор на подъезде к перекрёсткам улиц, вблизи плоских дорожных знаков, замена повреждённых плоских дорожных знаков, содержание существующих и строительство новых ливнеотводных сооружений, ремонт тротуаров, обустройство мест парковок автотранспорта Разработка проектов ремонта ул. Красноармейской, реконструкции ул. Речная | управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 | 2017 | выполнение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения – 230,1 км |  | доля отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием |  |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе: 2014 год: дворовой территории многоквартирных домов по ул. Бойко, 106, 108 – 1000 квадратных метров; дворовой территории многоквартирных домов по ул. Калинина, 142/1, 148/1 – 1600 квадратных метров; дворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина, 121, ул. Пушкина, 58 – 1614 квадратных метров; дворовой территории многоквартирного дома по ул. Мира 12/4 - 2200 квадратных метров; дворовой территории многоквартирного дома по ул. Осенняя, 21 - 1500 квадратных метров; дворовой территории многоквартирного дома по ул. Салогубова, 5 – 4600 квадратных метров; дворовой территории многоквартирного дома по ул. Сеченова,3 (проезд к дому №1) – 300 квадратных метров; внутриквартального проезда и дворовой территории многоквартирного дома по ул. Тронина, 12 – 300 квадратных метров; дворовой территории многоквартирного дома по ул. Филатова, 62 (проезд к контейнерной площадке – 600 квадратных метров; 2015 год: Калинина 131/1 -1350 м2. Калинина 146.1 – 490 м2. Кочубея 28 – 380 м2. Кочубея 5 – 450 м2. Ленинградская 70 – 1330 м2. Мира 12 – 2900 м2. Моисеенко 3 – 440 м2. проезд Бойко 110 – 1330 м2. проезд к МКД Мира3 – 2900 м2. Филатова 60 – 800 м2. Тронина 8.1 – 1720 м2. Пушкина 29-33 – 700 м2. Тронина 2 – 960 м2. 2016 год: внутриквартального проезда ул. Филатова, 54/2 – 1400м2; внутриквартального проезда ул. Филатова, 7 – 590 м2; внутриквартального проезда ул. Филатова, 9 – 350 м2; внутриквартального проезда ул. Филатова, 15/1 – 410м2; внутриквартального проезда ул. Филатова, 15 – 550м2; внутриквартального проезда ул. Филатова, 13 – 870м2; внутриквартального проезда ул. Быкова, 83 – 2100м2; внутриквартального проезда ул. Батакская, 10 – 750м2; внутриквартального проезда ул. Тронина, 2 – 1065м2; внутриквартального проезда ул. Тронина, 2/1 – 1900м2; внутриквартального проезда ул. Тронина, 4 – 910м2; внутриквартального проезда ул. Калинина, 146/3 – 450м2; внутриквартального проезда ул. Тургенева, 12 – 610м2; внутриквартального проезда ул. Тургенева, 14 – 630м2; внутриквартального проезда ул. Калинина, 146 – 510м2; внутриквартального проезда ул. Октябрьская, 71 – 560м2; внутриквартального проезда ул. Маяковского, 173-179 – 1316м2; внутриквартального проезда ул. Кирова, 166-174 – 1268м2. Внутриквартального проезда ул. Воровского, 9 – 450 м2 Внутриквартального проезда ул. Лермонтова, 59 – 700 м2 2017 год: внутриквартального проезда ул. Калинина, 119/3 – 270м2; внутриквартального проезда ул. Мира, 16 – 1048м2; внутриквартального проезда ул. Мира,7 – 772 м2; внутриквартального проезда ул. Салогубова, 3 – 1500м2; внутриквартального проезда ул. К.Маркса, 19 – 530 м2; дворовой территории многоквартирного дома по ул. Тургенева, 15 – 586м2; дворовой территории многоквартирного дома по ул. Тургенева, 13 – 572м2; внутриквартального проезда ул. Тургенева, 5 – 490м2; внутриквартального проезда ул. Тургенева, 11 – 607 м2; внутриквартального проезда ул. Тронина, 7 – 1500м2 внутриквартального проезда ул. Горийская, 1 – 1300м2 внутриквартального проезда ул. Кочубея, 7 /2– 1100м2 внутриквартального проезда ул. Калинина 121/1– 1000м2 внутриквартального проезда ул. Мира, 12 – 2000м2 внутриквартального проезда ул. Мира, 12 – 2000м2 внутриквартального проезда ул. Моисеенко, 14 – 200м2 внутриквартального проезда ул. Салогубова, 3/1 – 800м2 | управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 2014 2015 2016 2017 | 2017 2014 2015 2016 2017 | выполнение ремонта внутриквартальных дорог и проездов – 62068 квадратных метра осуществление ремонта внутриквартальных до рог и проездов – 13714 квадратных метров осуществление ремонта внутриквартальных дорог и проездов – 14690 квадратных метров осуществление ремонта внутриквартальных дорог и проездов – 17389 квадратных метров осуществление ремонта внутриквартальных дорог и проездов – 16275 квадратных метров |  | доля отремонтированных внутриквартальных дорог и проездов к общей площади внутриквартальных дорог и проездов с твёрдым покрытием |  |
| 5. | Благоустройство окраин города Георгиевска, в том числе: выполнение пешеходных дорожек и тротуаров; благоустройство контейнерных площадок; строительство новых линий уличного освещения на улицах, проездах, переулках; м-он «Ивушки» ул. Первого Мая ул. Комсомольская восстановление опор на ул. Октябрьской, Маяковского, 8-го марта, привокзальной площади проезд Коллективный ремонт пешеходных спусков; ул. Шоссейная пер. Солдатский ул. Пушкина перекрёсток улиц Красноармейская и Ессентукская ул. Ессентукская устройство заездных карманов и павильонов автобусных остановок: остановка на ул.Воровского, 2 остановка на ул. Калинина,121 остановки по ул. Гагарина ремонт оборудования детских и спортивных площадок . | управление ЖКХ администрации г. Георгиевска | 2014 | 2017 | устройство пешеходных дорожек - 600 м2; благоустройство контейнерных площадок-10 шт. новые линии уличного освещения в переулках и проездах – 2250 погонных метров ремонт пешеходных спусков – 5 шт. устройство заездных карманов и павильонов автобусных остановок - 8 шт; ремонт оборудования детских и спортивных площадок- 4шт; |  | устройство новых пешеходных дорожек обустройство существующих контейнерных площадок строительство новых линий уличного освещения на улицах, проездах, переулках на окраине г. Георгиевска ремонт пешеходных спусков обустройство автобусных остановок заездными карманами и павильонами ремонт оборудования детских и спортивных площадок |  |
|  | 2. Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | установка новых дорожных знаков на улично-дорожной сети города Георгиевска оборудование пешеходных переходов леерными ограждениями оборудование автобусных остановок, расположенных на улично-дорожной сети города Георгиевска, «заездными карманами», тротуарами устройство искусственных неровностей из асфальтобетонной смеси, совмещённых с пешеходным переходом перенос площадок для установки контейнеров, предназначенных для сбора твёрдых бытовых отходов из треугольников видимости для обеспечения безопасности дорожного движения Разработка проекта организации безопасности дорожного движения Разработка проекта на установку нового светофорного объекта на перекрёстке улиц Ленина - Ермолова Обустройство нового светофорного объекта на пересечении улиц Ермолова, Ленина Мероприятия, направленные на формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах: приобретение оборудования для дошкольных образовательных организаций, позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дорогах (макеты, стенды и др. оборудование) | управление ЖКХ администрации г. Георгиевска управление образования и молодежной политики администрации города Георгиевска | 2015 2015 | 2017 2017 | установка новых дорожных знаков на улично-дорожной сети города Георгиевска – 200 штук; оборудование пешеходных переходов леерными ограждениями – 30 погонных метров; оборудование автобусных остановок, расположенных на улично-дорожной сети города Георгиевска, «заездными карманами», тротуарами – 170 м2; устройство искусственных неровностей из асфальтобетонной смеси, совмещённых с пешеходным переходом – 90 м2; перенос площадок для установки контейнеров, предназначенных для сбора твёрдых бытовых отходов из треугольников видимости для обеспечения безопасности дорожного движения – 3 площадки Разработка проектов организации безопасности дорожного движения – 100шт. Разработка проекта на установку нового светофорного объекта на перекрёстке улиц Ленина - Ермолова Обустройство нового светофорного объекта приобретение оборудования для дошкольных образовательных организаций, позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дорогах (макеты, стенды и др. оборудование) -10 коплектов |  |  | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |

- .