АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июня 2011 г. № 742

О Порядке содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города Георгиевска

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис, на основании статей 50, 64 Устава города Георгиевска, администрация города Георгиевска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города Георгиевска согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города И.М. Терера.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Георгиевска

Ставропольского края

А.В. Манаков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

города Георгиевска

Ставропольского края

от 06 июня 2011 г. № 742

ПОРЯДОК

содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования

местного значения города Георгиевска

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города Георгиевска (далее - Порядок) разработан с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальных правовых актов города Георгиевска в сфере дорожного хозяйства и определяет порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог.

1.2. В настоящем Порядке используются понятия в значениях, определенных Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3. Для организации деятельности по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения города Георгиевска (далее - автомобильные дороги) и искусственных сооружений на них муниципальным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Георгиевска» (далее – МУ «УЖКХ г. Георгиевска») заключаются муниципальные контракты (договоры) с организациями или индивидуальными предпринимателями (далее - организации), выполняющими работы по содержанию или ремонту автомобильных дорог в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

1.4. Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог включают в себя обследование автомобильных дорог, разработку сметной документации, планирование, финансирование и выполнение дорожных работ, организацию контроля качества и приёмку выполненных работ.

1.5. Основным документом учета технического состояния автомобильных дорог является акт обследования улично-дорожной сети.

2. Обследование автомобильных дорог

2.1. Обследование автомобильных дорог осуществляется комиссией в составе представителей администрации города Георгиевска, МУ «УЖКХ г. Георгиевска», Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела внутренних дел по городу Георгиевску и Георгиевскому району (по согласованию), организаций, специализирующихся на выполнении дорожно-строительных и ремонтных работ, в соответствии с установленными требованиями путем визуального осмотра.

2.2. Обследование автомобильных дорог проводится (визуальные осмотры автомобильных дорог) дважды в год - в начале осеннего и в конце весеннего сезонов (весенний и осенний осмотры) в соответствии с нормативными документами («Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог. Основные положения. ОДН 218.006-2002 г.», утвержденные распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 03.10.2002 N ИС-840-р и «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», принятые и введенные в действие письмом Федерального дорожного агентства от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис).

2.3. В ходе визуального осмотра автомобильных дорог определяются:

состояние полосы отвода, земляного полотна и водоотвода;

состояние покрытия проезжей части, его дефекты;

состояние искусственных дорожных сооружений;

состояние элементов обустройства автомобильных дорог.

2.4. По результатам визуального осмотра комиссией выявляются участки автомобильных дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, и определяются виды и состав основных работ и мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью повышения их транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня.

2.5. Результаты визуального осмотра оформляются актом обследования, в котором отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения комиссии по их устранению с указанием необходимых мероприятий.

2.6. Акты обследований утверждаются начальником МУ «УЖКХ г. Георгиевска», который на их основании планирует виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, а также определяет объемы и очередность их выполнения.

2.7. При невозможности визуальной оценки отдельных параметров состояния автомобильной дороги (прочность дорожной одежды и покрытия, шероховатость и коэффициент сцепления колеса с покрытием, состояние эстакад и путепроводов) может проводиться диагностика автомобильных дорог, обследование искусственных сооружений специализированными организациями.

3. Разработка сметной документации

3.1. По итогам рассмотрения материалов обследования автомобильных дорог МУ «УЖКХ г. Георгиевска» подготавливает технические задания на разработку сметной документации по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог).

3.2. МУ «УЖКХ г. Георгиевска» организует разработку сметной документации.

3.3. Для проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог разрабатывается сметная документация в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

4. Планирование дорожных работ

4.1. Планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется производственно-техническим отделом МУ «УЖКХ г. Георгиевска».

4.2. Планирование дорожных работ должно обеспечивать:

своевременный и качественный ремонт в заданных объемах и натуральных показателях;

повышение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и безопасности дорожного движения;

эффективное использование необходимых для выполнения работ материальных, трудовых и денежных ресурсов;

применение современных технологий при выполнении работ, совершенствование организации и управления дорожными работами.

5. Финансирование дорожных работ.

5.1. Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог в городе Георгиевске осуществляется за счет средств бюджета города Георгиевска на основании нормативов финансовых затрат, утверждаемых Министерством финансов Ставропольского края.

Финансовые затраты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог уточняются сметной документацией.

5.2. Порядок оплаты выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог определяется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами) на основании подписанных актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ.

6. Выполнение дорожных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

6.1. Подрядные организации выполняют работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них согласно муниципальным контрактам (договорам), заключенным с ними МУ «УЖКХ г. Георгиевска».

6.2. Перечень и виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с актами обследования улично-дорожной сети, а также, в случае ремонта - сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

6.3. Периодичность проведения дорожных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них устанавливается МУ «УЖКХ г. Георгиевска».

7. Организация контроля качества выполненных дорожных работ

7.1. МУ «УЖКХ г. Георгиевска» осуществляет в городе Георгиевске контроль:

за исполнением муниципальных контрактов (договоров);

за соответствием выполненных дорожных работ, применяемых материалов требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог;

за выполнением геодезических работ в процессе ремонта автомобильных дорог;

за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате дорожных работ сметной документации;

за исполнением подрядными организациями указаний, предписаний технического надзора, относящихся к вопросам качества выполненных дорожных работ, применяемых изделий и материалов;

за своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом при содержании и ремонте автомобильных дорог.

7.2. Государственной инспекцией безопасности дорожного движения отдела внутренних дел по г. Георгиевску и Георгиевскому району осуществляется контроль за организацией движения, ограждением места ремонтных работ и установкой временных дорожных знаков при проведении дорожных ремонтных работ.

7.3. МУ «УЖКХ г. Георгиевска» также выполняет следующие работы:

обеспечивает организацию дорожных работ на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог на основе конкурсов (аукционов);

осуществляет оценку транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, обеспечивает их техническое обследование;

осуществляет сбор оперативной информации о ходе выполнения работ на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог;

осуществляет проверку ведения исполнительной документации на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог.

7.4. МУ «УЖКХ г. Георгиевска» имеет право самостоятельно осуществлять контроль объемов и качества выполняемых (выполненных) подрядчиками дорожных работ и предъявлять требования по устранению выявленных недостатков и нарушений, осуществлять плановый и внеплановый контроль объемов и качества выполнения работ на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог.

8. Приемка выполненных работ

8.1. Приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог проводится МУ «УЖКХ г. Георгиевска» в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

8.2. Работы по содержанию автомобильных дорог, выполненные подрядчиком и принятые МУ «УЖКХ г. Георгиевска», оформляются по формам № КС-2, КС-3, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100.

8.3. Приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) и искусственных сооружений на них осуществляется в соответствии с календарным графиком выполнения работ.

8.4. Приемка в эксплуатацию автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), законченных ремонтом, осуществляется в соответствии с законодательными актами, строительными нормами и правилами, стандартами, инструкциями.

8.5. Назначение приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченной ремонтом автомобильной дороги производится МУ «Управление ЖКХ г. Георгиевска» не позднее, чем за 3 дня до даты окончания срока работ по муниципальному контракту (договору).

8.6. В состав приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченной ремонтом автомобильной дороги обязательно включаются представители администрации города Георгиевска, МУ «УЖКХ г. Георгиевска», подрядчика, Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела внутренних дел по городу Георгиевску и Георгиевскому району.

8.7. МУ «УЖКХ г. Георгиевска» не позднее, чем за 2 дня до начала приемки в эксплуатацию автомобильной дороги определяет время и место работы приемочной комиссии и уведомляет об этом её членов.

8.8. Работу приемочной комиссии организует её председатель. Необходимые условия для работы комиссии создает подрядчик (обеспечение транспортом, поверенными измерительными средствами, помещением для работы и персональным компьютером).

8.9. Приемочной комиссии предъявляются законченная ремонтом автомобильная дорога (участок автомобильной дороги) и следующие документы:

от МУ «УЖКХ г. Георгиевска»:

утвержденная к производству работ сметная документация;

проект акта приемки объекта в эксплуатацию;

от подрядчика:

извещение о завершении всех предусмотренных договором подряда работ в соответствии с проектом и о готовности объекта к приемке;

дефектная ведомость выполненных работ с расчетом их стоимости (КС №2 и КС №3);

журнал производства работ;

сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество материалов;

схема организации движения и ограждения места ремонтных работ при проведении дорожных ремонтных работ, утвержденные Государственной инспекцией безопасности дорожного движения отдела внутренних дел по городу Георгиевску и Георгиевскому району;

технологические карты на текущий ремонт асфальтобетонных покрытий.

8.10. Акт приемки автомобильной дороги подписывается всеми членами приемочной комиссии. Члены приемочной комиссии, имеющие особое мнение, излагают его в письменном виде в приложении к акту приемки с обоснованиями, имеющими ссылки на действующее законодательство и правовые акты. Заключение председателя приемочной комиссии по указанным особым мнениям излагается в докладной записке к акту приемки.

8.11. Если приемочная комиссия принимает решение о невозможности приемки выполненных работ по текущему ремонту дорог, то вместо акта приемки составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на нормативные акты, которое подписывается всеми членами приемочной комиссии, с предложениями по устранению выявленных недостатков в установленные сроки.

МУ «УЖКХ г. Георгиевска» определяет сроки устранения выявленных недостатков и определяет дату проведения повторной приемки выполненных работ по текущему ремонту дорог.

8.12. Организации, допустившие нарушение строительных норм при производстве работ, обязаны устранить недостатки, а при отказе привлекаются к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Управляющая делами

администрации города

С.И. Коровкина