- Приложение 6

к муниципальной программе города Георгиевска «Развитие образования и молодежной политики»

ПОДПРОГРАММА

«Строительство и реконструкция объектов муниципальной

собственности города Георгиевска»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов

муниципальной собственности города Георгиевска»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности города Георгиевска» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - управление жилищно-коммунального хозяйства) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Задачи Подпрограммы | строительство нового корпуса на 600 мест взамен аварийных построек МОУ СОШ № 1 им. А.К.Просоедова, строительство школы в селе Краснокумском |
| Показатели решения задач Подпрограммы | доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену; количество мест |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016-2021 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 720 260,11 тыс. рублей, в том по годам: в 2016 году – 7 560,95 тыс. рублей; в 2017 году – 0,00 тыс. рублей; в 2018 году – 359 000,00 тыс. рублей; в 2019 году – 353 699,16 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в том числе: бюджет города Георгиевска – 720 260,11 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 7 560,95 тыс. рублей; в 2017 году – 0,00 тыс. рублей; в 2018 году – 359 000,00 тыс. рублей; в 2019 году – 353 699,16 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения: местный бюджет – 720 260,11 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 7 560,95 тыс. рублей; в 2017 году – 0,00 тыс. рублей; в 2018 году – 359 000,00 тыс. рублей; в 2019 году – 353 699,16 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | уменьшение доли учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену до 14,8 процентов в 2021 году; увеличение количества мест до 775 человек в 2021 году |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы, анализ рисков

реализации (вероятных явлений, событий, процессов) не зависящих

от участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующего основного мероприятия:

1) бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования, в рамках которого предполагается:

комплекс работ по ликвидации аварийности здания МОУ СОШ № 1 включающий  проектно-изыскательные работы, капитальный ремонт с противоаварийными мероприятиями, строительство нового корпуса МОУ СОШ № 1 с двумя спортивными залами, столовой и мастерскими;

строительство школы в селе Краснокумском.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет:

уменьшение доли учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену до 14,8 процентов в 2021 году;

увеличение количества мест до 775 человек в 2021 году.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует управление жилищно-коммунального хозяйства.

На достижение цели и решение задач Подпрограммы могут оказать влияние внутренние и внешние риски её реализации. Анализ данных рисков и принятие мер по управлению ими осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – управление образования и молодёжной политики.

К внутренним рискам реализации Подпрограммы относятся:

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Подпрограммы;

возникновение дополнительных или увеличение действующих расходных обязательств;

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы, вызванные возникновением дефицита местного бюджета;

формальный подход к планированию и оценке результатов деятельности, недостаток обоснованности и точности оценок бюджетных ассигнований и результатов деятельности;

длительный срок реализации Программы и, как следствие, возрастание неопределённости по мере реализации Программы.

Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:

оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий Подпрограммы;

открытость и подотчетность;

информационное сопровождение и общественные коммуникации;

взаимоувязка целей, задач и результатов муниципальных учреждений с выделяемыми бюджетными ассигнованиями в рамках муниципальной программы, по результатам исполнения которой применяется механизм корректировки бюджетных ассигнований;

своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных мероприятий Подпрограммы с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации Подпрограммы относятся:

снижение темпов социально-экономического развития города Георгиевска;

рост инфляции;

несовершенство и непредсказуемость системы нормативного правового регулирования в сфере реализации Программы на федеральном, краевом уровне;

чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия, постигшие город Георгиевск.

Для управления внешними рисками реализации Подпрограммы в течение всего срока её реализации необходимо прогнозировать социально-экономическое развитие города Георгиевска с учётом возможного ухудшения экономической ситуации, осуществлять мониторинг выполнения программных мероприятий.

Сведения о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной Подпрограммы приведены в приложении 7 к Программе.