Отчет

о реализации инициативного проекта «Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия Памятника регионального значения "Женская гимназия", 1912 г. (ремонт фасада здания литер А) расположенного по адресу: Ставропольский край, город Георгиевск,                          ул. Лермонтова, 56 (МБОУ СОШ № 3 им. П.М. Однобокова г.Георгиевска)»     в 2023 году

Территория городского округа, на которой был реализован инициативный проект: город Георгиевск, улица Лермонтова, 56.

Здание школы является памятником культуры регионального значения, находится в центральной части города. Учреждение является центром образования, воспитания и просвещения, объединяющим территориально и духовно детей и взрослых, разные поколения, разные профессии, разные социальные группы населения для обретения смысла жизни через познание, созидание, творчество.

В МБОУ СОШ № 3 им. П.М. Однобокова г. Георгиевска обучается 1065 детей, проводится много окружных мероприятий, организован пункт проведения экзаменов (ЕГЭ) и избирательный участок в период проведения выборов.

Проблема МБОУ СОШ № 3 им. П.М. Однобокова г. Георгиевска –работы по ремонту здания не проводились более 50 лет. Фасад выглядел неэстетично.

В ходе реализации инициативного проекта проведены ремонтно-реставрационные работы по вычинке кирпича, усилению кладки, заделке трещин, усилению перемычек наружных стен здания, восстановлению кладки карниза и декоративных элементов фасада, окраске здания.

На финансирование проекта из бюджета Георгиевского городского округа получены средства в сумме 6 376 830,00 руб. МБОУ СОШ № 3 им. П.М. Однобокова заключены контракты со следующими специализированными организациями:

С ООО «СТРОЙИНВЕСТ КМВ» на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия Памятника регионального значения "Женская гимназия", 1912 г. (ремонт фасада здания литер А) расположенного по адресу: Ставропольский край, город Георгиевск, ул. Лермонтова, 56 (МБОУ СОШ № 3 им. П.М. Однобокова г.Георгиевска) на сумму 6 100 000,00 руб.;

с ООО «ИВЭКСПЕРТПРОЕКТ» на оказание услуг по проверке сметной стоимости на сумму 9999,00 руб.;

с ООО «ИВЭКСПЕРТПРОЕКТ» на оказание экспертных консультативных услуг на сумму 9999,00 руб.;

с ООО «Строитель» на проведение технического и авторского надзора                    на сумму 200 580,00 руб.

Фактические расходы на реализацию проекта составили   6 078 135,11 руб., в том числе средства бюджета Георгиевского городского округа – 5920135,11 руб., средства инициативных платежей - 158 000,00 руб.  Неиспользованный остаток денежных средств - 21 864,89 руб.

Реализация проекта завершена 18.10.2023 г.

Имущественное участие в реализации проекта (безвозмездное выполнение работ, оказание услуг, передача материальных ценностей) проектом не предусмотрено. В реализации проекта не использовались материалы, услуги, предоставленные на безвозмездной основе.

В реализации инициативного проекта приняли участие 25 человек, выполнившие на безвозмездной основе работы по очистке территории от строительного мусора.

Заместитель начальника управления

образования администрации

Георгиевского городского округа

Ставропольского края								       Н.Г.Захарова

Представитель инициативной группы				   	    Е.С.Нурбекьян