**Отчет**

**о реализации инициативного проекта «Ремонт кровли МДОУ**

**«Детский сад № 45 «Красная шапочка» г. Георгиевска» в 2022 году**

**Территория городского округа, на которой был реализован инициативный проект:** город Георгиевск, улица Советская-Гагарина, 26/8.

МДОУ «Детский сад № 45 «Красная шапочка» г. Георгиевска» посещают 290 детей. Деятельность учреждения направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития и творческих способностей, на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, является тем местом, где ребенок получает всестороннее развитие. А родители имеют возможность, отдав ребенка в детский сад, спокойно заниматься своим делом, принося пользу обществу.

Главной проблемой МДОУ «Детский сад № 45 «Красная шапочка» г. Георгиевска» являлась изношенность мягкой кровли здания. Капитальный ремонт кровли не проводился с 1985 года.

Реализация инициативного проекта «Ремонт кровли МДОУ «Детский сад № 45 «Красная шапочка» г. Георгиевска» обеспечила создание благоприятных, комфортных и безопасных условий нахождения детей в детском саду.

**Описание работ (мероприятий) по реализации инициативного проекта:**

отремонтирована мягкая кровля МДОУ «Детский сад № 45 «Красная шапочка» г. Георгиевска», с частичной перекладкой кирпичного парапета, сменой отделок из листовой стали и систем водосточных труб.

**Предварительный размер стоимости проекта** – 5 388 054,00 руб.

Для реализации проекта заключен контракт на выполнение строительных работ по ремонту кровли с ООО «МОНОЛИТ» на сумму 4 404 763,61 руб. и контракт на оказание услуг строительного контроля при проведении работ по ремонту кровли с ООО «КОМФОРТ СТРОЙ» на сумму 44 650,00 руб.

**Фактические расходы на реализацию проекта** составили 3 907 555,00 руб., в том числе за счет средств бюджета Георгиевского городского округа 3 744 555,00 руб.

**Общий размер внесенных инициативных платежей** -163 000,00 руб.

**Реализация проекта завершена** 19.10.2022 г.

**Имущественное участие** в реализации проекта (безвозмездное выполнение работ, оказание услуг, передача материальных ценностей): проектом не предусмотрено.

**Трудовое участие граждан**: в реализации инициативного проекта приняли участие 31 человек, выполнившие работы по очистке территории реализации проекта от строительного мусора.

Начальник управления образования

администрации Георгиевского городского округа

Ставропольского края Е.А. Тумоян