Отчет

управления сельского хозяйства и развития территорий администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края о реализации в 2023 году инициативного проекта «Обустройство части тротуара по улице Советская в районе МБДОУ «Детский сад №21 «Росинка» села Краснокумского Георгиевского городского округа Ставропольского края»

Территория муниципального округа, на которой был реализован инициативный проект: Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, село Краснокумское, улица Советская.

Описание работ (мероприятий) по реализации инициативного проекта: выполнено асфальтобетонное покрытие пешеходной дорожки по улице Советской, ведущей к МБДОУ Детский сад №21 «Росинка», протяженностью 50 м., шириной 1,5 м.

Общая сумма средств, направленных на реализацию проекта: 57980,34 руб., в том числе: средства бюджета Георгиевского муниципального округа-55000,00 руб., внесенные инициативные платежи – 2980,34 руб.

Имущественное участие в реализации проекта (безвозмездное выполнение работ, оказание услуг, передача материальных ценностей): проектом не предусмотрено.

Трудовое участие граждан: в реализации инициативного проекта приняли участие жители села на безвозмездной основе.

Заместитель главы администрации - начальник управления

сельского хозяйства и развития территорий администрации

Георгиевского муниципального округа

Ставропольского края                                                                              А.А.Терников