УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Георгиевского муниципального

округа Ставропольского края

от 29 декабря 2023 г. № 4503

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Георгиевского муниципального округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

| Наименование программы | муниципальная программа Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее – УЖКХ ГМО СК) |
| Соисполнители Программы | нет |
| Участники программы | заинтересованные лица и организации, принимающие участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» |
| Цели Программы | повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края; |
| Индикаторы достижения целей Программы | доля благоустроенных дворовых территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края от общего количества дворовых территорий округа; доля благоустроенных общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края от общего количества нуждающихся в благоустройстве общественных территорий округа |
| Сроки реализации Программы | 2024 - 2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объём финансового обеспечения Программы составит 53 414,25 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 28 064,59 тыс. рублей; в 2025 году – 25 349,66 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в том числе бюджет Георгиевского муниципального округа Ставропольского края – 53 414,25 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 28 064,59 тыс. рублей; в 2025 году – 25 349,66 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения: федеральный бюджет – 46 375,96 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 24 198,21 тыс. рублей; в 2025 году – 22 177,75 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; краевой бюджет – 421,60 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 219,98 тыс. рублей; в 2025 году – 201,62 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; местный бюджет – 6 616,69 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 3 646,40 тыс. рублей; в 2025 году – 2 970,29 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | увеличение доли благоустроенных дворовых территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края от общего количества дворовых территорий округа до 1,72 % в 2029 году; доля благоустроенных общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края от общего количества нуждающихся в благоустройстве общественных территорий округа до 100% в 2029 году |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, проблемы, риски и меры управления рисками

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Георгиевского муниципального округа Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204    «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5);

национальным проектом «Жилье и городская среда», паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от                24 декабря 2018 г. № 16);

федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды», паспорт которого утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от                21 декабря 2018 г. № 3;

правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-ципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от   10 февраля 2017 г. № 169;

региональным проектом «Повышение комфортности городской среды Ставропольского края», паспорт которого утвержден советом при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности (протокол от 13 декабря 2018 г. № 4);

Законом Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 110-кз            «О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года»;

постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2023 г. № 841-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды»;

Стратегией социально-экономического развития Георгиевского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года, утверждённой Решением Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2019 г. № 622-42;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, Георгиевского муниципального округа Ставрополь-ского края.

Улучшение архитектурного облика, создание благоприятной среды обитания и инвестиционной привлекательности – основная цель деятель-ности органов местного самоуправления Георгиевского муниципального округа Ставропольского края.

В 2023 году была благоустроена въездная группа «Георгиевская крепость» по ул. Шоссейной в г. Георгиевске Георгиевского муниципального округа Ставропольского края.

Тем не менее, в Георгиевском муниципальном округе Ставропольского края остаются общественные территории (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

Муниципальная программа Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» разработана для комплексного решения проблем благоустройства мест общего пользования на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, увеличения количества благоустроенных дворовых и общественных территорий.

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Георгиевского муниципального округа Ставропольского края.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

создание комфортного проживания граждан;

формирование современной городской инфраструктуры;

благоустройство дворовых и общественных территорий.

С учётом изложенных приоритетов, целью Программы является повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края.

На достижение целей и решение задач Программы могут оказать влияние внутренние и внешние риски её реализации. Анализ данных рисков и принятие мер по управлению ими осуществляет ответственный исполнитель Программы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края.

К внутренним рискам реализации Программы относятся:

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Подпрограмм;

возникновение дополнительных или увеличение действующих расходных обязательств;

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Программы, вызванные возникновением дефицита местного бюджета;

длительный срок реализации Программ и, как следствие, возрастание неопределённости по мере реализации Программы.

Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:

оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий Подпрограмм;

своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных мероприятий Подпрограмм с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации Программы относятся:

снижение темпов социально-экономического развития Георгиевского муниципального округа Ставропольского края;

рост инфляции;

изменчивость системы нормативного правового регулирования в сфере реализации Программы на федеральном и краевом уровне.

Для управления внешними рисками реализации Программы в течение всего срока её реализации необходимо прогнозировать социально-экономическое развитие Георгиевского муниципального округа Ставрополь-ского края с учётом возможного ухудшения экономической ситуации, осуществлять мониторинг выполнения программных мероприятий.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюд-жетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий, администрация Георгиевского муниципального округа Ставропольского края проводит синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в Георгиевском муниципальном округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также приводит в соответствие вывески, используемые рекламные конструкции нормам федерального законодательства, правилам благоустройства Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, Методическим рекомендациям по подготовке правил благоустройства, утвержденным приказом Минстроя России.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии администрацией Георгиевского муниципального округа Ставропольского края обеспечивается реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, входящие в благоус-траиваемую дворовую территорию. А также мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2029 года в соответствии с Правилами благоустройства (далее – индивидуальные жилые дома).

Достижение цели Программы осуществляется путём решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограммы Программы, взаимо-связанных по срокам, ресурсам и исполнителям.

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» приведена в приложении 1 к Программе.

- Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 2 к Программе.

- Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной Програм-мы и показателях решения задач подпрограммы Программы и их значениях приведены в приложении 3 к Программе.

- Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 4 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 5 к Программе.

_____

Приложение 1

к муниципальной программе Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство дворовых и общественных территорий

Георгиевского муниципального округа Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий

Георгиевского муниципального округа Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее – УЖКХ ГМО СК); |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | заинтересованные лица и организации, принимающие участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края |
| Задачи Подпрограммы | организация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края |
| Показатели решения задач Подпрограммы | количество благоустроенных дворовых территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края; количество благоустроенных общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края; число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края; количество разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий для участия в программе «Формирование современной городской среды» |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024 – 2029 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объём финансового обеспечения Программы составит 53 414,25 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 28 064,59 тыс. рублей; в 2025 году – 25 349,66 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в том числе бюджет Георгиевского муниципального округа Ставропольского края – 53 414,25 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 28 064,59 тыс. рублей; в 2025 году – 25 349,66 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения: федеральный бюджет – 46 375,96 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 24 198,21 тыс. рублей; в 2025 году – 22 177,75 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; краевой бюджет – 421,60 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 219,98 тыс. рублей; в 2025 году – 201,62 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; местный бюджет – 6 616,69 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 3 646,40 тыс. рублей; в 2025 году – 2 970,29 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края с 2025 года по 2029 год до 30 единиц; увеличение количества благоустроенных общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края с 2024 года по 2029 год до 9 единиц; увеличение числа вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края до 1 450 человек в 2029 году; ежегодная разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий для участия в программе «Формирование современной городской среды» |

- Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

В Георгиевском муниципальном округе Ставропольского края имеются общественные территории (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1. Благоустройство общественных территорий, в том числе:

ремонт автомобильных дорог общего пользования;

ремонт тротуаров;

благоустройство пешеходной зоны с обустройством пешеходных переходов;

ремонт существующего фонтана;

обеспечение освещения территорий общего пользования, замена светильников, торшеров уличного освещения;

установку скамеек;

установку урн для мусора;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение территорий общего пользования;

иные виды работ.

2. Благоустройство дворовых территорий, предусматривающее:

2.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

обеспечение освещения дворовых территорий;

ремонт дворовых проездов, прилегающих к многоквартирным домам;

установка скамеек;

установка урн для мусора.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 1 к Подпрограмме.

Таблица 1

| № | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость ремонта бортового камня дорожного (с бортовым камнем) | м.п. | 2 335,72 |
| 2. | Стоимость ремонта бортового камня дорожного (без бортового камня) | м.п. | 1 684,62 |
| 3. | Стоимость ремонта дороги с гравийным покрытием (с подсыпкой ПГС) | м2 | 269,57 |
| 4. | Стоимость ремонта дороги с гравийным покрытием (без подсыпки ПГС) | м2 | 84,28 |
| 5. | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов | м2 | 1 533,62 |
| 6. | Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара | м2 | 1 089,34 |
| 7. | Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара | м2 | 2 510,83 |
| 8. | Стоимость ремонта бортового камня тротуарного (с бортовым камнем) | м.п. | 1 619,13 |
| 9. | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 30 л) | шт. | 6 460,26 |
| 10. | Стоимость скамьи с установкой | 1 шт. | 9 156,83 |

2.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских игровых площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территории;

- установка малых архитектурных форм;

- обустройство пандусов и поручней, в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения;

оборудование контейнерных площадок;

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 2 к Подпрограмме.

Таблица 2

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лето | зима |
| 1. | Стоимость кошения газона (сорной растительности) с применением средств малой механизации включая сгребание и вывоз | м2 | 7,74 |  |
| 2. | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника с корчеванием пня | м куб. | 5 105,39 |  |
| 3. | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника без корчевания пня | м куб. | 5 082,07 |  |
| 4. | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без применения гидроподъемника с корчеванием пня | м куб. | 3 949,58 |  |
| 5. | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без применения гидроподъемника без корчевания пня | м куб. | 3 926,26 |  |
| 6. | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 30 л) | шт. | 6 460,26 |  |
| 7. | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт и установка контейнеров, емкость контейнера 0,75 м3, толщина металла не менее 2-2,5 мм) | шт. | 4720,5 |  |
| 8. | Стоимость оформления цветника декоративного без щепы | м2 | 284,22 |  |
| 9. | Стоимость оформления цветника декоративной щепой | м2 | 598,92 |  |
| 10. | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт и установка контейнеров, емкость контейнера 0,75 м3, толщина металла не менее 2-2,5 мм) | шт. | 4720,5 |  |

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1) «Формирование современной городской среды в Георгиевском муниципальном округе Ставропольского края», в рамках которого предусмотрено:

разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий;

благоустройство дворовых территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия станет:

ежегодная разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий для участия в программе «Формирование современной городской среды»;

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края с 2025 года по         2029 год до 30 единиц;

2) «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого предполагается:

реализация проекта благоустройства общественной территории                      в 2024 году: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, от                   ул. Пушкина до ул. Октябрьской.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия станет:

увеличение числа вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края до 1 450 человек в 2029 году;

увеличение количества благоустроенных общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края с 2024 года по 2029 год до 9 единиц.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют УЖКХ ГМО СК и вовлеченные заинтересованные граждане, организации в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и формы трудового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении 1 к Подпрограмме.

Включение общественной территории и дворовой территории многоквартирного дома в Подпрограмму осуществляется на основании предложений заинтересованных лиц путем реализации следующих этапов:

проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды, утвержденным постановлением администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края;

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Георгиевского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории Георгиевского муниципального округа в подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»;

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Георгиевского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Георгиевского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

Адресный перечень дворовых территорий и внутриквартальных проездов к многоквартирным домам  Георгиевского муниципального округа, а также общественных территорий, подлежащих благоустройству, утверждается после проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период приведен в Приложении 2 к Подпрограмме.

Адресный перечень дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству приведен в Приложении 3 к Подпрограмме.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2029 года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в Георгиевском муниципального округе Ставропольского края правил благоустройства территории, форма которого приведена в приложении 6 к Подпрограмме, формируется при условии заключения администрацией Георгиевского муниципального округа Ставропольского края с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями соглашений о благоустройстве таких объектов.

Администрация Георгиевского муниципального округа Ставропольского края имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом муниципального образования при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Георгиевского муниципального округа Ставропольского края имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев: обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии; предоставления субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории в соответ-ствии с подпунктом 3 пункта 6 Правил предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию программ формирования современной городской среды, являющихся приложением 1 к государственной программе Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2023 г. № 841-п, (далее – Правила), при которых срок заключения муниципального контракта устанавливается до установленного приказом министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края срока представления органами местного самоуправления муниципальных образований края документов, предусмотренных пунктами 12 и 15 Правил.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, на которых будет планироваться благоустройство, должен формироваться с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации. Включение дворовой территории в подпрограмму без решения заинтересованных лиц не допускается, а также случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидий.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидий, администрация Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, устанавливает минимальный трехлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с Приложением 4 к Подпрограмме.

Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, а также дизайн-проекта благоустройства общественных территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края приводится в соответствии с Приложением 5 к Подпрограмме.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Георгиевского муниципального округа, а также территорий общего пользования Георгиевского муниципального округа осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания жителей и гостей Георгиевского муниципального округа, а также комфортное современное «общественное пространство».

- Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 2 к Программе.

- Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной Программы и показателях решения задач подпрограммы Программы и их значениях приведены в приложении 3 к Программе.

- Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 4 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 5 к Программе.

Приложение 1

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ПОРЯДОК

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и формы трудового участия граждан в выполнении указанных работ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Георгиевского муниципального округа, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в проведении работ по благоустройству придомовой или общественной территории в форме субботника.

II. Порядок трудового участия заинтересованных лиц

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в виде проведенного субботника, в соответствии с решением органа государственной власти Ставропольского края.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

III. Условия аккумулирования и расходования средств

3. В случае, если государственной программой Ставропольского края «Формирование комфортной городской среды» будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее – УЖКХ ГМО СК) в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

4. УЖКХ ГМО СК заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

5. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

6. УЖКХ ГМО СК обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

7. УЖКХ ГМО СК обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Георгиевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

УЖКХ ГМО СК ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

9. УЖКХ ГМО СК осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

IV. Контроль за соблюдением условий порядка

10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется УЖКХ ГМО СК в соответствии с бюджетным законодательством.

11. УЖКХ ГМО СК обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

12. УЖКХ ГМО СК осуществляется контроль трудового участия заинтересованных лиц, организаций в проведении работ по благоустройству придомовой территории или места общего пользования в форме субботника и по итогам контроля составляется акт о трудовом участии, который хранится в УЖКХ ГМО СК.

Приложение 2

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, расположенных на территории Георгиевского

муниципального округа Ставропольского края, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству

в указанный период

| № п/п | Адрес (местоположение) и наименование общественной территории | Наименование государственной программы Ставропольского края (муниципальной программы), за счет средств которой осуществлено (планируется) благоустройство общественных территорий |
| --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |
|  | Город Георгиевск, территория, прилегающая к зданию муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-развлекатель-ный комплекс» (парк культуры и отдыха) | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие му-ниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Город Георгиевск, парк по улице Батакской | государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
|  | Город Георгиевск, часть аллеи с фонтаном «Каменный цветок» по ул. Лермонтова | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Город Георгиевск, территория, прилегающая к озеру | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Станица Лысогорская, спортивные площадки на территории станицы | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Станица Незлобная, территория, прилегающая к памятнику истории, расположенному по ул. Ленина | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Поселок Новый, комплексная спортивная площадка | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Поселок Падинский, парковая зона в центральной части поселка | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Поселок Шаумянский, парковая зона рядом со зданием Дома культуры | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
| 2019 год |  |  |
|  | Поселок Балковский, территория центральной части поселка | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Город Георгиевск, площадь Победы | государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
|  | Город Георгиевск, территория, прилегающая к озеру | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Город Георгиевск, уличная сцена, оснащенная светодиодным экраном, на площади Победы | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Город Георгиевск, рекреационная зона по ул. Калинина - ул. Батакская | государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
|  | Город Георгиевск, территория, включающая фонтан, прилегающая к зданию муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-развлекательный комплекс» (парк культуры и отдыха) | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Город Георгиевск, бульвар по ул. Лермонтова | государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
|  | Станица Георгиевская, тротуарные дорожки по ул. Выгонной | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Село Краснокумское, линии уличного освещения | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Село Краснокумское, место проведения спортивных мероприятий | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Станица Лысогорская, парковая спортивно-оздоровительная зона | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие му-ниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Станица Незлобная, пешеходная дорожка по пер. Безымянному и пер. Виноградному | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Село Новозаведенное, комплексная спортивная площадка | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Поселок Падинский, парковая зона в центральной части поселка | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Поселок Шаумянский, линии уличного освещения | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
| 2020 год |  |  |
|  | Станица Александрийская, пешеходная дорожка по пер. Комсомольскому от ул. Ленина до ул. Урицкого | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Город Георгиевск, площадь Железнодорожного вокзала по ул. Бойко | государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
|  | Город Георгиевск, городское озеро и прилегающая к нему территория | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Город Георгиевск, прилегающая территория структурного подразделения Городского Дворца культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа» | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Станица Георгиевская, тротуар по пер. Источному | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Село Краснокумское, пешеходные дорожки и тротуары по ул. Кирова и ул. Школьной | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Станица Лысогорская, место проведения спортивных мероприятий | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Станица Незлобная, пешеходная дорожка по ул. Заводской | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Станица Незлобная, детские игровые площадки по ул. Толстого и ул. Ленина | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Поселок Новоульяновский, парковая зона | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Село Обильное, летняя творческая площадка муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа «Обильненский сельский Дом культуры Георгиевского городского округа Ставропольского края» | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Поселок Падинский, кладбище и прилегающая к нему территория | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Поселок Приэтокский, пешеходная дорожка по ул. Пролетарской и по ул. Парковой | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Поселок Терский, комплексная спортивная площадка | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Станица Урухская, культурно-развлекательная зона (2 этап) | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Поселок Шаумянский, площадь у памятника погибшим воинам-односельчанам в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
| 2021 год |  |  |
|  | Станица Александрийская, парковая территория | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Поселок Балковский, зрительный зал с заменой кресел сельского Дома культуры МБУК «ЦКС ГГО» | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Город Георгиевск, городское озеро и прилегающая к нему территория | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Город Георгиевск, тротуары ул. Калинина от ул. Ленинградской | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Город Георгиевск, творческий лофт «Новое пространство» МБУК «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа» | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Станица Георгиевская, тротуар по пер. Депутатскому | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Село Краснокумское, линии уличного освещения | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Станица Лысогорская, тротуар по ул. Верхняя от ул. Благовещенская до трассы Георгиевск – Пятигорск | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Станица Незлобная, спортивная площадка для воркаута с уличными тренажерами по ул. Юбилейной | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Поселок Новоульяновский, прилегающая территория сельского Дома культуры «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа» | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Поселок Новый, территория проведения спортивно-массовых мероприятий | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Село Обильное, фойе сельского Дома культуры МБУК «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа» | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Поселок Падинский, территория «Аллеи славы» | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Станица Подгорная, уличное освещение | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
| 2022 год |  |  |
|  | Поселок Балковский, территория центральной части поселка (2-ой этап) | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Город Георгиевск, детская площадка по ул. Дружбы, 31 | муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Город Георгиевск, парковочные места и тротуар около МБОУ Гимназии № 2 | муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Город Георгиевск, территория, возле стадиона МБУ «Спортивно-развлекательного комплекса» по ул. Гагарина, 66 | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Город Георгиевск, тротуары ул. Калинина от ул. Ессентукской | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Поселок Нижнезольский, тренажерная площадка | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Село Новозаведенное, общественная территория дома культуры | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Поселок Новоульяновский, парковая зона | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Поселок Падинский, пешеходная дорожка в сквере отдыха | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Станица Подгорная, комплексная спортивная площадка | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
|  | Станица Урухская, детская площадка | государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
| 2023 год |  |  |
|  | Город Георгиевск, благоустройство въездной группы «Георгиевская крепость» по ул. Шоссейной | государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| 2024 год |  |  |
|  | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, от ул. Пушкина до ул. Октябрьской | государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», муниципальная программа Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| 2025 год |  |  |
|  | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Лермонтова от ул. Шаумяна до ул. Красноармейская | государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», муниципальная программа Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |
| 2026-2029 годы |  |  |
|  | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, от ул. Гастелло до ул. Строителей (с прилегающей территорией памятника героям Гражданской войны) | по результатам рейтингового голосования граждан |
|  | Город Георгиевск, ул. Горийская (от ул. Лермонтова до ул. Пушкина) | по результатам рейтингового голосования граждан |
|  | Город Георгиевск, ул. Калинина и ул. Батакская | по результатам рейтингового голосования граждан |
|  | Ставропольский край, г. Георгиевск, рекреационная зона от ул. Калинина, д. 119, до ул. Мира | по результатам рейтингового голосования граждан |
|  | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Луначарского, от ул. Лермонтова до ул. Октябрьской | по результатам рейтингового голосования граждан |
|  | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тронина | по результатам рейтингового голосования граждан |
|  | Ставропольский край, ст. Незлобная, территория перед домом культуры | по результатам рейтингового голосования граждан |
|  | Ставропольский край, с. Краснокумское, территория перед домом культуры | по результатам рейтингового голосования граждан |

Приложение 3

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству

| № п/п | Дворовые территории многоквартирных домов | Период проведения благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1. | г. Георгиевск, Арсенальная, 37 | 2025 - 2029 |
| 2. | г. Георгиевск, Арсенальная, 18 | 2030 - 2035 |
| 3. | г. Георгиевск, Батакская, 12/1 | 2030 - 2035 |
| 4. | г. Георгиевск, Батакская, 10 | 2030 - 2035 |
| 5. | г. Георгиевск, Батакская, 12/2 | 2030 - 2035 |
| 6. | г. Георгиевск, Батакская, 12/3 | 2030 - 2035 |
| 7. | г. Георгиевск, Батакская, 4 | 2030 - 2035 |
| 8. | г. Георгиевск, Батакская, 6 | 2030 - 2035 |
| 9. | г. Георгиевск, Батакская, 8 | 2030 - 2035 |
| 10. | г. Георгиевск, Березовая, 48 | 2030 - 2035 |
| 11. | г. Георгиевск, Бойко, 106 | 2030 - 2035 |
| 12. | г. Георгиевск, Бойко, 106/1 | 2030 - 2035 |
| 13. | г. Георгиевск, Бойко, 108 | 2030 - 2035 |
| 14. | г. Георгиевск, Бойко, 110 | 2030 - 2035 |
| 15. | г. Георгиевск, Быкова, 12 | 2030 - 2035 |
| 16. | г. Георгиевск, Быкова, 14 | 2030 - 2035 |
| 17. | г. Георгиевск, Быкова, 18 | 2025 - 2029 |
| 18. | г. Георгиевск, Быкова, 75 | 2030 - 2035 |
| 19. | г. Георгиевск, Быкова, 77/1 | 2030 - 2035 |
| 20. | г. Георгиевск, Быкова, 79 | 2030 - 2035 |
| 21. | г. Георгиевск, Быкова, 83 | 2030 - 2035 |
| 22. | г. Георгиевск, Быкова, 83/1 | 2030 - 2035 |
| 23. | г. Георгиевск, Быкова, 85 | 2030 - 2035 |
| 24. | г. Георгиевск, Быкова, 85/1 | 2030 - 2035 |
| 25. | г. Георгиевск, Быкова, 87 | 2030 - 2035 |
| 26. | г. Георгиевск, Быкова, 87/1 | 2030 - 2035 |
| 27. | г. Георгиевск, Быкова, 87/2 | 2030 - 2035 |
| 28. | г. Георгиевск, Вехова, 61 | 2030 - 2035 |
| 29. | г. Георгиевск, Вехова, 63 | 2030 - 2035 |
| 30. | г. Георгиевск, Вехова, 65 | 2030 - 2035 |
| 31. | г. Георгиевск, Вехова, 67 | 2030 - 2035 |
| 32. | г. Георгиевск, Вехова, 67/1 | 2030 - 2035 |
| 33. | г. Георгиевск, Вехова, 69 | 2030 - 2035 |
| 34. | г. Георгиевск, Вокзальная, 27 | 2030 - 2035 |
| 35. | г. Георгиевск, Вокзальная, 7 | 2030 - 2035 |
| 36. | г. Георгиевск, Воровского, 2 /1 | 2030 - 2035 |
| 37. | г. Георгиевск, Воровского, 2 а | 2030 - 2035 |
| 38. | г. Георгиевск, Воровского, 5 | 2030 - 2035 |
| 39. | г. Георгиевск, Воровского, 7 | 2030 - 2035 |
| 40. | г. Георгиевск, Гагарина, 117 | 2030 - 2035 |
| 41. | г. Георгиевск, Гагарина, 234 | 2030 - 2035 |
| 42. | г. Георгиевск, Гагарина, 236 | 2030 - 2035 |
| 43. | г. Георгиевск, Гагарина, 240 | 2030 - 2035 |
| 44. | г. Георгиевск, Гагарина, 315 | 2030 - 2035 |
| 45. | г. Георгиевск, Гагарина, 317 | 2030 - 2035 |
| 46. | г. Георгиевск, Гагарина, 319 | 2025 - 2029 |
| 47. | г. Георгиевск, Гагарина, 34 | 2030 - 2035 |
| 48. | г. Георгиевск, Гагарина, 5 | 2030 - 2035 |
| 49. | г. Георгиевск, Гагарина, 83 | 2030 - 2035 |
| 50. | г. Георгиевск, Гастелло, 68/1 | 2030 - 2035 |
| 51. | г. Георгиевск, Гастелло, 70 | 2025 - 2029 |
| 52. | г. Георгиевск, Гастелло, 70а | 2030 - 2035 |
| 53. | г. Георгиевск, Гастелло, 72 | 2030 - 2035 |
| 54. | г. Георгиевск, Говорова, 11/1 | 2025 - 2029 |
| 55. | г. Георгиевск, Горийская, 6 | 2025 - 2029 |
| 56. | г. Георгиевск, Горийская, 8 | 2025 - 2029 |
| 57. | г. Георгиевск, Госпитальная, 99 | 2030 - 2035 |
| 58. | г. Георгиевск, Дзержинского, 21/1 | 2030 - 2035 |
| 59. | г. Георгиевск, Дзержинского, 23 | 2030 - 2035 |
| 60. | г. Георгиевск, Дзержинского, 23/1 | 2030 - 2035 |
| 61. | г. Георгиевск, Дзержинского, 27 | 2030 - 2035 |
| 62. | г. Георгиевск, Дружбы, 31 | 2025 - 2029 |
| 63. | г. Георгиевск, К.Маркса, 19 | 2025 - 2029 |
| 64. | г. Георгиевск, Калинина, 129 | 2030 - 2035 |
| 65. | г. Георгиевск, Калинина, 11 | 2030 - 2035 |
| 66. | г. Георгиевск, Калинина, 119 | 2030 - 2035 |
| 67. | г. Георгиевск, Калинина, 119/1 | 2030 - 2035 |
| 68. | г. Георгиевск, Калинина, 119/2 | 2030 - 2035 |
| 69. | г. Георгиевск, Калинина, 119/3 | 2025 - 2029 |
| 70. | г. Георгиевск, Калинина, 121/1 | 2030 - 2035 |
| 71. | г. Георгиевск, Калинина, 123 | 2030 - 2035 |
| 72. | г. Георгиевск, Калинина, 127 | 2030 - 2035 |
| 73. | г. Георгиевск, Калинина, 129/1 | 2030 - 2035 |
| 74. | г. Георгиевск, Калинина, 130 | 2030 - 2035 |
| 75. | г. Георгиевск, Калинина, 131 | 2030 - 2035 |
| 76. | г. Георгиевск, Калинина, 131 а | 2030 - 2035 |
| 77. | г. Георгиевск, Калинина, 131/1 | 2030 - 2035 |
| 78. | г. Георгиевск, Калинина, 132 | 2025 - 2029 |
| 79. | г. Георгиевск, Калинина, 132/1 | 2030 - 2035 |
| 80. | г. Георгиевск, Калинина, 133 | 2030 - 2035 |
| 81. | г. Георгиевск, Калинина, 133/1 | 2030 - 2035 |
| 82. | г. Георгиевск, Калинина, 134 | 2030 - 2035 |
| 83. | г. Георгиевск, Калинина, 140 | 2030 - 2035 |
| 84. | г. Георгиевск, Калинина, 142 | 2030 - 2035 |
| 85. | г. Георгиевск, Калинина, 142/1 | 2030 - 2035 |
| 86. | г. Георгиевск, Калинина, 142/2 | 2030 - 2035 |
| 87. | г. Георгиевск, Калинина, 142/3 | 2030 - 2035 |
| 88. | г. Георгиевск, Калинина, 142/4 | 2030 - 2035 |
| 89. | г. Георгиевск, Калинина, 142/5 | 2030 - 2035 |
| 90. | г. Георгиевск, Калинина, 144 | 2030 - 2035 |
| 91. | г. Георгиевск, Калинина, 144/1 | 2030 - 2035 |
| 92. | г. Георгиевск, Калинина, 146 | 2030 - 2035 |
| 93. | г. Георгиевск, Калинина, 146/1 | 2030 - 2035 |
| 94. | г. Георгиевск, Калинина, 146/2 | 2030 - 2035 |
| 95. | г. Георгиевск, Калинина, 146/3 | 2030 - 2035 |
| 96. | г. Георгиевск, Калинина, 146/4 | 2030 - 2035 |
| 97. | г. Георгиевск, Калинина, 148 | 2030 - 2035 |
| 98. | г. Георгиевск, Калинина, 148/1 | 2030 - 2035 |
| 99. | г. Георгиевск, Калинина, 148/2 | 2030 - 2035 |
| 100. | г. Георгиевск, Калинина, 4 | 2030 - 2035 |
| 101. | г. Георгиевск, Калинина, 55 | 2025 - 2029 |
| 102. | г. Георгиевск, Калинина, 95 | 2030 - 2035 |
| 103. | г. Георгиевск, Калинина, 121 | 2030 - 2035 |
| 104. | г. Георгиевск, Калинина, 136 | 2025 - 2029 |
| 105. | г. Георгиевск, Кирова, 111 | 2030 - 2035 |
| 106. | г. Георгиевск, Кирова, 166 | 2030 - 2035 |
| 107. | г. Георгиевск, Кирова, 168 | 2030 - 2035 |
| 108. | г. Георгиевск, Кирова, 170 | 2030 - 2035 |
| 109. | г. Георгиевск, Кирова, 172 | 2030 - 2035 |
| 110. | г. Георгиевск, Кирова, 174 | 2030 - 2035 |
| 111. | г. Георгиевск, Кирова, 176 | 2030 - 2035 |
| 112. | г. Георгиевск, Котовского, 24 | 2025 - 2029 |
| 113. | г. Георгиевск, Кочубея, 28 | 2030 - 2035 |
| 114. | г. Георгиевск, Кочубея, 16 | 2030 - 2035 |
| 115. | г. Георгиевск, Кочубея, 18 | 2030 - 2035 |
| 116. | г. Георгиевск, Кочубея, 20 | 2030 - 2035 |
| 117. | г. Георгиевск, Кочубея, 26 | 2030 - 2035 |
| 118. | г. Георгиевск, Кочубея, 5 | 2030 - 2035 |
| 119. | г. Георгиевск, Кочубея, 7 | 2030 - 2035 |
| 120. | г. Георгиевск, Кочубея, 11 | 2030 - 2035 |
| 121. | г. Георгиевск, Кутузова, 4 | 2030 - 2035 |
| 122. | г. Георгиевск, Ленина, 135 | 2030 - 2035 |
| 123. | г. Георгиевск, Ленина, 110 | 2030 - 2035 |
| 124. | г. Георгиевск, Ленина, 117 | 2030 - 2035 |
| 125. | г. Георгиевск, Ленина, 121 | 2030 - 2035 |
| 126. | г. Георгиевск, Ленина, 126 | 2030 - 2035 |
| 127. | г. Георгиевск, Ленина, 127 | 2030 - 2035 |
| 128. | г. Георгиевск, Ленина, 129 | 2030 - 2035 |
| 129. | г. Георгиевск, Ленина, 130 | 2030 - 2035 |
| 130. | г. Георгиевск, Ленина, 133 | 2030 - 2035 |
| 131. | г. Георгиевск, Ленина, 256 | 2030 - 2035 |
| 132. | г. Георгиевск, Ленина, 4 | 2025 - 2029 |
| 133. | г. Георгиевск, Ленина, 100 | 2030 - 2035 |
| 134. | г. Георгиевск, Ленина, 115 | 2030 - 2035 |
| 135. | г. Георгиевск, Ленина, 131 | 2030 - 2035 |
| 136. | г. Георгиевск, Ленинградская, 46 | 2030 - 2035 |
| 137. | г. Георгиевск, Лермонтова, 28/2 | 2030 - 2035 |
| 138. | г. Георгиевск, Лермонтова, 28/3 | 2030 - 2035 |
| 139. | г. Георгиевск, Лермонтова, 60 | 2030 - 2035 |
| 140. | г. Георгиевск, Лермонтова, 82 | 2030 - 2035 |
| 141. | г. Георгиевск, Лермонтова, 28/1 | 2030 - 2035 |
| 142. | г. Георгиевск, Лесная, 5/1 | 2030 - 2035 |
| 143. | г. Георгиевск, Лесная, 7 | 2025 - 2029 |
| 144. | г. Георгиевск, Луначарского, 35 | 2030 - 2035 |
| 145. | г. Георгиевск, Луначарского, 44 | 2030 - 2035 |
| 146. | г. Георгиевск, Макаренко, 2 | 2030 - 2035 |
| 147. | г. Георгиевск, Макаренко, 4 | 2030 - 2035 |
| 148. | г. Георгиевск, Маяковского, 144 | 2030 - 2035 |
| 149. | г. Георгиевск, Маяковского, 171 | 2030 - 2035 |
| 150. | г. Георгиевск, Маяковского, 173 | 2030 - 2035 |
| 151. | г. Георгиевск, Маяковского, 175 | 2030 - 2035 |
| 152. | г. Георгиевск, Маяковского, 177 | 2030 - 2035 |
| 153. | г. Георгиевск, Маяковского, 179 | 2030 - 2035 |
| 154. | г. Георгиевск, Маяковского, 181 | 2030 - 2035 |
| 155. | г. Георгиевск, Маяковского, 227 | 2030 - 2035 |
| 156. | г. Георгиевск, Мельничная, 10/1 | 2030 - 2035 |
| 157. | г. Георгиевск, Мельничная, 10/2 | 2030 - 2035 |
| 158. | г. Георгиевск, Мельничная, 2 | 2025 - 2029 |
| 159. | г. Георгиевск, Мельничная, 4 | 2030 - 2035 |
| 160. | г. Георгиевск, Мельничная, 4/2 | 2030 - 2035 |
| 161. | г. Георгиевск, Мельничная, 6 | 2030 - 2035 |
| 162. | г. Георгиевск, Мельничная, 6/1 | 2030 - 2035 |
| 163. | г. Георгиевск, Минераловодский, 1 | 2030 - 2035 |
| 164. | г. Георгиевск, Минераловодский, 3 | 2030 - 2035 |
| 165. | г. Георгиевск, Минераловодский, 7 | 2030 - 2035 |
| 166. | г. Георгиевск, Мира, 1 | 2030 - 2035 |
| 167. | г. Георгиевск, Мира, 12 | 2030 - 2035 |
| 168. | г. Георгиевск, Мира, 12/1 | 2030 - 2035 |
| 169. | г. Георгиевск, Мира, 12/2 | 2030 - 2035 |
| 170. | г. Георгиевск, Мира, 12/3 | 2030 - 2035 |
| 171. | г. Георгиевск, Мира, 12/4 | 2030 - 2035 |
| 172. | г. Георгиевск, Мира, 16 | 2030 - 2035 |
| 173. | г. Георгиевск, Мира, 2 | 2030 - 2035 |
| 174. | г. Георгиевск, Мира, 3 | 2030 - 2035 |
| 175. | г. Георгиевск, Мира, 3/3 | 2030 - 2035 |
| 176. | г. Георгиевск, Мира, 4 | 2030 - 2035 |
| 177. | г. Георгиевск, Мира, 5 | 2030 - 2035 |
| 178. | г. Георгиевск, Мира, 6 | 2030 - 2035 |
| 179. | г. Георгиевск, Мира, 7 | 2025 - 2029 |
| 180. | г. Георгиевск, Моисеенко, 1 | 2025 - 2029 |
| 181. | г. Георгиевск, Моисеенко, 14 | 2030 - 2035 |
| 182. | г. Георгиевск, Моисеенко, 3 | 2030 - 2035 |
| 183. | г. Георгиевск, Однобокова, 21 | 2025 - 2029 |
| 184. | г. Георгиевск, Однобокова, 26 | 2030 - 2035 |
| 185. | г. Георгиевск, Октябрьская, 23 | 2030 - 2035 |
| 186. | г. Георгиевск, Октябрьская, 24 | 2030 - 2035 |
| 187. | г. Георгиевск, Октябрьская, 25 | 2030 - 2035 |
| 188. | г. Георгиевск, Октябрьская, 42 | 2030 - 2035 |
| 189. | г. Георгиевск, Октябрьская, 44 | 2030 - 2035 |
| 190. | г. Георгиевск, Октябрьская, 52 | 2030 - 2035 |
| 191. | г. Георгиевск, Октябрьская, 55 | 2030 - 2035 |
| 192. | г. Георгиевск, Октябрьская, 65 | 2030 - 2035 |
| 193. | г. Георгиевск, Октябрьская, 69 | 2030 - 2035 |
| 194. | г. Георгиевск, Октябрьская, 71 | 2030 - 2035 |
| 195. | г. Георгиевск, Октябрьская, 72/1 | 2030 - 2035 |
| 196. | г. Георгиевск, Октябрьская, 77 | 2030 - 2035 |
| 197. | г. Георгиевск, Октябрьская, 83 | 2030 - 2035 |
| 198. | г. Георгиевск, Октябрьская, 81 | 2030 - 2035 |
| 199. | г. Георгиевск, Октябрьская, 90/1 | 2030 - 2035 |
| 200. | г. Георгиевск, Осенняя, 21 | 2030 - 2035 |
| 201. | г. Георгиевск, Осенняя, 22 | 2030 - 2035 |
| 202. | г. Георгиевск, Парковая, 1 | 2025 - 2029 |
| 203. | г. Георгиевск, Парковая, 1/1 | 2025 - 2029 |
| 204. | г. Георгиевск, Парковая, 1/2 | 2025 - 2029 |
| 205. | г. Георгиевск, Парковая, 3 | 2030 - 2035 |
| 206. | г. Георгиевск, Парковая, 5 | 2030 - 2035 |
| 207. | г. Георгиевск, Парковая, 7 | 2030 - 2035 |
| 208. | г. Георгиевск, Парковая, 9 | 2030 - 2035 |
| 209. | г. Георгиевск, Парковая, 9/1 | 2030 - 2035 |
| 210. | г. Георгиевск, Пионерская, 18 | 2030 - 2035 |
| 211. | г. Георгиевск, Пионерская, 20 | 2030 - 2035 |
| 212. | г. Георгиевск, Пионерская, 22 | 2030 - 2035 |
| 213. | г. Георгиевск, Пионерская, 24 | 2030 - 2035 |
| 214. | г. Георгиевск, Привольная, 25 | 2030 - 2035 |
| 215. | г. Георгиевск, Пролетарская, 19 | 2030 - 2035 |
| 216. | г. Георгиевск, Пушкина 31 | 2030 - 2035 |
| 217. | г. Георгиевск, Пушкина, 29 | 2030 - 2035 |
| 218. | г. Георгиевск, Пушкина, 33 | 2030 - 2035 |
| 219. | г. Георгиевск, Пушкина, 44 | 2030 - 2035 |
| 220. | г. Георгиевск, Пушкина, 47 | 2030 - 2035 |
| 221. | г. Георгиевск, Пушкина, 56 | 2030 - 2035 |
| 222. | г. Георгиевск, Пушкина, 58 | 2030 - 2035 |
| 223. | г. Георгиевск, Пушкина, 64 | 2025 - 2029 |
| 224. | г. Георгиевск, Пушкина, 76 | 2025 - 2029 |
| 225. | г. Георгиевск, Пушкина, 78 | 2030 - 2035 |
| 226. | г. Георгиевск, Пятигорская, 10 | 2030 - 2035 |
| 227. | г. Георгиевск, Пятигорская, 8 | 2030 - 2035 |
| 228. | г. Георгиевск, Салогубова, 5 | 2030 - 2035 |
| 229. | г. Георгиевск, Светлая, 1 | 2030 - 2035 |
| 230. | г. Георгиевск, Светлая, 3 | 2030 - 2035 |
| 231. | г. Георгиевск, Сеченова, 3 | 2030 - 2035 |
| 232. | г. Георгиевск, Советская, 18 | 2030 - 2035 |
| 233. | г. Георгиевск, Советская, 20 | 2030 - 2035 |
| 234. | г. Георгиевск, Советская, 22 | 2030 - 2035 |
| 235. | г. Георгиевск, Строителей, 11 | 2030 - 2035 |
| 236. | г. Георгиевск, Строителей, 13 | 2030 - 2035 |
| 237. | г. Георгиевск, Строителей, 17 | 2030 - 2035 |
| 238. | г. Георгиевск, Строителей, 19 | 2030 - 2035 |
| 239. | г. Георгиевск, Строителей, 3 | 2030 - 2035 |
| 240. | г. Георгиевск, Строителей, 5 | 2030 - 2035 |
| 241. | г. Георгиевск, Строителей, 7 | 2030 - 2035 |
| 242. | г. Георгиевск, Строителей, 7/1 | 2030 - 2035 |
| 243. | г. Георгиевск, Строителей, 15 | 2030 - 2035 |
| 244. | г. Георгиевск, Тронина, 10 | 2030 - 2035 |
| 245. | г. Георгиевск, Тронина, 11 | 2030 - 2035 |
| 246. | г. Георгиевск, Тронина, 12 | 2030 - 2035 |
| 247. | г. Георгиевск, Тронина, 2 | 2030 - 2035 |
| 248. | г. Георгиевск, Тронина, 2/1 | 2030 - 2035 |
| 249. | г. Георгиевск, Тронина, 4 | 2030 - 2035 |
| 250. | г. Георгиевск, Тронина, 7 | 2030 - 2035 |
| 251. | г. Георгиевск, Тронина, 7/1, кор. 2 | 2030 - 2035 |
| 252. | г. Георгиевск, Тронина, 7/1, кор. 1 | 2030 - 2035 |
| 253. | г. Георгиевск, Тронина, 8 | 2030 - 2035 |
| 254. | г. Георгиевск, Тургенева, 10 | 2030 - 2035 |
| 255. | г. Георгиевск, Тургенева, 13 | 2030 - 2035 |
| 256. | г. Георгиевск, Тургенева, 14 | 2030 - 2035 |
| 257. | г. Георгиевск, Тургенева, 15 | 2030 - 2035 |
| 258. | г. Георгиевск, Тургенева, 4 | 2030 - 2035 |
| 259. | г. Георгиевск, Тургенева, 5 | 2030 - 2035 |
| 260. | г. Георгиевск, Тургенева, 6 | 2030 - 2035 |
| 261. | г. Георгиевск, Тургенева, 7 | 2025 - 2029 |
| 262. | г. Георгиевск, Тургенева, 12 | 2025 - 2029 |
| 263. | г. Георгиевск, Филатова, 11 | 2030 - 2035 |
| 264. | г. Георгиевск, Филатова, 13/1 | 2030 - 2035 |
| 265. | г. Георгиевск, Филатова, 5 | 2030 - 2035 |
| 266. | г. Георгиевск, Филатова, 5/1 | 2030 - 2035 |
| 267. | г. Георгиевск, Филатова, 5/2 | 2030 - 2035 |
| 268. | г. Георгиевск, Филатова, 54/1 | 2030 - 2035 |
| 269. | г. Георгиевск, Филатова, 56/2 | 2030 - 2035 |
| 270. | г. Георгиевск, Филатова, 60 | 2030 - 2035 |
| 271. | г. Георгиевск, Филатова, 60/1 | 2030 - 2035 |
| 272. | г. Георгиевск, Филатова, 62 | 2030 - 2035 |
| 273. | г. Георгиевск, Филатова, 7 | 2030 - 2035 |
| 274. | г. Георгиевск, Филатова, 9 | 2030 - 2035 |
| 275. | г. Георгиевск, Филатова, 9/1 | 2025 - 2029 |
| 276. | г. Георгиевск, Фрунзе, 10 | 2030 - 2035 |
| 277. | г. Георгиевск, Фрунзе, 2 | 2030 - 2035 |
| 278. | г. Георгиевск, Фрунзе, 4 | 2030 - 2035 |
| 279. | г. Георгиевск, Фрунзе, 6 | 2030 - 2035 |
| 280. | г. Георгиевск, Фрунзе, 8 | 2030 - 2035 |
| 281. | г. Георгиевск, Черняховского, 73 | 2025 - 2029 |
| 282. | г. Георгиевск, Чугурина, 141 | 2030 - 2035 |
| 283. | г. Георгиевск, Чугурина, 40 | 2030 - 2035 |
| 284. | г. Георгиевск, Щербакова, 25 | 2030 - 2035 |
| 285. | г. Георгиевск, Юго-Западный, 1 | 2030 - 2035 |
| 286. | г. Георгиевск, Юго-Западный, 3 | 2030 - 2035 |
| 287. | г. Георгиевск, Юго-Западный, 4 | 2030 - 2035 |
| 288. | г. Георгиевск, Юго-Западный, 5 | 2030 - 2035 |
| 289. | г. Георгиевск, Юго-Западный, 6 | 2030 - 2035 |
| 290. | пос. Терский, 7 | 2030 - 2035 |
| 291. | пос. Терский, 8 | 2030 - 2035 |
| 292. | пос. Терский, 9 | 2030 - 2035 |
| 293. | пос. Терский, 10 | 2030 - 2035 |
| 294. | пос. Терский, 11 | 2030 - 2035 |
| 295. | пос. Терский, 12 | 2030 - 2035 |
| 296. | пос. Терский, 13 | 2030 - 2035 |
| 297. | пос. Терский, 14 | 2030 - 2035 |
| 298. | пос. Терский, 25 | 2030 - 2035 |
| 299. | пос. Терский, 71 | 2030 - 2035 |
| 300. | ст. Александрийская, пер. Комсомольский, 2 | 2030 - 2035 |
| 301. | ст. Георгиевская, пер. Депутатский, 6 | 2030 - 2035 |
| 302. | с. Краснокумское, ул. Кирова, 35 | 2030 - 2035 |
| 303. | с. Краснокумское, ул. Кирова, 41 | 2030 - 2035 |
| 304. | с. Краснокумское, ул. Кирова, 41/1 | 2030 - 2035 |
| 305. | с. Краснокумское, ул. Кирова, 55 | 2030 - 2035 |
| 306. | с. Краснокумское, ул. Кирпичная, 2 | 2030 - 2035 |
| 307. | с. Краснокумское, пр. Хохлова, 1 | 2030 - 2035 |
| 308. | с. Краснокумское, пер. Ставропольский, 17 | 2030 - 2035 |
| 309. | с. Краснокумское, пер. Ставропольский, 19 | 2030 - 2035 |
| 310. | с. Краснокумское, ул. Кирова, 33 | 2030 - 2035 |
| 311. | с. Краснокумское, ул. Кирова, 37 | 2030 - 2035 |
| 312. | с. Краснокумское, ул. Кирова, 37/2 | 2030 - 2035 |
| 313. | с. Краснокумское, ул. Кирова, 37а | 2030 - 2035 |
| 314. | с. Краснокумское, ул. Кирова, 39 | 2030 - 2035 |
| 315. | с. Краснокумское, ул. Кирова, 41/2 | 2030 - 2035 |
| 316. | с. Краснокумское, ул. Тополиная, 1 | 2030 - 2035 |
| 317. | с. Краснокумское, ул. Тополиная, 2 | 2030 - 2035 |
| 318. | с. Краснокумское, ул. Тополиная, 3 | 2030 - 2035 |
| 319. | с. Краснокумское, ул. Тополиная, 4 | 2030 - 2035 |
| 320. | с. Краснокумское, ул. Кирпичная, 4 | 2030 - 2035 |
| 321. | ст. Лысогорская, ул. Кооперативная, 42 | 2030 - 2035 |
| 322. | ст. Лысогорская, ул. Кооперативная, 52 | 2030 - 2035 |
| 323. | ст. Лысогорская, ул. Кооперативная, 81 | 2030 - 2035 |
| 324. | ст. Лысогорская, ул. Кооперативная, 83 | 2030 - 2035 |
| 325. | ст. Лысогорская, ул. Ленина, 68А | 2030 - 2035 |
| 326. | ст. Лысогорская, ул. Ленина, 68 | 2030 - 2035 |
| 327. | ст. Лысогорская, ул. Советская, 73 | 2030 - 2035 |
| 328. | ст. Лысогорская, ул. Толстова, 26 | 2030 - 2035 |
| 329. | ст. Незлобная, ул. Ленина, 1 А | 2030 - 2035 |
| 330. | ст. Незлобная, ул. Ленина, 3 | 2030 - 2035 |
| 331. | ст. Незлобная, ул. Ленина, 3 А | 2030 - 2035 |
| 332. | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 135 | 2030 - 2035 |
| 333. | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 137 | 2030 - 2035 |
| 334. | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 139 | 2030 - 2035 |
| 335. | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 141 | 2030 - 2035 |
| 336. | ст. Незлобная, ул. Федорова, 42 | 2030 - 2035 |
| 337. | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 113 | 2030 - 2035 |
| 338. | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 115 | 2030 - 2035 |
| 339. | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 117 | 2030 - 2035 |
| 340. | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 117 А | 2030 - 2035 |
| 341. | ст. Незлобная, ул. Ленина, 292 | 2030 - 2035 |
| 342. | ст. Незлобная, ул. Широкоподкумская, 2А | 2030 - 2035 |
| 343. | ст. Незлобная, ул. Матросова, 174 | 2030 - 2035 |
| 344. | ст. Незлобная, ул. Матросова, 176 | 2030 - 2035 |
| 345. | ст. Незлобная, ул. Степная, 227 | 2030 - 2035 |
| 346. | ст. Незлобная, Ж/Д, 10 | 2030 - 2035 |
| 347. | ст. Незлобная, ул. Набережная, 18 | 2030 - 2035 |
| 348. | ст. Незлобная, пер. Виноградный, 2 | 2030 - 2035 |
| 349. | ст. Незлобная, Нефтекачка, 1 | 2030 - 2035 |
| 350. | ст. Незлобная, Нефтекачка, 2 | 2030 - 2035 |
| 351. | с. Новозаведенное, ул. Шоссейная, 49 | 2030 - 2035 |
| 352. | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, 1 | 2030 - 2035 |
| 353. | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, 2 | 2030 - 2035 |
| 354. | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, 3 | 2030 - 2035 |
| 355. | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, 4 | 2030 - 2035 |
| 356. | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, 5 | 2030 - 2035 |
| 357. | с. Обильное, ул. Гоголя, 31 | 2030 - 2035 |
| 358. | с. Обильное, ул. Гоголя, 33 | 2030 - 2035 |
| 359. | с. Обильное, ул. Новая стройка, 4 | 2030 - 2035 |
| 360. | с. Обильное, ул. Новая стройка, 6 | 2030 - 2035 |
| 361. | пос. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 2 | 2030 - 2035 |
| 362. | пос. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 4 | 2030 - 2035 |
| 363. | пос. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 6 | 2030 - 2035 |
| 364. | пос. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 8 | 2030 - 2035 |
| 365. | пос. Новоульяновский, ул. Школьная, 17 | 2030 - 2035 |
| 366. | пос. Новоульяновский, ул. Школьная, 19 | 2030 - 2035 |
| 367. | пос. Новоульяновский, ул. Школьная, 25 | 2030 - 2035 |
| 368. | пос. Новоульяновский, ул. Школьная, 27 | 2030 - 2035 |
| 369. | ст. Урухская, ул. Школьная, 36 | 2025 - 2029 |
| 370. | пос. Нижнезольский, ул. Школьная, 5 | 2030 - 2035 |
| 371. | пос. Нижнезольский, ул. Школьная, 7 | 2030 - 2035 |
| 372. | пос. Нижнезольский, ул. Школьная, 9 | 2030 - 2035 |
| 373. | пос. Нижнезольский, пер. Пионерский, 3 | 2030 - 2035 |

Окончательный адресный перечень дворовых территорий и внутриквартальных проездов к многоквартирным домам Георгиевского муниципального округа, подлежащих благоустройству, утверждается после проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий также могут быть реализованы в рамках муниципальной программы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство, повышение энергетической эффективности на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края».

Приложение 4

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

- Уличные фонари:

2) Скамья:

3) Урна:

Приложение 5

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории общего пользования Георгиевского муниципального округа Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Георгиевского муниципального округа, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории Георгиевского муниципального округа, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – Порядок).

2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3D визуализированное изображение дворовой или общественной территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой или общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) общественной территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

II. Разработка дизайн-проектов

4. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Георгиевского муниципального округа и общественных территорий Георгиевского муниципального округа, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства обеспечения чистоты и порядка Георгиевского муниципального округа, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

5. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Георгиевского муниципального округа и общественных территорий Георгиевского муниципального округа осуществляет специализированная организация на основании договора, заключенного с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (далее – Управление) после утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Георгиевского муниципального округа.

6. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Ставропольского края и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

III. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

7. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Управление уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

8. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

9. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории много-квартирного дома утверждается управлением архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

10. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной общественной комиссией в адресный перечень общественных территорий проекта программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных территорий Георгиевского муниципального округа осуществляется с участием представителей управления архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

11. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории много-квартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

12. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утве-рждается в одном экземпляре и хранится в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края.

Приложение 6

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

которые подлежат благоустройству не позднее 2029 года реализации

федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии

с требованиями утвержденных в Георгиевском муниципальном округе

Ставропольского края правил благоустройства территории

| № п/п | Адрес (местоположение) объекта | Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), в собственности которого находится объект |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| … |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

- ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения Программы

| - № п/п | - Наименование Программы, - Подпрограммы Программы, - основного мероприятия подпрограммы Программы | - Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | - Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2024 - год | - 2025 - год | - 2026 - год | - 2027 - год | - 2028 - год | - 2029 - год |
| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| 1. | Программа «Формирование современной городской среды», всего | Финансовое обеспечение | 28 064,59 | 25 349,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства бюджета ГМО СК | 28 064,59 | 25 349,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства федерального бюджета, | 24 198,21 | 22 177,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 24 198,21 | 22 177,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства краевого бюджета, | 219,98 | 201,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 219,98 | 201,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства местного бюджета | 3 646,40 | 2 970,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 3 646,40 | 2 970,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства инвестиционного характера | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края», всего | Финансовое обеспечение | 28 064,59 | 25 349,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства федерального бюджета, | 24 198,21 | 22 177,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 24 198,21 | 22 177,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства краевого бюджета, | 219,98 | 201,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 219,98 | 201,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства местного бюджета | 3 646,40 | 2 970,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 3 646,40 | 2 970,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства инвестиционного характера | – | – | – | – | – | – |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Формирование современной городской среды в Георгиевском муниципальном округе Ставропольского края», всего | Финансовое обеспечение | 3 050,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства местного бюджета | 3 050,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 3 050,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – |
| 2.2. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», всего | Финансовое обеспечение | 25 014,59 | 22 949,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства федерального бюджета, | 24 198,21 | 22 177,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 24 198,21 | 22 177,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства краевого бюджета, | 219,98 | 201,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 219,98 | 201,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства местного бюджета | 596,40 | 570,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 596,40 | 570,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю программы | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в т.ч. средства инвестиционного характера | – | – | – | – | – | – |

Приложение 3

к муниципальной программе Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы и показателей решения задач подпрограмм муниципальной Программы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Цель: «Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - доля благоустроенных дворовых территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края от общего количества дворовых территорий округа | - процент | - 0 | - 0 | - 1,63 | - 1,66 | - 1,69 | 1,72 |
|  | - доля благоустроенных общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края от общего количества нуждающихся в благоустройстве общественных территорий округа | - процент | - 11,11 | 11,11 | 14,29 | 33,33 | 50,00 | 100,00 |
| - Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: «Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - количество благоустроенных дворовых территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края | - единиц | - 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | - количество благоустроенных общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края | - единиц | - 1 | - 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | - число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края | - человек | 0 | 0 | 1 200 | 1 350 | 1 400 | 1 450 |
|  | - количество разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территории для участия в программе «Формирование современной городской среды» | - единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 4

к муниципальной программе Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы начала реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Цель «Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» | управление жилищно-коммунального хозяйства | - 2024 | - 2029 | - доля благоустроенных дворовых территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края от общего количества дворовых территорий округа; - доля благоустроенных общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края от общего количества нуждающихся в благоустройстве общественных территорий округа |
| - Задача «Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Формирование современной городской среды в Георгиевском муниципальном округе Ставропольского края | управление жилищно-коммунального хозяйства | - 2024 | - 2029 | количество разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территории для участия в программе «Формирование современной городской среды»; количество благоустроенных дворовых территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края |
| 1.1.2. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | управление жилищно-коммунального хозяйства | - 2024 | - 2029 | - количество благоустроенных общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края; - число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края |

- Приложение 5

к муниципальной программе Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы

| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 «Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий Георгиевского муниципального округа Ставропольского края» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |