Приложение 1

к муниципальной программе города Георгиевска «Обеспечение безопасности дорожного движения»

ПОДПРОГРАММА

«Дорожное хозяйство в городе Георгиевске»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Дорожное хозяйство в городе Георгиевске»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Дорожное хозяйство в городе Георгиевске» муниципальной программы города Георгиевска «Обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска (далее – управление ЖКХ) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Задачи Подпрограммы | реконструкция автомобильных дорог общего пользования города Георгиевска; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения; капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Георгиевска; текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и инженерных сооружений дорог; создание благоприятных условий для проживания в городе Георгиевске |
| Показатели решения задач Подпрограммы | доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяжённости дорог с твёрдым покрытием; доля отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием; доля отремонтированных внутриквартальных дорог и проездов к общей площади внутриквартальных дорог и проездов с твёрдым покрытием; протяжённость дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы ремонту дорог отдельными местами; доля длины дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог; увеличение количества автобусных остановок, расположенных на улично-дорожной сети города Георгиевска, полностью оборудованных «заездными карманами», тротуарами, павильонами в соответствии ГОСТ; увеличение количества пешеходных спусков, на которых выполнен ремонт; увеличение протяжённости линий уличного освещения на улицах, проездах, переулках на окраине города Георгиевска |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016-2021 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объём финансового обеспечения Программы составит 114 644,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: местный бюджет – 114 644,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 18 599,00 тыс. рублей; в 2017 году – 19 209,00 тыс. рублей; в 2018 году – 19 209,00 тыс. рублей; в 2019 году – 19 209,00 тыс. рублей; в 2020 году – 19 209,00 тыс. рублей; в 2021 году – 19 209,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | выполнение реконструкции улично-дорожной сети города – 9,902 км; осуществление ремонта городских дорог общего значения – 20,157 км; осуществление ремонта внутриквартальных дорог и проездов – 56750 квадратных метров; выполнение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения – 230,1 км; ремонт павильонов автобусных остановок – 8 шт.; ремонт пешеходных спусков – 5шт.; новые линии уличного освещения в переулках и проездах – 2250 погонных метров |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация основного мероприятия  «Развитие дорожного хозяйства города Георгиевска и благоустройство окраин», в рамках которого предполагается:

1) Реконструкция автомобильных дорог общего пользования на территории города Георгиевске, в рамках которого предполагается:

в 2016 году реконструкция автодороги по ул. Ермолова  от ул. Чехова до ул. Володкина;

в 2017 году реконструкция ул. Ленина от ул. Лермонтова до ул. Гастелло;

в 2018 году реконструкция ул. Октябрьская от ул. Горийская до съезда на городское кладбище;

в 2019 году реконструкция ул. Бойко от путепровода до ул. Тюленина;

в 2020 году реконструкция ул. Тимирязева от ул. Гастелло до ул. Кирова;

в 2021 году реконструкция ул. Гастелло от ул. Калинина до ул. Гагарина.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут улучшение качества покрытия автодорог и всех элементов обустройства дорог в соответствие с разработанными проектами, общей протяжённостью 9,902 км.

2) Ремонт дорог общего пользования муниципального значения, в рамках которого предполагается ремонт на улицах города:

ул. Дружбы в пределах от ул. Калинина до ул. Быкова;

ул. Пионерская  в пределах от ул. Красноармейская до ул. Калинина;

ул. Пятигорская в пределах от ул. Калинина до ул. Ленина;

ул. Пушкина от ул. Красноармейская до ул. Ломоносова;

ул. Герцена; ул. Красноармейская; ул. Однобокова; ул. Чернышевского; ул. Тимирязева; ул. Маяковского.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут приведение покрытия автодорог в соответствие с требованием ГОСТ, общей протяженностью 20,157 км.

3) Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в рамках которого предполагается выполнение ремонта по следующим адресам:

ул. Калинина, 131/1 – 1350 м2;

ул. Калинина, 146/1 – 490 м2;

ул. Калинина, 142/2 – 1350 м2;

ул. Кочубея, 5 – 450 м2;

ул. Мира, 12 – 2700 м2;

ул. Моисеенко, 3 – 440 м2;

ул. Бойко, 110 – 350 м2;

проезд к МКД ул. Мира, 3/3 – 650 м2;

проезд к МКД ул. Мира, 3/3 – 650 м2;

ул. Светлая, 1; 3  – 1400 м2;

ул. Филатова, 60 – 800 м2;

ул. Тронина, 8/1 – 1720 м2;

ул. Пушкина, 29, 31, 33 – 700 м2;

ул. Тронина, 2 – 960 м2;

внутриквартального проезда ул. Филатова, 54/2 – 1400 м2;

внутриквартального проезда ул. Филатова, 7 – 590 м2;

внутриквартального проезда ул. Филатова, 9 – 350 м2;

внутриквартального проезда ул. Филатова, 15/1 – 410 м2;

внутриквартального проезда ул. Филатова, 15 – 550 м2;

внутриквартального проезда ул. Филатова, 13 – 870 м2;

внутриквартального проезда ул. Быкова, 83 – 2100 м2;

внутриквартального проезда ул. Батакская, 10 – 750 м2;

внутриквартального проезда ул. Тронина, 2/1 – 1900 м2;

внутриквартального проезда ул. Тронина, 4 – 910 м2;

внутриквартального проезда ул. Калинина, 146/3 – 450 м2;

внутриквартального проезда ул. Тургенева, 12 – 610 м2;

внутриквартального проезда ул. Тургенева, 14 –  630 м2;

внутриквартального проезда ул. Калинина, 146 – 510 м2;

внутриквартального проезда ул. Октябрьская, 71 – 560 м2;

внутриквартального проезда ул. Маяковского, 173-179 – 1316 м2;

внутриквартального проезда ул. Кирова, 166-174 – 1268 м2;

внутриквартального проезда ул. воровского, 9 – 450 м2;

внутриквартального проезда ул. Лермонтова, 59 – 700 м2;

ул. Кочубея, 28 – 380 м2;

внутриквартального проезда ул. Калинина, 119/3  –  270 м2;

внутриквартального проезда ул. Мира, 16  – 1048 м2;

внутриквартального проезда ул. Мира,7 – 772 м2;

внутриквартального проезда ул. Салогубова, 3 – 1500 м2;

внутриквартального проезда ул. К.Маркса, 19 – 530 м2;

дворовой территории многоквартирного дома по ул. Тургенева, 15 –

586 м2;

дворовой территории многоквартирного дома по ул. Тургенева, 13 –

572 м2;

внутриквартального проезда ул. Тургенева, 5 – 490 м2;

внутриквартального проезда ул. Тургенева, 11 – 607 м2;

внутриквартального проезда ул. Тронина, 7 – 1500 м2;

внутриквартального проезда ул. Горийская, 1 – 1300м2;

внутриквартального проезда ул. Кочубея, 7 /2– 1100 м2 ;

внутриквартального проезда ул. Калинина 121/1– 1000 м2 ;

внутриквартального проезда ул. Моисеенко, 14 – 200 м2 ;

внутриквартального проезда ул. Салогубова, 3/1 – 800 м2 ;

ул. Пушкина, 76 – 300 кв. м;

ул. Филатова, 54 – 1200 кв. м;

ул. Гагарина, 319 – 450 кв. м;

ул. Сеченова, 1 – 360 кв. м;

ул. Сеченова, 3 –  380 кв. м;

ул. Батакская, 10 – 750 кв. м;

ул. Калинина, 119/2  –  450 кв. м;

ул. Тургенева, 7 – 530 кв. м;

ул. Тургенева, 1 – 371 кв. м;

ул. Кочубея, 7 – 1800 кв. м;

ул. Кочубея, 7/1 – 480 кв. м;

ул. Восточный, 3 – 810 кв. м;

ул. Восточный, 44 –  600 кв. м;

ул. Дзержинского, 21 – 520 кв. м;

ул. Дзержинского, 25 – 500 кв. м;

ул. Ленина, 4 – 1280 кв. м;

ул. Парковая, 5/1; 5 – 600 кв. м;

ул. Парковая, 7/1; 7 – 600 кв. м;

ул. Парковая, 9; 9/1; 9/2–- 780 кв. м;

ул. Мира, 2 – 300 кв. м;

ул. Мира, 4 – 450 кв. м;

ул. Мира, 6 – 800 кв. м;

ул. Быкова, 10 – 480 кв. м;

ул. Пушкина, 64;

ул. Строителей, 17.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут ремонт подъездных внутриквартальных дорог и дворовых территорий, общей площадью 56750 кв. м.

4) Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, в рамках которого предполагается:

текущий ремонт автомобильных дорог отдельными местами (ямочный ремонт выполнение ремонта асфальтобетонных покрытий отдельными местами;

содержание гравийных дорог города Георгиевска (грейдирование), в рамках которого предполагается выполнение ремонтной профилировки гравийных дорог (грейдирование);

содержание существующих и строительство новых ливнеотводных сооружений;

ремонт тротуаров, устройство новых тротуаров и пешеходных дорожек;

ежегодное обновление осевой разметки на автомобильных дорогах, разметки на пешеходных переходах;

замена и ремонт повреждённых плоских дорожных знаков, содержание существующих плоских дорожных знаков

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут выполнение содержания и ремонта, автомобильных дорог на всем протяжении автомобильных дорог города Георгиевска в местах, где возникает необходимость в проведении данных работ.

5) Улучшение условий проживания жителей города Георгиевска, в рамках которого предполагается:

оборудование автобусных остановок, расположенных на улично-дорожной сети города Георгиевска заездными карманами, тротуарами и павильонами;

ремонт пешеходных спусков;

строительство новых линий уличного освещения на улицах, проездах, переулках;

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут: ремонт павильонов автобусных остановок – 8 шт.,  ремонт пешеходных спусков –5 шт., новые линии уличного освещения в переулках и проездах – 2250 погонных метров.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 4 к Программе.