ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

города Георгиевска

Ставропольского края

от 14 декабря 2015 г. № 1664

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

города Георгиевска

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций»

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Георгиевска

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций»

| Наименование Программы | муниципальная программа города Георгиевска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Георгиевска (далее – Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска) |
| Соисполнители Программы | муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Георгиевска» (далее – МКУ «Управление ГОЧС г. Георгиевска»), комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Георгиевска (далее - КУМИ), отдел административно – общественных отношений администрации города (далее – Администрация), управления образования и молодёжной политики администрации города Георгиевска (далее – Управление образования города Георгиевска) |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства города Георгиевска»; подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства города Георгиевска»; подпрограмма «Благоустройство города Георгиевска»; подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»; подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»; подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| ## Цели Программы | организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая контроль за состоянием в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, организация создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; повышение эффективности систем мониторинга и предупреждение чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений; создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда города Георгиевска; проведение государственной политики в сфере жилищного хозяйства на территории города Георгиевска; организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета; создание благоприятных условий населению города Георгиевска для получения банных услуг; повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории города Георгиевска; создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания горожан, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности территории города, а также максимально возможные снижения экологического загрязнения города, путём озеленения его территорий; предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в городе Георгиевске; управление и обеспечение реализации муниципальной программы города Георгиевска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», осуществление муниципального надзора (контроля); сокращение количества образовательных учреждений требующих замены оконных блоков; |
| Задачи Программы | обеспечение готовности сил и средств Георгиевского городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ставропольского края (далее – ТП РСЧС СК) к выполнению задач по предназначению; качественное решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Георгиевска; увеличение доли населения города, подготовленного способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; увеличение доли должностных лиц городского звена ТП РСЧС СК подготовленных к действиям по предназначению; качественное и своевременное доведение до органов управления и населения сигналов оповещения; уменьшение времени на оказание помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях; быстрота и точность совершения действий спасателей при различных чрезвычайных ситуациях и происшествиях; повышение эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; развитие органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, за счет информатизации процессов предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий, управления силами и средствами, обеспечения межведомственного взаимодействия; предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Георгиевска; сокращение количества аварийных многоквартирных домов; обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по договору социального найма в жилых помещениях государственного и муниципального жилищных фондов, находящихся в аварийных многоквартирных домах; обеспечение жилищных прав собственников, проживающих в жилых помещениях, находящихся в аварийных многоквартирных домах; содержание муниципального жилищного фонда; предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда; обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета; предоставление населению города Георгиевска банных услуг; создание объектов коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, и жилищного фонда города; реконструкция действующих объектов энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения с внедрением энергосберегающих технологий; снижение экологического загрязнения города; улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечных жилищных кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; обеспечение эффективной деятельности жилищно-коммунального хозяйства города Георгиевска по выполнению комплекса мероприятий Программы, целевого и эффективного расходования финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, соблюдение норм и требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и законодательства Ставропольского края о налогах и сборах в области уплаты налога на имущество организаций; координация деятельности соисполнителей программы по реализации её мероприятий сокращение количества образовательных учреждений требующих замены оконных блоков |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | доля предприятий и организаций города Георгиевска, которым оказана методическая помощь в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций; доля подготовленного населения способам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время; доля подготовленных должностных лиц городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ставропольского края (далее – ТП РСЧС СК) к действиям по предназначению; доля спасенных людей от общего количества пострадавших от чрезвычайных ситуаций, происшествий и при пожарах на территории города; установка системы видеонаблюдения по ул. Калинина (2 видеокамеры) и оборудования для видеофиксации в единую дежурную диспетчерскую службу ( далее ЕДДС) города Георгиевска; количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт; число переселённых граждан в результате реализации Программы; число аварийных многоквартирных домов, полностью расселённых в результате реализации Программы; количество посещений городской муниципальной бани; экономия топливно-энергетических ресурсов на территории города Георгиевска в год –3 %; снижение процента негорения светильников уличного освещения; удаление аварийных деревьев на территории города – 400 штук; количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных кредитных займов (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета города Георгиевска; доля работников Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска», соответствующих квалификационным требованиям; доля образовательных учреждений требующих замены оконных блоков; энергоэффективность от внедрения энергосберегающих устройств |
| Сроки реализации Программы | 2014-2017 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | финансирование Программы будет осуществляться за счёт средств бюджета Российской Федерации (далее – федеральный бюджет), средств Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства (далее- Фонда реформирования ЖКХ), средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), средств бюджета города Георгиевска (далее – городской бюджет), собственных и заёмных средств молодых семей. Объёмы финансового обеспечения мероприятий Программы составят – 397 909,20 тысяч рублей, в том числе по годам: 2014 год – 120 812,33 тысяч рублей; 2015 год – 137 304,16 тысячи рублей; 2016 год – 69 882,24 тысячи рублей; 2017 год – 69 910,47 тысяч рублей. за счет средств: федерального бюджета – 7 906,44 тысяч рублей, в том числе по годам: 2014 год – 6 146,47 тысяч рублей; 2015 год – 1759,97 тысяч рублей; 2016 год – 0,00 тысяч рублей; 2017 год – 0,00 тысяч рублей; Фонда реформирования ЖКХ – 32 495,59 тысяч рублей, в том числе по годам: 2014 год – 9 234,24 тысячи рублей; 2015 год –23 261,35 тысяч рублей; 2016 год –0,00 тысяч рублей; 2017 год – 0,00 тысяч рублей; краевого бюджета – 72 263,98 тысячи рублей, в том числе по годам: 2014 год – 32 389,09 тысяч рублей; 2015 год – 39 874,89 тысяч рублей; 2016 год – 0,00 тысяч рублей; 2017 год – 0,00 тысяч рублей; городского бюджета– 258 043,19 тысяч рублей, в том числе по годам: 2014 год – 66 242,53 тысячи рублей; 2015 год – 65 607,95 тысячи рублей; 2016 год – 63 082,24 тысячи рублей. 2017 год – 63 110,47 тысяч рублей собственных и заёмных средств молодых семей – 27 200,00 тысяч рублей, в том числе по годам: 2014 год – 6 800,00 тысяч рублей; 2015 год – 6 800,00 тысяч рублей; 2016 год – 6 800,00 тысяч рублей; 2017 год – 6 800,00 тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | ожидаемые результаты реализации Программы: увеличение доли предприятий и организаций города Георгиевска, которым оказана методическая помощь в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций; увеличение доли подготовленного населения способам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время; увеличение доли подготовленных должностных лиц городского звена ТП РСЧС СК к действиям по предназначению; увеличение доли спасенных людей от общего количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях, происшествиях и пожарах на территории города; установка системы видеонаблюдения по ул. Калинина (2 видеокамеры) и оборудования для видеофиксации в ЕДДС города Георгиевска; количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, достигнет 33; число переселённых граждан в результате реализации Программы составит 272 человек; число аварийных многоквартирных домов, полностью расселённых в результате реализации Программы, достигнет 11-и единиц; количество посещений городской муниципальной бани за 2017 год достигнет 17 023 человек; экономия топливно-энергетических ресурсов на территории города Георгиевска составит 3 % в год; снижение процента негорения светильников уличного освещения до 2 %; удаление аварийных деревьев на территории города в количестве 400 штук; привлечение в жилищную сферу города Георгиевска дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты (займы), а также собственных средств молодых семей; доля работников Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска, соответствующих квалификационным требованиям, достигнет 100 процентов уменьшение доли образовательных учреждений требующих замены оконных блоков до 45,45 % |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

Программа разработана в соответствии с постановлениями администрации города Георгиевска от 30 сентября 2013 г. № 1709 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Георгиевска», от 30 сентября 2013 г. № 1710 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города Георгиевска» и распоряжением администрации города Георгиевска от 18 декабря 2013 г. № 694-р «О внесении изменений в приложение к распоряжению администрации города Георгиевска от 30 сентября 2013 г. № 537-р «О перечне муниципальных программ города Георгиевска, принимаемых к разработке в 2013 году».

Программа определяет цели, задачи и направления развития жилищно-коммунального хозяйства, защиты населения и территории города Георгиевска от чрезвычайных ситуаций, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития города Георгиевска, в соответствии со Стратегией устойчивого социально-экономического развития города Георгиевска до 2025 года, утверждённой решением Думы города Георгиевска от 27 июля 2012 г. № 73-8, Программой социально-экономического развития города Георгиевка на 2012-2015 годы, утверждённой решением Думы города Георгиевка от 29 февраля 2012 г. № 710-71(с изменениями).

- Одним из важных направлений реализации Программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На территории города Георгиевска существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Основные работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проводятся силами постоянной готовности, нештатными аварийно-спасательными формированиями, поисково-спасательной службой, а также спасательными службами города Георгиевска.

Проблемой, требующей решения, является организация эффективной координации действий межведомственного характера при реагировании на вызовы граждан экстренных служб по единому номеру «112».

Программа направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории города Георгиевска от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. В рамках Программы определены приоритеты и будут достигнуты цели по:

дооснащению аварийно-спасательных служб специальным оборудованием в целях сокращения времени реагирования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности спасательных подразделений к ликвидации чрезвычайных ситуаций, исходя из существующих опасностей;

подготовке (переподготовке) спасателей;

дополнению материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

обучению населения мерам пожарной безопасности и правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время состояние жилищного фонда города Георгиевска характеризуется высоким уровнем износа.

Общая площадь жилых помещений жилищного фонда города Георгиевска составляет 1 571,9 тысяча квадратных метров, в том числе общая площадь многоквартирных домов – 955,4 тысяч квадратных метров. В городе Георгиевске 313 многоквартирных домов не блокированной застройки.

Основная часть жилищного фонда города Георгиевска (45,0 процентов) была построена в 1971-1995 годах, часть жилищного фонда города Георгиевска, построенного в 1946-1970 годах, составляет 32,0 процента.

В городе Георгиевске 881 многоквартирный дом общей площадью 955,4 тысяч квадратных метров, в том числе: блокированной застройки – 568 штук, площадь которых составляет 97 тысяч квадратных метров, не блокированной застройки – 313 штук, площадь которых – 858,4 тысячи квадратных метров,  нуждаются в проведении капитального ремонта 817 многоквартирных домов, общей площадью 778,26 тысяч квадратных метров. Капитальные конструкции этих многоквартирных домов не исчерпали свой ресурс и имеют запас несущей способности, позволяющей выполнить капитальный ремонт с применением новых материалов и энергосберегающих технологий. По оценкам специалистов это позволит продлить срок эксплуатации многоквартирных домов, еще на 40-60 лет.

Ранее капитальный ремонт многоквартирных домов проводился недостаточными темпами, при нормативной потребности в ремонте в 4,0-5,0 процентов жилья, в среднем ежегодно ремонтировалось лишь 0,3 процентов жилья.

Многоквартирные дома, требующие капитального ремонта, создают серьезные проблемы в их эксплуатации и содержании, которые становятся очень дорогими. Проблемы усугубляются тем, что значительное количество населения города Георгиевска, владеющего жильем в многоквартирных домах на праве собственности, получило его в ходе бесплатной приватизации, и не готово нести ответственность за содержание общего имущества в многоквартирном доме.

В городе Георгиевске проблема капитального ремонта многоквартирных домов решается фактически только с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, краевого бюджета и местного бюджета.

На территории города Георгиевска имеется аварийный жилищный фонд. Жилые  многоквартирные дома, признанные аварийными, в законном порядке включены в реестр аварийного жилого фонда.

Целью переселения из аварийного жилищного фонда является создание безопасных условий проживающих граждан, не связанных с улучшением жилищных условий. Граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде, постоянно подвергаются опасности. Кроме того, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города Георгиевска, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность города Георгиевска.

Реализация Программы позволит комплексно подойти к рассмотрению поставленных проблем  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городе и  далее сносу аварийных многоквартирных домов, из которых будут переселены граждане, проживающие  в таких домах.

Город имеет развитую инфраструктуру. Вся территория города Георгиевска обеспечена системой уличного освещения, включающей 5129 светильников. Актуальность задач энергосбережения обусловлена систематическим ростом тарифов на энергоресурсы, оказывающих влияние на себестоимость выпускаемой продукции и оказываемых услуг, снижение их конкурентоспособности, а также существенное увеличение затрат на потребляемые топливно-энергетические ресурсы учреждениями, финансируемыми за счёт средств городского бюджета.

Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий для снижения расходов городского бюджета, мероприятия Программы направлены на приоритетное решение задач энергосбережения в социальной и жилищно-коммунальной сфере города.

Предоставление банной услуги, является социально значимой услугой. Тарифы, установленные для населения на банные услуги, ниже экономически обоснованных. В связи с этим, организации, предоставляющей банные услуги в соответствии с заключённым муниципальным контрактом, предоставляется субсидия на безвозмездной и безвозвратной основе.

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования. В результате выполнения Программы будет решена проблемы освещённости улиц города, благоустройства озеленённой территории города, обеспечение прочих мероприятий по благоустройству, санитарного состояния города, организации и содержания мест захоронения.

В городе Георгиевске 78 молодых семей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, состоит на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов (займов) для всего населения города.

В текущих условиях, когда практически все кредитные организации установили минимальный размер первоначального взноса не менее 30 процентов стоимости жилья, основными факторами, сдерживающими использование заемных средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у значительного числа граждан средств для уплаты первоначального взноса по жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за использование кредитных средств.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита (займа), они не могут уплатить первоначальный взнос при получении данного кредита (займа). Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа). К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов (займов) будет являться для них хорошим стимулом для профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе Георгиевске. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан города Георгиевска позволит сформировать экономически активный слой населения.

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема:

является одной из приоритетных при формировании муниципальных программ и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей;

носит межотраслевой и межведомственный характер и не может быть решена без участия федерального центра;

носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие.

Для реализации Программы необходимо финансирование за счёт средств бюджетов разных уровней: федерального, краевого и городского.

В части основных показателей Программы к 2017 году планируется:

обеспечение жильём в 2014-2017 годах 27 молодых семей.

Раздел 2. Приоритеты политики администрации города Георгиевска в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели программы, описание ожидаемых конечных результатов программы и сроки её реализации

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций – обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории города Георгиевска от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

в сфере развития жилищного хозяйства города – улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах, создание безопасных условий проживания и  решение жилищной проблемы молодых граждан города, что позволит сформировать экономически активный слой населения

в сфере развития коммунального хозяйства города – осуществление энергосберегающих мероприятий для снижения расходов городского бюджета;

в сфере благоустройства города – создание комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования;

в сфере энергосбережения – осуществление энергосберегающих мероприятий для снижения расходов городского бюджета.

Целями Программы являются:

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

повышение эффективности систем мониторинга и предупреждение чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений;

создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда города Георгиевска;

проведение государственной политики в сфере жилищного хозяйства на территории города Георгиевска;

организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета;

создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания горожан, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности территории города, а также максимально возможные снижения экологического загрязнения города, путём озеленения его территорий;

создание благоприятных условий населению города Георгиевска для получения банных услуг;

повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории города Георгиевска;

предоставление поддержки в  решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий в городе Георгиевске;

управление и обеспечение реализации муниципальной программы города Георгиевска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», осуществление муниципального надзора (контроля);

сокращение количества образовательных учреждений требующих замены оконных блоков.

Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач Программы:

обеспечение готовности сил и средств  Георгиевского городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ставропольского края (далее – ТП РСЧС СК) к выполнению задач по предназначению;

качественное решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Георгиевска;

увеличение доли населения города, подготовленного  способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

увеличение доли должностных лиц городского звена ТП РСЧС СК подготовленных к действиям по предназначению;

качественное и своевременное доведение до органов управления и населения сигналов оповещения;

уменьшение времени на оказание помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях;

быстрота и точность совершения действий спасателей при различных чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

повышение эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

развитие органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, за счет информатизации процессов предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий, управления силами и средствами, обеспечения межведомственного взаимодействия.

предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Георгиевска;

сокращение количества аварийных многоквартирных домов;

обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по договору социального найма в жилых помещениях государственного и муниципального жилищных фондов, находящихся в аварийных многоквартирных домах;

обеспечение жилищных прав собственников, проживающих в жилых помещениях, находящихся в аварийных многоквартирных домах;

содержание муниципального жилищного фонда;

предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда;

обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета;

предоставление населению города Георгиевска банных услуг;

создание объектов коммунального хозяйства;

повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, и жилищного фонда города;

реконструкция действующих объектов энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения с внедрением энергосберегающих технологий;

снижение экологического загрязнения города;

улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий:

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса;

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечных жилищных кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

обеспечение эффективной деятельности жилищно-коммунального хозяйства города Георгиевска по выполнению комплекса мероприятий Программы, целевого и эффективного расходования финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, соблюдение норм и требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и законодательства Ставропольского края о налогах и сборах в области уплаты налога на имущество организаций;

координация деятельности соисполнителей программы по реализации её мероприятий;

уменьшение доли образовательных учреждений требующих замены оконных блоков.

Целевые индикаторы и показатели Программы оцениваются в целом по Программе, в том числе по подпрограммам Программы, включённым в Программу.

Целевые индикаторы и показатели Программы предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы, подпрограмм Программы, включенных в Программу.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы, подпрограмм, включенных в Программу, и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

В результате реализации Программы к 2017 году:

доля предприятий и организаций города Георгиевска, которым  оказана методическая помощь в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций достигнет 95 процентов;

доля подготовленного населения способам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время достигнет 80 процентов;

доля подготовленных  должностных лиц городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ставропольского края (далее –  ТП РСЧС СК) к действиям по предназначению достигнет 80 процентов;

доля спасенных людей от общего количества пострадавших от чрезвычайных ситуаций, происшествий и при пожарах на территории города достигнет 92 процентов;

установка системы видеонаблюдения  по ул. Калинина (2 видеокамеры) и  оборудования для видеофиксации в ЕДДС города Георгиевска;

количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, достигнет 33;

число переселённых граждан в результате реализации Программы составит 272 человек;

число аварийных многоквартирных домов, полностью расселённых в результате реализации Программы, достигнет 11-и единиц;

количество посещений городской муниципальной бани в 2017 году достигнет 17 023 человека;

экономия топливно-энергетических ресурсов на территории города Георгиевска составит 3 % в год;

снижение процента негорения светильников уличного освещения до 2;

удаление аварийных деревьев на территории города в количестве 400 штук;

обеспечение жильём в 2014-2017 годах 27 молодых семей;

доля работников Управление ЖКХ администрации г. Георгиевска, соответствующих квалификационным требованиям, достигнет 100 процентов;

уменьшение доли образовательных учреждений требующих замены оконных блоков до 45,45 %.

Сроки реализации Программы – 2014-2017 годы.

Раздел 3. Описание основных мер правого регулирования в сфере реализации программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в приложении 3 к Программе.

Раздел 4. Анализ рисков реализации Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников программы и негативно влияющих на основные параметры Программы) и описание мер управления рисками реализации Программы

При достижении целей и решения задач Программы будут осуществляться меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К рискам реализации Программы относятся:

макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики, высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения города Георгиевска;

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, слабость управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий Программы;

невыполнение обязательств по заключённым муниципальным контрактам недобросовестными организациями.

Управление рисками будет осуществляться путём:

более широкого вовлечения организаций города Георгиевска в процессы планирования и реализации мероприятий Программы;

определения приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий Программы;

подготовка предложений по корректировке Программы;

перераспределение объёмов финансирования мероприятий Программы в зависимости от приоритетности решения задач Программы.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться с учётом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации Программы. Для данной Программы к управляемым рискам относятся риски межведомственного взаимодействия. На преодоление данных рисков и их минимизацию направлены меры по планированию мероприятий Программы и мониторингу их реализации, а также формирование плана реализации Программы, содержащего перечень мероприятий Программы, с указанием ответственных исполнителей мероприятий и сроков их выполнения.

Управляющая делами

администрации города 							         С.И. Коровкина