**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**в городе Георгиевске**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| **Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА** | | | | |
| **Управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска**  **-** обустройство на участке около здания одного места для транспорта инвалидов, обозначение его знаками, на поверхности покрытия стоянки с дублированием знаком на вертикальной поверхности;  - установка визуальной информации с указанием направления движения, в том числе к месту получения услуги;  - дублирование необходимой для получения услуги зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;  - оборудование в местах ожидания не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего;  - оборудование доводчиком двери в коридор из тамбура, для обеспечения задержки автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. |  | Управление труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска (далее – УТСЗН) | 2018  2016  2016  2016  2017 | Проведенные мероприятия обеспечат беспрепятственный доступ инвалидов в здание Управления и получение всего перечня государственных социальных услуг, предусмотренного Положением об учреждении |
| **Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Георгиевска»**  - установка **при входе в здание информационной мнемосхемы (тактильная схема движения);**  **-** размещение визуальной информации с указанием направления движения, в том числе и к месту получения услуги;  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;  - установка на прозрачных полотнах дверей яркой контрастной маркировки высотой не менее 0,1 м. шириной не менее 0,2 м, расположенной на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути;  - дооборудование пандуса на входе двухсторонними поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м;  - маркировка поверхности пандуса и крайних ступеней лестницы цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности;  - установка визуальной информации с указанием направления движения;  - оборудование в местах отдыха или ожидания не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего;  - оборудование на участке около здания  10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, обозначение его знаками, на поверхности покрытия стоянки с дублированием знаком на вертикальной поверхности;  **-дооборудование универсальной кабины в уборных для инвалидов: системой тревожной сигнализации и световыми маячками, специальными знаками на двери (в том числе рельефными), а также установка опорных поручней рядом с умывальником;**  - установка индукционной системы для беспроводной передачи аудио-сигнала в слуховой аппарат для инвалидов со сниженным слухом |  | Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Георгиевска» (далее – МФЦ) | 2016  2016  2016  2016  2017  2017  2017  2017  2018  2019  2020 | Проведенные мероприятия обеспечат беспрепятственный доступ инвалидов–колясоч-ников, инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Георгиевска»» для получения государственных социальных услуг |
| **КУЛЬТУРА** | | | | |
| **Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»**  - размещение тактильных напольных указателей, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;  - маркировка поверхности пандуса и крайних ступеней лестницы цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности;  -установка поручней на внутреннем пандусе;  -установка напольных инвентарных (откидных) пандусов в туалетных комнатах;  -расширение дверных проёмов;  - оборудование на участке около здания  10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранс-порта инвалидов на кресле-коляске, обозначение парковки специальным знаком «парковка для инвалидов» и обозначение специальными разметками на асфальте;  - установка в зрительном зале посадочных мест для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего;  -приобретение переносной информационной индукционной системы «Исток А1 и А2» для беспроводной передачи аудио-сигнала в слуховой аппарат для инвалидов со сниженным слухом. |  | Комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска (далее – комитет культуры) | 2017  2016  2016-2018  2016-2018  2018  2017  2019  2020 | Проведенные мероприятия способствуют повышению показателей доступности для инвалидов МБУК «Городской Дворец культуры» для проведения мероприятий социокультурной реабилитации |
| **Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Георгиевский городской Дом культуры»**  -установка пандуса центрального входа;  -установка адаптационных приспособлений (поручни) для 2-х санузлов;  - установка в зрительном зале посадочных мест для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего;  -размещение тактильных напольных указателей, дублирование надписей, знаков  и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;  - маркировка поверхности пандуса и крайних ступеней лестницы цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности;  -приобретение мобильного передвижного лестничного устройства для подъема и спуска инвалидов в кресло- колясках по лестничным маршам в учреждениях культуры;  - установка знаков доступности для различных категорий инвалидов. |  | комитет культуры | 2018  2018  2018  2017  2016  2020  2018 | Проведенные мероприятия способствуют повышению показателей доступности для инвалидов МБУК «Георгиевский городской Дом культуры» для проведения мероприятий социокультурной реабилитации |
| **Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга и развлечений»»:**  -установка уличного туалета с универсальной специально оборудованной кабиной для людей с ограниченными возможностями здоровья, с установкой откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений |  | комитет культуры | 2018 | Проведенные мероприятия обеспечат беспрепятственный доступ инвалидов в МБУК «Центр досуга и развлечений», принятию их активного участия в городских мероприятиях |
| **Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Георгиевская централизованная библиотечная система»:**  -установка пандуса центрального входа для преодоления порогов;  - маркировка дверей, порогов поверхности пандуса цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности;  - размещение тактильных напольных указателей, дублирование звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;  - установка знаков доступности для различных категорий инвалидов. |  | комитет культуры | 2017  2016  2017  2018 | Проведенные мероприятия способствуют повышению показателей доступности для инвалидов МБУК «Георгиевская централизованная библиотечная система» |
| **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа г. Георгиевска»**  **-** установка пандуса с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м на входной группе и на путях движения внутри здания;  - маркировка поверхностей пандуса и крайних ступеней лестницы цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности;  - размещение тактильных напольных указателей, дублирование необходимой для получения услуги зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;  - установка знаков доступности для различных категорий инвалидов. |  | комитет культуры | 2016-2018  2016  2017  2018 | Проведенные мероприятия обеспечат доступность для детей-инвалидов МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» на путях движения и внутри здания для детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двига-тельного аппарата и зрения |
| **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа г. Георгиевска»:**  -проведение реконструкции входной группы с расширением дверного проема, -установка пологих пандусов на путях движения внутри здания;  - маркировка поверхностей пандуса и крайних ступеней лестницы цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности;  - размещение тактильных напольных указателей, дублирование необходимой для получения услуги зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;  - установка знаков доступности для различных категорий инвалидов. |  | комитет культуры | 2018  2018  2016  2018  2018 | Проведенные мероприятия обеспечат доступность для детей-инвалидов МБОУ ДОД «Детская художественная школа г. Георгиевска» для детей-инвалидов |
| **ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА** | | | | |
| Строительство на стадионе «Торпедо» современной спортивной площадки с соблюдением нормативных требований доступности для инвалидов |  | комитет культуры | 2020 | Проведенные мероприятия обеспечат для инвалидов доступность занятий физической культурой и спортом |
| **ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ** | | | | |
| Маркировка поверхности пандусов и крайних ступеней лестничных маршей цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. |  | Управление образования и молодежной политики администрации города Георгиевска (далее –управление образования) | 2016 | Обеспечение условий доступности муниципальных образовательных учреждений для инвалидов по зрению |
| Приспособление пандусных съездов с поручнями в **общеобразовательных** учреждениях города:  -муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «ЛИРА»;  - муниципальное казённое вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение Центр образования № 10.  -муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3;  - муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Олега Васильевича Гудкова;  - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6;  - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2; | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по созданию доступной среды для получения образования детьми-инвалидами в обычных образовательных учреждениях Министерство образования и науки Российской Федерации» | управление образования | 2018  2018  2017  2017  2016  2016 | Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений |
| Приспособление пандусных съездов с поручнями в **дошкольных** образовательных учреждениях:  -муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно–речевого развития детей №3 «Огонёк»;  - муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №23 «Золотой ключик». |  | управление образования | 2018  2017 | Проведенные мероприятия помогут обеспечить доступность входной группы для инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе для инвалидов- колясочников |
| Приспособление пандусных съездов с поручнями в учреждениях **дополнительного образования** детей:  - муниципальное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества.  - муниципальное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа;  -муниципальное учреждение дополнительного образования Центр туризма, экологии, краеведения. |  | управление образования | 2017  2018  2020 | Проведенные мероприятия помогут обеспечить доступность входной группы для инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в том числе для инвалидов- колясочников в учреждениях дополнительного образования детей |
| Установка в полотнах наружных дверей, доступных инвалидам, смотровых панелей, заполненных прозрачным и ударопрочным материалом.  -муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Александра Кирилловича Просоедова;  - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2;  - муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3;  - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики и физики № 4;  - муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Олега Васильевича Гудкова;  - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6;  - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7;  - муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9;  - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 29;  - муниципальное казённое вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение Центр образования № 10;  - муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «ЛИРА»;  -муниципальное учреждение дополнительного образования Центр туризма, экологии, краеведения;  - муниципальное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа;  - муниципальное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества. |  | управление образования | 2020  2018  2017  2019  2019  2019  2018  2019  2018  2020  2020  2020  2020  2020 | Проведенные мероприятия обеспечат безопасность для инвалидов входа в учреждения образования |
| **ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | | |
| При проведении открытого конкурса на право оказания транспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам пассажирского автотранспорта общего пользования выставить требования:  - наличия в автомобиле устройства для обеспечения доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  - оборудование салонов общественного транспорта сигнальной кнопкой в целях предупреждения водителя об остановке для людей с ограниченной функцией слуха. |  | Отдел промыщленности, транспорта и связи администрации города (далее – отдел транспорта) | 2017  2016 | Проведенные мероприятия способствуют созданию транспортной системы, адаптированной с учетом особых потребностей инвалидов, а также обеспечению доступности пассажирского транспорта для инвалидов |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО** | | | | |
| Обустройство на открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания не менее 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресло-коляске. Обозначение выделенных мест знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированными знаком на вертикальной поверхности на высоте не менее 1,5 м. |  | Отдел транспорта, управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства администрации города (далее – ЖКХ) | 2016-2020 | Проведенные мероприятия обеспечат беспрепятственный доступ инвалидов, в том числе передвигающимся на кресло-колясках, к объектам социальной, инженерной и транспортых инфраструктур и к предоставляемым в них услугам |
| Установка звуковых сигнализаторов на 6 светофорных объектах на пешеходных переходах со на пешеходных переходах города (Калинина – Батакская; Калинина, 152; Калинина, 9-Автовокзал; Калинина-Вехова, ост. Специнструмент, ост. Стройуправление). |  | ЖКХ | 2016-2018 | Проведенные мероприятия обеспечат безопасное пересечение автомобильных дорог инвалидами по зрению |
| Оборудование пешеходных переходов в соответствии с требованиями действующего законодательства по обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч. от ул. Калинина, 59 до Калинина, 101:  -проведение работ по обеспечению в темное время суток фонарей уличного освещения на пешеходных переходах по ул. Калинина;  -установка новых дорожных знаков 5.19 «Пешеходный переход» на желто-зеленом фоне;  -нанесение желто-белой разметке на пешеходных переходах;  -установка леерных ограждений от аптеки «Единство» до ул. Тронина, 8. |  | ЖКХ | 2016-2018 | Проведенные мероприятия обеспечат безопасное пересечение автомобильных дорог по пешеходному переходу инвалидами по зрению |
| Ремонт автобусных остановок, тротуаров, пологих спусков и сходов с продольным уклоном путей движения, не более 5 % , поперечным -2%, в том числе к автобусным остановкам и пешеходным переходам, в т.ч. ост. «Березка» со стороны МФЦ. |  | ЖКХ | 2016-2018 | Проведенные мероприятия обеспечат безопасное передвижение по пешеходным дорожкам, тротуарам, путям движения к остановкам общественного транспорта инвалидам, в том числе и инвалидам, передвигающимся на кресло-колясках |
| Установка тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей не менее чем за 0,8 м до начала опасного участка, изменения направления движения,  входа ит.п., в т. ч. во дворе возле клуба Местной организации «Всероссийское общество слепых» по ул. Ермолова, 35. |  | ЖКХ | 2016-2018 | Проведенные мероприятия обеспечат безопасное передвижение на пешеходных путях инвалидам по зрению, |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | |
| Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. |  | Структурные подразделения администрации города, МФЦ | До создания в учреждениях полной доступности объекта для всех категорий инвалидов | Проведенные мероприятия приведут к увеличению доли работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи при предоставлении услуг, а также обеспечат доступ инвалидов к месту предоставления услуг в случае , если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов |
| Включение органами местного самоуправления требования к обеспечению условий доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификациией Конвенции о правах инвалидов»  (ст. 26) | Организационный отдел администрации города Георгиевска (далее – организационный отдел) | до 1 июля 2016 | Проведенные мероприятия способствуют включению требований по обеспечению условий доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг |
| Оказание инвалидам услуг на дому по оформлению документов, необходимых для реализации прав граждан на получение мер социальной поддержки. | Приказ МТСЗН СК От 29.11.2013 № 362 «Об утверждении примерного Порядка оказания содействия органами по труду и социальной защиты населения администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края и государственными учреждениями социального обслуживания –центрами социального обслуживания населения Ставропольского края в оформлении документов, необходимых для реализации прав граждан на получение мер социальной поддержки» | УТСЗН | 2016-2018 | Проведенные мероприятия обеспечат 100% оказания инвалидам услуг, необходимых для реализации прав граждан на получение мер социальной поддержки |
| Обеспечение услугой по перевозке детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, а также инвалидов III группы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, проживающих в городе Георгиевске. | Постановление администрации города Георгиевска от 3 марта 2014 г. № 288 «Об организации работы по обеспечению услугой по перевозке детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, а также инвалидов III группы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, проживающих в городе Георгиевске» | УТСЗН, отдел транспорта | 2016-2020 | Проведенные мероприятия способствуют увеличению удельного веса транспортных средств, используемых для предоставления услуг по перевозке детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, а также инвалидов III группы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, проживающих в городе Георгиевске, к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур |
| Адаптация официальных сайтов органов местного самоуправления в сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по. зрению |  | организационный отдел | 2017 | Проведенные мероприятия обеспечат права инвалидов по зрению на получение необходимой информации для получения государственных и муниципальных услуг |
| Получение образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья на дому. | Постановление администрации города Георгиевска Ставропольского края от 06 октября 2014 г. №1442 «Об утверждении Положения об образовании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в городе Георгиевске» | управление образования | 2016-2020 | Проведенные мероприятия обеспечат доступность получения на дому общего образования детям-инвалидам, не имеющим по медицинским показаниям возможности обучаться в общеобразовательных учреждениях по очной форме обучения |
| Получение образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с помощью дистанционных образовательных технологий. | Постановление администрации города Георгиевска Ставропольского края от 06 октября 2014 г. №1442 «Об утверждении Положения об образовании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в городе Георгиевске» | управление образования | 2016-2020 | Проведенные мероприятия обеспечат детям-инвалидам доступность и реализацию конституционного право на образование с помощью дистанционных образовательных технологий |