ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 ноября 2021 г.                         г. Георгиевск                                           № 3803

Об утверждении Программы

комплексного развития социальной

инфраструктуры Георгиевского

городского округа Ставропольского

края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей  57, 61 Устава Георгиевского городского округа Ставропольского края, администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Георгиевского городского округа Ставропольского края.

- Признать утратившими силу:

2.1. Постановление администрации муниципального образования станицы Лысогорской Георгиевского района Ставропольского края от 31 декабря 2015 г. № 341 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования станицы Лысогорской Георгиевского района Ставропольского края на 2016-2025 годы».

2.2. Постановление администрации муниципального образования станица Георгиевской Георгиевского района Ставропольского края от 15 марта 2016 г. № 31 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования станицы Георгиевской на 2016-2033 годы».

2.3. Постановление администрации муниципального образования Балковского сельсовета Георгиевского района Ставропольского края от 18 марта 2016 г. № 32 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Балковского сельсовета на 2016-2033 годы».

2.4. Постановление администрации Александрийского сельсовета Георгиевского района Ставропольского края от 30 марта 2016 г. № 109 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Александрийского сельсовета Георгиевского района Ставропольского края на 2016-2055 годы».

2.5. Постановление администрации Крутоярского сельсовета Георгиевского района Ставропольского края от 08 апреля 2016 г. № 58 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Крутоярского сельсовета Георгиевского района Ставропольского края на 2016-2020 годы».

2.6. Постановление администрации станицы Подгорной Георгиевского района Ставропольского края от 12 апреля 2016 г. № 34 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования станицы Подгорной Георгиевского района Ставропольского края на 2016-2025 годы».

2.7. Постановление администрации муниципального образования села Новозаведенного Георгиевского района Ставропольского края от 04 июля 2016 г. № 131 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования села Новозаведенного Георгиевского района Ставропольского края на 2016-2033 годы».

2.8. Постановление администрации села Обильного Георгиевского района Ставропольского края от 08 ноября 2016 г. № 258 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования села Обильного Георгиевского района Ставропольского края на период до 2034 года».

2.9. Постановление администрации Урухского сельсовета Георгиевского района Ставропольского края от 10 ноября 2016 г. № 162 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Урухского сельсовета Георгиевского района Ставропольского края на 2016-2031 годы».

2.10. Постановление администрации Ульяновского сельсовета Георгиевского района Ставропольского края от 11 ноября 2016 г. № 161 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Ульяновского сельсовета Георгиевского района Ставропольского края на 2017-2033 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края Батина Г.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

Георгиевского городского округа

Ставропольского края                                                                            А.В.Зайцев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Георгиевского городского

округа Ставропольского края

от 30 ноября 2021 г. № 3803

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Картфонд»

Заказчик: Администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края

Муниципальный контракт: №1/2019 от 12 августа 2019 г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ставрополь, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	5

Паспорт программы:	6

2.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры	11

2.1 Уровень социально – экономического развития.	11

2.2. Сведения о градостроительной деятельности.	19

2.3 Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры.	20

2.4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры.	27

3. Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры.	31

4. Предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения	37

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа	38

6. Эффективность мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры	42

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры	44

8. Предложения по совершенствованию информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры	45

Паспорт программы:

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Генеральный план Георгиевского городского округа Ставропольского края, утвержденный решением Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края от 28 октября 2020 г. № 773-58; Правила землепользования и застройки Георгиевского городского округа Ставропольского края, утвержденные решением Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края от 25 ноября 2020 г. № 788-61; Нормативы градостроительного проектирования Георгиевского городского округа Ставропольского края, утвержденные решением Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 г. № 219-7 |
| Заказчик Программы | Администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края, Ставропольский край, г. Георгиевск, пл. Победы, 1 |
| Разработчик Программы | общество с ограниченной ответственностью «Картфонд», Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 158 |
| Цели Программы | Обеспечение устойчивого развития территории Георгиевского городского округа Ставропольского края на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения округа |
| Задачи Программы | обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры городского округа до 2031 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | обеспечение города и сельских населённых пунктов необходимыми объектами социальной инфраструктуры; обеспечение нормативной потребности в объектах: – здравоохранения; – образования; – культуры; – физической культуры и массового спорта |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | мероприятия по строительству и реконструкции объектов в области образования; мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры; мероприятия по строительству и реконструкции объектов в области физической культуры и массового спорта |
| Срок реализации Программы | Срок реализации: 2021 – 2031 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2021 – 2031 гг. составляет 11 335 209,61 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; краевой бюджет – 10 767 855,04 тыс. руб.; местный бюджет – 559 350,48 тыс. руб.; внебюджетные источники – 8 004,09 тыс. руб. в том числе по годам: 2022 -; 0,00. 2023 -; 520 379,33. 2024 -; 1 793 696,30. 2025 -; 1 698 093,55. 2026 -; 603 799,67. 2027 -; 676 518,51. 2028 -; 2 087 745,62. 2029 -; 1 953 720,66. 2030 -; 1 340 147,38. 2031 -; 661 108,60. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде на 2023-2031 годы, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета Георгиевского городского округа на соответствующий год и плановый период. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Сбалансированное развитие сети объектов социальной инфраструктуры городского округа. - Увеличение уровня нормативной обеспеченности населения городского округа объектами социальной инфраструктуры: - в области образования: средними образовательными школами с 71,7% до 87,8%; - в области культуры: учреждениями дополнительного образования с 15,4% до 19,3%; учреждениями культурно-досугового типа с 86,4% до 93,6%; - в области физической культуры и массового спорта: плавательными бассейнами с 14,7% до 35,5%; спортивными залами с 53,4% до 85,7%; плоскостными сооружениями с 11,5% до 21,6% |

1. Общие сведения о Георгиевском городском округе Ставропольского края

Георгиевский городской округ Ставропольского края – динамично развивающаяся территория Ставропольского края. Экономика округа включает отрасли сельского хозяйства, промышленности, торговли, сферы услуг, строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. На долю сельскохозяйственного и промышленного производства приходится 87% общего объема отгруженных товаров по видам экономической деятельности.

Георгиевский городской округ расположен в юго-западной части России на юге Ставропольского края и территориально принадлежит эколого-курортному региону федерального значения – Кавказские Минеральные Воды.

Рисунок 1 – географическое положение Георгиевского городского округа Ставропольского края

Общая площадь городского округа составляет 1919,8 км² (191980 га). Протяжённость Георгиевского городского округа с севера на юг – 73 км и с запада на восток – 45 км. Расстояние от административного центра округа города Георгиевска до административного центра края – города Ставрополя – около 200 км.

В состав городского округа включено 25 населенных пунктов: административный центр округа – город Георгиевск и 24 сельских населенных пункта.

Округ имеет выгодное экономико-географическое положение, что обусловлено его размещением в центральной части Предкавказья. Расстояние от Георгиевска составляет: до Москвы – 1350 км; до Ставрополя – 198 км; до Черного моря – 307 км; до Каспийского моря – 364 км; до горы Эльбрус – 122,5 км; до границы с Кабардино-Балкарией – 48,5 км; до Грузии – 239 км; до Турции – 1500 км.

Транспортная система представлена автомобильным, железнодорожным и трубопроводными видами транспорта.

В составе Ставропольского края Георгиевский район (далее – район) образован в 1924 г. из волостей и сел Георгиевского, Пятигорского, Моздокского, Александровского и Свято-Крестовского уездов.

В 1966 г. в состав Георгиевского района входило 18 сельсоветов: Александрийский, Георгиевский, Горнозаводской, Зольский, Комсомольский, Краснокумский, Лысогорский, Марьинский, Незлобненский, Новозаведенский, Новопавловский, Новосредненский, Обиленский, Подгорненский, Старопавловский, Ульяновский, Урухский и Шаумяновский.

В связи с разукрупнением колхозов и необходимостью более интенсивного использования земельных ресурсов была создана целая сеть небольших посёлков в северной и южной частях района. С 1969 г. Георгиевский район существует в современных границах.

В 1983 г. в районе числилось 12 сельсоветов: Александрийский, Георгиевский, Крутоярский, Лысогорский, Незлобненский, Новинский, Новозаведенский, Обильненский, Подгорненский, Ульяновский, Урухский и Шаумяновский.

В 2004 г. в соответствии с Законом Ставропольского края от 04 октября 2004 г. № 88-кз «О наделении муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, сельского, городского округа, муниципального района» Георгиевский район был наделен статусом муниципального района.

В соответствии с Законом Ставропольского края от 02 марта 2017 г. № 21-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Георгиевского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения с муниципальным образованием городским округом городом Георгиевском Ставропольского края» с 1 июня 2017 г. были преобразованы, путем их объединения, в единое муниципальное образование Георгиевский городской округ.

Георгиевский городской округ расположен на юге Ставропольского края, в зоне неустойчивого увлажнения (третья агроклиматическая зона). Для территории округа характерен умеренно-континентальный климат. Лето умеренно жаркое, сухое, что благоприятно сказывается на продолжительности строительного сезона и умеренной энергоемкости инфраструктуры.

Рельеф территории эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод изменяется от равнинного на севере до горного на юге. Отметки территории изменяются от 749 м на юге, до 200 м – на севере.

К водным ресурсам городского округа относятся реки: Кума с притоками, Подкумок, Золка, Сухой Карамык, Теплушка, Этока.

На территории городского округа могут проявить себя такие опасные метеорологические и геологические явления, как сильные ливни, град, метель, гололед, засуха, оползни, обвалы, землетрясения и другие природные явления. Экстремальное количество и продолжительность выпадения осадков оказываются опасными для людей и возбуждают чрезвычайные ситуации.

Георгиевский городской округ является крупным транспортным узлом, через который проходит железная дорога в направлении городов Минеральные Воды, Буденновск, Моздок, Баку. Его пересекают автострады на Ставрополь, Пятигорск, Минеральные Воды, Новопавловск. Железнодорожные магистрали и автомобильные дороги соединяют Георгиевский городской округ с различными районами России и зарубежными странами, что является одной из значительных составляющих успешного экономического развития.

Таким образом, Георгиевский городской округ занимает важное место в системе расселения Ставропольского края и эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. По численности населения округ является одним из крупнейших образований агломерации КМВ, а также отличается высокой степенью промышленного и сельскохозяйственного потенциала.

- Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1 Уровень социально – экономического развития.

Уровень социально-экономического развития Георгиевского городского округа оценен демографическими показателями, показателями занятости населения и рынка труда, наличием объектов социальной инфраструктуры.

По состоянию на 01 января 2020 г. численность населения городского округа составляла 164,4 тыс. чел., в том числе городского населения – 66,4 тыс. чел. (40,4 %) и сельского – 98 тыс. чел. (59,6 %). Площадь территории городского округа – 1919,8 км², плотность населения – 85,6 чел./км.

В общей численности населения Северо-Кавказского Федерального округа (СКФО) Георгиевский городской округ занимает 1,7 %, в общей численности населения Российской Федерации – 0,11 %.

Удельный вес населения Георгиевского городского округа в общей численности населения Ставропольского края – 5,9 % при удельном весе территории – 2,9 %.

Рисунок 2 – Динамика численности населения Георгиевского городского округа (данные на начало года), тыс. чел.

Анализируемый период характеризуется тенденцией снижения численности населения городского округа. Изменение численности населения происходит за счет естественного и механического движения населения. С 2010 г. по 2021 г. наблюдалось снижение численности населения на 10690 чел. или на 6,2%. В сравнении с 2019 г. сокращение составило 2769 чел. или 1,8%.

Рисунок 3 – Распределение населения Георгиевского городского округа, %

В долевом соотношении наибольший удельный вес по численности населения после г. Георгиевска занимают станица Незлобная (12,0%), село Краснокумское (10,6%), станица Александрийская (7,2%),                     ст. Лысогорская (6,8%). Что касается остальных населенных пунктов, то они более малочисленны и имеют меньший вес в долевом соотношении численности населения.

Таблица 1 – Показатели естественного движения населения Георгиевского городского округа, на 1000 чел.

| Показатели | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 11,1 | 11,4 | 11,1 | 9,5 | 9,5 | 8,6 |
| Умерло | 12,1 | 11,6 | 12,0 | 11,9 | 12,0 | 11,7 |
| Естественный прирост | -1,0 | -0,2 | -0,9 | -2,4 | -2,5 | -3,1 |
| Миграционный прирост | -0,2 | -0,8 | -1,2 | -1,9 | -1,0 | -0,9 |

Отрицательным моментом является снижение числа родившихся в 2019 г. на 10,1% (в 2018 г. зарегистрировано родившихся 1574 чел.), при этом коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 населения) составляет 8,6%. Количество умерших сократилось на 3,5%, коэффициент смертности на 1000 населения составляет 11,7%. Естественная убыль населения составила 514 человек.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала округа играет механическое движение населения (миграция). За исследуемый период времени миграционные процессы характеризуются отрицательной динамикой. Максимум миграционного оттока населения был отмечен в 2017 г. – 1,9%, наименьшее значение было отмечено в 2010 г. – 0,2%. Миграционный отток населения из городского округа составил 851 чел. (в 2018 г. – 1040 чел.).

Для оценки качества человеческого потенциала важным вопросом выступает структура населения.

Таблица 2 – Возрастная структура населения Георгиевского городского округа

| Годы | Моложе трудоспособного возраста |  | Трудоспособного возраста |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  | Всего (на конец года) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. |  | % | чел. |  |  | % |
| 2015 | 30496 | 17,8 | 99511 | 58,2 | 40870 |  | 24,0 | 170877 |  |  | 100,0 |
| 2016 | 30049 | 17,7 | 97727 | 57,6 | 41536 |  | 24,7 | 169548 |  |  | 100,0 |
| 2017 | 29894 | 17,9 | 95568 | 57,1 | 41800 |  | 25,0 | 167262 |  |  | 100,0 |
| 2018 | 29670 | 17,9 | 93889 | 56,6 | 42239 |  | 25,5 | 165798 |  |  | 100,0 |
| 2019 | 29164 | 17,7 | 94766 | 57,6 | 40503 |  | 24,7 | 164433 |  |  | 100,0 |
| 2020 | 28856 | 17,7 | 94068 | 57,7 | 40105 |  | 24,6 | 163029 |  |  | 100,0 |
| 2020 в % к 2015 | 94,6 | - | 94,5 | - | 98,1 |  | - | 95,4 |  |  | - |

Таким образом, за исследуемый период возрастная структура населения городского круга практически не изменилась. Наблюдается динамика сокращения доли населения в трудоспособном возрасте с 58,2% в 2015 г. до 57,7,0% в 2020 г.

Доля населения моложе трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста изменялась за анализируемый период незначительно.

Указанные тенденции определяют достаточно высокий коэффициент демографической нагрузки (число лиц нетрудоспособных возрастов на 1000 человек трудоспособного возраста) – 733,1.

Необходимо отметить, что увеличение демографической нагрузки на население трудоспособного возраста оказывает негативное влияние на социальную и демографическую безопасность.

Георгиевский городской округ отражает среднюю статистику по Ставропольскому краю: на долю женщин приходится 52% населения, доля мужчин – около 48%.

Зарегистрированы в качестве безработных 586 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,66%. Уровень регистрируемой безработицы по Ставропольскому краю составил 0,7%. Процент трудоустройства по отношению к гражданам, поставленным на учет, составляет 50,7%.

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социальной сферы, а также качество предоставляемых объектами услуг.

Обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры населения проведена в следующих областях: образование, здравоохранение, культура, физическая культура и массовый спорт.

Описание объектов социальной сферы с указанием количества объектов и мощностей выполнено на основании исходных данных о действующей сети учреждений и организаций по состоянию на начало 2021 г.

Обеспеченность населения городского округа объектами социальной сферы определена в соответствии с Решением Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 г. № 219-7 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Георгиевского городского округа Ставропольского края».

Образование

Систему образования Георгиевского городского округа Ставропольского края представляют:

28 муниципальных общеобразовательных организаций;

47 муниципальных дошкольных образовательных организаций;

4 муниципальных организации дополнительного образования;

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «ЛИРА»;

три государственных специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждения;

два государственных общеобразовательных учреждения при исполнительном учреждении;

одно государственное дошкольное образовательное учреждение.

Таблица 3 – Основные показатели системы муниципальных детских дошкольных образовательных учреждений в Георгиевском городском округе

| Показатель | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1-6 лет, чел. | 11240 | 10780 |
| Численность детей, посещающих ДОУ, чел. | 7376 | 7222 |
| Число мест в ДОУ, ед. | 6923 | 6923 |
| Наполняемость ДОУ, % | 106,54 | 104,31 |
| Численность детей, стоящих на учете для определения в ДОУ, чел. | 1697 | 905 |
| Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием, % | 57,4 | 65,82 |

Численность воспитанников, получающих дошкольное образование в 2020 г. составила 10780 чел., что на 4,1% меньше показателя 2019 г. Уровень охвата детей дошкольного возраста услугами детских садов составляет 65,82%. В детских дошкольных учреждениях городского округа выдержан норматив загрузки, однако 8,4% от общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет стоят на учете для определения в дошкольные учреждения. Положительным моментом является сокращение данного показателя на 6,7% в сравнении с предыдущим годом.

Сеть дошкольного образования в Георгиевском городском округе представлена 47 муниципальными дошкольными учреждениями (далее – МДОУ), из них 18 МДОУ имеют группы компенсирующей направленности.

В МДОУ трудится 1548 работников, из них педагогических работников – 572 чел., из них: воспитатели – 444; старшие воспитатели – 21; музыкальные руководители – 49; инструкторы по физической культуре – 28; учителя – логопеды – 20; учителя – дефектологи – 4; педагоги – психологи – 6. Численность обучающихся МДОУ на 01 января 2021 г. – 7222 чел.

Общее образование Георгиевского городского округа представлено 28 общеобразовательными учреждениями, из них 10 расположены в городе и 18 – в сельской местности. Более подробная информация представлена в приложении 2. Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 01 января 2021 г. – 16573 чел., из них обучаются в школах г. Георгиевска – 7258 чел., в сельской местности – 9315 чел.

Также осуществляют свою деятельность четыре учреждения дополнительного образования детей (приложение 3). Численность воспитанников, посещающих организации дополнительного образования, составляла 5188 человек.

В связи с недостатком мест в детских садах городского округа отмечается достаточно высокий показатель охвата детского населения услугами учреждений дополнительного образования.

По сведениям, представленным управлением образования и молодежной политики администрации Георгиевского городского округа выявлена потребность в дополнительных местах в учреждениях дополнительного образования.

В Георгиевском городском округе функционирует три учреждения среднего профессионального образования:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Георгиевский колледж» с числом обучаемых ежегодно более 1800 человек;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления» контингент обучающихся по данным на 01 января 2021 г. составил 2286 студентов;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Георгиевский региональный колледж «Интеграл», численность обучающихся превышает 1200 человек.

Подготовка кадров и специалистов в учреждениях среднего профессионального образования ведется по различным профессиям и специальностям (юрист, учитель физической культуры, бухгалтер, специалист по налогообложению, техник, архитектор, техник по компьютерным системам, ветеринар, парикмахер, дизайнер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, поварское и кондитерское дело, дошкольное образование, технология консервов и пищеконцентратов, конструирование, моделирование и технология швейных изделий и пр.).

Здравоохранение

Охрана здоровья населения является одним из приоритетных направлений в осуществлении социальной политики городского округа. Основные индикаторы, отражающие состояние здоровья населения, – уровень заболеваемости, рождаемости, смертности, естественного прироста.

Показатели здоровья напрямую связаны с трудовой активностью трудоспособного населения, что, в конечном счете, не может не оказывать влияние на экономические показатели хозяйствующих субъектов (прибыль, рентабельность, производительность труда и др.), и в последующем на формирование бюджета Георгиевского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Сведения о лечебно-профилактических учреждениях представлены в приложении 4.

В системе здравоохранения Георгиевского городского округа осуществляет свою деятельность 4 медицинские организации: ГАУЗ СК «Георгиевская стоматологическая поликлиника», ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница», ООО «Таис», ООО «Мегастом», а также 2 филиала специализированных учреждений здравоохранения (ГБУЗ СК «Пятигорский противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ СК «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер»).

Таблица 4 – Показатели обеспеченности сферы здравоохранения

| Наименование показателей | Единица измерения | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Число медицинских учреждений | единиц | 4 |
| Число больничных коек – всего | коек | 720 |
| на 10000 человек населения | - | 43,6 |
| Численность врачей на 10000 человек населения | - | 17,1 |
| Численность среднего медицинского персонала на 10000 человек населения | - | 46,2 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений – всего | посещений в смену | 3137 |
| на 10000 человек населения | - | 189,5 |

Медицинскую помощь жителям городского округа оказывают силами 1613 медицинских работников, из них врачей – 291, средних медицинских работников – 785, младших медицинских работников – 39, прочего персонала – 486 человек. Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения – 17,1, средними медицинскими работниками – 46,2, что ниже краевых показателей.

В целом можно говорить о кадровом дефиците и необходимости привлечения высококвалифицированных специалистов в учреждения здравоохранения. Система здравоохранения полностью удовлетворяет потребностям населения округа. Наличие разветвленной сети лечебных учреждений на территории округа позволяет выдерживать нормативы территориальной доступности медицинских услуг. Общая обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями за счет наличия разветвленной сети сельских амбулаторий и ФАПов выше нормативных показателей.

Физическая культура и массовый спорт

Услуги по развитию физкультурно-оздоровительной работы в организациях и учреждениях с детьми дошкольного и школьного возраста, молодежью, пенсионерами, лицами с ограниченными возможностями и другими категориями граждан в области физической культуры и массового спорта на территории городского округа осуществляют 254 спортивных объекта, в том числе: 43 спортивных зала, 169 плоскостных сооружения, два бассейна.

Таблица 5 – Сведения о сфере физической культуры и спорта в Георгиевском городском округе

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Спортивные сооружения, всего | шт. | 254 |
| в т.ч.: |  |  |
| стадион | мест, площадь | 2/2980 м2 |
| плоскостные спортивные сооружения (площадки, поля) | площадь | 169/130575 м2 |
| спортивные залы | площадь | 43/13065 м2 |
| плавательные бассейны | площадь | 2/600 м2 |
| количество спортивных школ | шт. | 1 |
| количество обучающихся в них детей | чел. | 1150 |
| количество преподавателей секций | чел. | 28 |
| всего занимаются физической культурой и спортом | чел. | 73421 |

Спортивные объекты общеобразовательных организаций доступны для занятий физической культурой и массовым спортом всем категориям граждан городского округа. Сведения об объектах физической культуры и спорта представлены в приложении 5.

Несмотря на наличие разветвленной сети спортивных объектов, в округе отмечается недостаточная обеспеченность плоскостными сооружениями – 39,6%; спортивными залами – 22,5%, плавательными бассейнами – 4,7%, в связи с чем, основными направлениями развития сферы физической культуры и спорта должны стать капитальный ремонт спортивных залов; строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, комплексных спортивных площадок и стадионов в сельских населенных пунктах, строительство площадки для установки комплекта спортивно-технологического оборудования, для подготовки и сдачи нормативов испытаний (тестов) в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Культура

Формирование социокультурной среды, доступности к культурным ценностям и информации, развитие единого культурного, творческого пространства в городском округе обеспечивали следующие учреждения, представленные в таблице 6.

Таблица 6 – Состав учреждений культуры Георгиевского городского округа

| Учреждения культуры | Количество |
| --- | --- |
| Театры и концертные организации | - |
| Музейные учреждения | 1 |
| Библиотеки | 25 |
| Книг в библиотеках на одного жителя | 4,98 |
| Киноорганизации, киноучреждения | 1 |
| Дом культуры | 19 |
| Парки культуры и отдыха | 2 |
| Памятники истории и культуры | 53 |

Важную роль в составе культурного сектора социальной сферы выполняют музеи. На территории городского округа функционируют Георгиевский историко-краеведческий музей. Вместимость музея составляет 30 человек, фонд музея – 61 тыс. экспонатов, располагающихся в шести залах.

Отрасль культуры Георгиевского городского округа включает в себя две библиотечные системы: МБУК «Георгиевская централизованная библиотечная система», в которую входит пять городских библиотек и МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Георгиевского городского округа», в которую входит 20 филиалов, одно учреждение культурно-досугового типа – МБУК «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа», которое включает в себя 17 структурных подразделений, пять учреждений дополнительного образования с шестью структурными подразделениями (приложение 6). Доля компьютеризированных библиотек и подключенных к сети Интернет составляет 100%.

В городском округе показатель книгообеспеченности составляет 4,98 книг на одного жителя при нормативе от 5 до 7.

Годовой объем пополнения библиотечного фонда текущими изданиями и материалами должен составлять не менее 250 экземпляров на 1 тыс. жителей.

В Георгиевском городском округе осуществляют свою деятельность учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Детская музыкальная школа города Георгиевска», МБУ ДО «Детская художественная школа города Георгиевска», МБУ ДО «Детская школа искусств села Краснокумского», МБУ ДО «Детская школа искусств села Краснокумского» филиал пос. Нового, МБУ ДО «Детская школа искусств станицы Лысогорской», МБУ ДО «Детская школа искусств станицы Лысогорской» филиал ст. Александрийской, МБУ ДО «Детская школа искусств станицы Лысогорской» филиал ст. Георгиевской, МБУ ДО «Детская школа искусств станицы Лысогорской» филиал с. Обильного, МБУ ДО «Детская школа искусств станицы Лысогорской» филиал с. Новозаведенного, МБУ ДО «Детская школа искусств станицы Лысогорской» филиал пос. Шаумянского МБУ ДО «Детская школа искусств станицы Незлобной».

Задачей учреждений дополнительного образования является развитие способностей детей и подростков, формирование у них творческого мировоззрения и освоение ими основ будущего профессионального мастерства по выбранному профилю.

На территории Георгиевского городского округа находится 57 памятников, из них:

- памятников истории – 29;

- памятников градостроительства – 23;

- памятников искусства – 5.

Культурно-досуговые учреждения городского округа представлены 18 домами культуры и сельскими клубами. На территории округа осуществляет свою деятельность один автоклуб.

Организация досуга, развитие творческого потенциала жителей округа, сохранение нематериального культурного наследия – важнейшие задачи культурно-досуговых учреждений.

В городе осуществляют свою деятельность парки: «Городской парк культуры и отдыха» и Парк «Дружбы», открытый в 2018 г. в рамках реализации федеральной программы «Комфортная городская среда».

В г. Георгиевске функционирует 3D кинотеатр «Березка», расположенный на ул. Калинина, 128.

В городе отсутствуют досуговые центры. Стратегией социально-экономического развития Георгиевского городского округа Ставропольского края предусмотрено строительство многофункционального (модельного) культурно-досугового объекта в г. Георгиевске. Это должен быть современный центр, с хорошим ремонтом, удобной мебелью и современным оборудованием.

2.2. Сведения о градостроительной деятельности.

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований в области градостроительной деятельности, согласно ч. 2 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных образований;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований;

3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих территорий;

4) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования муниципальных образований документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на соответствующих территориях;

6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях муниципальных образований.

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября     2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального образования подготовили и утвердили муниципальные правовые акты в области градостроительных отношений.

На территории Георгиевского городского округа утверждены градостроительные документы:

- Генеральный план Георгиевского городского округа Ставропольского края, утверждённый решением Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края от 28 октября 2020 г. № 773-58;

- Правила землепользования и застройки Георгиевского городского округа Ставропольского края, утвержденные решением Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края от 25 ноября 2020 г. № 788-61;

- документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для строительства распределительного газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПШ в пос. Шаумянском по пер. Ахметскому и по ул. Лесной, Юбилейной с перспективой подключения 60 земельных участков индивидуальных жилых домов Георгиевского городского округа Ставропольского края (2020 г.);

- документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для строительства объекта «Орошаемый участок на землях ООО «СХП «Урожайное» Георгиевского района Ставропольского края (2020 г.);

- проект планировки территории земельных участков, расположенных по адресу: г. Георгиевск, ул. Дружбы, 8, КН 26:26:011210:53, ул. Дружбы, 8а, КН 26:26:011210:561, с внесенными изменениями (2020 г.);

- ДПТ (проект планировки и проект межевания территории) линейного объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Солдато-Александровское-Андреевский-Георгиевск, км 26+860 – км 35+00» (2019 г.);

- ДПТ (проект планировки и проект межевания) линейного объекта в целях его строительства «Строительство оросительной сети для садоводства по интенсивной технологии с капельным орошением в ООО «СХП Рассвет» Георгиевского района Ставропольского края (2019 г);

- ДПТ (проект межевания территории с. Новозаведенного, в границах кадастрового квартала 26:25:051806, ограниченной ул. Заводской, пер. Новым, ул. Гражданской, пер. Мирным) (2019 г.).

2.3 Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры.

Демографический прогноз имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами и т.д.

Прогнозные показатели рассчитываются с целью проведения оценки того, какими могут быть изменения при различных вероятностных сценариях демографического развития.

В качестве исходной базы перспективных расчетов взяты сложившиеся в городском округе к 2021 г. уровни рождаемости и смертности населения, его половая и возрастная структура. Расчеты проводились по пятилетним возрастным группам на основе кратких таблиц смертности и повозрастных коэффициентов рождаемости женщин детородного возраста. Использовались также повозрастные коэффициенты миграционного прироста (убыли) населения как округа в целом, так и отдельных территориальных образований в его составе.

Из возможных методов прогнозных расчетов численности населения Георгиевского городского округа, в частности, экстраполяции, демографических моделей, экспертных оценок и др. в качестве базового был использован метод передвижки возрастов по пятилетним возрастным группам. Этот метод выделяется не только наибольшей надежностью, но и создает возможности для построения многовариантных демографических прогнозов и позволяет определять не только перспективную численность населения, но и его состав по полу и возрасту, количественные и качественные показатели трудовых ресурсов, объемы демографической нагрузки на трудоспособную часть населения территории и т.д.

Расчеты и анализ перспективных изменений численности населения и других его важнейших показателей на расчетный период производились по двум сценариям (вариантам) развития: среднему; оптимистическому (целевому).

При среднем сценарии развития демографических процессов предполагается сохранение современных показателей рождаемости, смертности, масштабов и направлений миграций и на расчетную перспективу.

Оптимистический сценарий, наоборот, предусматривает рост рождаемости, уменьшение уровня смертности и миграционной убыли на всех этапах перспективного периода с уменьшением последней до нулевого значения к концу расчетного срока.

Таблица 7 – Прогнозная оценка численности населения Георгиевского городского округа на расчетную перспективу по среднему сценарию, чел.

| Населенные пункты | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | Темп прироста 2031 к 2021, % | Темп прироста 2041 к 2021, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Георгиевский ГО | 163029 | 159649 | 156797 | 154716 | 153488 | -3,8 | -6,0 |
| город Георгиевск | 65869 | 63143 | 61255 | 59768 | 58829 | -7,0 | -11,1 |
| Александрийская | 12174 | 12179 | 12020 | 11899 | 11803 | -1,3 | -3,0 |
| Балковский | 1020 | 1005 | 1012 | 1022 | 1033 | -0,8 | 1,3 |
| Георгиевская | 5946 | 5914 | 5863 | 5836 | 5831 | -1,4 | -1,9 |
| Краснокумское | 16868 | 16719 | 16312 | 15947 | 15613 | -3,3 | -7,5 |
| Крутоярский | 1458 | 1406 | 1382 | 1365 | 1359 | -5,2 | -7,0 |
| Лысогорская | 10824 | 10783 | 10735 | 10738 | 10784 | -0,8 | -0,4 |
| Незлобненская | 19464 | 19607 | 19852 | 20156 | 20511 | 2,0 | 5,3 |
| Новозаведенное | 4888 | 4786 | 4677 | 4587 | 4512 | -4,3 | -7,9 |
| Новинский | 2951 | 2981 | 2969 | 2962 | 2955 | 0,6 | 0,1 |
| Обильненское | 6164 | 6269 | 6350 | 6452 | 6572 | 3,0 | 6,5 |
| Подгорненский | 5695 | 5434 | 5249 | 5104 | 5000 | -7,8 | -12,8 |
| Ульяновский | 2271 | 2088 | 1972 | 1876 | 1800 | -13,2 | -22,6 |
| Урухский | 3773 | 3640 | 3467 | 3317 | 3189 | -8,1 | -16,0 |
| Шаумяновский | 3664 | 3695 | 3682 | 3687 | 3697 | 0,5 | 0,9 |

В таблице 8 представлен прогноз численности населения по оптимистическому сценарию.

Таблица 8 – Прогнозная оценка численности населения Георгиевского городского округа на расчетную перспективу, по оптимистическому сценарию, чел.

| Территориальные отделы | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | Темп прироста 2031 к 2021, % | Темп прироста 2041 к 2021, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Георгиевский ГО | 163029 | 160929 | 160075 | 160567 | 162464 | -1,8 | -0,4 |
| город Георгиевск | 65869 | 63780 | 62910 | 62797 | 63522 | -4,5 | -3,7 |
| Александрийский | 12174 | 12251 | 12196 | 12200 | 12255 | 0,2 | 0,7 |
| Балковский | 1020 | 1014 | 1030 | 1050 | 1076 | 1,0 | 5,5 |
| Георгиевский | 5946 | 5955 | 5956 | 5989 | 6058 | 0,2 | 1,9 |
| Краснокумский | 16868 | 16821 | 16573 | 16408 | 16310 | -1,7 | -3,3 |
| Крутоярский | 1458 | 1418 | 1412 | 1416 | 1436 | -3,2 | -1,6 |
| Лысогорский | 10824 | 10853 | 10930 | 11079 | 11295 | 1,0 | 4,3 |
| Незлобненский | 19464 | 19757 | 20226 | 20821 | 21533 | 3,9 | 10,5 |
| Новозаведенский | 4888 | 4817 | 4752 | 4719 | 4705 | -2,8 | -3,8 |
| Новинский | 2951 | 3004 | 3029 | 3067 | 3117 | 2,6 | 5,5 |
| Обильненский | 6164 | 6307 | 6446 | 6619 | 6831 | 4,6 | 10,6 |
| Подгорненский | 5695 | 5468 | 5334 | 5246 | 5216 | -6,3 | -8,8 |
| Ульяновский | 2271 | 2103 | 2007 | 1940 | 1898 | -11,6 | -17,7 |
| Урухский | 3773 | 3659 | 3517 | 3400 | 3318 | -6,8 | -12,4 |
| Шаумяновский | 3664 | 3722 | 3757 | 3816 | 3894 | 2,5 | 6,2 |

По среднему варианту прогноза на 2041 г. численность населения сократится незначительно – на 6,0%, общая численность составит 153488 чел.

По оптимистическому прогнозу (при котором закладываются максимальные значения рождаемости и миграционного прироста, минимальное значение смертности), численность населения будет увеличиваться, но подъем будет прослеживаться только с 2041 г., при стабилизации экономических, социальных показателей число жителей городского округа уменьшится всего на 0,4% и составит 162464 чел.

Полученные расчетные данные перспективной численности населения муниципального образования позволят прогнозировать спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры, учитывая мероприятия по выбытию из эксплуатации объектов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии или расположенных в приспособленных помещениях.

Необходимо отметить, что прогноз составлялся без учета маятниковой миграции населения.

Показатели потребности населения городского округа в объектах социальной инфраструктуры на 2031 год представлены в таблицах 9 и 11.

Таблица 9 – Расчет фактических и нормативных показателей сети объектов социальной сферы Георгиевского городского округа,

| Наименование | Норматив | Фактическая обеспеченность действующих объектов | Нормативная потребность на 2021 год (163029 чел.) | Нормативная потребность на 2031 год по прогнозу (153488 чел.) | Дефицит (-), профицит (+) на 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность больничными койками (стационары), коек | 134,7 коек на 10000 населения | 720 | 2196 | 2067 | -1347 |
| Обеспеченность АПУ (кол-во посещений в смену), посещений в смену | 181,5 посещений в смену на 10000 населения | 3137 | 2959 | 2786 | +351 |
| Краеведческий музей, ед. | 1 независимо от количества населения | 1 | 1 | 1 | - |
| Тематический музей, ед. | 1 независимо от количества населения | - | 1 | 1 | -1 |
| Городское поселение Общедоступная библиотека Детская библиотека, ед. | 1 на 15000 населения | 4 | 4 | - | - |
|  | 1 на 10000 детей | 1 | 1 | 1 | - |
| Сельское поселение* | В соответствии с Приказом министерства культуры Ставропольского края от 15.09.2017 г. № 445 | 20 | 20 | 20 | - |
| Кинозал, ед. | 1 на 20 тыс. чел. | 3 | 8 | 8 | -5 |
| Дом культуры, ед. Городское поселение Сельское поселение | 1 на 20 тыс. чел. | 2 | 3 | 3 | -1 |
|  | 1 на 5 тыс. жителей | 17 | 19 | 19 | -2 |
| Парки культуры и отдыха, ед. | 1 на население более 30 тыс. чел. городского поселения | 2 | 2 | 2 | - |
| Плоскостные спортивные сооружения (площадки, поля) | 0,7 – 0,9 га на 1 тыс. чел. | 13,1 | 114,1 | 107,4 | -94,3 |
| Спортивные залы | 150-200 м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 13065 | 24454,4 | 23023,2 | -9958,2 |
| Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | 20 – 25 м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 600 | 3260,6 | 3069,8 | -2469,8 |

*Расчет нормативной потребности наличия библиотек в сельских поселениях рассчитан согласно методическим рекомендациям по развитию сети учреждений культуры Ставропольского края и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным приказом министерства культуры Ставропольского края от 15.09.2017 г. № 445. При расчёте учтено фактическое количество жителей сельских населенных пунктов, транспортная и шаговая доступность библиотек, а также наличие в округе передвижной библиотеки «Библиобус», которая обслуживает сельские поселения, в которых отсутствуют стационарные библиотеки. Библиотечным обслуживание обеспечены 100 % жителей округа.

В соответствии с полученными прогнозными данными численности населения к 2031 г. и действующими методическими рекомендациями по развитию сети организаций социальной сферы была выявлена потребность в увеличении показателей данной сферы.

Для достижения нормативных показателей рекомендуется расширение услуг существующих больниц и стационаров (увеличение обеспеченности больничными койками) на 1475 койко-мест.

Учитывая, что развитие социально-культурной сферы является одним из главных факторов, определяющих создание полноценных условий труда, быта и отдыха населения, приоритетным направлением развития сферы социально-культурного обслуживания должно стать обеспечение жителей Георгиевского городского округа наиболее полным комплексом услуг.

В городском Дворце культуры имеется концертный зал на 787 мест.

В краеведческом музее есть тематические залы, поэтому в строительстве тематического музея необходимости в настоящее время нет.

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Георгиевского городского округа имеется потребность в трех кинозалах, которые в рекомендательном порядке предлагается разместить в ст. Незлобной, с. Краснокумском и ст. Александрийской.

Предложения по развитию физической культуры и спорта предусматривают создание оптимальных условий для спортивного и физического совершенства, укрепления здоровья граждан, приобщения к спорту различных групп населения.

Рекомендуется увеличение количества бассейнов, в том числе увеличение зеркала воды на 2469,8 м2; спортивных залов и плоскостных спортивных сооружений (площадки, поля) на 9958,2 м2 и 94,3 га.

В таблице 10 представлен прогноз численности населения в возрасте от 0 до 6 лет и от 7 до 18 лет.

Таблица 10 – Прогноз численности населения от 0 до 18 лет, чел.

|  | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дети 0-6 | 12125 | 11874 | 11662 | 11507 | 11416 |
| Дети 7-18 | 21825 | 21373 | 20991 | 20712 | 20548 |

К 2026 г. прогнозируется численность населения в возрасте от 0 до 6 лет 11874 чел., что на 212 чел. больше, чем в 2031 г.

Аналогичная ситуация складывается и с прогнозом населения в возрасте от 7 до 18 лет. К 2031 г. количество учащихся уменьшится в сравнении с 2026 г. на 382 чел.

Поэтому при расчете потребности в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях необходимо учитывать данные колебания.

Таблица 11 – Расчет потребности населения Георгиевского городского округа в образовательных организациях на 2031 г.

| Норматив |  | Проектная мощность действующих объектов | Число детей соответствующего возраста (2020 г.) | Прогнозная численность (2026 г.) | Прогнозная численность (2031 г.) | Потребность в соответствии с нормативом на 2031 г. | Дефицит (-)/ профицит (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Городская местность: 65 мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет |  | 3715 | 5022 | 4877 | 4790 | 3114 | +601 |
| Сельская местность: 45 мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет |  | 3208 | 7207 | 6997 | 6872 | 3092 | +116 |
| Итого по округу |  | 6923 | 12229 | 11874 | 11662 | 6206 | 717 |
| Общеобразовательные организации (школы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Городская местность: 100 мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет |  | 5541 | 8087 | 7852 | 7712 | 7712 | -2171 |
| Сельская местность: 95 мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет |  | 9591 | 13926 | 13521 | 13279 | 12615 | -3024 |
| Итого по округу |  | 15132 | 22013 | 21373 | 20991 | 20327 | - 5195 |
| Учреждения дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| Городская и сельская местность: 75 мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет |  | 1340 | 25946 | 25191 | 24741 | 18556 | -17216 |

Потребность в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях рассчитывается исходя из действующих нормативов.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пункт 3.1 количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты – для групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – не менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка.

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» пункт 20 дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах или в отдельных образовательных организациях.

В Георгиевском городском округе функционируют 27 групп комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья, количество обучающихся по данным на 2021 г. составляет 295 детей.

Таким образом, количество мест в дошкольных учреждениях ежегодно изменяется в зависимости от количества возрастных групп, набираемых в детском саду и потребности в открытии групп комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В целях обеспечения территориальной доступности объектов для населения Георгиевского городского округа генеральным планом предусмотрено строительство дошкольных образовательных учреждений в г. Георгиевске, ст. Александрийской, ст. Георгиевской, с. Краснокумском.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» к 2021 году необходимо обеспечить создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Следовательно, строительство новых дошкольных учреждений на территории городского округа необходимо, особенно в г. Георгиевске и с. Краснокумском.

Имеется потребность в строительстве общеобразовательных организаций, прежде всего, в г. Георгиевске и ст. Лысогорской.

Генеральным планом Георгиевского городского округа предусмотрено строительство учреждений дополнительного образования детей: строительство здания детской школы искусств в г. Георгиевске и ст. Лысогорской.

На основании нормативов градостроительного проектирования, с учетом данных среднего варианта прогноза численности населения и изменения планировочной структуры городского округа, к 2031 г. ожидается дефицит в объектах социальной инфраструктуры:

в области здравоохранения: обеспеченность больничными койками (1347 коек);

в области культуры и искусства: культурно-досуговые объекты, учреждения дополнительного образования, кинозалы;

в области физической культуры и массового спорта: физкультурно-спортивные залы (порядка 10 тыс. кв. м площади пола), плавательные бассейны (2,5 тыс. кв. м зеркала воды), плоскостные сооружения (94,3 га);

в области образования: общеобразовательные организации в городской и сельской местности (более 5000 мест).

2.4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры.

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

в области образования: организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан; организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан;

в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;

в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения поселений, городских округов. В частности, к вопросам местного значения поселения в социальной сфере относятся:

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения городского округа, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений – гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон от 09 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере.

В целях создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в экономику в Ставропольском крае принят Закон «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» от 01 октября 2007 г. № 55-кз, который определяет общие принципы, формы государственной поддержки инвестиционной деятельности органами государственной власти Ставропольского края, полномочия органов государственной власти Ставропольского края в сфере инвестиционной деятельности.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

3. Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры.

В соответствии с частью 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана городского округа осуществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного развития социальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа в программе комплексного развития социальной инфраструктуры должен базироваться на решениях генерального плана городского округа в части планируемых к строительству объектов местного значения округа.

Федеральными законами от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, вопросы местного значения и полномочия органов местного самоуправления соответственно. На основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов соответствующих уровней должна быть создана сеть объектов социальной сферы в различных областях.

Таблица 12 – Распределение обязательств по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами исполнительной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления

| Область | Орган исполнительной власти субъекта РФ | Муниципальное образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | городской округ |  | городское поселение |
| Образование | + | + |  | - |
| Культура и искусство | + | + |  | + |
| Физическая культура и спорт | + | + |  | + |
| Здравоохранение | + | - |  | - |
| Социальное обслуживание | + | - |  | - |
| Молодежная политика | - | + |  | + |

Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов (далее – Требования), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050, определен состав, содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения, городского округа (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура).

По данным таблицы 12 видно, что области, в которых указаны обязательства по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством, не соответствуют областям, относительно которых в программе комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения.

В соответствии с п. 21 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» решение вопросов организации оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

К объектам регионального значения в соответствии с федеральным законодательством относятся также объекты социальной инфраструктуры в области социального обслуживания. Мероприятия относительно строительства (реконструкции) объектов регионального значения (в том числе в области здравоохранения и социального обслуживания) в соответствии со ст. 14 Градостроительного кодекса РФ должны содержать в своем составе документы территориального планирования субъектов РФ, в частности, схема территориального планирования Ставропольского края.

В Требованиях к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов отсутствует упоминание об объектах в области молодежной политики. Такие объекты в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся к объектам местного значения, муниципального района, поселения и, соответственно, должны быть отображены на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, а в последующем, в программе комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.

Таким образом, на схеме территориального планирования субъекта РФ в сфере социальной инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строительства в области образования (образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации), здравоохранения, социального обслуживания, физической культуры и спорта (как правило, спортивные объекты в области спорта высших достижений и для инвалидов), культуры и искусства.

На схеме генерального плана городского округа в сфере социальной инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строительства в области культуры и искусства (клубы, музеи, библиотеки), физической культуры и спорта (спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения).

Анализ градостроительной документации, используемой для разработки программы комплексного развития социальной инфраструктуры Георгиевского городского округа, позволил сделать следующие выводы:

утверждаемая часть схемы территориального планирования Ставропольского края (положение о территориальном планировании, карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования) содержит перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры различных значений;

утверждаемая часть генерального плана Георгиевского городского округа (положение о территориальном планировании, карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа) содержит перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов различных значений.

Учитывая вышеперечисленное, в целях сбалансированного развития социальной инфраструктуры Георгиевского городского округа Ставропольского края, в Программе сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры округа. Перечень мероприятий сформирован с учетом документов стратегического социально-экономического развития и документов территориального планирования разных уровней, а значения объектов, запланированных к размещению, определены на основании полномочий органов исполнительной власти субъектов РФ и органом местного самоуправления, закрепленных законодательно.

Таблица 13 – Перечень планируемых объектов социальной инфраструктуры Георгиевского городского округа

| Наименование объекта |  | Местоположение объекта | Параметры объекта | Мероприятие | Сроки реализации мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Георгиевск |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный зал в МБОУ СОШ № 3 |  | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 56 | 1044 места | Строительство | 2025-2026 | ПКР СИ |
| Средняя общеобразовательная школа |  | г. Георгиевск | 1200 мест | Строительство | 2027-2029 | ПКР СИ |
| Новый учебный корпус в МБОУ гимназия № 2 |  | г. Георгиевск, ул. Тимирязева, 34 | 500 мест | Строительство | 2025-2026 | Предложение отдела образования |
| Многофункциональный (модельный) культурно-досуговый объект |  | г. Георгиевск (новые кварталы) | 500 мест | Строительство | 2025-2030 | Предложение управления культуры и туризма |
| Здание Детской школы искусств |  | г. Георгиевск | 400 мест | Строительство | 2028-2030 | Предложение управления культуры и туризма |
| ФОК на территории МБУ «Спортивно- развлекательный комплекс» |  | г. Георгиевск, ул. Гагарина,66 | 300 мест | Строительство | 2024-2025 | Ответ спорткомитета |
| Ледовый дворец и плавательный бассейн на территории МБУ «Спортивно- развлекательный комплекс» |  | г. Георгиевск, ул. Гагарина,66 | 400 мест | Строительство | 2028-2031 | Ответ спорткомитета |
| ФОК с ледовым дворцом и плавательным бассейном |  | г. Георгиевск, микрорайон, ул. Тронина - ул. Быкова - ул. Федорова - ул. Калинина | 700 мест | Строительство | 2028-2031 | Ответ спорткомитета |
| ст. Александрийская |  |  |  |  |  |  |
| Расширение детского сада |  | ст. Александрийская, ул. Гагарина, 310 | 80 мест | Строительство | 2028 | Предложение ТУ |
| Новый учебный блок в МБОУ СОШ № 24 имени И.И. Вехова |  | ст. Александрийская | 365 мест | Строительство | 2030-2031 | КАИП |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс |  | ст. Александрийская, возле парка 60-летия Победы по пер. Кумскому | 132 места | Строительство | 2025-2030 | Предложение ТУ |
| Плавательный бассейн (25м*6 дорожек) |  | ст. Александрийская, возле парка 60-летия Победы по пер. Кумскому | 48 посещений в смену | Строительство | 2025-2030 | Предложение ТУ |
| пос. Балковский |  |  |  |  |  |  |
| Здание дома культуры |  | пос. Балковский | определяется проектом | Реконструкция | 2023 | ПКР Социальной ин-ры |
| Спортивный зал общего пользования |  | пос. Балковский | 35 посещений в смену | Строительство | 2028-2030 | ПКР Социальной ин-ры |
| ст. Георгиевская |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад |  | ст. Георгиевская | 150 мест | Строительство | 2027-2028 | ПКР Социальной ин-ры |
| Новый учебный блок в МБОУ СОШ № 16 |  | ст. Георгиевская | 365 мест | Строительство | 2028-2029 | КАИП |
| Спортивный зал общего пользования |  | ст. Георгиевская | 35 посещений в смену | Строительство | 2025-2030 | ПКР Социальной ин-ры |
| Многофункциональная спортивная площадка |  | ст. Георгиевская, пер. Кооперативный, 9А | 800 м2 | Строительство | 2024 | ПКР Социальной ин-ры |
| с. Краснокумское |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад |  | с. Краснокумское, ул. Степная, 14/1 | 160 мест | Строительство | 2023 | Ответ управления образования и молодежной политики |
| Средняя общеобразовательная школа |  | с. Краснокумское, ул. Степная 14 | 775 мест | строительство | 2022 | ПКР Социальной инф-ры |
| Здание Дома культуры |  | с. Краснокумское | 400 мест | Строительство | 2028-2031 | Ответ управления культуры и туризма |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс |  | с. Краснокумское | 300 мест | Строительство | 2022-2023 | Предложение ТУ |
| Плавательный бассейн (25м*6 дорожек) |  | с. Краснокумское | 48 посещений в смену | Строительство | 2025-2030 | Предложение ТУ |
| пос. Падинский |  |  |  |  |  |  |
| Комплексная спортивная площадка |  | пос. Падинский, ул. 40 лет Победы,17 | 800 м2 | Строительство | 2024 | Предложение ТУ |
| пос. Крутоярский |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный зал общего пользования |  | пос. Крутоярский | 35 посещений в смену | Строительство | 2025-2030 | Предложение ТУ |
| ст. Лысогорская |  |  |  |  |  |  |
| Здание Детской школы искусств |  | ст. Лысогорская | 200 учащихся | Строительство | 2025-2030 | Предложение управления культуры и туризма |
| Плавательный бассейн (25м*6 дорожек) |  | ст. Лысогорская | 48 посещений в смену | Строительство | 2025-2030 | Ответ спорткомитета |
| ст. Незлобная |  |  |  |  |  |  |
| Новый учебный блок в МБОУ СОШ № 12 |  | ст. Незлобная | 365 мест | Строительство | 2028 | СТП СК |
| Плавательный бассейн (25м*6 дорожек) |  | ст. Незлобная | 48 посещений в смену | Строительство | 2025-2030 | Ответ спорткомитета |
| Комплексная спортивная площадка |  | ст. Незлобная, пересечение ул. Толстого - ул. Ушакова | 800 м2 | Строительство | 2024 | Предложение ТУ |
| Спортивный зал общего пользования |  | пос. Приэтокский, ул. Центральная | 35 посещений в смену | Строительство | 2028-2030 | Предложение ТУ |
| пос. Новый |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный зал в МОУ СОШ № 11 |  | пос. Новый | 363 места | Строительство | 2028 | Стратегия соц-эконом развития Георгиевского ГО |
| Спортивный зал общего пользования |  | пос. Новый | ПС - 35 человек в час | Строительство | 2028-2030 | Ответ спорткомитета |
| с. Новозаведенное |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный зал общего пользования |  | с. Новозаведенное | 35 посещений в смену | Строительство | 2028-2030 | Ответ спорткомитета |
| с. Обильное |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный зал общего пользования |  | с. Обильное | 35 посещений в смену | Строительство | 2028-2030 | Ответ спорткомитета |
| ст. Подгорная |  |  |  |  |  |  |
| Комплексная спортивная площадка |  | ст. Подгорная, за домом культуры | 800 м2 | Строительство | 2022 | Предложение ТУ |
| Спортивный зал общего пользования |  | ст. Подгорная | 35 посещений в смену | Строительство | 2028-2030 | Предложение ТУ |
| пос. Ульяновский |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный зал общего пользования |  | пос. Ульяновский, ул. Кооперативная 1 | 35 посещений в смену | Строительство | 2028-2030 | Предложение ТУ |
| ст. Урухская |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный зал общего пользования |  | ст. Урухская | 35 посещений в смену | Строительство | 2028-2030 | Ответ спорткомитета |
| пос. Шаумянский |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный зал общего пользования |  | пос. Шаумянский | 35 посещений в смену | Строительство | 2028-2030 | Ответ спорткомитета |

В рамках программы перепрофилирование помещений под иные цели не предполагается.

Георгиевский городской округ относится к типу активно развивающихся округов. Поэтому при условии обеспечения возможностей привлечения инвестиций в строительство могут быть реализованы мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Георгиевского городского округа.

4. Предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие).

Для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения требования к проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры определяются следующими нормативными документами:

СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

Здания и сооружения объектов социальной инфраструктуры рекомендуется проектировать с учетом критериев доступности, безопасности, удобства и информативности:

возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться предоставленным обслуживанием;

беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;

возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания;

возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости из-за свойств архитектурной среды зданий;

возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска;

предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность;

своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных зданий;

точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения;

использование средств информирования, соответствующих особенностям различных групп потребителей;

возможность эффективной ориентации посетителя, как в светлое, так и в темное время суток;

сокращение времени и усилий на получение необходимой информации;

возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути следования по зданию.

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства (приложение 7).

Таблица 14 – Объемы и источники финансирования мероприятий по строительству и реконструкции объектов Георгиевского городского округа

| № п/п | Наименование объекта | Парамет-ры объекта | Срок реализа-ции мероприятия, годы | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в т. ч. |  |  | ФБ |  | КБ |  | БМО |  | ВБИ |  |  |
| 1 | Строительство спортивного зала в МБОУ СОШ № 3 г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 56 | 1044 мест | 2025-2026 | 100980,00 |  |  | 0,00 |  | 95931,00 |  | 5049,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2 | Строительство нового корпуса МОУ СОШ № 1 с двумя спортивными залами, столовой и мастерскими г. Георгиевск, ул. Пушкина, 25 | 725 мест | 2025-2026 | 680340,00 |  |  | 0,00 |  | 646323,00 |  | 34017,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Строительство нового учебного корпуса в МБОУ гимназия № 2 г. Георгиевск, ул. Тимирязева, 34 | 500 мест | 2025-2026 | 373865,70 |  |  | 0,00 |  | 355172,42 |  | 18693,29 |  | 0,00 |  |  |
| 4 | Строительство многофункционального (модельного) культурно-досугового объекта г. Георгиевск (новые кварталы) | 500 мест | 2025-2030 | 367818,39 |  |  | 0,00 |  | 349427,47 |  | 18390,92 |  | 0,00 |  |  |
| 5 | Строительство здания Детской школы искусств г. Георгиевск | 400 мест | 2028-2030 | 372177,96 |  |  | 0,00 |  | 353569,06 |  | 18608,90 |  | 0,00 |  |  |
| 6 | Строительство ФОК с ледовым дворцом и плавательным бассейном г. Георгиевск, микрорайон, ул. Тронина - ул. Быкова ул. Федорова – ул. Калинина | 700 мест | 2028-2031 | 800409,15 |  |  | 0,00 |  | 760388,69 |  | 32016,37 |  | 8004,09 |  |  |
| 7 | Расширение детского сада ст. Александрийская | 80 мест | 2028 | 157949,63 |  |  | 0,00 |  | 149902,25 |  | 8047,38 |  | 0,00 |  |  |
| 8 | Строительство нового учебного блока в МБОУ СОШ № 24 имени И.И. Вехова ст. Александрийская | 365 мест | 2030-2031 | 468038,17 |  |  | 0,00 |  | 444192,07 |  | 23846,10 |  | 0,00 |  |  |
| 9 | Строительство ФОК ст. Александрийская, возле парка 60-летия Победы по пер. Кумскому | 132 места | 2025-2030 | 165824,39 |  |  | 0,00 |  | 157533,17 |  | 8291,22 |  | 0,00 |  |  |
| 10 | Строительство плавательного бассейна (25м*6 дорожек) ст. Александрийская, возле парка 60-летия Победы по пер. Кумскому | 48 посещений в смену | 2025-2030 | 174247,99 |  |  | 0,00 |  | 165535,59 |  | 8712,40 |  | 0,00 |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт здания дома культуры пос. Балковский | определяется проектом | 2025 | 18000,00 |  |  | 0,00 |  | 16510,00 |  | 825,5 |  | 0,00 |  |  |
| 12 | Строительство комплексной спортивной площадки пос. Балковский | 800 м2 | 2025 | 5266,35 |  |  | 0,00 |  | 4687,05 |  | 52,66 |  | 526,64 |  |  |
| 13 | Строительство спортивного зала общего пользования пос. Балковский | 35 посещений в смену | 2028-2030 | 83242,67 |  |  | 0,00 |  | 79080,53 |  | 4162,13 |  | 0,00 |  |  |
| 14 | Строительство детского сада ст. Георгиевская | 150 мест | 2027-2028 | 210444,30 |  |  | 0,00 |  | 199922,08 |  | 10522,21 |  | 0,00 |  |  |
| 15 | Строительство нового учебного блока в МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевская | 365 мест | 2028-2029 | 476922,01 |  |  | 0,00 |  | 453075,91 |  | 23846,10 |  | 0,00 |  |  |
| 16 | Строительство спортивного зала общего пользования ст. Георгиевская | 35 посещений в смену | 2025-2030 | 88439,67 |  |  | 0,00 |  | 84017,69 |  | 4421,98 |  | 0,00 |  |  |
| 17 | Строительство комплексной спортивной площадки ст. Георгиевская, пер. Кооперативный, 9А | 800 м2 | 2025 | 5266,35 |  |  | 0,00 |  | 4687,05 |  | 52,66 |  | 526,64 |  |  |
| 18 | Строительство детского сада с. Краснокумское, ул. Степная, 14/1 | 160 мест | 2025-2026 | 195228,42 |  |  | 0,00 |  | 193276,14 |  | 1952,28 |  | 0,00 |  |  |
| 19 | Строительство здания Дома культуры с. Краснокумское | 400 мест | 2028-2031 | 335171,28 |  |  | 0,00 |  | 318412,72 |  | 16758,56 |  | 0,00 |  |  |
| 20 | Строительство ФОК с. Краснокумское | 300 мест | 2022-2023 | 219053,96 |  |  | 17531,9 |  | 43519,00 |  | 219,05 |  | 0,00 |  |  |
| 21 | Строительство плавательного бассейна (25м*6 дорожек) с. Краснокумское | 48 посещений в смену | 2025-2030 | 174247,99 |  |  | 0,00 |  | 165535,59 |  | 8712,40 |  | 0,00 |  |  |
| 22 | Строительство комплексной спортивной площадки пос. Падинский, ул. 40 лет Победы,17 | 800 м2 | 2025 | 5266,35 |  |  | 0,00 |  | 4687,05 |  | 52,66 |  | 526,64 |  |  |
| 23 | Строительство многофункциональной спортивной площадки, пос. Падинский, ул. Новая | 800 м2 | 2025 | 3100,00 |  |  | 0,00 |  | 2945,00 |  | 155,00 |  | 0,00 |  |  |
| 24 | Строительство многофункциональной спортивной площадки пос. Крутоярский, ул. Широкая, 1 | 800 м2 | 2024 | 3100,00 |  |  | 0,00 |  | 2945,00 |  | 155,00 |  | 0,00 |  |  |
| 25 | Строительство спортивного зала общего пользования пос. Крутоярский | 35 посещений в смену | 2025-2030 | 88439,67 |  |  | 0,00 |  | 84017,69 |  | 4421,98 |  | 0,00 |  |  |
| 26 | Строительство здания Детской школы искусств ст. Лысогорская | 200 учащихся | 2025-2030 | 268290,59 |  |  | 0,00 |  | 254876,06 |  | 13414,53 |  | 0,00 |  |  |
| 27 | Строительство плавательного бассейна (25м*6 дорожек) ст. Лысогорская | 48 посещений в смену | 2025-2030 | 174247,99 |  |  | 0,00 |  | 165535,59 |  | 8712,40 |  | 0,00 |  |  |
| 28 | Строительство нового учебного блока в МБОУ СОШ № 12 ст. Незлобная | 365 мест | 2028-2029 | 476922,01 |  |  | 0,00 |  | 453075,91 |  | 23846,10 |  | 0,00 |  |  |
| 29 | Строительство плавательного бассейна (25м*6 дорожек) ст. Незлобная | 48 посещений в смену | 2025-2030 | 174247,99 |  |  | 0,00 |  | 165535,59 |  | 8712,40 |  | 0,00 |  |  |
| 30 | Строительство комплексной спортивной площадки ст. Незлобная | 800 м2 | 2025 | 5266,35 |  |  | 0,00 |  | 4687,05 |  | 52,66 |  | 526,64 |  |  |
| 31 | Строительство комплексной спортивной площадки пос. Приэтокский, ул. Центральная | 800 м2 | 2023 | 5266,35 |  |  | 0,00 |  | 4687,05 |  | 52,66 |  | 526,64 |  |  |
| 32 | Строительство спортивного зала общего пользования пос. Приэтокский, ул. Центральная | 35 посещений в смену | 2028-2030 | 83242,67 |  |  | 0,00 |  | 79080,53 |  | 4162,13 |  | 0,00 |  |  |
| 33 | Строительство спортивного зала в МОУ СОШ № 11 пос. Новый | 363 места | 2028 | 99000,00 |  |  | 0,00 |  | 94050,00 |  | 4950,00 |  | 0,00 |  |  |
| 34 | Строительство спортивного зала общего пользования пос. Новый | ПС - 35 человек в час | 2028-2030 | 83242,67 |  |  | 0,00 |  | 79080,53 |  | 4162,13 |  | 0,00 |  |  |
| 35 | Строительство спортивного зала общего пользования с. Новозаведенное | 35 посещений в смену | 2028-2030 | 83242,67 |  |  | 0,00 |  | 79080,53 |  | 4162,13 |  | 0,00 |  |  |
| 36 | Строительство спортивного зала общего пользования с. Обильное | 35 посещений в смену | 2028-2030 | 83242,67 |  |  | 0,00 |  | 79080,53 |  | 4162,13 |  | 0,00 |  |  |
| 37 | Строительство комплексной спортивной площадки ст. Подгорная, за домом культуры | 800 м2 | 2022 | 3500,81 |  |  | 0,00 |  | 1996,00 |  | 930,00 |  | 574,81 |  |  |
| 38 | Строительство спортивного зала общего пользования ст. Подгорная | 35 посещений в смену | 2028-2030 | 83242,67 |  |  | 0,00 |  | 79080,53 |  | 4162,13 |  | 0,00 |  |  |
| 39 | Строительство спортивного зала пос. Ульяновский, ул. Кооперативная 1 | 35 посещений в смену | 2028-2030 | 83242,67 |  |  | 0,00 |  | 79080,53 |  | 4162,13 |  | 0,00 |  |  |
| 40 | Строительство спортивного зала общего пользования ст. Урухская | 35 посещений в смену | 2028-2030 | 83242,67 |  |  | 0,00 |  | 79080,53 |  | 4162,13 |  | 0,00 |  |  |
| 41 | Строительство спортивного зала общего пользования пос. Шаумянский | 35 посещений в смену | 2028-2030 | 83242,67 |  |  | 0,00 |  | 79080,53 |  | 4162,13 |  | 0,00 |  |  |
| Всего |  |  |  |  | 6 784 603,85 |  |  | 0,00 |  | 6 054 306,46 |  | 322 104,44 |  | 11 212,10 |  |

ФБ – федеральный бюджет

КБ – краевой бюджет

БМО – бюджет муниципального образования

ВБИ – внебюджетные источники финансирования

Методика определения стоимости реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает несколько вариантов:

расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-03-2020. Сборник № 03. Объекты народного образования (Минстрой РФ приказ № 868/пр от 25.12.2019) НЦС03 (2020). Укрупненные нормативы цены строительства;

расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-05-2020. Сборник № 05. Спортивные здания и сооружения (Минстрой РФ приказ № 913/пр от 30.12.2020) НЦС05 (2020). Укрупненные нормативы цены строительства;

расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-06-2020. Сборник № 06. Объекты культуры (Минстрой РФ приказ № 915/пр от 30.12.2020 г.) НЦС06 (2020). Укрупненные нормативы цены строительства;

определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития регионального и/или местного уровней;

определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет.

Для мероприятий, предусмотренных программами социально-экономического развития регионального и/или местного уровней, стоимость их реализации определена в соответствии с данными программ. Для иных мероприятий, стоимость их реализации определена либо на основании расчетов, либо установлена с использованием данных по объектам-аналогам.

Определение стоимости реализации мероприятий на основе объектов-аналогов из сети Интернет основано на выполнении анализа рынка строящихся объектов социальной сферы на территории Ставропольского края и других регионов Российской Федерации, имеющих сходные характеристики с планируемыми к строительству объектами.

6. Эффективность мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

Реализация мероприятий по строительству объектов социальной инфраструктуры городского округа позволит достичь определенных социальных эффектов:

1) формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения, за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию округа квалифицированных кадров;

2) создание условий для развития сети объектов обслуживания населения в области образования, физической культуры и массового спорта, культуры и искусства;

3) улучшение качества жизни населения городского округа за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в результате реализации мероприятий, запланированных Программой.

Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры в Георгиевском городском округе приведены ниже.

Таблица 15 – Показатели социальной эффективности по развитию сети объектов социальной инфраструктуры Георгиевского городского округа

| Наименование показателя |  |  | Факт, ед. | Уровень нормативной обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 (факт) | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городская местность |  |  | 3715 | 114,8 |  | 115,4 | 116,1 | 125,6 | 126,4 | 128,7 |
| Сельская местность |  |  | 3208 | 99,8 |  | 100,1 | 100,5 | 105,8 | 106,2 | 113,2 |
| Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городская местность |  |  | 5541 | 69,1 |  | 69,4 | 78,9 | 79,3 | 86,1 | 96,7 |
| Сельская местность |  |  | 9591 | 73,1 |  | 73,4 | 73,6 | 73,9 | 74,1 | 78,9 |
| Учреждения дополнительного образования |  |  | 1340 | 15,4 |  | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 19,3 |
| Спортивные залы |  |  | 13065 | 53,4 |  | 53,4 | 53,4 | 82,9 | 82,9 | 85,7 |
| Плоскостные сооружения |  |  | 13,1 | 11,5 |  | 11,5 | 14,1 | 21,2 | 21,3 | 21,6 |
| Плавательные бассейны |  |  | 600 | 14,7 |  | 14,8 | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 35,5 |
| Учреждения культурно-досугового типа |  |  | 19 | 86,4 |  | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 90,9 | 93,6 |

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие и основана на оценке её результативности с учётом объёма ресурсов, направленных на её реализацию. Методика оценки эффективности реализации Программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного года.

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе использования системы целевых индикаторов и показателей путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, предусмотренных Программой, по формуле:

Э=

где:

Иф – значения целевых индикаторов и показателей, достигнутые в ходе реализации Программы;

Ип – значения целевых индикаторов и показателей, утвержденные Программой;

n – количество целевых индикаторов и показателей Программы.

Оценка результативности достижения целей программы (решения задач подпрограммы)

| Оценка результативности достижения целей программы (решения задач подпрограммы) | Степень достижения целей программы (решения задач подпрограммы) |
| --- | --- |
| Эффективна | от 80% до 100 % и выше |
| Недостаточно эффективна | от 50 % до 79 % включительно |
| Неэффективна | до 49 % включительно |

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры

В качестве предложений по совершенствованию нормативно-правового обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа в целях достижения целевых показателей Программы сформированы следующие рекомендации:

1) в результате анализа градостроительной документации Георгиевского городского округа установлено, что планируемые к размещению объекты социальной инфраструктуры в документах территориального планирования приведены без учета их значений согласно законодательно установленным полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований.

Рекомендуется внести изменения в генеральный план Георгиевского городского округа в части уточнения перечня планируемых к размещению объектов в соответствии с требованиями ст. 19 и ст. 23 Градостроительного кодекса РФ и вопросами местного значения, определёнными Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Планирование развития сети объектов обслуживания в генеральном плане выполнено на основании норм расчета учреждений и предприятий обслуживания, размерах их земельных участков, представленных в СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Измнениями № 1, 2);

2) приведенные в СП нормативы являются усредненными в целом для территории Российской Федерации и значительно могут превышать величину пропускной способности существующих сооружений в конкретном муниципальном образовании, а также не учитывают национальных и территориальных особенностей, плотности населения и системы расселения Георгиевского городского округа Ставропольского края.

Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения соответственно. Расчетные показатели устанавливаются с учетом особенностей и специфики территории, а именно, учитывают природно-климатические условия, социально-возрастной состав населения, систему расселения и т.д.;

3) внесение изменений в правила землепользования и застройки Георгиевского городского округа.

Изменение решений по развитию социальной инфраструктуры генерального плана городского округа влечет необходимость корректировки правил землепользования и застройки в соответствии с положениями пункта 1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) синхронизация Программы с документами в сфере управления развитием территории Георгиевского городского округа: документация по планировке территории, коммунальные схемы, муниципальные программы;

5) создание условий для привлечения внебюджетных средств на развитие социальной инфраструктуры. Предусматривается возможность строительства объектов социальной инфраструктуры за счет средств инвесторов, а также в рамках инвестиционных проектов. Для реализации указанного механизма на планируемые к размещению объекты социальной инфраструктуры требуется подготовить инвестиционные паспорта.

8. Предложения по совершенствованию информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории Георгиевского городского округа в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных услуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в Георгиевском городском округе рекомендуется:

- создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании и обеспечение интеграции с координационным центром в уполномоченном подразделении Георгиевского городского округа Ставропольского края, обеспечение актуализации базы пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории в векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов и инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра;

- автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и функций:

предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения земельного участка;

выдача градостроительного плана земельного участка;

выдача разрешения на строительство;

выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;

предоставление сведений из ИСОГД;

организация разработки и утверждения документов территориального планирования в электронном виде;

организация разработки и утверждения документации по планировке территорий в электронном виде;

организация разработки и утверждения и внесения изменений в документацию градостроительного зонирования в электронном виде и др.

На уровне муниципального образования необходимо создание региональной публичной и интерактивной градостроительной карты и веб-сервисов, обеспечивающих предоставление юридически значимых, актуальных и достоверных пространственных данных и сведений о территории для граждан и организаций в режиме онлайн доступа, интеграция с федеральной государственной информационной системой территориального планирования и иными системами, публикация информации в форматах открытых данных.

Первый заместитель главы администрации

Георгиевского городского округа

Ставропольского края                                                                   А.Е.Феодосиади

Приложение 1

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Георгиевского городского

округа Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов детских дошкольных учреждений

на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование объекта | Проектная вместимость объекта | Количество учащихся на 01.01.2020 г. | Год ввода в эксплуатацию | Состояние зданий и сооружений | Очередь детей в детские сады, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ «Детский сад № 1 «Тополек» ст. Незлобной» | 74 | 106 | 1957 | 100% | 27 |
| 2 | МКДОУ «Детский сад № 2 «Дюймовочка» ст. Георгиевской» | 43 | 77 | 1960 | 100% | 18 |
| 3 | МБДОУ «Детский сад № 3 «Улыбка» ст. Александрийской» | 65 | 109 | 1976 | 100% | 38 |
| 4 | МБДОУ «Детский сад № 4 «Ручеек» п. Шаумянского» | 139 | 174 | 2005 | 43,91% | 13 |
| 5 | МКДОУ «Детский сад № 5 «Яблочко» с. Новозаведенного» | 54 | 54 | 1967 | 100% | 21 |
| 6 | МБДОУ «Детский сад № 6 «Звездочка» с. Обильного» | 114 | 130 | 1980 | 80,85% | 15 |
| 7 | МКДОУ «Детский сад № 7 «Капитошка» с. Обильного» | 91 | 93 | 1987 | 100% | 16 |
| 8 | МБДОУ «Детский сад № 8 «Солнышко» с. Новозаведенного» | 126 | 164 | 1990 | 100% | 54 |
| 9 | МКДОУ «Детский сад № 9 «Алёнка» п. Новоульяновского» | 97 | 109 | 1973 | 100% | 3 |
| 10 | МКДОУ «Детский сад № 10 «Огонек» п. Балковского» | 83 | 57 | 1981 | - 100% | 0 |
| 11 | МБДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» ст. Георгиевской» | 138 | 161 | 1993 | 59,99% | 28 |
| 12 | МКДОУ «Детский сад № 12 «Ивушка» п. Падинского» | 127 | 53 | 1980 | 49,11% | 0 |
| 13 | МКДОУ «Детский сад № 13 «Вишенка» п. Приэтокского» | 27 | 28 | 1974 | 100% | 2 |
| 14 | МКДОУ «Детский сад № 14 «Родничок» с. Обильного» | 76 | 91 | 1974 | 100% | 15 |
| 15 | МБДОУ «Детский сад № 15 «Светлячок» ст. Александрийской» | 123 | 176 | 1973 | 100% | 31 |
| 16 | МБДОУ «Детский сад № 16 «Одуванчик» ст. Александрийской» | 33 | 60 | 1968 | 100% | 24 |
| 17 | МДОУ «Детский сад № 17 «Журавушка» ст. Лысогорской» | 104 | 143 | 1980 | 49,24% | 41 |
| 18 | МБДОУ «Детский сад № 18 «Гармония» ст. Подгорной» | 255 | 268 | 1971 | 59,58% | 31 |
| 19 | МБДОУ «Детский сад № 19 «Золотой петушок» ст. Незлобной» | 139 | 149 | 1982 | 95,06% | 18 |
| 20 | МБДОУ «Детский сад № 20 «Ромашка» ст. Урухской» | 141 | 131 | 1967 | 98,92% | 17 |
| 21 | МБДОУ «Детский сад № 21 «Росинка» с. Краснокумского» | 230 | 351 | 1967 | 63,29% | 115 |
| 22 | МБДОУ «Детский сад № 22 «Радуга» ст. Лысогорской» | 331 | 368 | 1969 | 63,51% | 145 |
| 23 | МБДОУ «Детский сад № 23 «Колокольчик» пос. Нового» | 126 | 162 | 1965 | 100% | 45 |
| 24 | МБДОУ «Детский сад № 24 «Теремок» ст. Незлобной» | 125 | 153 | 1990 | 28,63% | 47 |
| 25 | МКДОУ «Детский сад № 25 «Росток» п. Нижнезольского» | 39 | 47 | 2006 | 65,27% | 1 |
| 26 | МБДОУ «Детский сад № 26 «Гнездышко» ст. Незлобной» | 130 | 154 | 1965 | 100% | 49 |
| 27 | МКДОУ «Детский сад № 27 «Василёк» п. Терского» | 38 | 26 | 2010 | 77% | 0 |
| 28 | МБДОУ «Детский сад № 28 «Мишутка» ст. Незлобной» | 140 | 153 | 2013 | 29,39% | 30 |
| 29 | МБДОУ «Детский сад № 29 «Умка» г. Георгиевска» | 147 | 171 | 1959 | 100% | 39 |
| 30 | МДОУ «Детский сад № 30 им. 8 Марта г. Георгиевска» | 58 | 56 | 1925 | 100% | 5 |
| 31 | МДОУ «Детский сад № 31 «Капелька» г. Георгиевска» | 105 | 114 | 1962 | 41,30% | 12 |
| 32 | МДОУ «Детский сад № 32 «Карамелька» г. Георгиевска» | 96 | 110 | 1961 | 65,76% | 16 |
| 33 | МДОУ «Детский сад № 33 «Семицветик» г. Георгиевска» | 116 | 125 | 2007 | 35,75% | 30 |
| 34 | МБДОУ «Детский сад № 34 «Планета детства» г. Георгиевска» | 262 | 308 | 1973 | 100% | 72 |
| 35 | МДОУ «Детский сад № 35 «Улыбка» г. Георгиевска» | 201 | 356 | 2014 | 6,17% | 134 |
| 36 | МДОУ «Детский сад № 36 «Лукоморье» г. Георгиевска» | 324 | 199 | 1964 | 38,98% | 15 |
| 37 | МДОУ «Детский сад № 37 «Непоседы» г. Георгиевска» | 253 | 0 | 1970 | 35,59% | 14 |
| 38 | МДОУ «Детский сад № 38 «Родник» г. Георгиевска» | 319 | 314 | 1990 | 21,20% | 73 |
| 39 | МДОУ «Детский сад № 39 «Золотая рыбка» г. Георгиевска» | 303 | 359 | 1978 | 29,85% | 92 |
| 40 | МДОУ «Детский сад № 40 «Сказочная страна» г. Георгиевска» | 153 | 188 | 1980 | 28,21% | 30 |
| 41 | МДОУ «Детский сад № 41 «Золотой ключик» города Георгиевска» | 235 | 230 | 1981 | 47,30% | 27 |
| 42 | МДОУ «Детский сад № 42 «Аленький цветочек» г. Георгиевска» | 289 | 326 | 1982 | 27,28% | 56 |
| 43 | МДОУ «Детский сад № 43 «Ласточка» г. Георгиевска» | 289 | 278 | 1983 | 29,67% | 52 |
| 44 | МДОУ «Детский сад № 44 «Радость» г. Георгиевска» | 136 | 157 | 1967 | 91,27% | 58 |
| 45 | МДОУ «Детский сад № 45 «Красная шапочка г. Георгиевска» | 289 | 302 | 1985 | 25,18% | 97 |
| 46 | МДОУ «Детский сад № 46 «Светлана» г. Георгиевск» | 140 | 146 | 2019 | 26,63% | 34 |
| 47 | МБДОУ «Детский сад № 47 «Мечта» г. Георгиевска» | 160 | 165 | 2021 | 100% | 21 |

Приложение 2

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Георгиевского городского

округа Ставропольского края

СВЕДЕНИЯ

о средних общеобразовательных учреждениях муниципального образования (школы, гимназии, лицеи) (список)

| № п/п | Наименование объекта | Проектная вместимость объекта | Количество учащихся на 01.09.2020 г. | Год ввода в эксплуатацию | Состояние зданий и сооружений | Уровень загруженности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «СОШ № 1 им. А.К. Просоедова г. Георгиевска» | 424 | 497 | 2020 | 74,87% | 117% |
| 2 | МБОУ гимназия № 2 г. Георгиевска | 530 | 784 | 1939 | 65,47% | 148% |
| 3 | МБОУ «СОШ № 3 им. П.М. Однобокова г. Георгиевска» | 479 | 1050 | 1915 | 69,98% | 219% |
| 4 | МБОУ «Многопрофильный лицей № 4 г. Георгиевска» | 561 | 688 | 1965 | 100% | 122% |
| 5 | МБОУ «СОШ № 5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска» | 691 | 613 | 1963 | 41,68% | 88% |
| 6 | МБОУ «СОШ № 6 г. Георгиевска» | 680 | 898 | 1972 | 100% | 132% |
| 7 | МБОУ «СОШ № 7 г. Георгиевска» | 814 | 750 | 1979 | 28,82% | 92% |
| 8 | МБОУ «СОШ № 9 г. Георгиевска» | 384 | 678 | 1976 | 29,65% | 176% |
| 9 | МКВСОУ ЦО № 10 | 65 | 133 | 2011 | 85,50% | 204% |
| 10 | МБОУ «СОШ № 29 г. Георгиевска» | 913 | 1166 | 1997 | 27,00% | 127% |
| 11 | МКОУ «СОШ № 11 пос. Нового» | 320 | 362 | 1983 | 100% | 113% |
| 12 | МБОУ «СОШ № 12 станицы Незлобной» | 725 | 822 | 1965 | 59,54% | 113% |
| 13 | МБОУ «СОШ № 13 станицы Незлобной» | 1176 | 902 | 1989 | 52,48% | 76% |
| 14 | МКОУ «СОШ № 14 пос. Приэтокского» | 90 | 65 | 1992 | 69,55% | 72% |
| 15 | МБОУ «СОШ № 15 имени А.З. Потапова ст. Лысогорской» | 760 | 1239 | 1966 | 52,43% | 163% |
| 16 | МБОУ «СОШ № 16 ст. Георгиевской» | 536 | 558 | 1967 | 78,48% | 104% |
| 17 | МБОУ «СОШ № 17 имени И.Л. Козыря пос. Шаумянского» | 570 | 358 | 1958 | 65,98% | 63% |
| 18 | МБОУ «СОШ № 18 им. А.П. Ляпина ст. Урухской» | 540 | 336 | 1965 | 94,20% | 62% |
| 19 | МКОУ «СОШ № 19 пос. Нижнезольского» | 240 | 103 | 1983 | 100% | 43% |
| 20 | МБОУ «СОШ № 20 станицы Подгорной» | 800 | 738 | 1977 | 65,03% | 92% |
| 21 | МБОУ «СОШ № 21 им. И.С. Давыдова c. Обильного» | 396 | 460 | 1967 | 54,61% | 116% |
| 22 | МБОУ «СОШ № 22 с. Обильного» | 418 | 328 | 1977 | 47,50% | 78% |
| 23 | МБОУ «СОШ № 23 с. Новозаведенного» | 504 | 559 | 1988 | 20,80% | 111% |
| 24 | МБОУ «СОШ № 24 имени И.И. Вехова ст. Александрийской» | 960 | 824 | 1993 | 55,38% | 86% |
| 25 | МБОУ «СОШ № 25 поселка Новоульяновского» | 330 | 215 | 1963 | 47,05% | 65% |
| 26 | МБОУ «СОШ № 26 с. Краснокумского» | 764 | 1220 | 1977 | 62,56% | 160% |
| 27 | МКОУ «СОШ № 27 пос. Падинского» | 288 | 142 | 1976 | 54,01% | 49% |
| 28 | МКОУ «СОШ № 28 пос. Балковского» | 174 | 95 | 1976 | 100% | 55% |

Приложение 3

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Георгиевского городского

округа Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ

учреждений, обособленных структурных подразделений (филиалов)

дополнительного образования детей в Георгиевском городском округе

| № п/п | Наименование учреждения, обособленного структурного подразделения (филиала) | Проектная вместимость объекта | Количество учащихся на 01.09.2020 г. | Год ввода в эксплуатацию | Состояние зданий и сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУ ДО «Дом детского творчества» | - | 2099 | 1983 1912 | 20% 25% |
| 2 | МУ ДО «Центр туризма, экологии и краеведения» | - | 1220 | 1982 | 100% |
| 3 | МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» | 150 | 1150 | 1991 | 100% |
| 4 | МБУ ДО «Центр дополнительного образования Георгиевского городского округа» | Здания не имеется | 725 | - | 100% |
| 5 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования (далее – МБУДО «ДШИ ст. Лысогорской») «Детская школа искусств ст. Лысогорской» | ст. Лысогорская ул. Школьная, д. 73 | 200 | Удовлетворительное | 13 |
| 6 | МБУДО «ДШИ ст. Лысогорской» филиал ст. Георгиевской | ст. Георгиевская, пер. Кооперативный, д. 9а | 60 | Удовлетворительное | 6 |
| 7 | МБУДО «ДШИ ст. Лысогорской» филиал с. Новозаведенного | с. Новозаведенное ул. Кооперативная, д. 1 | 50 | Удовлетворительное | 5 |
| 8 | МБУДО «ДШИ ст. Лысогорской» пос. Шаумянский | пос. Шаумянский, пер. Ручейный, д. 7 | 40 | Требуется капитальный ремонт | 4 |
| 9 | МБУДО «ДШИ ст. Лысогорской» филиал ст. Александрийской | ст. Александрийская, ул. Комсомольская, д. 9 | 90 | Удовлетворительное | 7 |
| 10 | МБУДО «ДШИ ст. Лысогорской» филиал с. Обильного | с. Обильное, ул. Гоголя, д. 44 | 80 | Требуется капитальный ремонт | 7 |
| 11 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств с. Краснокумское» (далее – МБУДО ДШМ с. Краснокумское ) | Георгиевский городской округ, с. Краснокумское, ул. Пионерская, д. 23 | 40 в день | Удовлетворительное | 11 |
| 12 | МБУДО ДШИ с. Краснокумского Филиал пос. Новый | Георгиевский городской округ, пос. Новый, ул. Ахметская, д.12 | 45 в день | удовлетворительное | 8 |
| 13 | МБУДО «Детская школа искусств станицы Незлобной» | ст. Незлобная, ул. Ленина, д. 84 | 400 | Капитальный ремонт проводится в 2021 г. | 26 |
| 14 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа города Георгиевска» | Георгиевский городской округ, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 73 | 110 в день | Требуется капитальный ремонт | 47 |
| 15 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа города Георгиевска» | г. Георгиевск, ул. Тургенева, д. 26/1 | 75 в смену | Удовлетворительное | 11 |

Приложение 4

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Георгиевского городского

округа Ставропольского края

СВЕДЕНИЯ

о лечебно-профилактических учреждениях городского округа

| Наименование учреждения | Количество больничных коек, посещений в смену | Количество врачей штаты/физ. лица | Количество среднего медицинского персонала штаты/физ. лица | Состояние зданий и сооружений (новое, удовлетворительное, требуется капительный ремонт, аварийное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Георгиевская районная больница | 494 койки круглосуточный стационар, 36 коек дневной стационар женская консультация- 200 посещений в смену и 7 коек дневной стационар | 184,75/87 | 351,0/241 | Требуется капитальный ремонт |
| Незлобненская районная больница | 98 коек круглосуточный стационар, 10 коек дневной стационар, поликлиника-717 посещений в смену | 75,75/47 | 148,75/107 | Требуется капитальный ремонт |
| Александрийская участковая больница | 20 коек дневной стационар, 150 посещений в смену | 10,25/9 | 18,0/16 | После капитального ремонта |
| Георгиевская поликлиника № 1 | 375 посещений в смену | 48,0/26 | 98,0/55 | Требуется капитальный ремонт |
| Георгиевская поликлиника № 2 | 240 посещений в смену 9 коек дневной стационар в 2 смены | 31,0/19 | 52,0/30 | Удовлетворительное |
| Георгиевская детская поликлиника | 380 посещений в смену 10 коек дневной стационар в 2 смены | 65,0/20 | 121,5/71 | Удовлетворительное |
| Врачебная амбулатория с. Краснокумское | 250 посещений в смену | 11,5/11 | 16,0/14 | После реконструкции |
| Врачебная амбулатория ст. Лысогорская | 175 посещений в смену 10 коек дневной стационар | 10,5/6 | 19,25/16 | Требуется капитальный ремонт |
| Врачебная амбулатория с. Обильное | 125 посещений в смену 10 коек дневной стационар | 8,5/6 | 15,25/14 | Требуется капитальный ремонт |
| Врачебная амбулатория ст. Георгиевская | 125 посещений в смену 10 коек дневной стационар | 4,0/2 | 10,5/9 | Удовлетворительное |
| Врачебная амбулатория с. Новозаведенное | 75 посещений в смену 2 койки дневной стационар | 3,25/2 | 10,75/11 | Новое |
| Врачебная амбулатория ст. Подгорная | 75 посещений в смену 2 койки дневной стационар | 3,75/2 | 10,0/7 | Удовлетворительное |
| Врачебная амбулатория пос. Шаумянский | 75 посещений в смену 2 койки дневной стационар | 2,0/2 | 8,5/10 | Удовлетворительное |
| Врачебная амбулатория ст. Урухская | 50 посещений в смену | 2,5/2 | 8,0/7 | Требуется капитальный ремонт |
| Врачебная амбулатория пос. Новоульяновский | 75 посещений в смену 8 коек дневной стационар | 4,0/3 | 7,75/7 | Удовлетворительное |
| Врачебная амбулатория пос. Банковский | 50 посещений в смену | 2,0/2 | 2,75/2 | Удовлетворительное |
| Врачебная амбулатория пос. Новый | 50 посещений в смену | 2,0/1 | 4,5/3 | Удовлетворительное |
| ФАП пос. Падинский |  | -/- | 2/3 | Удовлетворительное |
| ФАП пос. Крутоярский |  | -/- | 1/1 | Аварийное |
| ФАП пос. Нижнезольский |  | -/- | 2/2 | Требуется капитальный ремонт. |
| ФАП пос. Приэтокский |  | -/- | 1/1 | Требуется капитальный ремонт |
| ФАП пос. Терский |  | -/- | 1/- | Требуется капитальный ремонт |
| ФАП пос. Семеновка |  | -/- | 1/1 | Удовлетворительное |
| ФАП с. Ульяновка |  | -/- | 1/- | аварийное |
| Отделение скорой медицинской помощи подстанция |  | 6,75/3 | 100,75/79 | Удовлетворительное |

Приложение 5

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Георгиевского городского

округа Ставропольского края

СВЕДЕНИЯ

об объектах физической культуры и спорта

| Населенный пункт | Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Георгиевск | МБУ «Спортивно-развлекательный комплекс» 1С. стадион трибуна на 2980 мест 1Ф. футбольное поле – 100х70 круговая беговая дорожка 400х4 1СП. места для прыжков -20х5 2СП. места для прыжков -20х5 3СП. спортивная площадка (теннисный корт) 4СП спортивная площадка (теннисный корт) 3.1. спортивный зал – 36х18 1Т. тир 5СП. спортивная площадка 6СП. антивандальные тренажеры для занятий адаптивным спортом 7СП. площадка ГТО 8СП. детская игровая площадка 9СП комплексная спортивная площадка 10СП спортивная площадка для воркаута с уличными тренажерами | МБУ «Спортивно-развлекательный комплекс» ул. Гагарина,66 | 1200 648 750 800 |
|  | 3.2. спортивный зал -30х25 1Др. приспособленное помещение 40м2 | ул. Мира,8 МБУ ДО ДЮСШ | 750 40 |
|  | 3.3.спортивный зал 3.4.спортивный зал 2 Др. приспособленное помещение 158м2 | ул. Чугурина,12 МБУК «Городской дворец культуры» | 330 346 158 |
|  | 3.5.спортивный зал – 36х18 3.6. спортивный зал – 36х18 3.7. спортивный зал 3.8. спортивный зал 3.9. спортивный зал 11СП. спортивная площадка (для мини-футбола) 12СП спортивная площадка (для мини-футбола) 13СП спортивная площадка (для тенниса) 14СП спортивная площадка (для тенниса) 15СП спортивная площадка (для тенниса) | ул. Калинина,152 ГБПОУ «Георгиевский колледж» | 1296 340 286 165 1200 582 |
|  | 1Б. бассейн 2Т. тир 3ДР. приспособленное помещение 67м2 | ул. Калинина,152 ГБПОУ «Георгиевский колледж» | 300 193 67 |
|  | 3.10. спортивный зал – 24х12 16СП. спортивная площадка | ул. Тургенева,9 ГБПОУ «Георгиевский колледж» | 288 85 |
|  | 3.11. спортивный зал – 24х12 17СП. спортивная площадка (баскетбольная) 18СП. спортивная площадка (для мини-футбола) 19СП. спортивная площадка (гимнастическая) 20СП. спортивная площадка (гимнастическая) 3Т. тир 4Др. приспособленное сооружение 45м2 | ул. Калинина,111 ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации с/х» | 288 420 257 88 100 45 |
|  | 3.12. спортивный зал – 24х12 21СП. спортивная площадка (баскетбольная) 22СП. спортивная площадка (гимнастическая) 23СП. спортивная площадка (волейбольная)-18х9 4Т. тир 5Др. приспособленные сооружения 58м2 | ул. Октябрьская,59 ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации с/х» | 648 420 164 162 146 58 |
|  | 3.13.спортивный зал – 24х12 3.14.спортивный зал – 24х12 24СП. спортивная площадка (для мини-футбола) 25СП. спортивная площадка (баскетбольная) 26СП.спортивная площадка (волейбольная) – 18х9 27СП. спортивная площадка (гимнастическая) 28СП. спортивная площадка (гимнастическая) 6Др. приспособленные сооружения 110м2 | ул. Дружбы,29 ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж «Интеграл» | 576 620 420 162 160 110 |
|  | 3.15. спортивный зал – 24х12 29СП.спортивная площадка (для мини-футбола) 30СП. спортивная площадка (баскетбольная) 31СП. спортивная площадка (гимнастическая) 32СП.спортивная площадка (волейбольная) – 18х9 5Т. тир 7Др. приспособленные сооружения 62м2 | ул. Пушкина,25 МБОУ СОШ № 1 ЗАКРЫТО НА РЕМОНТ | 288 724 420 66 162 108 62 |
|  | 3.16. спортивный зал – 24х12 33СП. спортивная площадка (для мини-футбола) 34СП. спортивная площадка (баскетбольная) 35СП.спортивная площадка (гимнастическая) 36СП. спортивная площадка (волейбольная) – 18х9 6Т. тир | ул. Тимирязева,34 МБОУ СОШ № 2 ЗАКРЫТО НА РЕМОНТ | 288 750 420 80 162 94 |
|  | 3.17.спортивный зал – 24х12 37СП. спортивная площадка (гимнастическая) 8Др. приспособленные сооружения 46м2 | ул. Лермонтова,58 МБОУ СОШ № 3 | 288 75 46 |
|  | 3.18. спортивный зал – 24х12 38СП. спортивная площадка (для мини-футбола) 39СП. спортивная площадка (баскетбольная) 40СП. спортивная площадка (гимнастическая) 41СП. спортивная площадка (волейбольная) – 18х9 7Т. тир 9Др. приспособленные сооружения 46м2 | ул. Тургенева, 16 МБОУ СОШ № 4 | 288 618 320 100 162 216 46 |
|  | 3.19. спортивный зал – 24х12 3.20. спортивный зал 42СП. спортивная площадка (баскетбольная) 43СП. спортивная площадка (гимнастическая) 8Т. тир | ул. Урицкого,5 МБОУ СОШ № 5 | 288 190 395 86 207 |
|  | 3.21. спортивный зал - 24х12 44СП. спортивная площадка (для мини-футбола) 45СП. спортивная площадка (баскетбольная) 46СП. спортивная площадка (гимнастическая) 47СП. спортивная площадка (волейбольная)-18х9 | ул. Кочубея, 6 МБОУ СОШ №6 | 288 605 420 78 162 |
|  | 3.22. спортивный зал - 24х12 48СП. спортивная площадка (для мини-футбола) 49СП. спортивная площадка (баскетбольная) 50СП. спортивная площадка 51СП. спортивная площадка (волейбольная)-18х9 10Др. приспособленные сооружения - 156 м2 | ул. Тронина, 12 МБОУ СОШ №7 | 288 650 420 118 162 156 |
|  | 3.23.спортивный зал - 24х12 52СП. спортивная площадка (гимнастическая) 53СП.спортивная площадка (баскетбольная) 54СП.спортивная площадка (волейбольная)-18х9 | ул. Кирова, 124 МБОУ СОШ №9 | 288 66 420 162 |
|  | 3.24.спортивный зал - 24х12 3.25.спортивный зал - 24х12 55СП. спортивная площадка (для мини-футбола) 56СП. спортивная площадка (баскетбольная) 57СП. спортивная площадка (баскетбольная) 58СП. спортивная площадка 59СП. спортивная площадка (волейбольная) -18х9 60СП. спортивная площадка (волейбольная) -18х9 2Б. бассейн 9Т. тир 11Др. приспособленные сооружения - 50 м2 | ул. Быкова, 81 МБОУ СОШ № 29 | 576 680 420 360 76 324 300 115 50 |
|  | 61СП. спортивная площадка (баскетбольная) 62СП. спортивная площадка (гимнастическая) 63СП. спортивная площадка (волейбольная) -18х9 | ул. Володарского, 120 МБОУ «Школа-интернат» | 260 75 162 |
|  | 64СП. спортивная площадка (баскетбольная) 65СП. спортивная площадка (гимнастическая) 12Др. приспособленные сооружения - 56 м2 | ул. Воровского,22 Дом детства | 310 87 56 |
|  | 66СП. спортивная площадка (баскетбольная) 67СП. спортивная площадка (гимнастическая) 13Др. приспособленные сооружения - 56 м2 | ул. Воровского, 17 Детский реабилитационный центр «Аист» | 265 74 56 |
|  | 14Др. приспособленные сооружения - 56 м2 | пл. Победы Центр «Наутилус» | 218 |
|  | 68СП. спортивная площадка (для мини-футбола) 69СП. спортивная площадка (баскетбольная) 70СП. спортивная площадка (гимнастическая) 71СП. спортивная площадка (волейбольная) | ул. Октябрьская, 138 в/ч73745 | 380 420 75 168 |
|  | 72СП. спортивная площадка (баскетбольная) 73СП. спортивная площадка (гимнастическая) | ул. Лермонтова, 28 в/ч 77890 | 420 63 |
|  | 74СП. – 103СП. Детская спортивно-игровая площадка | ул. Чугурина,180 | 295 |
|  |  | ул. Воровского, 13 | 160 |
|  |  | ул. Калинина, 97 | 218 |
|  |  | ул. Калинина, 150 | 215 |
|  |  | ул. Речная, 16 | 84 |
|  |  | ул. Тургенева, 15 | 110 |
|  |  | ул. Быкова, 83 | 118 |
|  |  | ул. Салогубова, 3 | 95 |
|  |  | ул. Мира, 6 | 88 |
|  |  | ул. Мельничная, 2 | 190 |
|  |  | ул. Горийская, 1 | 105 |
|  |  | ул. Дзержинского, 27 | 68 |
|  |  | ул. Калинина, 133 | 85 |
|  |  | ул. Калинина, 142/5 | 118 |
|  |  | ул. Калинина, 142/5 | 135 |
|  |  | ул. Парковая, 1 | 110 |
|  |  | ул. Калинина, 121 | 85 |
|  |  | ул. Тронина, 12 | 136 |
|  |  | ул. Мира, 5 | 90 |
|  |  | ул. Мира, 7 | 120 |
|  |  | ул. Чугурина, 18 | 190 |
|  |  | ул. Пархоменко, 1 | 210 |
|  |  | ул. Гагарина, 74 | 110 |
|  |  | ул. Тургенева, 11 | 95 |
|  |  | ул. Маяковского, 46 | 100 |
|  |  | ул. Батакская, 10 | 400 |
|  |  | ул. Светлая, 3 | 400 |
|  |  | ул. Чугурина-Маяковского | 400 |
|  |  | ул. Быкова, 83/1 | 400 |
|  |  | ул. Быкова, 75 | 400 |
|  | 1КС. Комплексная спортивная площадка | ул. Быкова, 81 | 800 |
|  | 104СП. спортивная площадка | ул. Калинина, 152 | 225 |
|  | 105СП. спортивная площадка | ул. Пархоменко, 86 | 400 |
|  | 106СП. спортивная площадка | ул.Калинина,150/2 | 225 |
|  | 2КС. комплексная спортивная площадка | ул. Кочубея 7/2 | 375 |
|  | 107СП. площадка тренажерная | ул. Гагарина,66 | 200 |
|  | 3КС. комплексная спортивная площадка | ул. Калинина,150 | 800 |
|  | 108СП. площадка для занятий воркаутом | ул. Калинина,150 | 100 |
|  | 109СП. площадка для мини-футбола | ул. Калинина,150 | 800 |
| ст. Александрийская | 3.26. спортивный зал - 11,8х23,87 3Ф. футбольное поле 110СП. спортивная площадка (волейбольная) 111СП. спортивная площадка (баскетбольная) | пер. Комсомольский,13 МБОУ «СОШ № 24 Имени И.И. Вехова ст. Александрийской» | 281,6 1800 162 450 |
|  | 3.27. спортивный зал – 24х12 | ГС/К/ОУ «СКОШ -интернат № 7 8 вида» ул. Первомайская,53 | 288 |
|  | 4Ф. футбольное поле 4КС. комплексная спортивная площадка 40х20 | без адреса ул. Гагарина, 375г | 5000 800 |
| пос. Балковский | 112СП. спортивная площадка (волейбольная) 113СП. спортивная площадка (баскетбольная) 114СП. спортивная площадка (баскетбольная) 115СП. спортивная площадка (гандбольная) | ул. Новая, 18, МБОУ «СОШ № 28 п. Балковского» | 162 450 350 500 |
|  | 5Ф. футбольное поле 3.28. спортивный зал – 15,4х26 | Без адреса | 50001 400,31 |
| ст. Георгиевская | 3.29. спортивный зал – 17,3х8,5 6Ф. футбольное поле 116СП. спортивная площадка (волейбольная) 117СП. спортивная площадка (баскетбольная) | пер. Милозовского, 37, МБОУ «СОШ № 16 ст. Георгиевской» | 1471 8001 162 450 |
|  | 7Ф. футбольное поле | Без адреса | 50001 |
| с. Краснокумское | 3.30. спортивный зал – 11,4х23,5 118СП. спортивная площадка | ул. Кирова, 16, МБОУ «СОШ № 26 с. Краснокумского» | 267,41 600 |
|  | 8Ф. футбольное поле 5КС. комплексная спортивная площадка 40х20 | Без адреса ул. Пионерская, 23б | 50001 8001 |
| пос. Падинский (Крутоярский сельсовет) | 3.31. спортивный зал – 20,4х8,45 119СП. спортивная площадка | ул. 40 лет Победы, 17, МКОУ «СОШ № 27 п. Падинского» | 172,41 2275 |
|  | 9Ф. футбольное поле | Без адреса | 50001 |
| пос. Крутоярский | 6КС. комплексная спортивная площадка 40х20 | Без адреса | 800 |
| ст. Лысогорская | 15Др. спортивный зал (приспособленное помещение) - 10х8 3.32. спортивный зал - 11,7х23,6 7КС. спортивная площадка (комплексная) 8КС. комплексная спортивная площадка 40х20 | ул. Школьная, 114, МБОУ «СОШ № 15 ст. Лысогорской» | 80 276,81 540 800 |
|  | 10Ф. футбольное поле | Без адреса | 50001 |
| ст. Незлобная | 11Ф. футбольное поле 3.33. спортивный зал – 19,6х8,6 | ул. Юбилейная, 141, МАУ ДО «ДЮСШ ГМР» | 73501 168,61 |
|  | 3.34. спортивный зал – 11,8х23,6 9КС. спортивная площадка (комплексная) 16Др.тир (приспособленное помещение) 38х5 10Т. Тир 38х5 | ул. Степная, 229, МБОУ «СОШ № 12 ст. Незлобной» | 2781 540 190 190 |
|  | 3.35. спортивный зал – 11,8х23,9 17Др. спортивный зал (приспособленное помещение) - 12х9 12Ф. футбольное поле 120СП. спортивная площадка (полоса препятствий) 121СП. спортивная площадка | ул. Школьная, 18, МБОУ «СОШ № 13 ст. Незлобной» | 2821 108 5401 400 200 |
|  | 18Др. спортивный зал (приспособленное помещение) - 3х6 | ГС/К/ОУ «СКОШ № 22 8 вида» ул. Ленина, 224 | 18 |
|  | 13Ф. футбольное поле | Без адреса | 50001 |
| пос. Приэтокский | 19Др. спортивный зал (приспособленное помещение) - 9х8 122СП. спортивная площадка (волейбольная) 123СП. спортивная площадка (баскетбольная) 10КС. комплексная спортивная площадка 40х20 | ул. Центральная, 4 МОУ СОШ № 14 | 72 300 450 800 |
| с. Новозаведенное | 20Др. спортивный зал (приспособленное помещение) - 12х8 3.36. спортивный зал - 11,61х23,6 11КС. спортивная площадка (комплексная) 12КС. спортивная площадка (комплексная) 124СП. спортивная площадка (баскетбольная) 125СП. спортивная площадка (волейбольная) 11Т. Тир 50х7,32 13КС. комплексная спортивная площадка | ул. Школьная, 31, МБОУ «СОШ № 23 с. Новозаведенного» | 96 273,91 400 360 375 180 366,1 800 |
|  | 14Ф. футбольное поле 21Др. приспособленное помещение 22Др. приспособленное помещение | без адреса ул. Школьная,31/2 ул. Школьная,31/2 | 5000 56 80 |
| пос. Новоульяновский | 3.37. спортивный зал – 17,5х8,5 14КС. Спортивная площадка (комплексная) 15КС. комплексная спортивная площадка | ул. Школьная, 29, МБОУ «СОШ № 25 п. Новоульяновского» | 148,7 540 800 |
| пос. Новый | 23Др. спортивный зал (приспособленное помещение) – 5х12 16КС. спортивная площадка (комплексная) | ул. Ахметская,12 МОУ ДОД «Новинская детская музыкальная школа» | 60 540 |
|  | 15Ф. футбольное поле 17КС. комплексная спортивная площадка | без адреса ул. Апрельская,1 | 5000 800 |
| с. Обильное | 3.38. спортивный зал – 17,5х9 16Ф. футбольное поле 126СП. спортивная площадка (волейбольная) 127СП. спортивная площадка (волейбольная) 128СП. спортивная площадка (баскетбольная) 129СП. спортивная площадка (баскетбольная) 130СП. спортивный городок | ул. Фрунзе, 2, МБОУ «СОШ № 21 с. Обильного» | 157,7 6000 162 162 400 600 560 |
|  | 3.39. спортивный зал – 17,0х8,8 18КС. спортивная площадка (комплексная) 19КС. комплексная спортивная площадка 40х20 | ул. Ленина,75, МБОУ «СОШ № 22 с. Обильного» ул. Ленина,75/1 | 149,5 1250 800 |
| ст. Подгорная | 24Др. спортивный зал (приспособленное помещение) -11х7 3.40. спортивный зал – 17,0х8,7 2С. стадион 20КС. спортивная площадка (комплексная) | ул. Ленина,53, МБОУ «СОШ № 20 ст. Подгорной» | 77 147,7 540 |
| ст. Урухская | 3.41. спортивный зал – 17,0х8,71 21КС. спортивная площадка (комплексная) | ул. Ленина,13, МБОУ «СОШ № 18 ст. Урухской | 148,1 800 |
|  | 17Ф. футбольное поле 25Др. приспособленное помещение | без адреса ул. Пионерская,34 | 5000 50 |
| пос. Нижнезольский | 3.42. спортивный зал – 17,4х8,4 131СП. спортивная площадка (комплексная) | ул. Школьная,1, МКОУ «СОШ № 19, пос. Нижнезольского» | 145,8 360 |
| пос. Шаумянский | 3.43. спортивный зал – 11,5х25,75 132СП. спортивная площадка (ручной мяч) 133СП. спортивная площадка (баскетбольная) 134СП. спортивная площадка (баскетбольная) 135СП. спортивная площадка (волейбольная) 134СП. спортивная площадка (волейбольная) 136СП. спортивная площадка (сектор для метания) | ул. Комсомольская,1 МБОУ «СОШ № 17 п. Шаумянского» | 296,2 540 450 450 200 200 1200 |
|  | 18Ф. футбольное поле | без адреса | 5700 |

Приложение 6

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Георгиевского городского

округа Ставропольского края

СВЕДЕНИЯ

об объектах культурного назначения Георгиевского городского округа в разрезе территориальных управлений

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость (мест, для библиотек количество ед. хранения) | Состояние зданий и сооружений (новое, удовлетворительное, требуется капительный ремонт, аварийное) | Количество работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа» | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Луначарского, д. 41 | 500 | Требуется капитальный ремонт | 20 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Георгиевская централизованная библиотечная система» | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 129 | 161576 единиц | Требуется капитальный ремонт | 12 |
| Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Георгиевского городского округа» | Георгиевский городской округ, ст. Незлобная, ул. Ленина, д. 84 | 40/18204 ед. хранения | Капитальный ремонт проводится в 2021 г. | 15 |

Приложение 7

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Георгиевского городского

округа Ставропольского края

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Георгиевского городского округа

| № п/п | Мероприятия программы | Целевые показатели реализации мероприятия в нат. ед. отдельно по годам с указанием единицы измерения | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | Объём финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 | 2028 |  |  | 2029 | 2030 | 2031 |  | Всего |  |  |  |
| 1. | Строительство спортивного зала в МБОУ СОШ № 3 г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 56 | 2025-2026 (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 47 025,00 |  |  | 48 906,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 95 931,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 475,00 |  |  | 2 574,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 049,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2. | Строительство МБОУ г. Георгиевск СОШ | 2027-2029 (3 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 285 091,20 | 296 494,85 |  |  | 308 354,64 | 0,00 | 0,00 |  | 889 940,69 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 15 004,80 | 15 604,99 |  |  | 16 229,19 | 0,00 | 0,00 |  | 46 838,98 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3. | Строительство детского сада г. Георгиевск | 2023-2025 (3 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 111 035,37 |  | 115 476,78 | 120 095,85 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 346 608,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 5 843,97 |  | 6 077,73 | 6 320,83 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 18 242,53 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 4. | Строительство нового корпуса МОУ СОШ № 1 с двумя спортивными залами, столовой и мастерскими г. Георгиевск, ул. Пушкина, 25 | 2023-2024 (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 316 825,00 |  | 329 498,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 646 323,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 16 675,00 |  | 17 342,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 34 017,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 5. | Строительство нового учебного корпуса в МБОУ гимназия № 2 г. Георгиевск, ул. Тимирязева, 34 | 2025-2026 (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 174 104,13 |  |  | 181 068,29 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 355 172,42 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 9 163,38 |  |  | 9 529,91 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 18 693,29 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 6. | Строительство многофункционального (модельного) культурно-досугового объекта г. Георгиевск (новые кварталы) | 2025-3030 (6 лет) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 52 680,35 |  |  | 54 787,56 |  | 56 979,07 | 59 258,23 |  |  | 61 628,56 | 64 093,70 | 0,00 |  | 349 427,47 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 772,65 |  |  | 2 883,56 |  | 2 998,90 | 3 118,85 |  |  | 3 243,61 | 3 373,35 | 0,00 |  | 18 390,92 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 7. | Строительство здания Детской школы искусств г. Георгиевск | 2028-2030 (3 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 113 265,33 |  |  | 117 795,95 | 122 507,78 | 0,00 |  | 353 569,06 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 961,33 |  |  | 6 199,79 | 6 447,78 | 0,00 |  | 18 608,90 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 8. | Строительство открытых спортивных площадок г. Георгиевск, ул. Гагарина,66 | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 9. | Строительство открытых спортивных площадок г. Георгиевск, ул. Вехова-Ленина | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 10 | Строительство открытых спортивных площадок г. Георгиевск, ул. Воровского | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 11 | Строительство ФОК на территории МБУ «Спортивно- развлекательный комплекс» г. Георгиевск, ул. Гагарина,66 | 2024-2025 (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 75 783,92 | 78 815,28 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 154 599,20 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 3 988,63 | 4 148,17 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8 136,80 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 12 | Строительство ледового дворца и плавательного бассейном на территории МБУ «Спортивно- развлекательный комплекс» г. Георгиевск, ул. Гагарина,66 | 2028-2031 (4 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 106 452,54 |  |  | 110 710,64 | 115 139,06 | 119 744,63 |  | 452 046,87 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 5 602,77 |  |  | 5 826,88 | 6 059,95 | 6 302,35 |  | 23 791,94 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 13 | Строительство ФОК с ледовым дворцом и плавательным бассейном г. Георгиевск, микрорайон, ул. Тронина - ул. Быкова- ул. Федорова – ул. Калинина | 2028-2031 (4 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 179 063,97 |  |  | 186 226,53 | 193 675,59 | 201 422,61 |  | 760 388,69 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 7 539,54 |  |  | 7 841,12 | 8 154,76 | 8 480,95 |  | 32 016,37 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 884,88 |  |  | 1 960,28 | 2 038,69 | 2 120,24 |  | 8 004,09 |  |  |  |
| 14 | Строительство комплексной спортивной площадки г. Георгиевск, микрорайон ул. Тронина -ул. Быкова- ул. Федорова - ул. Калинина | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 15 | Расширение детского сада ст. Александрийская | 2028-2029 (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 74 951,12 |  |  | 74 951,12 | 0,00 | 0,00 |  | 149 902,25 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 3 944,80 |  |  | 4 102,59 | 0,00 | 0,00 |  | 8 047,38 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 16 | Строительство нового учебного блока в МБОУ СОШ № 24 имени И.И. Вехова ст. Александрийская | 2030-2031 (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 222 096,04 | 222 096,04 |  | 444 192,07 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 11 689,27 | 12 156,84 |  | 23 846,10 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 17 | Строительство ФОК ст. Александрийская, возле парка 60-летия Победы по пер. Кумскому | 2025-2030 (6 лет) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 23 750,00 |  |  | 24 700,00 |  | 25 688,00 | 26 715,52 |  |  | 27 784,14 | 28 895,51 | 0,00 |  | 157 533,17 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 250,00 |  |  | 1 300,00 |  | 1 352,00 | 1 406,08 |  |  | 1 462,32 | 1 520,82 | 0,00 |  | 8 291,22 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 18 | Строительство стадиона ст. Александрийская | 2024-2025 (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 16 066,88 | 16 709,55 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 32 776,43 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 845,63 | 879,45 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 725,08 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 19 | Строительство плавательного бассейна (25м*6 дорожек) ст. Александрийская, возле парка 60-летия Победы по пер. Кумскому | 2025-2030 (6 лет) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 24 956,46 |  |  | 25 954,72 |  | 26 992,91 | 28 072,62 |  |  | 29 195,53 | 30 363,35 | 0,00 |  | 165 535,59 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 313,50 |  |  | 1 366,04 |  | 1 420,68 | 1 477,51 |  |  | 1 536,61 | 1 598,07 | 0,00 |  | 8 712,40 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 20 | Строительство многофункциональной спортивной площадки ст. Александрийская, ул. Базарная | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 21 | Строительство многофункциональной спортивной площадки ст. Александрийская, возле стадиона | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 22 | Реконструкция здания дома культуры пос. Балковский | 2023 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 17 100,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 900,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 900,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 23 | Строительство стадиона с беговой дорожкой пос. Балковский | 2024-2025 (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 16 066,88 | 16 709,55 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 32 776,43 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 845,63 | 879,45 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 725,08 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 24 | Строительство многофункциональной спортивной площадки пос. Балковский | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 25 | Строительство спортивного зала общего пользования пос. Балковский | 2028-2030 (3 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 25 333,33 |  |  | 26 346,67 | 27 400,53 | 0,00 |  | 79 080,53 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 333,33 |  |  | 1 386,67 | 1 442,13 | 0,00 |  | 4 162,13 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 26 | Строительство детского сада ст. Георгиевская | 2027-2028 (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 98 001,02 | 101 921,06 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 199 922,08 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5 157,95 | 5 364,27 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 522,21 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 27 | Строительство нового учебного блока в МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевская | 2028-2029 (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 222 096,04 |  |  | 230 979,88 | 0,00 | 0,00 |  | 453 075,91 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 11 689,27 |  |  | 12 156,84 | 0,00 | 0,00 |  | 23 846,10 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 28 | Реконструкция здания дома культуры с увеличением его проектной вместимости ст. Георгиевская | 2023 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 49 400,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 49 400,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 2 600,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 600,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 29 | Строительство спортивного зала общего пользования ст. Георгиевская | 2025-2030 (6 лет) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 12 666,67 |  |  | 13 173,33 |  | 13 700,27 | 14 248,28 |  |  | 14 818,21 | 15 410,94 | 0,00 |  | 84 017,69 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 666,67 |  |  | 693,33 |  | 721,07 | 749,91 |  |  | 779,91 | 811,10 | 0,00 |  | 4 421,98 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 30 | Строительство многофункциональной спортивной площадки ст. Георгиевская, пер. Кооперативный, 9А | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 31 | Строительство стадиона ст. Георгиевская, ул. Выгонная | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 32 133,75 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 32 133,75 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 1 691,25 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 691,25 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 32 | Строительство детского сада с. Краснокумское, ул. Степная, 14/1 | 2024-2025 (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 105 900,85 | 110 136,88 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 216 037,73 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 5 573,73 | 5 796,68 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11 370,41 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 33 | Строительство здания Дома культуры с. Краснокумское | 2028-2031 (4 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 74 983,03 |  |  | 77 982,35 | 81 101,64 | 84 345,71 |  | 318 412,72 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 3 946,48 |  |  | 4 104,33 | 4 268,51 | 4 439,25 |  | 16 758,56 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 34 | Строительство ФОК с. Краснокумское | 2024-2025 (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 95 950,00 | 99 788,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 195 738,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 5 050,00 | 5 252,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10 302,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 35 | Строительство многофункциональной спортивной площадки с. Краснокумское | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 36 | Строительство многофункциональной спортивной площадки с. Краснокумское | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 37 | Строительство стадиона с. Краснокумское | 2024-2025 (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 16 066,88 | 16 709,55 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 32 776,43 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 845,63 | 879,45 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 725,08 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 38 | Строительство плавательного бассейна (25м*6 дорожек) с. Краснокумское | 2025-2030 (6 лет) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 24 956,46 |  |  | 25 954,72 |  | 26 992,91 | 28 072,62 |  |  | 29 195,53 | 30 363,35 | 0,00 |  | 165 535,59 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 313,50 |  |  | 1 366,04 |  | 1 420,68 | 1 477,51 |  |  | 1 536,61 | 1 598,07 | 0,00 |  | 8 712,40 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 39 | Строительство многофункциональной спортивной площадки пос. Падинский, ул. 40 лет Победы,17 | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 40 | Строительство многофункциональной спортивной площадки ул. Новая | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 41 | Строительство многофункциональной спортивной площадки пос. Крутоярский, ул. Широкая, 1 | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 42 | Строительство спортивного зала общего пользования пос. Крутоярский | 2025-2030 (6 лет) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 12 666,67 |  |  | 13 173,33 |  | 13 700,27 | 14 248,28 |  |  | 14 818,21 | 15 410,94 | 0,00 |  | 84 017,69 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 666,67 |  |  | 693,33 |  | 721,07 | 749,91 |  |  | 779,91 | 811,10 | 0,00 |  | 4 421,98 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 43 | Строительство школы ст. Лысогорская | 2024-2025 (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 369 897,34 | 384 693,24 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 754 590,58 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 19 468,28 | 20 247,01 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 39 715,29 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 44 | Строительство здания Детской школы искусств ст. Лысогорская | 2025-2030 (6 лет) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 38 425,60 |  |  | 39 962,62 |  | 41 561,13 | 43 223,57 |  |  | 44 952,52 | 46 750,62 | 0,00 |  | 254 876,06 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 022,40 |  |  | 2 103,30 |  | 2 187,43 | 2 274,92 |  |  | 2 365,92 | 2 460,56 | 0,00 |  | 13 414,53 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 45 | Строительство стадиона ст. Лысогорская | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 32 133,75 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 32 133,75 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 1 691,25 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 691,25 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 46 | Строительство многофункциональной спортивной площадки ст. Лысогорская, пересечение ул. Верхняя, ул. Колхозная | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 47 | Строительство ФОК ст. Лысогорская | 2024-2025 (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 71 250,00 | 74 100,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 145 350,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 3 750,00 | 3 900,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7 650,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 48 | Строительство плавательного бассейна (25м*6 дорожек) ст. Лысогорская | 2025-2030 (6 лет) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 24 956,46 |  |  | 25 954,72 |  | 26 992,91 | 28 072,62 |  |  | 29 195,53 | 30 363,35 | 0,00 |  | 165 535,59 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 313,50 |  |  | 1 366,04 |  | 1 420,68 | 1 477,51 |  |  | 1 536,61 | 1 598,07 | 0,00 |  | 8 712,40 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 49 | Строительство многофункциональной спортивной площадки ул. Казачья | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 50 | Строительство многофункциональной спортивной площадки Чкалова 17, а | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 51 | Строительство нового учебного блока в МБОУ СОШ № 12 ст. Незлобная | 2028-2029 (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 222 096,04 |  |  | 230 979,88 | 0,00 | 0,00 |  | 453 075,91 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 11 689,27 |  |  | 12 156,84 | 0,00 | 0,00 |  | 23 846,10 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 52 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ст. Незлобная, ул. Школьная, 18 | 2024-2025 (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 71 250,00 | 74 100,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 145 350,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 3 750,00 | 3 900,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7 650,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 53 | Строительство плавательного бассейна (25м*6 дорожек) ст. Незлобная | 2025-2030 (6 лет) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 24 956,46 |  |  | 25 954,72 |  | 26 992,91 | 28 072,62 |  |  | 29 195,53 | 30 363,35 | 0,00 |  | 165 535,59 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 313,50 |  |  | 1 366,04 |  | 1 420,68 | 1 477,51 |  |  | 1 536,61 | 1 598,07 | 0,00 |  | 8 712,40 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 54 | Строительство многофункциональной спортивной площадки ст. Незлобная | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 55 | Строительство стадиона ст. Незлобная | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 32 133,75 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 32 133,75 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 1 691,25 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 691,25 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 56 | Строительство многофункциональной спортивной площадки ст. Незлобная, Школьная, 18/1 | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 945,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 155,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 57 | Строительство многофункциональной спортивной площадки ст. Незлобная, ул. Дорожная | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 58 | Строительство многофункциональной спортивной площадки пос. Приэтокский, ул. Центральная | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 59 | Строительство спортивного зала общего пользования пос. Приэтокский, ул. Центральная | 2028-2030 (3 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 25 333,33 |  |  | 26 346,67 | 27 400,53 | 0,00 |  | 79 080,53 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 333,33 |  |  | 1 386,67 | 1 442,13 | 0,00 |  | 4 162,13 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 60 | Строительство спортивного зала в МОУ СОШ № 11 пос. Новый | 2028 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 94 050,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 94 050,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 4 950,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 950,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 61 | Строительство здания Дома культуры пос. Новый | 2024-2026 (3 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 86 926,46 | 90 403,52 |  |  | 94 019,66 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 271 349,65 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 4 575,08 | 4 758,08 |  |  | 4 948,40 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 14 281,56 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 62 | Строительство многофункциональной спортивной площадки пос. Новый | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 63 | Строительство спортивного зала общего пользования пос. Новый | 2028-2030 (3 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 25 333,33 |  |  | 26 346,67 | 27 400,53 | 0,00 |  | 79 080,53 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 333,33 |  |  | 1 386,67 | 1 442,13 | 0,00 |  | 4 162,13 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 64 | Реконструкция стадиона пос. Новый | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 19 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 1 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 65 | Строительство стадиона с. Новозаведенное | 2024-2025 (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 16 066,88 | 16 709,55 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 32 776,43 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 845,63 | 879,45 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 725,08 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 66 | Строительство спортивного зала общего пользования с. Новозаведенное | 2028-2030 (3 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 25 333,33 |  |  | 26 346,67 | 27 400,53 | 0,00 |  | 79 080,53 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 333,33 |  |  | 1 386,67 | 1 442,13 | 0,00 |  | 4 162,13 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 67 | Строительство многофункциональной спортивной площадки с. Новозаведенное, ул. Лесная | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 68 | Строительство многофункциональной спортивной площадки с. Новозаведенное, ул. Набережная | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 69 | Строительство многофункциональной спортивной площадки с. Новозаведенное, пер. Речной | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 70 | Строительство многофункциональной спортивной площадки с. Обильное, ул. Юбилейная | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 71 | Строительство многофункциональной спортивной площадки с. Обильное, ул. Пионерская | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 72 | Строительство многофункциональной спортивной площадки с. Обильное, ул. Продольная | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 73 | Строительство многофункциональной спортивной площадки с. Обильное, ул. Урожайная | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 74 | Строительство многофункциональной спортивной площадки с. Обильное, ул. Кооперативная | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 75 | Строительство многофункциональной спортивной площадки с. Обильное, ул. Фрунзе | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 76 | Строительство стадиона с. Обильное, ул. Пионерская | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 32 133,75 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 32 133,75 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 1 691,25 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 691,25 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 77 | Строительство спортивного зала общего пользования с. Обильное | 2028-2030 (3 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 25 333,33 |  |  | 26 346,67 | 27 400,53 | 0,00 |  | 79 080,53 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 333,33 |  |  | 1 386,67 | 1 442,13 | 0,00 |  | 4 162,13 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 78 | Реконструкция стадиона ст. Подгорная, пер. Краснофлотский | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 19 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 1 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 79 | Строительство многофункциональной спортивной площадки ст. Подгорная, за домом культуры | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 80 | Строительство спортивного зала общего пользования ст. Подгорная | 2028-2030 (3 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 25 333,33 |  |  | 26 346,67 | 27 400,53 | 0,00 |  | 79 080,53 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 333,33 |  |  | 1 386,67 | 1 442,13 | 0,00 |  | 4 162,13 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 81 | Строительство многофункциональной спортивной площадки пос. Ульяновский | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 82 | Строительство стадиона пос. Ульяновский, ул. Кооперативная 1 | 2024-2025 (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 16 066,88 | 16 709,55 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 32 776,43 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 845,63 | 879,45 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 725,08 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 83 | Строительство спортивного зала пос. Ульяновский, ул. Кооперативная 1 | 2028-2030 (3 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 25 333,33 |  |  | 26 346,67 | 27 400,53 | 0,00 |  | 79 080,53 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 333,33 |  |  | 1 386,67 | 1 442,13 | 0,00 |  | 4 162,13 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 84 | Строительство стадиона пос. Нижнезольский ул. Подгорная | 2024-2025 (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 16 066,88 | 16 709,55 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 32 776,43 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 845,63 | 879,45 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 725,08 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 85 | Строительство многофункциональной спортивной площадки ст. Урухская ул. Ленина | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 86 | Строительство спортивного зала общего пользования ст. Урухская | 2028-2030 (3 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 25 333,33 |  |  | 26 346,67 | 27 400,53 | 0,00 |  | 79 080,53 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 333,33 |  |  | 1 386,67 | 1 442,13 | 0,00 |  | 4 162,13 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 87 | Строительство многофункциональной спортивной площадки ст. Урухская | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 88 | Строительство стадиона пос. Шаумянский | 2024-2025 (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 16 066,88 | 16 709,55 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 32 776,43 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 845,63 | 879,45 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 725,08 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 89 | Строительство спортивного зала общего пользования пос. Шаумянский | 2028-2030 (3 года) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 25 333,33 |  |  | 26 346,67 | 27 400,53 | 0,00 |  | 79 080,53 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 333,33 |  |  | 1 386,67 | 1 442,13 | 0,00 |  | 4 162,13 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 90 | Строительство многофункциональной спортивной площадки пос. Шаумянский | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 91 | Строительство многофункциональной спортивной площадки пос. Шаумянский | 2024 (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 945,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 945,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 155,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | ВБИ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Финансирование из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 0,000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,000,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Финансирование из краевого бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 494 360,371 704 011,48 |  |  |  |  |  | 1 613 188,87 | 573 609,68 |  | 642 692,58 |  |  | 1 983 358,34 | 1 855 884,731 273 140,01 |  |  |  | 627 608,98 |  | 10 767 855,04 |  |  |
| Финансирование из местного бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 26 018,9789 684,81 |  |  |  |  |  | 84 904,68 | 30 189,98 |  | 33 825,93 |  |  | 102 502,40 | 95 875,6664 968,68 |  |  |  | 31 379,38 |  | 559 350,48 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 884,88 | 1 960,282 038,69 |  |  |  | 2 120,24 |  | 8 004,09 |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  | 0,00 | 520 379,331 793 696,30 |  |  |  |  |  | 1 698 093,55 | 603 799,67 |  | 676 518,51 |  |  | 2 087 745,62 | 1 953 720,661 340 147,38 |  |  |  | 661 108,60 |  | 11 335 209,61 |  |  |

? Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу stavstat.gks.ru

? Рассчитано по: Численность постоянного населения в среднем за год; Рождаемость, смертность и естественный прирост; showdata.gks.ru.; Рождаемость и смертность населения Ставропольского края за 2015-2019 годы; stavstat.gks.ru

? По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю

? Данные администрации Георгиевского городского округа

? Там же

? Генеральный план Георгиевского городского округа, 2020 г.

? Там же

? Данные администрации Георгиевского городского округа, 2021 г.

? Генеральный план Георгиевского городского округа Ставропольского края, 2020 г.

? Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»

? СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

? Генеральный план Георгиевского городского округа, 2020 г.