ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 декабря 2019 г.                        г. Георгиевск                                          № 4241

О внесении изменения в муниципальную программу Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края», утверждённую постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 3743

В соответствии с постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 06 апреля 2018 г. № 945 «О внесении изменений в Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 17 августа 2017 г. № 1293», на основании статей 57, 61 Устава Георгиевского городского округа Ставропольского края администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в муниципальную программу Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 3743 «Об утверждении муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края», изложив её в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края Батина Г.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит размещению на официальном сайте Георгиевского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая полномочия Главы

Георгиевского городского округа

Ставропольского края                                                                            Ж.А.Донец

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Георгиевского городского

округа Ставропольского края

от 28 декабря 2019 г. № 4241

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Георгиевского городского округа Ставропольского края

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края»

| Наименование программы | муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – УЖКХ ГГО СК) |
| Соисполнители Программы | управление по делам территорий администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – УПДТ ГГО СК) |
| Участники программы | молодые семьи ГГО СК; организации, оказывающие бытовые услуги населению ГГО СК; организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере благоустройства; организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие дорожную деятельность; организации всех форм собственности, оказывающие коммунальные услуги потребителям ГГО СК и обслуживающие коммунальные сети, расположенные на территории ГГО СК;жители ГГО СК |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края»; подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края»; подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Георгиевском городском округе Ставропольского края»; подпрограмма «Благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края»; подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Георгиевском городском округе Ставропольского края»; подпрограмма «Дорожное хозяйство в Георгиевском городском округе Ставропольского края»; подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Георгиевском городском округе Ставропольского края»; подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |
| Цели Программы | проведение государственной и муниципальной политики в сфере жилищного хозяйства на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - ГГО СК); повышение эффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры ГГО СК; повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории ГГО СК; создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания граждан, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности территории ГГО СК, а также максимально возможные снижения экологического загрязнения ГГО СК путём озеленения его территорий; предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в ГГО СК; комплексное развитие улично-дорожной сети ГГО СК, соответствующей нормативным требованиям; обеспечение безопасности дорожного движения на улицах ГГО СК; реализация на территории ГГО СК единой государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности в пределах своей компетенции |
| Индикаторы достижения целей Программы | доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами; доля переселённых граждан ГГО СК в результате реализации Программы в общем количестве граждан ГГО СК, признанных в установленном порядке нуждающимися в переселении в текущем году; доля полностью переселённых многоквартирных домов в результате реализации Программы в общем количестве многоквартирных домов, предусмотренных к переселению в текущем году; удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах; доля посещений бани в общем объёме производственных возможностей городской бани; доля увеличения протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры; удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями; повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, жилищного фонда ГГО СК; снижение процента негорения светильников уличного освещения; отношение количества посаженных деревьев к общему количеству удалённых аварийных деревьев; доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях; доля молодых семей ГГО СК, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей ГГО СК, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведённых в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа, после проведения реконструкции или ремонта дорог; доля дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог; доля светофорных объектов в общем количестве светофорных объектов, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту; доля дорожных знаков, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту; достижение запланированных целевых индикаторов и показателей Программы и по подпрограммам |
| Сроки реализации Программы | 2019 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объём финансового обеспечения Программы составит 2 758 335,65 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 489 039,96 тыс. рублей; в 2020 году – 747 871,95 тыс. рублей; в 2021 году – 382 957,08 тыс. рублей; в 2022 году – 416 290,12 тыс. рублей; в 2023 году – 387 984,88 тыс. рублей; в 2024 году – 334 191,66 тыс. рублей; в том числе бюджет Георгиевского городского округа Ставропольского края составит 2 616 784,93 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 464 489,24 тыс. рублей; в 2020 году – 657 871,95 тыс. рублей; в 2021 году – 374 957,08 тыс. рублей; в 2022 году – 413 290,12 тыс. рублей; в 2023 году – 379 984,88 тыс. рублей; в 2024 году – 326 191,66 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения: федеральный бюджет 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; Фонда реформирования ЖКХ – 533 291,87 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 25 125,58 тыс. рублей; в 2020 году – 83 751,95 тыс. рублей; в 2021 году – 9 370,24 тыс. рублей; в 2022 году – 55 598,31 тыс. рублей; в 2023 году – 206 350,54 тыс. рублей; в 2024 году – 153 095,25 тыс. рублей; краевой бюджет – 1 089 331,34 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 257 433,65 тыс. рублей; в 2020 году – 400 058,97 тыс. рублей; в 2021 году – 218 061,37 тыс. рублей; в 2022 году – 208 509,67 тыс. рублей; в 2023 году – 2 875,91 тыс. рублей; в 2024 году – 2 391,77 тыс. рублей; местный бюджет – 994 161,72 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 181 930,01 тыс. рублей; в 2020 году – 174 061,03 тыс. рублей; в 2021 году – 147 525,47 тыс. рублей; в 2022 году – 149 182,14 тыс. рублей; в 2023 году – 170 758,43 тыс. рублей; в 2024 году – 170 704,64 тыс. рублей; внебюджетные источники – 141 550,72 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 24 550,72 тыс. рублей; в 2020 году – 90 000,00 тыс. рублей; в 2021 году – 8 000,00 тыс. рублей; в 2022 году – 3 000,00 тыс. рублей; в 2023 году – 8 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 8 000,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | число переселённых граждан в результате реализации Программы составит 1085 человек; число аварийных многоквартирных домов, полностью расселённых в результате реализации Программы, составит 32 единицы; количество посещений городской муниципальной бани в 2024 году достигнет 10 000; развитие систем коммунальной инфраструктуры; экономия топливно-энергетических ресурсов на территории ГГО СК составит 3 процента в год; снижение процента негорения светильников уличного освещения до 2 процентов; удаление аварийных деревьев на территории ГГО СК; число молодых семей ГГО СК, улучшивших жилищные условия к окончанию реализации программы, составит 324; увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведённых в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа, после проведения реконструкции или ремонта дорог на 25,0 км; увеличение площади внутриквартальных дорог и проездов, приведённых в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа, после проведения ремонта на 100 000,0 квадратных метров; протяжённость дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог, составит 809,9 км; доля жителей ГГО СК, улучшивших условия проживания, от подавших заявки на участие в программе, составит 100 процентов; доля новых светофорных объектов в общем количестве светофорных объектов ГГО СК к концу срока действия Программы увеличится до 10 процентов в 2024 году; реализация на территории Георгиевского городского округа единой государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности в пределах компетенции УЖКХ ГГО СК |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы,

- проблемы, риски и меры управления рисками

Основной целью развития жилищно-коммунального хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее по тексту – ГГО СК) является улучшение эстетического облика территории ГГО СК и создание комфортных условий для проживания населения.

Положительным показателем работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства ГГО СК стало бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения округа. Коммунальным предприятиям удалось в должной мере подготовить к осенне-зимнему сезону источники теплоснабжения, жилищный фонд, объекты соцкультбыта, своевременно начать отопительный сезон, не допустить серьёзных аварий в снабжении теплом, водой, электроэнергией и газом.

Жилищное хозяйство

Жилищный фонд ГГО СК составляет 3,12 млн. квадратных метров, общее количество многоквартирных домов составляет 978 единиц.

Около 46,8 % многоквартирных домов имеет износ более 30 % и нуждается в проведении капитального ремонта. По степени благоустройства жилищный фонд характеризуется следующими показателями; 89,1 % жилищного фонда оборудовано водопроводом, 88,5 % – канализацией, 87,5 % – ваннами (душевыми), 91,8 % – газом, 86,7 % – горячим водоснабжением.

Основными задачами в реализации политики развития и реформирования жилищного хозяйства ГГО СК являются:

переход на профессиональное управление многоквартирными домами, создание условий для формирования современной и эффективной системы оказания жилищно-коммунальных услуг населению;

приведение технического состояния жилищного фонда ГГО СК в соответствие с нормативными требованиями;

обеспечение граждан жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

Для перехода на профессиональное управление многоквартирными домами, создания условий для формирования современной и эффективной системы оказания жилищно-коммунальных услуг населению, необходимо реализовать следующие мероприятия:

осуществление мониторинга технического состояния многоквартирных домов на территории ГГО СК;

организация работы в ГГО СК центров поддержки собственников помещений совместно с общественными организациями в многоквартирных домах, расположенных на территории ГГО СК, в целях реализации их прав и законных интересов в жилищной сфере, в том числе в части оказания содействия в организации подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах;

обучение руководителей органов управления многоквартирных домов;

включение в работу по контролю за деятельностью управляющих организаций общественных организаций;

использование единой системы учета информации о жилищном фонде ГГО СК государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства;

проведение в рамках «Школы грамотного потребителя» обучающих семинаров и лекций;

проведение общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйству в ГГО СК.

Ожидаемый результат:

обеспечение безопасного и благоприятного проживания населения ГГО СК в многоквартирных домах.

Для приведения технического состояния жилищного фонда ГГО СК в соответствие с нормативными требованиями необходимо реализовать следующие мероприятия:

проведение мониторинга технического состояния жилищного фонда в целях ежегодной актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

проведение капитального ремонта многоквартирных домов при финансовом участии собственников помещений в многоквартирных домах на условиях софинансирования с федеральным и краевым бюджетов, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Ожидаемый результат:

обеспечение надлежащего технического состояния жилищного фонда ГГО СК в соответствии с нормативными требованиями.

Для обеспечения граждан жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края необходимо реализовать следующие мероприятия:

обеспечение жильем молодых семей в ГГО СК;

переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Ожидаемый результат:

создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда ГГО СК;

обеспечение жильём молодых семей и переселение жителей ГГО СК из аварийного жилищного фонда;

укрепление семейных отношений и улучшение демографической ситуации в ГГО СК;

развитие системы жилищного ипотечного кредитования.

Организация электроснабжения ГГО СК

Расходы населения за потребленную электроэнергию занимают в структуре платежей населения за жилищно-коммунальные услуги от 12 до          20 %.

Для повышения надёжности электроснабжения и пропускной способности электрических сетей, уменьшения технических потерь электроэнергии, повышение качества обслуживания населения, необходимо:

продолжить работу по замене ветхих и изношенных воздушных линий 
в ГГО СК с заменой голых проводов на самонесущий изолированный провод (далее – СИП) с целью бесперебойного обеспечения потребителей, а также сокращение объемов аварийно-восстановительных работ;

провести работу по оптимизации сетей для уменьшения потерь холостого хода и увеличения коэффициента загрузки трансформаторов;

продолжить работу по внедрению автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИСКУЭ) на территории округа для снижения потерь электроэнергии, снижения уровня хищений электроэнергии посредством постоянного мониторинга потребления энергоресурса, оперативность и прозрачность формирования полезного пропуска электроэнергии между Гарантирующим поставщиком и Сетевой организацией;

провести инвентаризацию электрических сетей и постановку на учет бесхозяйных электрических сетей;

внедрить и использовать в уличном освещении ГГО СК высокоэффективные экономичные источники света;

заменить по уличному освещению ветхие и изношенные провода на СИП в зоне плотной застройки.

Ожидаемый результат:

повышение надёжности электроснабжения на территории ГГО СК, обеспечение экономии электрической энергии, улучшение экологической обстановки в регионе за счет применения передовых энергетически эффективных технологий.

Организация газоснабжения ГГО СК

Сети газоснабжения на территории ГГО СК имеют высокую степень износа, имеющиеся мощности недостаточны для подключения потребителей в отдельных районах ГГО СК.

Для снижения степени износа объектов газоснабжения необходимо:  строительство новых сетей газоснабжения в округе;

реконструкция распределительных газопроводов и сооружений на них, по результатам диагностирования их технического состояния;

проведение учета и, при необходимости, инвентаризации газовых сетей;

информирование потребителей ГГО СК о проведении мероприятий по энергосбережению для снижения производственных затрат, снижению оплаты за газ;

развитие системы газоснабжения ГГО СК.

Ожидаемый результат:

повышение надёжности газоснабжения округа, обеспечение экономии газа, улучшение экологической обстановки в регионе за счет применения передовых энергетически эффективных технологий.

Благоустройство

В ГГО СК действуют Правила благоустройства, определяющие порядок осуществления работ по уборке и содержанию территории ГГО СК в соответствии с санитарными правилами и устанавливают единые нормы и требования по обеспечению чистоты и порядка в округе, требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, организацию благоустройства территории ГГО СК (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

- Обеспечение чистоты и порядка

Обеспечение чистоты и порядка в ГГО СК включает в себя организацию уборки территории ГГО СК, а также содержание улиц, автомобильных дорог, парков, дворовых (внутриквартальных) территорий и других мест, организацию сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Для обеспечения чистоты и порядка на территории ГГО СК необходимо:

четкое взаимодействие органов местного самоуправления, управляющих организаций и организаций, осуществляющих сбор, вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов;

внедрение современных и высокоэффективных технологий на предприятиях, осуществляющих уборку территории ГГО СК;

обеспечение непрерывного экологического воспитания и образования населения ГГО СК;

организация социальной рекламы, направленной на экологическое воспитание населения;

проведение акций, научно-практических конференций, экскурсий, выставок, конкурсов, посвященных экологической тематике.

Ожидаемый результат:

улучшение санитарного и экологического состояния округа;

увеличение числа жителей ГГО СК активно участвующих в благоустройстве территории округа;

развитие активного отдыха населения, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан в благоустройстве придомовых территорий и зон общественного отдыха.

- В ГГО СК общая протяженность улиц и проездов составляет 809,9 км. Увеличение количества транспорта на дорогах ГГО СК в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения, морально устаревшим оборудованием светофорных объектов, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту улично-дорожной сети, совершенствованию организации дорожного движения.

- Значительная часть автомобильных дорог практически исчерпала свою пропускную способность и работает в режиме перегрузки. Наблюдается постоянный рост транспортных потоков.

- Основными недостатками уличной сети является отсутствие хороших связей жилой застройки с промышленным районом, наличие большого количества перекрестков, уменьшающих пропускную способность магистралей, недостаточная ширина проезжих частей улиц, отсутствие на значительном количестве улиц благоустроенных тротуаров.

- В рамках развития дорожного хозяйства ГГО СК предполагается:

- реконструкция автомобильных дорог общего пользования на территории ГГО СК;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории ГГО СК;

- увеличение общего количества автобусных остановок;

- увеличение протяжённости внутриквартальных проездов;

- ремонт пешеходных спусков;

- увеличение протяжённости уличного освещения.

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития ГГО СК.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

в сфере развития жилищного хозяйства – улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах, создание безопасных условий проживания и решение жилищной проблемы молодых граждан, что позволит сформировать экономически активный слой населения;

в сфере развития коммунального хозяйства – осуществление энергосберегающих мероприятий для снижения расходов бюджета ГГО СК;

в сфере энергосбережения – осуществление энергосберегающих мероприятий для снижения расходов бюджета ГГО СК;

в сфере благоустройства – создание комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования;

в сфере дорожного хозяйства – улучшение состояния улично-дорожной сети ГГО СК;

в сфере обеспечения безопасности дорожного движения – улучшение организации движения транспортных средств на территории ГГО СК.

С учётом изложенных приоритетов в соответствующей сфере целями Программы являются:

проведение государственной и муниципальной политики в сфере жилищного хозяйства на территории ГГО СК;

повышение эффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры ГГО СК;

повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории ГГО СК;

создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания жителей ГГО СК;

обеспечение устойчивого состояния благоустроенности территории ГГО СК, а также максимально возможное снижение экологического загрязнения округа путём озеленения его территорий;

предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в ГГО СК;

комплексное развитие улично-дорожной сети ГГО СК, соответствующей нормативным требованиям;

содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в состоянии, отвечающем требованиям ГОСТа;

улучшение условий проживания жителей ГГО СК;

обеспечение безопасности дорожного движения на улицах ГГО СК;

управление и обеспечение реализации муниципальной программы ГГО СК «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края», осуществление муниципального контроля.

В реализации программы принимают участие государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие бытовые услуги населению ГГО СК, осуществляющие дорожную деятельность и деятельность в сфере благоустройства на основании проведённых торгов в соответствии с действующим законодательством.

К внутренним рискам реализации Программы относятся:

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;

возникновение дополнительных или увеличение действующих расходных обязательств;

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Программы, вызванные возникновением дефицита местного бюджета;

неисполнение налоговых обязательств налогоплательщиками и договорных обязательств;

длительный срок реализации Программы и, как следствие, возрастание неопределённости по мере реализации Программы.

Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:

оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий Программы;

взаимоувязка целей, задач и результатов деятельности УЖКХ ГГО СК, с выделяемыми бюджетными ассигнованиями в рамках муниципальной программы;

своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных мероприятий Программы с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации Программы относятся:

снижение темпов социально-экономического развития Георгиевского городского округа Ставропольского края;

рост инфляции;

несовершенство и непредсказуемость системы нормативного правового регулирования в сфере реализации Программы на федеральном и краевом уровнях.

Для управления внешними рисками реализации Программы в течение всего срока её реализации необходимо прогнозировать социально-экономическое развитие Георгиевского городского округа Ставропольского края с учётом возможного ухудшения экономической ситуации, осуществлять мониторинг выполнения программных мероприятий.

Достижение целей Программы осуществляется путём решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы:

подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» (приведена в приложении 1 к Программе);

подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» (приведена в приложении 2 к Программе);

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Георгиевском городском округе Ставропольского края» (приведена в приложении 3 к Программе);

подпрограмма «Благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» (приведена в приложении 4 к Программе);

подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Георгиевском городском округе Ставропольского края» (приведена в приложении 5 к Программе);

подпрограмма «Дорожное хозяйство Георгиевского городского округа Ставропольского края» (приведена в приложении 6 к Программе);

подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Георгиевском городском округе Ставропольского края» (приведена в приложении 7 к Программе);

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и обще программные мероприятия» (приведена в приложении 8 к Программе).

- Сведения о составе, значениях и взаимосвязи показателей Программы приведены в приложении 9 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 10 к Программе.

Исполняющий обязанности

управляющего делами администрации

Георгиевского городского округа

Ставропольского края                                                                       А.Н.Савченко

Приложение 1

к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие жилищного хозяйства Георгиевского городского округа

Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства Георгиевского

городского округа Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – УЖКХ ГГО СК) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Задачи Подпрограммы | создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда ГГО СК |
| Показатели решения задач Подпрограммы | количество переселённых граждан в результате реализации Подпрограммы; количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселённых в результате реализации Подпрограммы |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019 – 2024 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объём финансового обеспечения Подпрограммы составит 569 089,27 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 31 775,67 тыс. рублей; в 2020 году – 107 612,26 тыс. рублей; в 2021 году – 9 714,89 тыс. рублей; в 2022 году – 56 409,91 тыс. рублей; в 2023 году – 208 684,88 тыс. рублей; в 2024 году – 154 891,66 тыс. рублей; в том числе бюджет Георгиевского городского округа Ставропольского края составит 569 089,27 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 31 775,67 тыс. рублей; в 2020 году – 107 612,26 тыс. рублей; в 2021 году – 9 714,89 тыс. рублей; в 2022 году – 56 409,91 тыс. рублей; в 2023 году – 208 684,88 тыс. рублей; в 2024 году – 154 891,66 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения, за счёт средств Фонда реформирования ЖКХ – 533 291,87 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 25 125,58 тыс. рублей; в 2020 году – 83 751,95 тыс. рублей; в 2021 году – 9 370,24 тыс. рублей; в 2022 году – 55 598,31 тыс. рублей; в 2023 году – 206 350,54 тыс. рублей; в 2024 году – 153 095,25 тыс. рублей; краевого бюджета – 28 997,79 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 5 801,42 тыс. рублей; в 2020 году – 19 338,07 тыс. рублей; в 2021 году – 85,18 тыс. рублей; в 2022 году – 505,44 тыс. рублей; в 2023 году – 1875,91 тыс. рублей; в 2024 году – 1391,77 тыс. рублей; местного бюджета – 6 799,61 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 848,67 тыс. рублей; в 2020 году – 4 522,24 тыс. рублей; в 2021 году – 259, 47 тыс. рублей; в 2022 году – 306, 16 тыс. рублей; в 2023 году – 458,43 тыс. рублей; в 2024 году – 404,64 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | переселение 1085 человек из жилых помещений, расположенных в 32 аварийных жилых домах |

- Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

В 2015 - 2016 годах город Георгиевск принимал участие в реализации третьего этапа краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 2013-2017 годах».

В соответствии с заключённым соглашением между администрацией города Георгиевска и министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на строительство многоквартирного дома были предоставлены субсидии из различных уровней бюджетов, в том числе:

из федерального бюджета денежные средства в размере 3700,00 тыс. рублей;

из бюджета Ставропольского края денежные средства в размере 22 031,00 тыс. рублей;

из бюджета города Георгиевска денежные средства в размере 3 930,00 тыс. рублей.

В декабре 2016 года окончено строительство 27-квартирного дома по улице Ленина, 100, который сдан в эксплуатацию 08 декабря 2016 года.

В результате реализации мероприятий III этапа Программы в муниципальную собственность были приобретены 26 квартир общей площадью 1154 кв. м, для переселения 49 человек из аварийных помещений, общей площадью 826,9 кв. метра (аварийные многоквартирные дома по ул. Пушкина, 76 – Моисеенко, 10, ул. Красноармейская, 71, ул. Красных Партизан, 21), стоимостью 29 427 000,00 рублей, путём участия в долевом строительстве многоквартирного дома по ул. Ленина, 100.

Подходит к заключительной части реализация мероприятий IV этапа Программы.

Согласно муниципальным контрактам завершено строительство двух четырёхэтажных многоквартирных домов в рамках реализации Программы. Многоквартирные дома расположены на земельном участке, площадью 3230 кв. м, по адресу: ул. Красных Партизан, 23. Застройщик ООО «РОСТСТРОЙСЕРВИС», генеральный директор Шульга Денис Иванович.

Общее количество квартир в двух блоках – 59. Согласно проекту в первом блоке расположены 27 квартир, во втором блоке – 32 квартиры.

В 2017 году переселено во вновь построенное жильё 58 семей из восьми аварийных домов по ул. Госпитальной, 64, ул. Пушкина, 55, ул. Пушкина, 43, ул. Орджоникидзе, 43, ул. Госпитальной, 101, ул. Октябрьской, д. 54 (подъезд 2), ул. Октябрьской. д. 60,  – две квартиры, ул. Пушкина, д. 76 -Моисеенко, д. 10 – одна квартира, которые признаны аварийными до 01.01.2012 года. Количество переселяемых граждан 154. Общая площадь приобретаемых квартир составила 2651,5 м2.

Для реализации четвертого этапа Программы были выделены денежные средства размере 68 939 000,00 рублей, в том числе:

5 828 134,38 рублей - средства фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

52 837 272,50 рублей - средства бюджета Ставропольского края;

10 273 593,12 рублей - средства бюджета ГГО СК.

На территории Георгиевского городского округа Ставропольского края 46 многоквартирных домов состоит в реестре домов, признанных аварийных в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации после 01 января 2012 года.

РЕЕСТР

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу

на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование населённого пункта | Наименование улицы, переулка, проезда и номер дома | Дата признания дома аварийным и подлежащим сносу | № документа о признании МКД аварийным и подлежащим сносу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Краснокумское | ул. Левобережная, 5 | 12.05.2008 | 1 |
|  | с. Краснокумское | ул. Отделение 1, кв. 4 | 05.05.2014 | 1 |
|  | г. Георгиевск | ул. Пятигорская, 31 | 28.05.2014 | 31 |
|  | г. Георгиевск | ул. Пятигорская, 27 | 28.05.2014 | 30 |
|  | г. Георгиевск | ул. Лермонтова, 113 | 28.05.2014 | 40 |
|  | г. Георгиевск | ул. Герцена, 11 | 28.05.2014 | 33 |
|  | г. Георгиевск | ул. Орджоникидзе, 63 | 28.05.2014 | 39/1 |
|  | г. Георгиевск | ул. Чугурина, 27 | 28.05.2014 | 41 |
|  | г. Георгиевск | пер. Трудовой, 4 | 28.05.2014 | 37 |
|  | г. Георгиевск | ул. Орджоникидзе, 45 | 28.05.2014 | 32 |
|  | г. Георгиевск | ул. Орджоникидзе, 61 | 28.05.2014 | 39 |
|  | г. Георгиевск | ул. Лермонтова, 74 | 28.05.2014 | 38 |
|  | г. Георгиевск | ул. Пятигорская, 25 | 28.05.2014 | 35 |
|  | г. Георгиевск | ул. Комсомольская, 45 | 28.05.2014 | 34 |
|  | г. Георгиевск | ул. Лермонтова, 33 | 28.05.2014 | 36 |
|  | г. Георгиевск | ул. Пятигорская, 14 | 28.05.2014 | 42 |
|  | г. Георгиевск | ул. Ленинградская, 107 | 28.05.2014 | 43 |
|  | с. Краснокумское | ул. Кирпичная, 2 | 24.04.2015 | 1 |
|  | г. Георгиевск | ул. Октябрьская, 52 | 21.05.2015 | 52 |
|  | г. Георгиевск | ул. Комсомольская, 11 | 21.05.2015 | 51 |
|  | с. Краснокумское | ул. Левобережная, 10 | 17.07.2015 | 2 |
|  | г. Георгиевск | ул. Фрунзе, 24 | 27.11.2015 | 57 |
|  | г. Георгиевск | ул. Ленина-Орджоникидзе, 86/29 | 27.11.2015 | 58 |
|  | г. Георгиевск | ул. Советская, 20 | 27.11.2015 | 59 |
|  | г. Георгиевск | ул. Московская, 45 | 27.11.2015 | 60 |
|  | г. Георгиевск | ул. Луначарского, 35 | 27.11.2015 | 61 |
|  | г. Георгиевск | ул. Ленина, 113 | 27.11.2015 | 63 |
|  | г. Георгиевск | ул. Пятигорская, 35 | 29.09.2016 | 67 |
|  | г. Георгиевск | ул. Орджоникидзе, 8 | 13.12.2016 | 68 |
|  | г. Георгиевск | ул. Пионерская, 31 (литер Б, В) | 30.05.2017 | 69 |
|  | г. Георгиевск | ул. Госпитальная, 84 | 18.07.2017 | 361 |
|  | г. Георгиевск | ул. Пятигорская, 30 | 22.09.2017 | 389 |
|  | г. Георгиевск | ул. Кочубея, 2 | 22.09.2017 | 390 |
|  | г. Георгиевск | ул. Гагарина, 141 | 22.09.2017 | 391 |
|  | ст-ца Незлобная | ул. Степная, 8 | 22.09.2017 | 392 |
|  | с. Обильное | ул. Новая Стройка, 4 | 30.03.2018 | 405 |
|  | г. Георгиевск | ул. Ленина – Лермонтова, 102/85 | 30.03.2018 | 406 |
|  | г. Георгиевск | ул. Советская, 17 | 18.06.2018 | 415 |
|  | г. Георгиевск | ул. Пушкина, 41 | 10.07.2018 | 418 |
|  | г. Георгиевск | ул. Октябрьская, 91 | 13.08.2018 | 424 |
|  | г. Георгиевск | ул. Пионерская, 9 | 30.10.2018 | 431 |
|  | г. Георгиевск | ул. Орджоникидзе, 17 | 19.12.2018 | 438 |
|  | г. Георгиевск | ул. Пионерская, 13 | 19.12.2018 | 439 |
|  | г. Георгиевск | ул. Орджоникидзе, 23 | 16.01.2019 | 445 |

РЕЕСТР

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими

реконструкции на территории Георгиевского городского округа

Ставропольского края

| № п/п | Наименование населённого пункта | Наименование улицы, переулка, проезда и номер дома | Дата признания дома аварийным и подлежащим сносу | № документа о признании МКД аварийным и подлежащим сносу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Георгиевск | ул. Советская, 18 | 29.12.2014 | 47 |
|  | г. Георгиевск | ул. Строителей, 13 | 29.12.2014 | 48 |

Георгиевский городской округ в целях сокращения количества аварийных многоквартирных домов на условиях софинансирования принимает участие в реализации мероприятий I, III, IV, V, VI этапов краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 01 апреля 2019 г № 126-п (далее – Программа). В Программу включены 29 аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу и 2 аварийных дома, подлежащих реконструкции, признанных аварийными с 01.01.2012 года по 31.12.2016 года.

В I этапе (2019-2020 годы) Программы принимают участие 13 аварийных многоквартирных домов общей площадью 2765,84м2, 70 квартир, 162 человека, в том числе:

г. Георгиевск, ул. Комсомольская, д. 45;

г. Георгиевск, ул. Ленинградская, д. 107;

г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д. 113;

г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д. 33;

г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д. 74;

г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 52;

г. Георгиевск, ул. Орджоникидзе, д. 45;

с. Краснокумское, ул. Отделение 1, кв. 4;

г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 25;

г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 27;

г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 31;

г. Георгиевск, ул. Орджоникидзе, д. 63;

г. Георгиевск, пер. Трудовой, д. 4, кв. 6 (выкуп).

В III этапе (2021-2022 годы) Программы планируют принять участие 7 аварийных МКД, 41 квартира, 92 человека в том числе:

г. Георгиевск, ул. Герцена, д. 11;

г. Георгиевск, ул. Орджоникидзе, д. 61;

г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 14;

г. Георгиевск, ул. Комсомольская, д. 11;

с. Краснокумское, ул. Левобережная, д. 5;

г. Георгиевск, ул. Чугурина, д. 27;

г. Георгиевск, пер. Трудовой, д. 4 (квартиры 1-5, 7, 8).

В IV этапе (2022-2023 годы) Программы планирует принять участие 1 аварийный МКД, 48 квартир, 78 человек, в том числе:

г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 113.

В V этапе (2023-2024 годы) Программы планируют принять участие 10 аварийных МКД, 249 квартир, 556 человек, в том числе:

г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 13;

с. Краснокумское, ул. Левобережная, д. 10;

с. Краснокумское, ул. Кирпичная, д. 2;

г. Георгиевск, пер. Ленина, д. 86;

г. Георгиевск, ул. Луначарского, д. 35;

г. Георгиевск, ул. Московская, д. 45;

г. Георгиевск, ул. Орджоникидзе, д. 8;

г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 35;

г. Георгиевск, ул. Советская, д. 20;

г. Георгиевск, ул. Фрунзе, д. 24.

В VI этапе (2024-2025 годы) Программы планирует принять участие 1 аварийный МКД, 120 квартир, 197 человек, по адресу г. Георгиевск, ул. Советская, д. 18.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1)реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

2) прочие мероприятия в области жилищного хозяйства, в т.ч. снос аварийных домов, из которых переселены жители ГГО СК.

Непосредственным результатом реализации данных основных мероприятий Подпрограммы к 2024 году станут:

переселение 1085 человек из жилых помещений, расположенных в 32 аварийных жилых домах.

- Сведения о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» приведены в приложении 9 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» приведены в приложении 10 к Программе.

Приложение 2

к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края  «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского  края»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие коммунального хозяйства Георгиевского городского округа

Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – УЖКХ ГГО СК) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | организации, оказывающие бытовые услуги населению ГГО СК, организации всех форм собственности, оказывающие коммунальные услуги потребителям ГГО СК и обслуживающие коммунальные сети, расположенные на территории ГГО СК |
| - Задачи Подпрограммы | создание объектов коммунального хозяйства и реконструкция действующих объектов энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения с внедрением энергосберегающих технологий |
| Показатели решения задач Подпрограммы | доля посещений бани в общем объёме производственных возможностей городской бани; доля увеличения протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | развитие систем коммунальной инфраструктуры |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы комплесного развития коммунального хозяйства в ГГО СК за период 2015-2018 г.г. были проведены работы, направленные на разработку проектно – сметной документации, на обеспечение земельных участков, расположенных в границах ул. Дружбы, ул. Быкова – Лесная – Филатова, выделенных администрацией многодетным семьям, следующими инженерными сетями: электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и слаботочных сетей. Данная работа была завершена с получением положительного заключения государственной экспертизы, что позволило администрации ГГО СК включать данные мероприятия в краевые и федеральные программы при выдаче технических заданий ресурсоснабжающим организациям.

В 2017 году АО «Георгиевские городские электрические сети» за счёт собственных средств в ходе реализации инвестиционной программы выполнили работы по прокладке линии электроснабжения к вышеперечисленным участкам.

На основании технического задания, выданного филиалом ГУП СК  «Ставрополькрайводоканал» «Южный» Производственно - техническое подразделение Георгиевское, были включены работы по замене основного коллектора системы водоотведения в свою инвестиционную программу, в ходе которой в 2016-2017 годах были выполнены работы по замене 1,2 км коллектора диаметром 800 мм.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующего основного мероприятия: развитие коммунального хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края, в рамках которого предполагается:

1) корректировка схем водоснабжения и водоотведения Георгиевского городского округа Ставропольского края;

2) мероприятия, направленные на комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Георгиевского городского округа Ставропольского края, в т.ч. реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий, а именно:

проектирование и строительство сети газопроводов среднего и низкого давления на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края

содержание и ремонт сетей коммунальной инфраструктуры Георгиевской городского округа Ставропольского края, в пределах своих полномочий;

3) приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд;

4) предоставление субсидий на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по погребению умерших.

Непосредственными результатами реализации данных основных мероприятий Подпрограммы станут:

увеличение количества граждан, подключенных к коммунальным сетям;

развитие систем коммунальной инфраструктуры.

Сведения о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» приведены в приложении 9 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» приведены в приложении 10 к Программе.

Приложение 3

к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Георгиевском городском округе Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Георгиевском городском округе Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Георгиевском городском округе Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – УЖКХ ГГО СК) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | организации всех форм собственности, оказывающие коммунальные услуги потребителям ГГО СК и обслуживающие коммунальные сети, расположенные на территории ГГО СК |
| - Задачи Подпрограммы | повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, жилищного фонда ГГО СК |
| Показатели решения задач Подпрограммы | экономия топливно-энергетических ресурсов |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объём финансового обеспечения Подпрограммы составит 5 262,18 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 262,18 тыс. рублей; в 2020 году – 1 000,00 тыс. рублей; в 2021 году – 1 000,00 тыс. рублей; в 2022 году – 1 000,00 тыс. рублей; в 2023 году – 1 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 1 000,00 тыс. рублей; в том числе бюджет Георгиевского городского округа Ставропольского края составит 5 262,18 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 262,18 тыс. рублей; в 2020 году – 1 000,00 тыс. рублей; в 2021 году – 1 000,00 тыс. рублей; в 2022 году – 1 000,00 тыс. рублей; в 2023 году – 1 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 1 000,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения за счет средств краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; местного бюджета – 5 262,18 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 262,18 тыс. рублей; в 2020 году – 1 000,00 тыс. рублей; в 2021 году – 1 000,00 тыс. рублей; в 2022 году – 1 000,00 тыс. рублей; в 2023 году – 1 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 1 000,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Ежегодно на территории ГГО СК проводятся мероприятия, направленные на улучшение энергетической эффективности, модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленной на снижение потребления топливно-энергетических ресурсов. В течение 2016 – 2018 годов в таких поселениях как п. Новоульяновка, п. Новый, с. Краснокумское, с. Новозаведенное, а также в г. Георгиевске активно проводились работы по устройству и реконструкции уличного освещения с применением энергосберегающих ламп. Начиная с 2012 года, на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края было установлено более пяти тысяч энергосберегающих светильников уличного освещения.

В дальнейшем, в рамках реализации Подпрограммы, будет продолжена работа по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов, внедрению энергосберегающих технологий и реконструкции коммунальной инфраструктуры.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующего основного мероприятия: «Энергоэффективность от внедрения энергосберегающих устройств», в рамках которого подразумеваются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет:

замена приборов учёта электрической энергии и трансформаторов тока в узлах учёта на уличное освещение;

модернизация и реконструкция систем уличного освещения;

улучшение качества предоставляемых коммунальных ресурсов, более точный учет выработки энергии и распределения ее по потребителям и уменьшение затрат на потребляемые топливно-энергетические ресурсы;

уменьшение затрат на потребляемые топливно-энергетические ресурсы.

Сведения о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» приведены в приложении 9 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» приведены в приложении 10 к Программе.

Приложение 4

к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского  края»

ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство Георгиевского городского округа

Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – УЖКХ ГГО СК) |
| Соисполнители Подпрограммы | управление по делам территорий администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - УПДС ГГО СК) |
| Участники Подпрограммы | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере благоустройства; жители ГГО СК |
| Задачи Подпрограммы | приведение в качественное состояние элементов благоустройства ГГО СК, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории ГГО СК |
| Показатели решения задач Подпрограммы | доля негорения светильников уличного освещения; число удаленных аварийных деревьев; отсутствие жалоб по санитарному состоянию ГГО СК; отсутствие жалоб по содержанию мест захоронения |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019 – 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | общий объём финансового обеспечения Подпрограммы составит – 455 904,10 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 82 168,74 тыс. рублей; в 2020 году – 83 970,49 тыс. рублей; в 2021 году – 63 885,67 тыс. рублей; в 2022 году – 63 879,20 тыс. рублей; в 2023 году – 81 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 81 000,00 тыс. рублей; в том числе бюджет Георгиевского городского округа Ставропольского края составит – 455 904,10 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 82 168,74 тыс. рублей; в 2020 году – 83 970,49 тыс. рублей; в 2021 году – 63 885,67 тыс. рублей; в 2022 году – 63 879,20 тыс. рублей; в 2023 году – 81 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 81 000,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения, за счёт средств краевого бюджета – 12 318,88 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 925,61 тыс. рублей; в 2020 году – 5 939,71 тыс. рублей; в 2021 году – 1 726,78 тыс. рублей; в 2022 году – 1 726,78 тыс. рублей; в 2023 году – 1 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 1 000,00 тыс. рублей; местного бюджета – 443 585,22 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 81 243,13 тыс. рублей; в 2020 году – 78 030,78 тыс. рублей; в 2021 году – 62 158,89 тыс. рублей; в 2022 году – 62 152,42 тыс. рублей; в 2023 году – 80 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 80 000,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | комплексное решение проблем благоустройства округа, улучшение санитарного и эстетичного вида территории ГГО СК; снижение процента негорения светильников уличного освещения до 2,00 процентов; удаление аварийных деревьев на территории ГГО СК в количестве 400 штук |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

В ГГО СК в последние годы уделяется большое внимание благоустройству, улучшению санитарного и эстетического вида территорий. В 2016 - 2018 г.г.  проводились работы по устройству и содержанию клумб, уборке территорий, проводились работы по устройству уличного освещения. В рамках субботников, силами жителей Георгиевского городского округа Ставропольского края проводились работы по посадке деревьев, приведению в надлежащее состояние мест захоронения, уборке случайного мусора, проводился мониторинг санитарного состояния территорий ГГО СК. Выявлялись места несанкционированных свалок с их дальнейшей ликвидацией. Ежегодно проводились мероприятия по покосу сорной растительности, выпиловке аварийных деревьев. В 2017 году в г. Георгиевске выполнены работы по благоустройству аллеи на ул. Пушкина с устройством цветников, установкой малых архитектурных форм, реконструкцией фонтана и уличного освещения, благоустроено 20 дворовых территорий. В ст. Незлобной благоустроен сквер по ул. Ленина, от ул. Школьной до ул. Партизанской с озеленением, высадкой деревьев, установкой малых архитектурных форм и устройством освещения. В ст. Урухской устроены тротуары с асфальтобетонным покрытием, произведена выпиловка деревьев вдоль устроенных тротуаров. В п. Шаумянском был обустроен сквер с устройством уличного освещения, установкой лавочек и урн, установлены детские игровые и спортивные площадки. В п. Падинском обустроен сквер с уличным освещением, озеленением и установкой малых архитектурных форм.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, в рамках которого будут проведены работы по обустройству и восстановлению воинских захоронений в поселениях Георгиевского городского округа Ставропольского края;

создание комфортного проживания граждан, формирование современной  инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования округа, в рамках которого подразумевается:

1) уборка территории округа, поддержание в надлежащем санитарном состоянии, в рамках которого предполагается проведение работ по ручной и механизированной уборке улиц. Непосредственным результатом станет улучшение санитарного и эстетичного вида территории ГГО СК и создание благоприятных санитарно-эпидемиологических условий проживания;

2) организация работы уличного освещения, в рамках которого предполагается техническое, оперативное и аварийное обслуживание сетей уличного освещения на территории ГГО СК. Непосредственным результатом станет повышение уровня комфортности и безопасности проживания граждан ГГО СК;

3) озеленение ГГО СК, в рамках которого предполагается:

обеспечение квалифицированного ухода за зелеными насаждениями;

обеспечение сноса аварийных, старовозрастных, больных, потерявших декоративную ценность зеленых насаждений;

вырезка сухих и поломанных ветвей, а также ветвей, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;

цветочное оформление ГГО СК;

проведение скашивания газонов с обязательным удалением срезанной травы, а также восстановление участков газонов, поврежденных или вытоптанных;

посадка молодых декоративных деревьев на улицах, площадях, аллеях, в парках;

в летнее время и сухую погоду полив газонов, цветников, деревьев и кустарников. Непосредственным результатом станет создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, создание безопасных и комфортных условий для культурного отдыха и досуга жителей округа;

4) организация и содержание мест захоронения, в рамках которого предполагается:

содержание в надлежащем техническом состоянии территории кладбища. Непосредственным результатом станет повышение качества содержания мест захоронений ГГО СК в соответствии с действующими санитарно-экологическими требованиями;

5) обеспечение прочих мероприятий по благоустройству, в рамках которого предполагается:

организация содержания фонтанов, малых архитектурных форм, элементов внешнего благоустройства;

благоустройство мест массового отдыха граждан и содержание их в соответствии с требованиями государственных стандартов и санитарных правил;

организация содержания территорий во время проведения массовых мероприятий;

демонтаж (перемещение) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов;

6) организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках которого предполагается:

- организация мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных;

- организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных. Непосредственным результатом станет улучшение санитарно-эпидемиологи-ческого состояния ГГО СК, исключения распространения инфекционных заболеваний и регулирования численности безнадзорных животных на территории ГГО СК;

7) исполнение наказов избирателей депутатам Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края в соответствии с решением Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края от 26 июня 2019 г. № 540-31 «О сводном перечне наказов избирателей депутатам Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края на 2020 год»;

8) выполнение работ по благоустройству в рамках конкурсов в области благоустройства на территории ГГО СК;

9) обустройство и восстановление воинских захоронений на территории ГГО СК.

Сведения о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» приведены в приложении 9 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» приведены в приложении 10 к Программе.

Приложение 5

к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА

# «Обеспечение жильём молодых семей в Георгиевском городском округе Ставропольского края»

ПАСПОРТ

# подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Георгиевском городском округе Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Георгиевском городском округе Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – УЖКХ ГГО СК) |
| Соисполнители Подпрограммы Участники подпрограммы | нет молодые семьи ГГО СК |
| Задачи Подпрограммы | предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса |
| Показатели решения задач Подпрограммы | количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы Подпрограммы | объём финансового обеспечения Подпрограммы составит 397 667,55 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 68 974,87 тыс. рублей; в 2020 году – 273 980,20 тыс. рублей; в 2021 году – 25 104,64 тыс. рублей; в 2022 году – 9 607,84 тыс. рублей; в 2023 году – 10 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 10 000,00 тыс. рублей; в том числе бюджет Георгиевского городского округа Ставропольского края составит 256 116,83 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 44 424,15 тыс. рублей; в 2020 году – 183 980,20 тыс. рублей; в 2021 году – 17 104,64 тыс. рублей; в 2022 году – 6 607,84 тыс. рублей; в 2023 году – 2 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 2 000,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения за счёт средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; краевого бюджета – 239 349,31 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 42 041,26 тыс. рублей; в 2020 году – 174 781,19 тыс. рублей; в 2021 году – 16 249,41 тыс. рублей; в 2022 году – 6 277,45 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024году – 0,00 тыс. рублей; местного бюджета – 16 767,52 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 2 382,89 тыс. рублей; в 2020 году – 9 199,01 тыс. рублей; в 2021 году – 855,23 тыс. рублей; в 2022 году – 330,39 тыс. рублей; в 2023 году – 2 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 2 000,00 тыс. рублей; внебюджетные источники – 141 550,72 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 24 550,72 тыс. рублей; в 2020 году – 90 000,00 тыс. рублей; в 2021 году – 8 000,00 тыс. рублей; в 2022 году – 3 000,00 тыс. рублей; в 2023 году – 8 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 8 000,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | обеспечение жильём 324 молодых семей; укрепление семейных отношений и улучшение демографической ситуации в Георгиевском городском округе Ставропольского края |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

В 2018 году в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами гражданам Российской Федерации (далее – Госпрограмма), в соответствии с заключенными соглашениями между министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и администрацией Георгиевского городского округа Ставропольского края,  предусматривающими софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в размере 64 066,60 тыс. рублей, 101 молодой семье были выданы извещения о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Срок действия извещений составляет 7 месяцев с момента выдачи.

В 2019 году 28 молодым семьям были выданы извещения о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

В 2020 году Георгиевский городской округ Ставропольского края планирует участвовать в реализации мероприятий по обеспечению жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Из бюджета Ставропольского края бюджету Георгиевского городского округа Ставропольского края в 2020 году планируется распределение субсидии на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в размере около 184 000, 00 тыс. руб., что предоставит возможность в 2020 году улучшить жилищные условия 244 молодым семьям.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующего основного мероприятия: улучшение жилищных условий молодых семей, в рамках которого предполагается предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья (в том числе экономкласса) или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа за пай на жилое помещение, а также создание условий для привлечения дополнительных финансовых средств – кредитов, займов, ипотеки для приобретения или строительства жилья.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют молодые семьи, желающие улучшить жилищные условия.

Социальные выплаты предоставляются следующим категориям молодых семей края:

1) молодым семьям края, не имеющим детей, или имеющим одного или двух детей, возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье края на день принятия решения о включении молодой семьи округа в список получателей не превышает 35 лет;

2) молодым семьям края, имеющим трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье в 2018 году достиг возраста 36 лет.

3) обеспечение жильем молодых семей в связи с превышением хотя бы одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, в которых возраст одного из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет.

Основными принципами реализации Подпрограммы являются:

добровольность участия в Подпрограмме молодых семей;

признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями Подпрограммы;

возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках подпрограммы из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов на улучшение жилищных условий только один раз.

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:

формирование списков молодых семей для участия в Подпрограмме;

определение ежегодно размера бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы;

выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты исходя из размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы к 2024 году станет обеспечение жильём 324 молодых семей.

- Сведения о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» приведены в приложении 9 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» приведены в приложении 10 к Программе.

Приложение 6

к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА

«Дорожное хозяйство Георгиевского городского округа

Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Дорожное хозяйство Георгиевского городского округа

Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Дорожное хозяйство Георгиевского городского округа Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – УЖКХ ГГО СК) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие дорожную деятельность |
| Задачи Подпрограммы | обеспечение сохранности и развития дорожной сети Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Показатели решения задач Подпрограммы | доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяжённости дорог с твёрдым покрытием;доля отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием; доля длины дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог; увеличение количества автобусных остановок, расположенных на улично-дорожной сети ГГО СК, полностью оборудованных «заездными карманами», тротуарами, павильонами в соответствии с ГОСТ; увеличение количества пешеходных спусков, на которых выполнен ремонт |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019 – 2024 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объём финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 175 448,39 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 263 957,77 тыс. рублей; в 2020 году – 258 297,79 тыс. рублей; в 2021 году – 260 384,97 тыс. рублей; в 2022 году – 262 807,86 тыс. рублей; в 2023 году – 65 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 65 000,00 тыс. рублей; в том числе бюджет Георгиевского городского округа Ставропольского края составит 1 175 448,39 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 263 957,77 тыс. рублей; в 2020 году – 258 297,79 тыс. рублей; в 2021 году – 260 384,97 тыс. рублей; в 2022 году – 262 807,86 тыс. рублей; в 2023 году – 65 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 65 000,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения за счёт средств краевого бюджета – 797 415,36 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 197 415,36 тыс. рублей; в 2020 году – 200 000,00 тыс. рублей; в 2021 году – 200 000,00 тыс. рублей; в 2022 году – 200 000,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; местного бюджета – 378 033,03 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 66 542,41 тыс. рублей; в 2020 году – 58 297,79 тыс. рублей; в 2021 году – 60 384,97 тыс. рублей; в 2022 году – 62 807,86 тыс. рублей; в 2023 году – 65 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 65 000,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | выполнение реконструкции улично-дорожной сети – 10,0 км; осуществление ремонта дорог общего значения – 25,0 км; выполнение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения – 809,9 км; ремонт пешеходных спусков – 9 шт. |

- Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

- В ГГО СК общая протяженность улиц и проездов составляет 809,9 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 233 км. Увеличение количества транспорта на дорогах ГГО СК в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения, морально устаревшим оборудованием светофорных объектов требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту улично-дорожной сети, совершенствованию организации дорожного движения.

- Значительная часть автомобильных дорог практически исчерпала свою пропускную способность и работает в режиме перегрузки. Наблюдается постоянный рост транспортных потоков.

- Основным недостатком уличной сети является отсутствие хороших связей жилой застройки с промышленным районом, наличие большого количества перекрестков, уменьшающих пропускную способность магистралей, недостаточная ширина проезжих частей улиц, отсутствие на значительном количестве улиц благоустроенных тротуаров.

- Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

- развитие дорожного хозяйства, в рамках которого предполагается:

- содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и инженерных сооружений вдоль них за счет средств дорожного фонда;

- оплата налога на имущество и на землю автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и инженерных сооружений вдоль них;

- 2) дорожный фонд, в рамках которого предполагается следующее:

- содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и инженерных сооружений вдоль них.

- Непосредственным результатом реализации данных мероприятий Подпрограммы станет:

- приведение покрытия автодорог в соответствие с требованием ГОСТ;

- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, в рамках которого предполагается:

- текущий ремонт автомобильных дорог отдельными местами (ямочный ремонт);

- содержание гравийных дорог ГГО СК (грейдирование), в рамках которого предполагается выполнение ремонтной профилировки гравийных дорог;

- содержание существующих и строительство новых ливнеотводных сооружений;

- ремонт тротуаров, устройство новых тротуаров и пешеходных дорожек;

- ежегодное обновление осевой разметки на автомобильных дорогах, разметки на пешеходных переходах;

- замена и ремонт повреждённых плоских дорожных знаков, содержание существующих плоских дорожных знаков. Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет выполнение содержания и ремонта автомобильных дорог на всем протяжении автомобильных дорог ГГО СК в местах, где возникает необходимость в проведении данных работ;

- улучшение условий проживания жителей ГГО СК, в рамках которого предполагается:

- оборудование автобусных остановок, расположенных на улично-дорожной сети ГГО СК заездными карманами, тротуарами и павильонами;

- ремонт пешеходных спусков;

- строительство новых линий уличного освещения на улицах, проездах, переулках. Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет: выполнение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения – 809,9 км.

- Сведения о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» приведены в приложении 9 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» приведены в приложении 10 к Программе.

Приложение 7

к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА

«Безопасность дорожного движения в Георгиевском городском округе

Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Безопасность дорожного движения в Георгиевском

городском округе Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Георгиевском городском округе Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – УЖКХ ГГО СК) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие дорожную деятельность |
| Задачи Подпрограммы | обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения |
| Показатели решения задач Подпрограммы | увеличение протяжённости леерных ограждений после ремонта или новой установки; увеличение количества новых светофорных объектов; увеличение количества переоборудованных светофорных объектов с заменой секций светофоров с лампами накаливания на светодиодные источники света, с установкой режима работы светофорного объекта, предусматривающего задержку красного сигнала светофора по всем направлениям и с применением других средств оптимизации светофорного регулирования |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019 – 2024 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объём финансового обеспечения Подпрограммы составит 24 992,59 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 4 753,44 тыс. рублей; в 2020 году – 4 239,15 тыс. рублей; в 2021 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2022 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2023 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 4 000,00 тыс. рублей; в том числе бюджет Георгиевского городского округа Ставропольского края составит 24 992,59 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 4 753,44 тыс. рублей; в 2020 году – 4 239,15 тыс. рублей; в 2021 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2022 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2023 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 4 000,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения за счёт средств местного бюджета 24 992,59 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 4 753,44 тыс. рублей; в 2020 году – 4 239,15 тыс. рублей; в 2021 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2022 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2023 году – 4 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 4 000,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | оборудование пешеходных переходов леерными ограждениями – 200 погонных метров; переоборудование действующих светофорных объектов с заменой секций светофоров с лампами накаливания на светодиодные источники света, с установкой режима работы светофорного объекта, предусматривающего задержку красного сигнала светофора по всем направлениям и с применением других средств оптимизации светофорного регулирования – 12 шт. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Увеличение количества личного транспорта граждан в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния внутриквартальных дорог, организации пешеходного движения требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по организации безопасности дорожного движения в ГГО СК.

Подпрограммой предусмотрена реализация основного мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения в Георгиевском городском округе Ставропольского края» поручений органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации Президента Российской Федерации Путина В.В. от 20.02.2015 № Пр-287, поручений Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В. от 14 05.2016 № 21136 по внедрению новых национальных стандартов по обустройству улично-дорожной сети, применение методов успокоения движения, в рамках которых предполагается:

ликвидация транзитного движения в поселениях ГГО СК;

перепрофилирование улиц населенных пунктов в тупиковые, петлевые и кольцевые;

оборудование пешеходных переходов леерными ограждениями на перекрестках с интенсивным движением транспорта и пешеходных маршрутов, вблизи учебных заведений;

установка новых светофорных объектов в том числе оборудование пешеходных переходов светофорами Т-7;

обустройство пешеходных переходов вблизи учебных заведений и в местах интенсивного движения транспорта светофорами Т-7;

обеспечение освещением пешеходных переходов;

оборудование перекрёстков и пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения с их дальнейшим содержанием;

переоборудование действующих светофорных объектов с заменых секций светофоров с лампами накаливания на светодиодные источники света, с установкой режима работы светофорного объекта, предусматривающего задержку красного сигнала светофора по всем направлениям и с применением других средств оптимизации светофорного регулирования.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут оборудование пешеходных переходов леерными ограждениями – 200 погонных метров; переоборудование действующих светофорных объектов с заменой секций светофоров с лампами накаливания на светодиодные источники света, с установкой режима работы светофорного объекта, предусматривающего задержку красного сигнала светофора по всем направлениям и с применением других средств оптимизации светофорного регулирования – 12 шт.; установка искусственных неровностей - 20 шт.

Сведения о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» приведены в приложении 9 к Программе.

Сведения весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» приведены в приложении 10 к Программе.

Приложение 8

к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации муниципальной программы и

общепрограммные мероприятия»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы

и общепрограммные мероприятия»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – УЖКХ ГГО СК) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | нет |
| ## Задачи Подпрограммы | обеспечение эффективной деятельности УЖКХ ГГО СК по выполнению комплекса мероприятий Программы, целевого и эффективного расходования финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, организация управленческих функций, взаимосвязь с организациями коммунального комплекса ГГО СК |
| Показатели решения задач Подпрограммы | достижение запланированных целевых индикаторов и показателей по Программе и по подпрограммам |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объём финансового обеспечения Подпрограммы составит – 112 519,02 тыс. рублей, в том числе годам: в 2019 году – 21 063,09 тыс. рублей; в 2020 году – 18 485,31 тыс. рублей; в 2021 году – 18 485,31 тыс. рублей; в 2022 году – 18 485,31 тыс. рублей; в 2023 году – 18 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 18 000,00 тыс. рублей; в том числе бюджет Георгиевского городского округа Ставропольского края составит – 112 519,02 тыс. рублей, в том числе годам: в 2019 году – 21 063,09 тыс. рублей; в 2020 году – 18 485,31 тыс. рублей; в 2021 году – 18 485,31 тыс. рублей; в 2022 году – 18 485,31 тыс. рублей; в 2023 году – 18 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 18 000,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения за счёт средств местного бюджета – 112 519,02 тыс. рублей, в том числе годам: в 2019 году – 21 063,09 тыс. рублей; в 2020 году – 18 485,31 тыс. рублей; в 2021 году – 18 485,31 тыс. рублей; в 2022 году – 18 485,31 тыс. рублей; в 2023 году – 18 000,00 тыс. рублей; в 2024 году – 18 000,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | реализация на территории ГГО СК единой государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности в пределах своей компетенции |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Сферой реализации Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» является управленческая и организационная деятельность жилищно-коммунального и дорожного хозяйства ГГО СК.

Управление реализацией Подпрограммы основывается на выполнение полномочий, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников жилищно-коммунального и дорожного хозяйства ГГО СК.

Целью Подпрограммы является управление и обеспечение реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края», осуществление муниципального контроля.

Для достижения цели Подпрограммы решается следующая задача обеспечения эффективной деятельности УЖКХ ГГО СК по реализации муниципальной программы ГГО СК «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края», осуществление муниципального надзора (контроля) за реализацией программы.

Основным мероприятием Подпрограммы является «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», в рамках которого предполагаются следующие виды расходов:

выплата заработной платы персоналу УЖКХ ГГО СК;

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

уплата налогов, сборов и иных платежей.

Объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Подпрограммы, может уточняться при ежегодном утверждении бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края.

- Сведения о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» приведены в приложении 9 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» приведены в приложении 10 к Программе.

Приложение 9

- к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края»

- СВЕДЕНИЯ

о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной программы Георгиевского городского округа

Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство

Георгиевского городского округа Ставропольского края»

| - №№ п/п | - Наименование цели, задач, индикаторов их достижения | - Единица измерения | - Значение показателей |  |  |  |  |  | - Ответственный исполнитель, соисполнитель | - Код целевой статьи бюджетной классификации расходов (ресурсное обеспечение), источник информации (индикатор достижения) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |  |
| - 1 | - Программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | - Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 489039,96 |  |  |  |  |  | - 747871,95 |  |  |  |  |  | - 382957,08 |  |  |  |  |  | - 416290,12 |  |  |  |  |  | - 387984,88 |  |  |  |  |  | - 334191,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 020000000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - средства бюджета ГГО СК, |  |  |  |  |  |  | - 464489,24 |  |  |  |  |  | - 657871,95 |  |  |  |  |  | - 374957,08 |  |  |  |  |  | - 413290,12 |  |  |  |  |  | - 379984,88 |  |  |  |  |  | - 326191,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 451307,66 |  |  |  |  |  | - 640017,56 |  |  |  |  |  | - 362666,29 |  |  |  |  |  | - 401005,79 |  |  |  |  |  | 372284,88 |  |  |  |  |  | 318491,66 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соисполнителю программы | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 13181,58 |  |  |  |  |  | - 17854,39 |  |  |  |  |  | - 12290,79 |  |  |  |  |  | - 12284,33 |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  | - УПДТ - ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 181930,01 |  |  |  |  |  | - 174061,03 |  |  |  |  |  | - 147525,47 |  |  |  |  |  | - 149182,14 |  |  |  |  |  | 170758,43 |  |  |  |  |  | 170704,64 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 168748,43 |  |  |  |  |  | - 157956,64 |  |  |  |  |  | - 135234,68 |  |  |  |  |  | - 136897,81 |  |  |  |  |  | 163058,43 |  |  |  |  |  | 163004,64 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соисполнителю программы | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 13181,58 |  |  |  |  |  | - 16104,39 |  |  |  |  |  | - 12290,79 |  |  |  |  |  | - 12284,33 |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  | - УПДТ - ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 257433,65 |  |  |  |  |  | 400058,97 |  |  |  |  |  | 218061,37 |  |  |  |  |  | 208509,67 |  |  |  |  |  | 2875,91 |  |  |  |  |  | 2391,77 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 257433,65 |  |  |  |  |  | 398308,97 |  |  |  |  |  | 218061,37 |  |  |  |  |  | 208509,67 |  |  |  |  |  | 2875,91 |  |  |  |  |  | 2391,77 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соисполнителю программы | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 1750,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УПДТ - ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства федерального бюджета, | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соисполнителю программы | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УПДТ - ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства Фонда реформирования ЖКХ, | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 25125,58 |  |  |  |  |  | 83751,95 |  |  |  |  |  | 9 370,24 |  |  |  |  |  | 55 598,31 |  |  |  |  |  | 206350,54 |  |  |  |  |  | 153095,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 25125,58 |  |  |  |  |  | 83751,95 |  |  |  |  |  | 9 370,24 |  |  |  |  |  | 55 598,31 |  |  |  |  |  | 206350,54 |  |  |  |  |  | 153095,25 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соисполнителю программы | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УПДТ - ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Внебюджетные источники | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 24550,72 |  |  |  |  |  | 90000,00 |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  |  | - Средства участников программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. средства инвестиционного характера | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 24550,72 |  |  |  |  |  | 90000,00 |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Цель «Проведение государственной и муниципальной политики в сфере жилищного хозяйства на территории ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Дв/До*100%, где: - Дв - число многоквартирных домов, выбравших способ управления домом; - До - общее число многоквартирных домов в округе |  |  |  |
|  | Доля переселённых граждан ГГО СК в результате реализации Программы в общем количестве граждан ГГО СК, признанных в установленном порядке нуждающимися в переселении в текущем году | процентов |  |  |  |  |  | - 100,00 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Чп/Чн*100%, где: - Чп - число переселённых граждан; - Чн - число граждан ГГО СК, признанных в установленном порядке нуждающимися в переселении в текущем году |  |  |  |
|  | Доля полностью переселённых многоквартирных домов в результате реализации Программы в общем количестве многоквартирных домов, предусмотренных на переселение в текущем году | процентов |  |  |  |  |  | - 100,00 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Дп/Дпп*100%, где: - Дп - число полностью переселённых многоквартирных домов; Дпп - число многоквартирных домов, предусмотренных на переселение в текущем году |  |  |  |
| - 1.2 | Цель «Повышение эффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия | кВт/ч на 1 прожи-вающего |  |  |  |  |  | 653,50 |  |  |  |  |  | 651,00 |  |  |  |  |  | - 630,0 |  |  |  |  |  | - 615,0 |  |  |  |  |  | - 600,0 |  |  |  |  |  | - 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Оэ/Жмкд*100%, где: - Оэ – объём потребления электрической энергии в многоквартирных домах ГГО СК в год; - Жмкд – число жителей в многоквартирных домах ГГО СК |  |  |  |
|  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  | - 0,10 |  |  |  |  |  | - 0,099 |  |  |  |  |  | - 0,09 |  |  |  |  |  | - 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Отэ/Пмкд/ 12*100%, где: - Отэ – объём потребления тепловой энергии в многоквартирных домах ГГО СК в год; - Пмкд – площадь многоквартирных домов ГГО СК |  |  |  |
|  | горячая вода | куб. метров на 1 прожи-вающего |  |  |  |  |  | 6,99 |  |  |  |  |  | 6,98 |  |  |  |  |  | - 6,97 |  |  |  |  |  | - 6,95 |  |  |  |  |  | - 6,9 |  |  |  |  |  | - 6,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Огв/Жмкд*100%, где: - Огв – объём потребления горячей воды в многоквартирных домах ГГО СК в год; - Жмкд – число жителей в многоквартирных домах ГГО СК |  |  |  |
|  | холодная вода | куб. метров на 1 прожи-вающего |  |  |  |  |  | 29,35 |  |  |  |  |  | 28,50 |  |  |  |  |  | - 28,4 |  |  |  |  |  | - 28,3 |  |  |  |  |  | - 28,25 |  |  |  |  |  | - 28,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Охв/Жмкд*100%, где: - Охв – объём потребления холодной воды в многоквартирных домах ГГО СК в год; - Жмкд – число жителей в многоквартирных домах ГГО СК |  |  |  |
|  | природный газ | куб. метров на 1 прожи-вающего |  |  |  |  |  | 196,00 |  |  |  |  |  | 193,00 |  |  |  |  |  | - 190,0 |  |  |  |  |  | - 189,0 |  |  |  |  |  | - 188,0 |  |  |  |  |  | - 188,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ог/Жмкд*100%, где: - Ог – объём потребления газа в многоквартирных домах ГГО СК в год; - Жмкд – число жителей в многоквартирных домах ГГО СК |  |  |  |
|  | Доля посещений бани в общем объёме производственных возможностей городской бани | процентов |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Бп/Бпс*100%, где: - Бп - число посещений бани; - Бпс - общий объём производственных возможностей городской бани |  |  |  |
|  | Доля увеличения протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | процентов |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  | - 1,5 |  |  |  |  |  | - 1,5 |  |  |  |  |  | - 1,5 |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - ИСу/ИС* 100%, где: - ИСу - протяженность инженерных сетей с учётом вновь построенных; - ИС - протяженность инженерных сетей на начало года |  |  |  |
| - 1.3 | Цель «Повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения |  |  |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  | 22,50 |  |  |  |  |  | 22,25 |  |  |  |  |  | 22,20 |  |  |  |  |  | 22,15 |  |  |  |  |  | 22,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Оэ/Ж*100%, где: - Оэ – объём потребления электрической энергии в муниципальных бюджетных учреждениях ГГО СК в год; - Ж – число жителей в ГГО СК |  |  |  |
|  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади |  |  |  |  |  | 0,108 |  |  |  |  |  | 0,107 |  |  |  |  |  | 0,106 |  |  |  |  |  | 0,106 |  |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Отэ/П/ 12*100%, где: - Отэ – объём потребления тепловой энергии в муниципальных бюджетных учреждениях ГГО СК в год; - П – площадь муниципальных бюджетных учреждений ГГО СК |  |  |  |
|  | горячая вода | куб. метров на 1 челове-ка населения |  |  |  |  |  | 0,195 |  |  |  |  |  | 0,190 |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  | 0,189 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Огв/Ж*100%, где: - Огв – объём потребления горячей воды в муниципальных бюджетных учреждениях ГГО СК в год; - Ж – число жителей ГГО СК |  |  |  |
|  | холодная вода | куб. метров на 1 челове-ка населения |  |  |  |  |  | 0,695 |  |  |  |  |  | 0,690 |  |  |  |  |  | 0,690 |  |  |  |  |  | 0,685 |  |  |  |  |  | 0,680 |  |  |  |  |  | 0,680 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Охв/Жмкд*100%, где: - Охв – объём потребления холодной воды в муниципальных бюджетных учреждениях ГГО СК в год; - Ж – число жителей в ГГО СК |  |  |  |
|  | природный газ | куб. метров на 1 челове-ка населения |  |  |  |  |  | 9,62 |  |  |  |  |  | 9,60 |  |  |  |  |  | 9,60 |  |  |  |  |  | 9,55 |  |  |  |  |  | 9,50 |  |  |  |  |  | 9,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ог/Жмкд*100%, где: - Ог – объём потребления газа в муниципальных бюджетных учреждениях ГГО СК в год; - Ж – число жителей в ГГО СК |  |  |  |
|  | Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, жилищного фонда ГГО СК | процентов |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - требования Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) |  |  |  |
| - 1.4 | - Цель «Создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания граждан, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности территории ГГО СК, а также максимально возможные снижения экологического загрязнения ГГО СК, путём озеленения его территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение процента негорения светильников уличного освещения | процентов |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - УОн/УО*100%, где: - УОн - число не работающих светильников; - УО - общее число светильников уличного освещения |  |  |  |
|  | Отношение количества посаженных деревьев к общему количеству удалённых аварийных деревьев | процентов |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Дп/Ду*100%, где: - Дп - число посаженных деревьев; - Ду - число удалённых деревьев |  |  |  |
| - 1.5 | - Цель «Предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов |  |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Ну / Нн * 100%, где: - Ну - число населения, улучшивших жилищные условия; - Нн - общее количество населения ГГО СК, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в текущем году |  |  |  |
|  | Доля молодых семей ГГО СК, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей ГГО СК, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | процентов |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - МС у / МСн * 100%, где: - МСу - число молодых семей, улучшивших жилищные условия; - МСн - общее количество молодых семей ГГО СК, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в текущем году |  |  |  |
| - 1.6 | - Цель «Комплексное развитие улично-дорожной сети ГГО СК, соответствующей нормативным требованиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов |  |  |  |  |  | 67,00 |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  | 62,00 |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 49,5 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Дп/До*100%, где: - Дп - протяженность дорог, не отвечающая требованиям ГОСТа; - До - общая протяжность дорог ГГО СК |  |  |  |
|  | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведённых в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа, после проведения реконструкции или ремонта дорог | процентов |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Дп/До*100%, где: - Дп - протяженность дорог, приведённых в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа, после проведения реконструкции или ремонта дорог; - До - общая протяжность дорог ГГО СК |  |  |  |
|  | - Доля дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог | - процентов |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Др/До*100%, где: - Др - протяженность дорог, на которых выполнялись работы по содержанию; - До - общая протяжность дорог ГГО СК |  |  |  |
| - 1.7 | Цель «Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля светофорных объектов в общем количестве светофорных объектов, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту | - процентов |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Ср/Со*100%, где: - Ср - число светофорных объектов в общем количестве светофорных объектов, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту; - Со - общее число светофоров |  |  |  |
|  | Доля дорожных знаков, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту | - процентов |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Зр/Зо* 100%, где: - Зр - число знаков в общем количестве знаков, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту; - Зо - общее число знаков |  |  |  |
| - 1.8 | Цель «Реализация на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края единой государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности в пределах своей компетенции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Достижение запланированных целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограммам | процентов |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Пд/По*100% где: - Пд - число показателей по которым достигнуты запланированные показатели; - По - общее количество показателей |  |  |  |
| - 2. | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 31775,67 |  |  |  |  |  | - 107612,26 |  |  |  |  |  | - 9714,89 |  |  |  |  |  | - 56409,91 |  |  |  |  |  | - 208684,88 |  |  |  |  |  | - 154891,66 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 021000000 |  |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 31775,67 |  |  |  |  |  | - 107612,26 |  |  |  |  |  | - 9714,89 |  |  |  |  |  | - 56409,91 |  |  |  |  |  | - 208684,88 |  |  |  |  |  | - 154891,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 31775,67 |  |  |  |  |  | - 107612,26 |  |  |  |  |  | - 9714,89 |  |  |  |  |  | - 56409,91 |  |  |  |  |  | - 208684,88 |  |  |  |  |  | - 154891,66 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 848,67 |  |  |  |  |  | - 4522,24 |  |  |  |  |  | - 259,47 |  |  |  |  |  | - 306,16 |  |  |  |  |  | - 458,43 |  |  |  |  |  | - 404,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 848,67 |  |  |  |  |  | - 4522,24 |  |  |  |  |  | - 259,47 |  |  |  |  |  | - 306,16 |  |  |  |  |  | - 458,43 |  |  |  |  |  | - 404,64 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 5801,42 |  |  |  |  |  | 19338,07 |  |  |  |  |  | 85,18 |  |  |  |  |  | 505,44 |  |  |  |  |  | 1875,91 |  |  |  |  |  | 1391,77 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 5801,52 |  |  |  |  |  | 19338,07 |  |  |  |  |  | 85,18 |  |  |  |  |  | 505,44 |  |  |  |  |  | 1875,91 |  |  |  |  |  | 1391,77 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства Фонда реформирования ЖКХ, | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 25125,58 |  |  |  |  |  | 83751,95 |  |  |  |  |  | 9 370,24 |  |  |  |  |  | 55 598,31 |  |  |  |  |  | 206350,54 |  |  |  |  |  | 153095,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 25125,58 |  |  |  |  |  | 83751,95 |  |  |  |  |  | 9 370,24 |  |  |  |  |  | 55 598,31 |  |  |  |  |  | 206350,54 |  |  |  |  |  | 153095,25 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Задача «Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселённых в результате реализации Подпрограммы |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  | - 10 |  |  |  |  |  | - 13 |  |  |  |  |  | - 7 |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  | - 10 |  |  |  | - 1 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  | - статистические данные |  |  |  |
|  | Количество переселённых граждан в результате реализации Программы |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  | - 108 |  |  |  |  |  | - 162 |  |  |  |  |  | - 92 |  |  |  |  |  | - 78 |  |  |  |  |  | - 556 |  |  |  | - 197 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  | - статистические данные |  |  |  |
|  | - Мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 31008,68 |  |  |  |  |  | 103362,26 |  |  |  |  |  | 9464,89 |  |  |  |  |  | - 56159,91 |  |  |  |  |  | - 208434,88 |  |  |  |  |  | - 154641,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 021F300000 |  |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 31008,68 |  |  |  |  |  | 103362,26 |  |  |  |  |  | 9464,89 |  |  |  |  |  | - 56159,91 |  |  |  |  |  | - 208434,88 |  |  |  |  |  | - 154641,66 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 31008,68 |  |  |  |  |  | 103362,26 |  |  |  |  |  | 9464,89 |  |  |  |  |  | - 56159,91 |  |  |  |  |  | - 208434,88 |  |  |  |  |  | - 154641,66 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 81,68 |  |  |  |  |  | 272,24 |  |  |  |  |  | 9,47 |  |  |  |  |  | - 56,16 |  |  |  |  |  | - 208,43 |  |  |  |  |  | - 154,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 81,68 |  |  |  |  |  | 272,24 |  |  |  |  |  | 9,47 |  |  |  |  |  | - 56,16 |  |  |  |  |  | - 208,43 |  |  |  |  |  | - 154,64 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 021F36748S |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 5801,42 |  |  |  |  |  | 19338,07 |  |  |  |  |  | 85,18 |  |  |  |  |  | 505,44 |  |  |  |  |  | 1875,91 |  |  |  |  |  | 1391,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 5801,58 |  |  |  |  |  | 19338,07 |  |  |  |  |  | 85,18 |  |  |  |  |  | 505,44 |  |  |  |  |  | 1875,91 |  |  |  |  |  | 1391,77 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 021F367484 - 021F376580 |  |  |  |
|  | - средства Фонда реформирования ЖКХ, | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 25125,58 |  |  |  |  |  | 83751,95 |  |  |  |  |  | 9 370,24 |  |  |  |  |  | 55 598,31 |  |  |  |  |  | 206350,54 |  |  |  |  |  | 153095,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 25125,58 |  |  |  |  |  | 83751,95 |  |  |  |  |  | 9 370,24 |  |  |  |  |  | 55 598,31 |  |  |  |  |  | 206350,54 |  |  |  |  |  | 153095,25 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 021F367483 |  |  |  |
|  | - Мероприятие «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 766,99 |  |  |  |  |  | - 4250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 021000000 |  |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 766,99 |  |  |  |  |  | - 4250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 766,99 |  |  |  |  |  | - 4250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 766,99 |  |  |  |  |  | - 4250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 766,99 |  |  |  |  |  | - 4250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0210121310 - 0210121311 |  |  |  |
| - 3. | - Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 16084,20 |  |  |  |  |  | - 286,75 |  |  |  |  |  | 381,6 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 022000000 |  |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 16084,20 |  |  |  |  |  | - 286,75 |  |  |  |  |  | 381,6 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 16084,20 |  |  |  |  |  | - 286,75 |  |  |  |  |  | 381,6 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4834,20 |  |  |  |  |  | - 286,75 |  |  |  |  |  | 381,6 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0220121610 - 0220121950 - 0220122180 - 0220121810 - 02201S7480 - 0220125760 - 0220160120 |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4834,20 |  |  |  |  |  | - 286,75 |  |  |  |  |  | 381,6 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 11250,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0220177480 |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 11250,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства федерального бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Задача «Создание объектов коммунального хозяйства и реконструкция действующих объектов энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения с внедрением энергосберегающих технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля посещений бани в общем объёме производственных возможностей городской бани |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  | - 100 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  | - Бп/Бпс*100%, где: - Бп - число посещений бани; - Бпс - общий объём производственных возможностей городской бани |  |  |  |
|  | Доля увеличения протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  | - 1,5 |  |  |  |  |  | - 1,5 |  |  |  |  |  |  | - 1,5 |  |  |  | - 2 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  | - ИСу/ИС *100%, где: - ИСу - протяженность инженерных сетей с учётом вновь построенных; - ИС - протяженность инженерных сетей на начало года |  |  |  |
|  | - Мероприятие «Развитие коммунального хозяйства Георгиевского городского округа ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 16084,20 |  |  |  |  |  | - 286,75 |  |  |  |  |  | 381,6 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 022000000 |  |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 16084,20 |  |  |  |  |  | - 286,75 |  |  |  |  |  | 381,6 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 16084,20 |  |  |  |  |  | - 286,75 |  |  |  |  |  | 381,6 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4834,20 |  |  |  |  |  | - 286,75 |  |  |  |  |  | 381,6 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0220121610 - 0220121950 - 0220122180 - 0220121810 - 02201S7480 - 0220125760 - 0220160120 |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4834,20 |  |  |  |  |  | - 286,75 |  |  |  |  |  | 381,6 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 11250,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0220177480 |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 11250,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства федерального бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. | - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 262,18 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 023000000 |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 262,18 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 262,18 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0230121320 |  |  |  |
| - 4.1 | - Задача «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений и жилищного фонда ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  | - требования Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) |  |  |  |
|  | - Мероприятие «Энергоэффективность от внедрения энергосберегающих устройств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 262,18 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 023000000 |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 262,18 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 262,18 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0230121320 |  |  |  |
| - 5. | - Подпрограмма «Благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 82168,74 |  |  |  |  |  | - 83970,49 |  |  |  |  |  | - 63885,67 |  |  |  |  |  | 63879,20 |  |  |  |  |  | 81000,00 |  |  |  |  |  | 81000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 024000000 |  |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 82168,74 |  |  |  |  |  | - 83970,49 |  |  |  |  |  | - 63885,67 |  |  |  |  |  | 63879,20 |  |  |  |  |  | 81000,00 |  |  |  |  |  | 81000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 68987,16 |  |  |  |  |  | - 66116,10 |  |  |  |  |  | - 51594,87 |  |  |  |  |  | 51594,87 |  |  |  |  |  | 73300,00 |  |  |  |  |  | 73300,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соисполнителю программы | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 13181,58 |  |  |  |  |  | - 17854,39 |  |  |  |  |  | - 12290,79 |  |  |  |  |  | - 12284,33 |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  | - УПДТ - ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 81243,13 |  |  |  |  |  | - 78030,78 |  |  |  |  |  | - 62158,89 |  |  |  |  |  | 62152,42 |  |  |  |  |  | 80000,00 |  |  |  |  |  | 80000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0240121330 - 0240121400 - 0240121340 - 0240121350 - 0240121360 - 0240121370 - 0240121400 - 0240121750 - 0240121740 |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 68061,55 |  |  |  |  |  | - 61926,39 |  |  |  |  |  | - 49868,10 |  |  |  |  |  | 49868,09 |  |  |  |  |  | 72300,00 |  |  |  |  |  | 72300,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соисполнителю программы | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 13181,58 |  |  |  |  |  | - 16104,39 |  |  |  |  |  | - 12290,79 |  |  |  |  |  | - 12284,33 |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  | - УПДТ - ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 925,61 |  |  |  |  |  | 5939,71 |  |  |  |  |  | 1726,78 |  |  |  |  |  | 1726,78 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 925,61 |  |  |  |  |  | 4189,71 |  |  |  |  |  | 1726,78 |  |  |  |  |  | 1726,78 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0240177150 |  |  |  |
|  | - соисполнителю программы | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 1750,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УПДТ - ГГО СК |  |  |  |  | - 02402L2990 |  |  |  |
| - 5.1 | - Задача «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства ГГО СК, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территорий ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля негорения светильников уличного освещения |  |  | процентов |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  | - УОн/УО* 100%, где: - УОн - число не работающих светильников; - УО - общее число светильников уличного освещения |  |  |  |
|  | Число удалённых аварийных деревьев |  |  | штук |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  | - статистические данные |  |  |  |
|  | Отсутствие жалоб по санитарному состоянию округа |  |  | единиц |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  | - статистические данные |  |  |  |
|  | Отсутствие жалоб по содержанию мест захоронения |  |  | единиц |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  | - статистические данные |  |  |  |
|  | - Мероприятие «Создание комфортного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры округа и благоустройство мест общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 82168,74 |  |  |  |  |  | - 82128,39 |  |  |  |  |  | - 63885,67 |  |  |  |  |  | 63879,20 |  |  |  |  |  | 81000,00 |  |  |  |  |  | 81000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 024000000 - 0240121330 - 0240121400 - 0240121340 - 0240121360 - 0240121350 - 0240121750 - 0240121740 - 0240177150 |  |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 82168,74 |  |  |  |  |  | - 82128,39 |  |  |  |  |  | - 63885,67 |  |  |  |  |  | 63879,20 |  |  |  |  |  | 81000,00 |  |  |  |  |  | 81000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 68987,16 |  |  |  |  |  | - 66116,10 |  |  |  |  |  | - 51594,87 |  |  |  |  |  | 51594,87 |  |  |  |  |  | 73300,00 |  |  |  |  |  | 73300,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соисполнителю программы | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 13181,58 |  |  |  |  |  | - 16012,29 |  |  |  |  |  | - 12290,79 |  |  |  |  |  | - 12284,33 |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  | - УПДТ - ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 81243,13 |  |  |  |  |  | - 77938,68 |  |  |  |  |  | - 62158,89 |  |  |  |  |  | 62152,42 |  |  |  |  |  | 80000,00 |  |  |  |  |  | 80000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 68061,55 |  |  |  |  |  | - 61926,39 |  |  |  |  |  | - 49868,10 |  |  |  |  |  | 49868,09 |  |  |  |  |  | 72300,00 |  |  |  |  |  | 72300,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соисполнителю программы | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 13181,58 |  |  |  |  |  | - 16012,29 |  |  |  |  |  | - 12290,79 |  |  |  |  |  | - 12284,33 |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  | - УПДТ - ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, |  |  |  |  |  |  | 925,61 |  |  |  |  |  | 4189,71 |  |  |  |  |  | 1726,78 |  |  |  |  |  | 1726,78 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 925,61 |  |  |  |  |  | 4189,71 |  |  |  |  |  | 1726,78 |  |  |  |  |  | 1726,78 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соисполнителю программы | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятие «Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | - 1842,10 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0240200000 |  |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | - 1842,10 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соисполнителю программы | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | - 1842,10 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УПДТ - ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | - 92,10 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соисполнителю программы | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | - 92,10 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УПДТ - ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1750,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соисполнителю программы | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 1750,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 02402L2990 |  |  |  |
| - 6. | - Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 68974,87 |  |  |  |  |  | - 273980,20 |  |  |  |  |  | - 25104,64 |  |  |  |  |  | - 9607,84 |  |  |  |  |  | - 10000,00 |  |  |  |  |  | - 10000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 025000000 |  |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 44424,15 |  |  |  |  |  | - 183980,20 |  |  |  |  |  | - 17104,64 |  |  |  |  |  | 6607,84 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 44424,15 |  |  |  |  |  | - 183980,20 |  |  |  |  |  | - 17104,64 |  |  |  |  |  | 6607,84 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 2382,89 |  |  |  |  |  | - 9199,01 |  |  |  |  |  | - 855,23 |  |  |  |  |  | 330,39 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 2382,89 |  |  |  |  |  | - 9199,01 |  |  |  |  |  | - 855,23 |  |  |  |  |  | 330,39 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | 02501S4970 02501L4970 02501S7520 02501S7660 |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 42041,26 |  |  |  |  |  | 174781,19 |  |  |  |  |  | 16249,41 |  |  |  |  |  | 6277,45 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | 0250174970 0250177520 0250177660 |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 42041,26 |  |  |  |  |  | 174781,19 |  |  |  |  |  | 16249,41 |  |  |  |  |  | 6277,45 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства федерального бюджета, | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Внебюджетные источники | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 24550,72 |  |  |  |  |  | 90000,00 |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  |  | - Средства участников программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. средства инвестиционного характера | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 24550,72 |  |  |  |  |  | 90000,00 |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  |  | - Средства участников программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 | - Задача «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения |  |  | единиц |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | приложение к соглашению о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Ставропольского края на предоставление молодым семьям выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |
|  | - Мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 68974,87 |  |  |  |  |  | - 273980,20 |  |  |  |  |  | - 25104,64 |  |  |  |  |  | - 9607,84 |  |  |  |  |  | - 10000,00 |  |  |  |  |  | - 10000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 025000000 |  |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 44424,15 |  |  |  |  |  | - 183980,20 |  |  |  |  |  | - 17104,64 |  |  |  |  |  | 6607,84 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 44424,15 |  |  |  |  |  | - 183980,20 |  |  |  |  |  | - 17104,64 |  |  |  |  |  | 6607,84 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 2382,89 |  |  |  |  |  | - 9199,01 |  |  |  |  |  | - 855,23 |  |  |  |  |  | 330,39 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 2382,89 |  |  |  |  |  | - 9199,01 |  |  |  |  |  | - 855,23 |  |  |  |  |  | 330,39 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | 02501S4970 02501L4970 02501S7520 02501S7660 |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 42041,26 |  |  |  |  |  | 174781,19 |  |  |  |  |  | 16249,41 |  |  |  |  |  | 6277,45 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | 0250174970 0250177520 0250177660 |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 42041,26 |  |  |  |  |  | 174781,19 |  |  |  |  |  | 16249,41 |  |  |  |  |  | 6277,45 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства федерального бюджета, | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Внебюджетные источники | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 24550,72 |  |  |  |  |  | 90000,00 |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  |  | - Средства участников программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. средства инвестиционного характера | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 24550,72 |  |  |  |  |  | 90000,00 |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  |  | - Средства участников программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. | - Подпрограмма «Дорожное хозяйство Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 263957,77 |  |  |  |  |  | 258297,79 |  |  |  |  |  | 260384,97 |  |  |  |  |  | 262807,86 |  |  |  |  |  | 65000,00 |  |  |  |  |  | 65000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0260000000 |  |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 263957,77 |  |  |  |  |  | 258297,79 |  |  |  |  |  | 260384,97 |  |  |  |  |  | 262807,86 |  |  |  |  |  | 65000,00 |  |  |  |  |  | 65000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 263957,77 |  |  |  |  |  | 258297,79 |  |  |  |  |  | 260384,97 |  |  |  |  |  | 262807,86 |  |  |  |  |  | 65000,00 |  |  |  |  |  | 65000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 66542,41 |  |  |  |  |  | 58297,79 |  |  |  |  |  | 60384,97 |  |  |  |  |  | 62807,86 |  |  |  |  |  | 65000,00 |  |  |  |  |  | 65000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0260121250 - 0260222000 - 02602S6460 - 0260121950 |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 66542,41 |  |  |  |  |  | 58297,79 |  |  |  |  |  | 60384,97 |  |  |  |  |  | 62807,86 |  |  |  |  |  | 65000,00 |  |  |  |  |  | 65000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 197415,36 |  |  |  |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 02602S7830 |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 197415,36 |  |  |  |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1 | Задача «Обеспечение сохранности и развития дорожной сети Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяжённости дорог с твёрдым покрытием |  | процентов |  |  |  |  |  | 2,33 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | 2,33 |  |  |  |  |  | 2,33 |  |  |  |  |  |  | 2,33 |  |  |  |  | - 2,33 |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Дрек/Дотп*100%, где: - Дрек - протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения; - Дотп - общая протяжность дорог ГГО СК с твёрдым покрытием |  |  |  |
|  | Доля отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием |  | процентов |  |  |  |  |  | - 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Др/Дотп* 100%, где: - Др - протяженность дорог, на которых выполнялись работы по ремонту; - Дотп - общая протяжность дорог ГГО СК с твёрдым покрытием |  |  |  |
|  | Доля длины дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог |  | процентов |  |  |  |  |  | - 100,0 |  |  |  |  |  | - 100,0 |  |  |  |  |  | - 100,0 |  |  |  |  |  | - 100,0 |  |  |  |  |  |  | - 100,0 |  |  |  |  | - 100,0 |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Др/Дотп* 100%, где: - Др - протяженность дорог, на которых выполнялись работы по содержанию; - Дотп - общая протяжность дорог ГГО СК |  |  |  |
|  | Увеличение количества автобусных остановок, расположенных на улично-дорожной сети ГГО СК, полностью оборудованных «заездными карманами», тротуарами, павильонами в соответствии с ГОСТ |  | штук |  |  |  |  |  | - 3 |  |  |  |  |  | - 3 |  |  |  |  |  | - 3 |  |  |  |  |  | - 3 |  |  |  |  |  |  | - 3 |  |  |  |  | - 3 |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - статистические данные |  |  |  |
|  | Увеличение количества пешеходных спусков, на которых выполнен ремонт |  | штук |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - статистические данные |  |  |  |
|  | - Мероприятие «Развитие дорожного хозяйства » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 17281,93 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0260100000 |  |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 17281,93 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 17281,93 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 17281,93 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0260121250 |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 17281,93 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятие «Дорожный фонд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 246675,84 |  |  |  |  |  | 241297,79 |  |  |  |  |  | 243384,97 |  |  |  |  |  | 245807,86 |  |  |  |  |  | 48000,00 |  |  |  |  |  | 48000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0260200000 |  |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 246675,84 |  |  |  |  |  | 241297,79 |  |  |  |  |  | 243384,97 |  |  |  |  |  | 245807,86 |  |  |  |  |  | 48000,00 |  |  |  |  |  | 48000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 246675,84 |  |  |  |  |  | 241297,79 |  |  |  |  |  | 243384,97 |  |  |  |  |  | 245807,86 |  |  |  |  |  | 48000,00 |  |  |  |  |  | 48000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 49260,48 |  |  |  |  |  | 41297,79 |  |  |  |  |  | 43384,97 |  |  |  |  |  | 45807,86 |  |  |  |  |  | 48000,00 |  |  |  |  |  | 48000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 49260,48 |  |  |  |  |  | 41297,79 |  |  |  |  |  | 43384,97 |  |  |  |  |  | 45807,86 |  |  |  |  |  | 48000,00 |  |  |  |  |  | 48000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0260222000 - 02602S7830 |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 197415,36 |  |  |  |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 197415,36 |  |  |  |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 02602S7830 |  |  |  |
| - 8. | - Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4753,44 |  |  |  |  |  | 4239,15 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0270000000 |  |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4753,44 |  |  |  |  |  | 4239,15 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4753,44 |  |  |  |  |  | 4239,15 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4753,44 |  |  |  |  |  | 4239,15 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0270121270 |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4753,44 |  |  |  |  |  | 4239,15 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1 | - Задача «Обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение протяжённости леерных ограждений после ремонта или новой установки |  | метр |  |  |  |  |  | - 30 |  |  |  |  |  | - 30 |  |  |  |  |  | - 30 |  |  |  |  |  | - 30 |  |  |  |  |  | - 40 |  |  |  |  |  | - 40 |  |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  |  | - статистические данные |  |  |  |
|  | Увеличение количества новых светофорных объектов |  | штук |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  |  | - статистические данные |  |  |  |
|  | Увеличение количества переоборудованных светофорных объектов с заменой секций светофоров с лампами накаливания на светодиодные источники света, с установкой режима работы светофорного объекта, предусматривающего задержку красного сигнала светофора по всем направлениям и с применением других средств оптимизации светофорного регулирования |  | штук |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  |  | - статистические данные |  |  |  |
|  | - Мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения в ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4753,44 |  |  |  |  |  | 4239,15 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,00 | 4000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0270000000 |  |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4753,44 |  |  |  |  |  | 4239,15 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,00 | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4753,44 |  |  |  |  |  | 4239,15 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,00 | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4753,44 |  |  |  |  |  | 4239,15 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,00 | 4000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0270121270 |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4753,44 |  |  |  |  |  | 4239,15 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,00 | 4000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9. | - Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 21063,09 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000,00 | 18000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0280000000 |  |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 21063,09 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000,00 | 18000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | 0280110010 0280110020 0280121830 0280121900 0280121380 |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 21063,09 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000,00 | 18000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 21063,09 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000,00 | 18000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 21063,09 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000,00 | 18000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.1 | Задача «Обеспечение эффективной деятельности УЖКХ ГГО СК по выполнению комплекса мероприятий Программы, целевого и эффективного расходования финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, организация управленческих функций, взаимосвязь с организациями коммунального комплекса ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Достижение запланированных целевых индикаторов и показателей по Программе и по подпрограммам | процентов |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  | - Пд/По*100%, где: - Пд - число показателей, по которым достигнуты запланированные показатели; - По - общее количество показателей |  |  |  |  |
|  | - Мероприятие «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 21063,09 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000,00 | 18000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0280000000 |  |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 21063,09 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000,00 | 18000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | 0280110010 0280110020 0280121830 0280121900 0280121380 |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 21063,09 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000,00 | 18000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 21063,09 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000,00 | 18000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 21063,09 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  | - 18485,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000,00 | 18000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 10

к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы Георгиевского

городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,

благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края»

| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | - Цель 1 «Проведение государственной и муниципальной политики в сфере жилищного хозяйства на территории ГГО СК» | 0,0650 | 0,1439 | 0,0254 | 0,1355 | 0,5379 | 0,4635 |
| 2. | Цель 2 «Повышение эффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры ГГО СК» | 0,0329 | 0,0004 | 0,0010 | 0,0002 | 0,0008 | 0,0009 |

| 3. | Цель 3 «Повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории ГГО СК» | 0,0005 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0024 | 0,0026 | 0,0030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | - Цель 4 «Создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания граждан, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности территории ГГО СК, а также максимально возможные снижения экологического загрязнения ГГО СК путём озеленения его территорий» | 0,1680 | 0,1123 | 0,1668 | 0,1534 | 0,2088 | 0,2424 |
| 5. | - Цель 5 «Предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в ГГО СК» | 0,15 | 0,37 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 6. | Цель 6 «Комплексное развитие улично-дорожной сети ГГО СК, соответствующей нормативным требованиям» | 0,54 | 0,35 | 0,68 | 0,63 | 0,17 | 0,19 |
| 7. | Цель 7 «Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах ГГО СК» | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 8. | Цель 8 «Реализация на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края единой государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности в пределах своей компетенции» | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| - Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Задача «Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда Георгиевского городского округа Ставропольского края» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Создание объектов коммунального хозяйства и реконструкция действующих объектов энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения с внедрением энергосберегающих технологий» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Задача «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, и жилищного фонда ГГО СК» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства ГГО СК, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территорий ГГО СК» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Задача «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство в Георгиевском городском округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Обеспечение сохранности и развития дорожной сети Георгиевского городского округа Ставропольского края» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Задача «Обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Задача «Обеспечение эффективной деятельности УЖКХ ГГО СК по выполнению комплекса мероприятий Программы, целевого и эффективного расходования финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, организация управленческих функций, взаимосвязь с организациями коммунального комплекса ГГО СК» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |